| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации | Заместитель главы администрации |
| _________________ /О. В. Котов/ | _________________ /В.П. Куренёв/ |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 106/10-к

Оказание услуг по выполнению функций Заказчика-застройщика по

«Реконструкции главного корпуса МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»

| г. Фрязино |  | Дата «06» сентября 2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Администрация города Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А |
|  | Телефоны: | тел. 8(496) 56-5-90-60, факс 8 (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | fryazino@mosreg.ru |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |
|  | Телефоны: | т/ф (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130) |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич Кистенева Светлана Анатольевна |
|  | Источник финансирования: | Бюджет г. Фрязино. |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение №2 к запросу котировок. |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7 , стр. 3. |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | С момента заключения контракта до 20 декабря 2010г. |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 499 275 руб. 91 коп. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, т/ф. (496) 25-5-53-21 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «06» сентября 2010 г. по 15: 00 (по Московскому времени) «16» сентября 2010 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Указаны в проекте муниципального контракта |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
|  | Дополнительные требования: | Отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении № 1 |  |

Приложение 1

к запросу котировок

№ 106/10-к от «06» сентября 2010г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2010 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №_____ от ___________ «___________________________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг): ______________________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок

№ 106/10-к от «06» сентября 2010г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ:

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение функций Заказчика-застройщика

по «Реконструкции главного корпуса МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца» в рамках долгосрочной целевой программы  «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2009-2012 годы»

__________________________________________________________________________

- Максимальная цена контракта – 499 275, 91  руб.

в том числе:

- стоимость услуг заказчика-застройщика –  391 904,75 руб.

в том  числе непредвиденные затраты - 2%

- стоимость услуг по авторскому надзору – 107 371, 16  руб.

в том  числе непредвиденные затраты — 2%

Максимальная цена контракта указана с учетом всех налогов, сборов и НДС (18%).

Расчет за непредвиденные затраты производится после завершения работ по установленной норме в пределах сметного лимита с предоставлением подтверждающих документов (копии договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур).

- Источник финансирования.

Средства бюджета города Фрязино.

- Место расположения объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7 , стр. 3.

- Срок выполнения работ: до 20.12.2010 г.

Перечень функций Заказчика-застройщика.

Заказчик-застройщик выполняет функции в соответствии с «Положением о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ», утвержденным Постановлением Госстроя России № 58 от 08.06.2001 г.

- При реализации контракта Заказчик-застройщик должен:

  - организовать работы по подготовке территории производства работ;

  - осуществить контроль и технический надзор за выполнением работ по реконструкции объекта;

  - обеспечить правильность и своевременность предоставления Муниципальному Заказчику отчетных и финансовых документов, подтверждающих целевое и обоснованное использование финансовых и других материальных ресурсов имущества;

  - обеспечить в установленные сроки и порядке оплату работ и услуг всех участников работ;

  - осуществить комплектную поставку и передачу Генеральному подрядчику оборудования, материалов и изделий, поставка которых возложена на Заказчика – застройщика в соответствии с договором;

  - осуществить контроль исполнения заключенных контрактов (договоров);

  - осуществить приемку выполненных работ по реконструкции, ввод объекта в эксплуатацию и передачу его Муниципальному Заказчику;

  - заключить договор авторского надзора за реконструкцией с проектной организацией.

При реализации контракта Заказчик-застройщик выполняет следующие виды работ:

- На стадии подготовки строительной площадки:

  - проводит оформление строительной площадки и получает согласование на ее использование для реконструкции;

  - выполняет подготовительные работы, получает в установленном порядке необходимые согласования и разрешения для использования земельного участка для реконструкции объекта;

  - организует изучение строительной площадки на предмет подтверждения отсутствия факторов, опасных для здоровья людей;

  - получает в установленном порядке разрешение на реконструкцию;

  - заключает договоры на техническое подключение объекта к действующим инженерным сетям;

  - получает в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ;

  - осуществляет освобождение площадки с переносом действующих коммуникаций;

  - обеспечивает охрану и сохранность объекта и оборудования до момента передачи объекта   Муниципальному Заказчику.

- В области использования территории производства работ:

  - назначает лицо, ответственное за подготовку площадки и проведения работ по реконструкции;

  - получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов на использование существующих источников и коммуникаций – водо- и энергоснабжение на период проведения работ по реконструкции;

  - организует контроль за состоянием зданий и сооружений в зоне влияния производства работ.

- В области контроля и надзора за ходом реконструкции:

  - утверждает перечень лиц, которые будут осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ по реконструкции, проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы, этапы и очереди и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

  - регистрирует в государственных контролирующих органах должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб;

  - в соответствии с действующим порядком передает Генеральному подрядчику в производство работ  утвержденную проектно-сметную документацию;

  - устанавливает, при необходимости, порядок ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной нормативными документами, и сообщает об этом Генеральному подрядчику;

  - дает указания Генеральному подрядчику о составе приемосдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки объекта в эксплуатацию и получение разрешения на ввод;

  - осуществляет контроль и технический надзор за выполнением работ по реконструкции, соответствие объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам, конкурсным и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;

  - контролирует выполнение графика производства работ;

  - принимает от Генерального подрядчика законченные этапы работ в соответствии с условиями договора подряда, путем подписания Актов выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

  - производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;

  - в необходимых случаях, по согласованию с Муниципальным Заказчиком, организует внесение изменений в проектно-сметную документацию, ее переутверждение, изменяет номенклатуру и сроки поставки материалов и продукции, изменяет сроки завершения отдельных видов или этапов работ, а также доводит изменения до сведения соответствующих исполнителей (поставщиков, генеральных подрядчиков и т.д.);

  - при обнаружении отступлений от проекта, использование материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, и предъявляет виновной стороне предусмотренные договором санкции;

  - заключает договор и организует выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ;

  - готовит  документы, необходимые для приемки объекта в эксплуатацию и получения разрешения на ввод;

  - принимает претензии по качеству от потребителей (пользователей), представляет в соответствующие органы материалы по итогам хозяйственной деятельности, другие отчетные данные и предъявляет претензии к исполнителям (поставщикам) в соответствии с действующим законодательством и гарантийными обязательствами по заключенным договорам.

5. В области финансирования, учета, отчетности и аудита:

  - по согласованию с Муниципальным Заказчиком обеспечивает оплату выполненных работ и иных платежей, предусмотренных контрактами и договорами;

  - обеспечивает своевременное открытие и непрерывное финансирование реконструкции, оплаты выполненных работ в соответствии со сроками и этапами договора Генерального подряда;

  - согласовывает с Муниципальным Заказчиком порядок предоставления отчетности, счетов и оплаты работ и услуг всех исполнителей работ по реконструкции;

  - ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет, составляет и предоставляет в установленном порядке отчетность Муниципальному Заказчику об использовании бюджетных и внебюджетных средств выделяемых на разработку проектно-сметной документации, реконструкцию;

  - предоставляет по запросу Муниципального Заказчика информацию о ходе выполнения работ;

  - предоставляет установленную действующим законодательством статистическую отчетность в региональные органы Госкомстата;

  - дает разъяснение по техническим и финансовым вопросам, контролирующим органам;

  - ежемесячно представляет Муниципальному Заказчику справку о состоянии расчетов по реконструкции объекта;

  - участвует в проверках, проводимых органами надзора и контроля, а так же ведомственными инспекциями и комиссиями;

  - извещает органы надзора о выявленных случаях аварийного состояния на объектах;

  - осуществляет контроль над исполнением Генеральным подрядчиком предписаний надзорных органов, требований шефмонтажных организаций в части безопасных методов ведения работ по реконструкции, качества работ, используемых материалов и строительных конструкций;

6. Расчет расходования средств на содержание Заказчика-застройщика.

  - Муниципальный Заказчик в 2010г. планирует осуществить финансирование реконструкции в виде капитальных вложений в объеме 53 685 581,75  руб. (в т.ч. стоимость строительно-монтажных работ с учетом затрат на  временные здания и сооружения, производства работ в зимнее время, затрат на непредвиденные работы и налога на добавленную стоимость).

  - Затраты на содержание службы Заказчика - застройщика определяются с учетом выполненных функций, передаваемых ей Муниципальным Заказчиком на основании муниципального контракта, составляют в сумме 499 275, 91 руб. (согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 октября 2008 года № 26188-ИМ/08), которая не превышает суммы в размере - 1,6%, указанной в сводном сметном расчете  утвержденного Государственным Учреждением «Мособлэкспертиза».

Начальник

отдела капитального строительства администрации                                   А.С. Каширин

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

Муниципальный контракт № _______

на выполнение функций Заказчика – застройщика

по «Реконструкции главного корпуса МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца» в рамках долгосрочной целевой программы  «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2009-2012 годы».

| г. Фрязино Московская область | « » _________ 20____ г. |
| --- | --- |

Администрация города Фрязино Московской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________,  с одной стороны, и ____________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик - Застройщик», в лице _________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий контракт (далее по тексту – «Контракт») в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «_______» _______ 20    г. № _______ о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1.	В соответствии с условиями настоящего Контракта Заказчик финансирует и уполномачивает Заказчика-застройщика осуществить реализацию проекта по реконструкции главного корпуса МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца» (далее – «Объект»), определять рациональное использование финансов при строительстве, осуществлять контроль реализации проекта.

1.2.	Выполнение функций Заказчика-застройщика осуществляется на основании ____________________________________ (Приложение № 1), номер: __________, выдан____ «______» ___________   _________________________________.

1.3.	По настоящему Контракту Заказчик-застройщик обязуется выполнить работы, в соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение № 2), в том числе:

- организовать работы по подготовке территории производства работ;

- осуществить контроль и технический надзор за выполнением работ по реконструкции объекта;

- обеспечить правильность и своевременность предоставления Заказчику отчетных и финансовых документов, подтверждающих целевое и обоснованное использование финансовых и других материальных ресурсов имущества;

- обеспечить в установленные сроки и порядке оплату работ и услуг всех участников работ;

- осуществить контроль исполнения заключенных контрактов (договоров) для исполнения обязательств, принятых по данному Контракту;

-обеспечить авторский надзор;

- осуществить приемку выполненных работ по реконструкции, ввод объекта в эксплуатацию и передачу его Заказчику.

1.4.	Заказчик обязуется профинансировать выполненные работы, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, а Заказчик – Застройщик обязуется выполнить функции Заказчика – застройщика по строительству Объекта, в рамках, выделенных финансовых средств из средств бюджета города Фрязино на 2010 год в срок до «____» _____________ 2010 г.

2. Общие положения Контракта

2.1.	Требования к работам:

2.1.1.	Работы должны отвечать требованиям по качеству и надежности, безопасности жизни и здоровья, окружающей среды, имущества, с соблюдением лицензионных требований и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.1.2.	Ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его принятия Заказчиком несет Заказчик-застройщик.

2.1.3.	Результат работ Заказчик-застройщик передает Заказчику с необходимыми принадлежностями, которыми могут быть копии документов по качеству, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.

2.2.	Гарантии Заказчика-застройщика и гарантийные обязательства:

2.2.1.	Заказчик-застройщик гарантирует, что результат работ по настоящему Контракту свободен от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.2.2.	Срок гарантийного обслуживания и предоставления гарантии качества, выполненных работ составляет 5 (пять) лет со дня сдачи результата выполненных работ.

3.	Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Общая стоимость работ составляет _________      рублей _____ копеек (___________ рублей _____ копеек), в том числе НДС (18%) – ________ руб. ___ коп.  (___________ руб. _____ коп.) из них:

3.1.1. Стоимость работ Заказчика – Застройщика, в сумме  _______ рублей _____ копеек (___________ рублей _____ копеек), в том числе НДС (18%) – ________ руб. ___ коп.  (___________ руб. _____ коп.).

3.1.2. Стоимость работ авторского надзора, в сумме _______ рублей _____ копеек (___________ рублей _____ копеек), в том числе НДС (18%) – ________ руб. ___ коп. (___________ руб. _____ коп.).

3.2. Основанием для оплаты работ по настоящему Контракту являются:

- акты выполненных работ на услуги Заказчика-застройщика, счета, счета-фактуры;  составленные на основании  подписанных Заказчиком-застройщиком  и подрядной организацией актов выполненных работ (ф. КС-2)  и справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), счетов, счет-фактур;

-акты по авторскому надзору за реконструкцией, составленные на основании подписанных Заказчиком-застройщиком  и проектной организацией актов выполненных работ, счетов, счет-фактур.

Оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика-застройщика, указанный в п. 11 настоящего Контракта платежными поручениями.

3.3.	Оплата стоимости работ Заказчика – Застройщика осуществляется по каждому выставленному счету на основании актов выполненных работ, справок о стоимости работ и счетов-фактур в течение 15 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

3.4.	В соответствии с данным Контрактом и договорами подряда, заключенными между Заказчиком – Застройщиком и подрядной организацией, выигравшей аукцион, проводимый Заказчиком, на основании представленных первичных документов, Заказчик осуществляет финансирование строительства Объекта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика – Застройщика.

3.5.	Денежные средства, перечисляемые на расчетный счет Заказчика – застройщика за выполнение подрядных и иных работ по строительству Объекта являются целевыми.

3.6.	Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.	Права и обязанности сторон

4.1.	Заказчик:

4.1.1.	Имеет право проверять ход и качество выполнения Заказчиком-застройщиком работ по настоящему Контракту..

4.1.2.	Имеет право требовать от Заказчика-застройщика надлежащего выполнения работ, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.1.3.	Имеет право требовать от Заказчика-застройщика устранения выявленных по результатам проведения проверки недостатков выполненных работ в пределах пятилетнего гарантийного срока.

4.1.4.	Имеет право получать от Заказчика-застройщика информацию, касающуюся выполнения работ по настоящему Контракту.

4.1.5.	Обязуется принять результат выполненных работ в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента уведомления об окончании выполнения работ.

4.1.6.	Обязуется оплатить Заказчику-застройщику стоимость выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Контракта.

4.1.7.	Обязуется предоставить Заказчику-застройщику необходимую документацию и информацию, а также обеспечить условия производства работ.

4.1.8.	Обязуется своевременно сообщать Заказчику-застройщику, путем письменного уведомления о недостатках выполненных работ, выявленных при проведении проверки работ или в пределах срока гарантийного обслуживания.

4.1.9.	 Обязуется оказывать Заказчику-застройщику необходимое содействие при исполнении настоящего Контракта, а также принимать меры для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ по настоящему Контракту.

4.2.	Заказчик-застройщик:

4.2.1.	Обязуется выполнить все работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2).

4.2.2. Обязуется заключить договор по авторскому надзору по Объекту в течение 14 дней после заключения настоящего Контракта.

4.2.3. Обязуется после завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию и другие документы, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию в пределах работ, выполненных генеральным подрядчиком..

5. Имущественная ответственность Сторон

5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.	Выявленные дефекты и брак устраняются Заказчиком-застройщиком за свой счет или устраняет их Заказчик за счет Заказчика-застройщика силами другой организации.

5.3.  	В случае просрочки  Заказчиком-застройщиком выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,  Заказчик вправе потребовать  уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего  после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается  в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик-застройщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.4.  	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств каждая из Сторон возмещает другой Стороне все причиненные убытки в полном объеме.

5.5.	 Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

5.6.	 Заказчик-застройщик на условиях, установленных настоящим Контрактом, распоряжается выделенными для строительства Объекта денежными и материальными средствами и несет материальную и иную, предусмотренную действующим законодательством РФ или настоящим Контрактом ответственность за не целевое и не своевременное использование таких средств, соблюдение строительных норм и правил при проектировании и строительстве Объекта, за качество принимаемых проектных решений, материалов, конструкций, оборудования и строительно – монтажных работ, сроки ввода Объекта в эксплуатацию.

5.7.  	Во всех случаях, не предусмотренных условиями и положениями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством  Российской Федерации.

6.	Вступление в силу и прекращение действия Контракта

6.1.	Настоящий Контракт  вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

6.2.	Настоящий Контракт действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Контракту.

- Условия освобождения Сторон от ответственности

7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых Сторонами по настоящему Контракту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).

7.2.	В рамках настоящего Контракта под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся природные явления, военные действия, повлекшие невозможность надлежащего исполнения настоящего Контракта.

7.3.	При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны уведомить друг друга о наступлении таких обстоятельств в течение 3-х дней со дня их наступления. В случае невыполнения настоящего условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Контракта.

8.	Разрешение споров

8.1.	Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о затруднениях, которые препятствуют надлежащему исполнению настоящего Контракта.

8.2.	Любые споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Контракта, Стороны обязуются урегулировать путем взаимных переговоров уполномоченных представителей Сторон и (или) в претензионном порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3.	Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне, которой допущены нарушения условий настоящего Контракта. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положение Контракта или его приложения, отражается стоимость ответственности (неустойки), а также порядок устранения нарушений виновной Стороной.

8.4.	Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (Тридцати) календарных дней с момента их получения Сторонами, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом.

8.5. 	Переписка между Сторонами может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с обязательным последующим представлением оригинала документа.

8.6.	В случае невозможности разрешения споров путем взаимных переговоров, споры подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.	Заключительные положения

9.1.	Все изменения и (или) дополнения к настоящему Контракту действительны при условии их надлежащего оформления Сторонами, а именно в письменной форме и подписанные уполномоченными представителями Сторон.

9.2.	Все дополнительные соглашения к настоящему Контракту прилагаются к нему и являются его неотъемлемой частью.

9.3.	Для мониторинга исполнения настоящего Контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны для оперативного решения вопросов,  возникающих при исполнении настоящего Контракта предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Контракта, с указанием их контактных телефонов.

9.4.	Настоящий Контракт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Стороны.

10.	Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.1.	Приложение №1 –

10.2.	Приложение № 2 –

11.	Реквизиты и подписи Сторон

| «Заказчик»: | «Заказчик-застройщик»: |
| --- | --- |
| Администрация города Фрязино Московской области |  |
| Место нахождения: 141190, Московская область, г. Фрязино, Проспект Мира, 15-а. | Место нахождения: |
| Банковские реквизиты: ИНН 5052002128 КПП 505201001 УФК по Московской области (Финансовое управление г. Фрязино л/с 02483023100 (Администрация города Фрязино л/с 03111530080) Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 Расчетный счет: 40204810000000002264 БИК 044583001 | Банковские реквизиты: |
| ______________________ | _____________________ |
| М.П. | М.П. |