|  | Утверждаю Директор МУЧ «Дворец культуры «Исток» г. Фрязино» Киреева А.А. _____________________ (подпись) «25» ноября 2010 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 149/10-к

«Капитальный ремонт кровли (холл) для Муниципального  учреждения «Дворец культуры «Исток» г. Фрязино»

| г. Фрязино |  | Дата «25» ноября 2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Муниципальное учреждение «Дворец культуры «Исток» г. Фрязино». |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17 |
|  | Телефоны: | р.т. 56-5-90-12 моб т.8-919-728-98-59 |
|  | E-mail: | e-mail: fdkistok@yandex.ru |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |
|  | Телефоны: | т/ф (496) 25-5-53-21, 25-5-65-58, (496) 56-5-90-60 (доп. 130) |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич Кистенева Светлана Анатольевна |
|  | Источник финансирования: | Бюджет г. Фрязино. |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение №2 к запросу котировок. |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | МУЧ «ДК «Исток» г. Фрязино» Московская область г. Фрязино. ул. Комсомольская, д.17 |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | По 31 декабря 2010г. |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 300 000,00 рублей. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, т/ф. (496) 25-5-53-21 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «25» ноября 2010 г. по 18: 00 (по Московскому времени) «07» декабря 2010 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет с Заказчиком Расчет за выполненные услуги Заказчик производит в течение 15 банковских дней после представления Исполнителем отчетной документации. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
|  | Дополнительные требования: | Отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении № 1 |  |

Приложение 1

к запросу котировок

№ 149/10-к от «25» ноября 2010г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2010 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

ИНН_________________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №_____ от ___________ «___________________________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг): ______________________.

- Срок гарантии качества на выполненные работы: __________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок

№ 149/10-к от «25» ноября 2010 г.

Техническое задание

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ:

«Капитальный ремонт кровли (холл) для Муниципального  учреждения «Дворец культуры «Исток» г. Фрязино»

Капитальному ремонту кровли (холл) подлежит кровля входного портала общей площадью 185,579 кв.м. по адресу:  Московская область, г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17

| №п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж каркаса под скатную кровлю из профильной трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  | 1,979 |  |
| 2 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 1,81 |  |
| 3 | Монтаж парапета с облицовкой крашеным профлистом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,40 |  |
| 4 | Устройство желобов настенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м желобов |  | 0,10 |  |
| 5 | Устройство желобов подвесных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м желобов |  | 0,15 |  |
| 6 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м примыканий |  | 0,24 |  |

Предусмотреть:

1. Организация, выполняющая капитальный ремонт кровли (холл), должна иметь действующую лицензию на выполнение данного вида работ свидетельства  о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, в порядке установленном Градостроительным кодексом РФ и в соответствии с действующим законодательством.

2. Оборудование и материалы, применяемые для капитального ремонта (холла), должны иметь сертификаты соответствия.

3. Предоставить макет скатной кровли в цвете, графике.

4. После проведения работ по капитальному ремонту организация обязана осуществить вывоз ТБО.