ИНФОРМАЦИЯ

об основных итогах контрольного мероприятия

«Проверка  законности и эффективности расходования

бюджетных средств  на благоустройство территории

города Фрязино в 2014 году»

В соответствии с пунктом 2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты города Фрязино на 2014 год, утвержденного распоряжением председателя  Контрольно-счетной палаты от 20.12.2013 № 104, в период с 29 октября по 28 ноября 2014 года  проведена проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств на благоустройство территории города Фрязино в 2014 году.

Проверкой установлено:

1.  В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территории относится к вопросам местного значения городского округа.

2. Во исполнение этих полномочий решениями Совета депутатов г. Фрязино от 30.08.2012 № 159 приняты «Правила обеспечения чистоты и порядка на территории города Фрязино», от 28.11.2013 № 234 утвержден Перечень мероприятий по наказам избирателей на 2014 год в сфере благоустройства города. Постановлением администрации города от 15.04.2014 № 204 принята ведомственная целевая программа «Проведение ремонта автомобильных дорог, внутриквартальных проездов, дворовых и прочих территорий городского округа Фрязино  в 2014 году».

3. Общая сумма бюджетных средств, утвержденных решением Совета депутатов  от 28.11.2013 № 233 «О бюджете города Фрязино на 2014 год»  на реализацию мероприятий по благоустройству города Фрязино, установлена в  объеме 52 042,0 тыс. руб.

4.  Работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов города Фрязино, благоустройству и озеленению города Фрязино в 2014 году проводились и финансировались в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Для этих целей было заключено 66 контрактов, заказчиками которых выступали администрация города (7 контрактов) и МБУ «Городское хозяйство» (59 контрактов).

5. Общая стоимость заключенных контрактов составила 67 777,7 тыс. руб. (в том числе, 1 587,8 тыс. руб. сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2014 год, что является нарушением ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, и  14 147,9 тыс. руб. по трем контрактам, оплата которых предусмотрена в 2015 году). Экономия бюджетных средств в результате аукционных процедур составила 5 870,4 тыс. руб. (9%) по 27 контрактам.

6. Планирование закупок товаров, работ и услуг, направленных на благоустройство территории города,  осуществлялось заказчиками посредством формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков.  План-график МБУ «Городское хозяйство» на 2014 год размещен на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» с нарушением сроков, установленных ч. 2 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом план-график составлен с нарушениями порядка, установленного приказом Минэкономразвития России и Казначейства России от 20.09.2013 № 544/18н.

7. При заключении МБУ «Городское хозяйство» контрактов на первые 4 месяца 2014 года имели место несвоевременность их заключения и  несоответствия технических заданий срокам исполнения работ.

8. По 19 заключенным контрактам с подрядчиками, применяющими упрощен-ную систему налогообложения и не являющимися плательщиками НДС, имеют место нарушения требований ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, предусматривающей заключение контракта на условиях, предусмотренных документацией о закупке.

9. Проверка сметной документации на работы по благоустройству территории города установила неправомерное включение в локальный сметный расчет на  благоустройство комплекса «Аллея Героев» коэффициента зимнего удорожания, что привело к завышению сметной стоимости на 12, 8 тыс. руб.

10. Проверкой порядка исполнения муниципальных контрактов установлено, что по 19 контрактам, заключенным МБУ «Городское хозяйство», подрядчиками были нарушены сроки выполнения работ, по которым, в нарушение п. 7.5 контрактов, ч. 6 и 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчиком не проводилось начисление пеней. Общий объем нанесенного бюджету города ущерба в результате не начисления пеней составляет  308, 8 тыс. руб.

11. В нарушение ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, ст. 450-452  Гражданского кодекса РФ отсутствуют дополнительные соглашения к четырем исполненным контрактам в связи с уменьшением  объемов выполненных работ и их стоимости.

12. В нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ МБУ «Городское хозяйство» не размещало отчеты об исполнении контрактов в единой информационной системе в сфере закупок.

13.  В нарушение ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ по 6 контрактам, реализованным в 2014 году администрацией города,  и  по 31 контракту МБУ «Городское хозяйство» отсутствуют заключения экспертизы.

МБУ «Городское хозяйство» не утвержден Порядок проведения экспертизы поставки товаров, выполнения работ, услуг при исполнении контрактов (договоров) для нужд  учреждения.

14. В нарушение условий заключенных МБУ «Городское хозяйство» контрактов акты выполненных работ не согласовываются с  отделом ЖКХ, ТиС администрации города.

15. Общий объем нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в ходе настоящей проверки, составил 3 052,2 тыс. руб. Общий объем предотвращенных нарушений составил 5 777,4 тыс. руб.

16.  По результатам проверки Контрольно-счетной палатой даны рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Председатель Контрольно-счетной палаты                                           Л.А. Панченко