Информация

об основных итогах контрольного мероприятия

«Аудит закупки «Содержание территории Новофрязинского

кладбища на 2-4 кварталы 2015 года»

В соответствии с пунктом 2.10 Плана работы  Контрольно-счетной палаты города Фрязино на 2015 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 15.12.2014 № 119, в период с 10 по 22 декабря 2015 года проведен аудит закупки «Содержание территории Новофрязинского  кладбища на 2-4 кварталы 2015 года».

В результате проведенного аудита установлено:

1. На основании проведенного аукциона в электронной форме от 21.04.2015 № 0748300000715000044-3 администрацией города (Заказчик) заключен муниципальный контракт от 05.05.2015 № 0748300000715000044-2015.12932 (далее - Контракт) с ООО «Олимп-Строй» (Исполнитель) на выполнение работ по содержанию территории Новофрязинского кладбища на 2-4 кварталы 2015 года.

Цена Контракта составляет 1 165 162,96 руб. Срок выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту длится с момента его заключения до 31 декабря 2015 года.

2. В нарушение п. 4.2. Контракта и ч. 2 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -Закон № 44-ФЗ) Исполнитель 11.11.2015 представил Заказчику отчетную документацию о выполнении работ за период с 05.05.2015 до 24.06.2015, с  01.09.2015 до 30.09.2015 (вместо установленного 5-дневного срока). На момент настоящего аудита отсутствует отчетная документация за июль, август, октябрь, ноябрь.

При этом справки ф. КС-2, КС-3 от  24.06.2015 представлены в виде копий, что противоречит требованиям ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», предусматривающей подтверждение  факта хозяйственной жизни первичным учетным документом.

3. В нарушение п. 4.3 Контракта, предусматривающего, что Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ, либо направляет запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, до настоящего времени Заказчиком не предприняты никакие действия.

4. Согласно ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В нарушение этих норм законодательства о закупках экспертиза результатов выполненных работ Заказчиком не проводилась в связи с несвоевременным представлением (или отсутствием) отчетности со стороны Исполнителя. На момент представления отчетности у Заказчика отсутствовала возможность оценить объем и качество работ по настоящему Контракту, выполненных в мае-июне и сентябре месяце.

5. Экспертиза актов выполненных работ, проведенная в ходе настоящего аудита, установила:

5.1. Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 за период 05.05.2015-24.06.2015  содержит от 82,6% до 100,0% объемов выполненных работ от общего объема работ, установленного Техническим заданием и локальным сметным расчетом. Такое исполнение Контракта следует рассматривать как ненадлежащее, ибо содержание кладбища, являющееся предметом Контракта, требует регулярного проведения работ в течение всего срока действия Контракта.

Завышение стоимости выполненных работ за период 05.05.2015 - 24.06.2015 по расчетам Контрольно-счетной палаты города Фрязино составило 347 913,09 руб.

5.2. Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 за период 01.09.2015-30.09.2015 содержит оставшиеся (согласно локальным сметным расчетам) объемы работ (без учета работ, установленных разделом 6 Технического задания:  «Содержание территории кладбища в зимний период»).

Контрольно-счетная палата рекомендует администрации города:

1. В соответствии с п. 4.3 Контракта направить Исполнителю в письменном виде свои возражения и (или) мотивированный отказ от приемки результатов работ по  имеющимся  Актам о приемке выполненных работ ф. КС-2.

2. Исключить из оплаты установленное завышение стоимости работ.

3. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с п. 7.3 Контракта начислить Исполнителю штраф в размере 10% стоимости Контракта либо пеню за каждый день просрочки выполнения Исполнителем своих обязательств.

4. Обязать Исполнителя представить Заказчику оригиналы  Актов о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справки ф. КС-3 за период 05.05.2015 - 24.06.2015.

Председатель Контрольно-счетной

палаты                                  							Л.А. Панченко