План-график «дорожная карта» по вопросу разработки обеспеченных финансированием веломаршрутов

на территории городского округа Фрязино Московской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Кол-во | Отчет о выполнении | Обеспечено финансированием (руб.) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка схемы прохождения веломаршрута (-ов) | В рамках разработки КСОДД - 2015 год | 1 шт | Выполнено/ не выполнено | 3 000 000,0/ м. б. | Гл. специалист отд.ЖКХ,Т и С, Гавриков Игорь Сергеевич, 8(496)564 -98-78 |
| 2 | Разработка схемы размещения технических средств организации дорожного движения (далее – ТСОДД) и объектов велодорожной инфраструктуры на веломаршруте, определение источников финансирования | -»- |  | - | - | -»- |
| Веломаршрут — ул.Полевая (от проспекта Мира до конечной остановки автобусов пассажирского транспорта) проект в стадии разработки. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование веломаршрута | 2015 год | 1,42 км | Выполнено/ не выполнено | Сумма / областной бюджет | Директор ООО «СЭТ», Караханов Аркадий Ервандович, 8(916)635-74-30 |
| 3.1. | Велопарковки | 2015 | 2 | Выполнено/ не выполнено | -»- | -»- |
| 3.2. | Оборудование ТСОДД | 2015 |  | Выполнено/ не выполнено | -»- | -»- |
|  | Установка дорожных знаков | дд.мм.гг | __ шт | Выполнено/ не выполнено | -»- | -»- |
|  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | дд.мм.гг | 1,42 км | Выполнено/ не выполнено | -»- | -»- |
|  | Другие мероприятия | дд.мм.гг | Кол-во и размерность | Выполнено/ не выполнено |  | Должность, ФИО (полностью), телефон |
| 4 | Пропагандиские мероприятия | дд.мм.гг | Х | Выполнено/ не выполнено | Сумма / источник финансирования | Должность, ФИО (полностью), телефон |
| 5 | Окончание работ, торжественное открытие | дд.мм.гг | Х | Выполнено/ не выполнено | Х | Должность, ФИО (полностью), телефон |
| Веломаршрут — ул. Станционная (от ул. Горького до ул. Вокзальная) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оборудование веломаршрута | Июнь 2015г. | 0,43 км | Выполнено/ не выполнено | 272 565,0/ м.б. | Директор МБУ «Городское хозяйство» Саламатин Александр Владимирович, 8(916)438-24-56 |
| 6.1. | Велопарковки | Июнь 2015 | 1 шт | Выполнено/ не выполнено | Сумма / внебюджетные источники | - |
| 6.2. | Оборудование ТСОДД | дд.мм.гг | 4 шт | Выполнено/ не выполнено | М/б | Директор МБУ «Городское хозяйство» Саламатин Александр Владимирович, 8(916)438-24-56 |
|  | Установка дорожных знаков | дд.мм.гг | 4 шт | Выполнено/ не выполнено | М/б | -»- |
|  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | дд.мм.гг | 0,43 км | Выполнено/ не выполнено | М/б | -»- |
|  | Другие мероприятия | дд.мм.гг | Кол-во и размерность | Выполнено/ не выполнено | - | Должность, ФИО (полностью), телефон |
| 7 | Пропагандиские мероприятия | дд.мм.гг | Х | Выполнено/ не выполнено | Сумма / источник финансирования | Должность, ФИО (полностью), телефон |
| 8 | Окончание работ, торжественное открытие | дд.мм.гг | Х | Выполнено/ не выполнено | Х | Должность, ФИО (полностью), телефон |