## Slide 1
КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
Москва
2015

## Slide 2
Цель, объект исследования и область применения
РАЗРАБОТКА КСОДД
Область применения – организация дорожного движения на УДС городского округа Фрязино
Цель работы – разработка Комплексной схемы организации дорожного движения городского округа Фрязино
Объект исследования - транспортный комплекс городского округа Фрязино, включая улично-дорожную сеть и объекты транспортной инфраструктуры

## Slide 3
Разработка мероприятий Комплексной схемы
организации дорожного движения на территории
городского округа Фрязино
РАЗРАБОТКА КСОДД
Содержание работы

## Slide 4
ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ КСОДД
1. Развитие улично-дорожной сети и повышение уровня организации движения легкового и грузового транспорта
5. Оптимизация парковочного пространства
3. Совершенствование условий велосипедного и пешеходного движения
4. Повышение уровня безопасности дорожного движения
2. Оптимизация системы пассажирских перевозок

## Slide 5
Развитие улично-дорожной сети
Мероприятия схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, запланированные к реализации
на территории городского округа Фрязино

## Slide 6
Развитие улично-дорожной сети
Схема территориального планирования транспортного обслуживания
Московской области
0223 – Руза - Орешки – Колюбакино
0169 – Ивантеевка - Фрязино –
А-103 "Щёлковское шоссе"
0223
0169

## Slide 7
Развитие улично-дорожной сети
Мероприятие | Наименование объекта | Число полос движения (путей) | Протяженность участка, км
Реконструкция автомобильных дорог регионального значения | г. Фрязино, ул. Полевая | 4 | 1,43
 | г. Фрязино, ул. Московская | 4 | 0,83
 | Щелково – Фряново | 6 | 1,86
 | Ивантеевка – Фрязино – А-103 "Щёлковское шоссе" | 4 | 0,95
Строительство автомобильных дорог регионального значения | Ивантеевка – Фрязино – А-103 «Щёлковское шоссе» | 4 | 0,21
Строительство ТПУ | Фрязино |  | 
 | Фрязино Товарная |  | 
Развитие магистральных путей железной дороги | Болшево-Фрязино (Ярославское направление МЖД) | 2 | 1,89
Строительство транспортной развязки на автомобильных дорогах федерального значения | Ивантеевка – Фрязино – А-103 «Щёлковское шоссе» |  | 
 | Щелково – Фряново |  | 
Мероприятия Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, запланированные к реализации
на территории городского округа Фрязино

## Slide 8
2018 год
Развитие улично-дорожной сети

## Slide 9
2025 год
Развитие улично-дорожной сети

## Slide 10
Организация дорожного движения
Основные мероприятия по организации дорожного движения реализуемые
на автодорогах округа до 2018 года:
Организация одностороннего движения
(11 участков на территории г. о. Фрязино);
Строительство светофорного объекта (4 объект)
Оптимизация управления дорожным движением (организация координированного управления светофорными объектами)
(1 участок 5 светофорных объекта).

## Slide 11
Оптимизация грузового движения на территории городского округа Фрязино
Организация дорожного движения

## Slide 12
Оптимизация системы пассажирских перевозок
Мероприятия по оптимизации системы
пассажирских перевозок
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации
1 | Корректировка количества автобусов, интервалов движения и времени работы транспорта на маршрутах № 13, 14, 1, 2, 3 | 2018
2 | Организация муниципальных маршрутов (включая приобретение необходимого подвижного состава), 3 новых маршрута | 2018-2025
3 | Создание ЦДС, включая ГЛОНАСС/GPS и систему видеонаблюдения на транспорте | 2025
4 | Создание системы информирования пассажиров | 2018 - 2025
5 | Проектирование и строительство ОРП, 2 ОРП | 2018
6 | Проектирование и строительство ТПУ, 2 ТПУ | 2025
7 | Строительство, обустройство и реконструкция о.п. | 2018
8 | Реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями на существующих о.п. | 2025

## Slide 13
Совершенствование условий пешеходного движения
Основные мероприятия по совершенствованию условий пешеходного движения на территории г. о. Фрязино до 2025 года
Установка пешеходных ограждений, 17,5 км
Обустройство имеющихся пешеходных переходов в соответствии с
ГОСТ Р 52289-2004, 83 участка
Строительство тротуаров, 6,6 км
Устройство новых пешеходных переходов, 117 участков

## Slide 14
Повышение уровня безопасности дорожного движения и совершенствование условий пешеходного движения
Типовая схема обустройства пешеходного перехода

## Slide 15
Совершенствование условий велосипедного движения
Назначение маршрутов
Рекреационные маршруты – 1
(5,4 км)
Транспортные (деловые)
маршруты– 2 (19,6 км)
1
2
2
2
2
1
1
2
2

## Slide 16
Оптимизация парковочного пространства
Предложения по размещению новых парковок
на территории городского округа Фрязино
На территории округа имеется порядка 20 гаражных кооперативов, в которых размещено около 4500 машиномест
Гаражные кооперативы расположены достаточно равномерно по территории городского округа Фрязино
Предусматривается увеличение количества машиномест за счет строительства многоярусного паркинга на 11360 машиномест

## Slide 17
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Целевые показатели и индикаторы
Наименование показателя | Ед. измерения | Значение индикатора |  | 
 |  | Текущее значение 2015 год (на начало года) | До 2018 года | До 2025 года
Задача 1 Развитие улично-дорожной сети и повышение уровня организации движения легкового и грузового транспорта |  |  |  | 
1 Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 38,7 | 41,2 | 46,9
Задача 2 Оптимизация системы пассажирских перевозок |  |  |  | 
2 Среднее время ожидания пассажирского транспорта на остановках на ключевых маршрутах: муниципальные (социальные) маршруты; муниципальные (коммерческие) маршруты; межмуниципальные маршруты; межсубъектные маршруты | мин | 20 20 30 25 | 17 17 27 22 | 10 10 20 18
3 Регулярность движения маршрутного транспорта | доля рейсов выполненных по расписанию, % | нет данных | 85 | 90
Задача 3 Оптимизация парковочного пространства |  |  |  | 
4 Количество (созданных) машиномест на парковках общего пользования | ед. | 5200 | 414 | 11360***
Задача 4 Совершенствование условий велосипедного и пешеходного движения |  |  |  | 
5 Протяжённость велосипедных дорожек | км | 0,2 | 25 | -
6 Количество обустроенных пешеходных переходов | ед. | 101 | 201 | *
7 Протяженность установленных пешеходных ограждений | п.м. | нет данных | 17500 | *
Задача 5 Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  |  | 
8 Социальный (транспортный) риск (погибших на 100 тыс. человек населения городского округа) (численность населения г.о. по итогам 2014 г. – 58 946 чел.) | чел./100 тыс. чел. | 3,4 | 2,0** | 1,2**
Примечание: * - Значение индикатора определяется на основе анализа очагов аварийности за предыдущий год; ** - значение индикатора может быть достигнуто только при реализации комплекса мероприятий на федеральных, региональных и муниципальных автодорогах; *** – без учета парковок у новых ЖК. |  |  |  | 

## Slide 18
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Этапы и сроки реализации Программы | 1 этап: 2015 – 2018 гг. 2 этап: 2018 – 2025 гг.
Необходима актуализация КСОДД не реже, чем каждые 5 лет
Оценочные данные по финансированию программы
Наименование мероприятия | тыс. рублей, в ценах текущего периода* | 
 | 2015 − 2018 гг. | 2018 − 2025 гг.
Мероприятия по развитию УДС (автодороги регионального значения) | 74 357 | -
Мероприятия по развитию УДС (автодороги местного значения) | 239 726 | 1 687 710
Мероприятия по повышению уровня организации движения легкового и грузового транспорта | 102 050 | -
Мероприятия по оптимизации пассажирских перевозок | 84 896 | 114 564
Мероприятия по оптимизации парковочного пространства | 14 188 | -
Мероприятия по организации велопешеходных дорожек и велопарковок | 45 613 | 62
Мероприятия по совершенствованию условий пешеходного движения | 117 669 | -
Итого: | 678 498 | 1 802 336
в том числе: Бюджет МО | 154 715 | 800 900
Бюджет г.о. Фрязино | 361 955 | 878 137
Внебюджетные источники | 161 128 | 123 299

## Slide 19
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ КСОДД
Улучшение связности территорий городского округа Фрязино и его транспортной доступности в сообщении с сопредельными территориями и г. Москвой
Увеличение пропускной способности УДС, снижение транспортных задержек и увеличение скорости движения транспортных потоков
Снижение уровня шумовой нагрузки от грузового автотранспорта на селитебные территории за счет введения маршрутизации перемещения грузовиков на территории г. Фрязино
К 2025 году будет полностью устранен имеющийся дефицит парковочных площадей
Задача 1 Развитие улично-дорожной сети и повышение уровня организации
движения легкового и грузового транспорта
Задача 2 Оптимизация системы пассажирских перевозок
Задача 3 Оптимизация парковочного пространства
Улучшение транспортной доступности объектов притяжения пассажирских потоков как на территории округа, так и за его пределами, создания транспортно-пересадочных узлов, введения систем диспетчеризации и информирования пассажиров, создания безбарьерной среды для пассажиров с ограниченными возможностями
Задача 4 Совершенствование условий велосипедного и пешеходного движения
Предложена удобная и безопасная велосипедная инфраструктура предназначенная как для рекреационных целей, так и для удовлетворения спроса на передвижения в прочих целях (общей протяженностью 25 км)
Обеспечение беспрепятственного перемещения пешеходных потоков
Снижение количества ДТП с участием пешеходов и тяжести их последствий
Задача 5 Повышение уровня безопасности дорожного движения
Снижение социального риска более чем на 40% , достижение уровня 1,2 погибших на 100 тыс. человек к 2025 году при реализация предлагаемых мероприятий в комплексе с мероприятиями, рекомендуемыми на федеральных автомобильных
Ликвидация имеющихся мест концентрации ДТП
Результатом разработки КСОДД является Программа взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории городского округа Фрязино, реализация которых обеспечит: