# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# **от 29.12.2022 № 984**

# (в редакции постановления администрации городского округа Фрязино

# от 24.01.2024 № 76)

Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Архитектура и градостроительство» на 2023 – 2027 годы

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Фрязино от 09.11.2022 № 761 «О Перечне муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, реализация которых планируется с 2023 года», постановлением администрации городского округа Фрязино от 24.03.2021 № 20 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области», Уставом городского округа Фрязино Московской области

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино Московской области «Архитектура и градостроительство» на 2023 – 2027 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Признать утратившими силу с 01.01.2023:

- постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 665 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Архитектура и градостроительство» на 2020 – 2024 годы»;

- постановление Главы городского округа Фрязино от 26.03.2020 № 182 «О внесении изменений в постановление Главы городcкого округа Фрязино от 01.11.2019 № 665  «Об утверждении муниципальной программы Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области (еженедельная общественно-политическая газета городского округа Фрязино «Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета администрации городского округа Фрязино Силаеву Н.В.

Глава городского округа Фрязино Д.Р. Воробьев

Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Фрязино от 29.12.2022 № 984

# ***(в ред. постановления от 24.01.2024 № 76)***

**Муниципальная программа городского округа Фрязино Московской области «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы»**

**Паспорт муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации – председатель комитета  Силаева Н.В. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории городского округа Фрязино Московской области.  2. Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития городского округа Фрязино Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке города.  3. Повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа Фрязино Московской области» | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Фрязино |
| Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа Фрязино Московской области». | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Фрязино |
| Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма». | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Фрязино |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.1. Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Фрязино Московской области;  1.2. Подготовка карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Фрязино Московской области;  1.3. Внесение изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Фрязино Московской области |
| 2.1. Обеспечение подготовки документации по планировке территорий в соответствии с документами территориального планирования городского округа Фрязино Московской области;  2.2. Обеспечение исполнения Администрацией городского округа Фрязино отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства |
| 4. Эффективное выполнение полномочий в сферах архитектуры и градостроительства Администрацией городского округа Фрязино |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| Средства бюджета Московской области | 897 | 299 | 299 | 299 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 897 | 299 | 299 | 299 | 0 | 0 |

**1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере**

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий, которые являются основным и средствами планирования развития территории городского округа Фрязино Московской области, используемым для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Генеральный план городского округа Фрязино Московской области утвержден Решением Совета депутатов города Фрязино от 06.07.2017 № 185.

Правила землепользования и застройки территории городского округа Фрязино Московской области утверждены решением Совета депутатов города Фрязино от 20.10.2017 № 210.

Основные градостроительные документы разработаны Администрацией городского округа Фрязино в целях:

- создания условий для устойчивого развития территории городского округа,

- сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создания условий для планировки территории городского округа;

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа.

Решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 19.12.2019 № 392 утвержден проект «Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Фрязино Московской области». Правила являются документом градостроительного зонирования, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Фрязино Московской области, иными нормативно-правовыми актами. Проект Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Фрязино Московской области подготовлен применительно к части территории городского округа, за исключением территории земель лесного фонда.

В соответствии с Законом Московской области от 28.12.2020 № 308/2020-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О Генеральном плане развития Московской области» Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Фрязино Московской области утверждены постановлением Администрации городского округа Фрязино от 04.10.2021 № 496. Постановлением Администрации городского округа Фрязино от 29.03.2023 № 265 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Фрязино от 04.10.2021 № 496 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Фрязино Московской области» дополнительно внесены изменения в части корректировки градостроительных регламентов, графической части и порядка их применения.

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Фрязино Московской области утверждены Решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.12.2019 № 317.

Документы территориального планирования, градостроительного зонирования, документация по планировке территорий являются важнейшим элементом при разработке инвестиционных программ, формировании перечня инвестиционных проектов, финансируемых из областного и местных бюджетов, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций.

С момента начала разработки Генерального плана и Правил землепользования и застройки территории городского округа Фрязино Московской области произошли изменения в законодательстве, в составе землепользований, назначении земельных участков, в социально-экономической и демографической ситуации, в функциональной и структурной организации территорий городского округа Фрязино Московской области.

В сложившейся ситуации Администрацией городского округа Фрязино в 2023 году предусмотрено внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования (актуализация утвержденных документов) обусловленное необходимостью подготовки документов, соответствующих требованиям современного законодательства, обеспечения согласованности всех документов территориального планирования городского округа Фрязино Московской области. Подготовка проекта документа внесение изменений в Генеральный план городского округа Фрязино Московской области осуществляется на основании государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39. Проект «Внесение изменения в генеральный план городского округа Фрязино Московской области» утвержден решением Совета депутатов г.о. Фрязино от 12.12.2023 № 413/71.

При отсутствии согласованности и актуальности документов территориального планирования городского округа Фрязино, документации по планировке территорий, не представляется возможной реализация инвестиционных программ, направленных на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе на развитие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, на развитие инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

**1.1. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации**

**муниципальной программы**

Реализация Программы позволит обеспечить на территории городского округа Фрязино Московской области формирование эффективных механизмов градостроительной политики, комплексного развития территорий городского округа, осуществление полномочий в сфере градостроительной деятельности, предусмотренные действующим законодательством.

Экономическая эффективность от реализации Программы состоит в повышении инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности территории городского округа Фрязино, увеличении инвестиций в строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

Кроме того, реализация Программы позволит создать актуальную комплексную систему градостроительного развития территории городского округа Фрязино Московской области, в обеспечении актуальным документами территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с требованиями законодательства, за счет создания научно-обоснованных прогнозов социально-экономического развития и территориально-планировочной организации территорий, обеспечения пространственно-планировочной увязки перспектив развития основных народнохозяйственных подсистем (производства, расселения, инженерно-транспортной инфраструктуры, социально-культурного обслуживания населения), с учетом проблем сохранения окружающей среды и историко-культурного наследия.

Целью Программы является: обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории городского округа Фрязино Московской области, в том числе определение приоритетов формирования политики пространственного развития, обеспечивающей преодоление негативных тенденций в застройке города, повышение качества жизни населения, формирование условий устойчивого градостроительного развития.

Указанные цели достигаются путем решения следующих задач:

- наличием утвержденного Генерального плана городского округа Фрязино Московской области;

- наличием карты планируемого размещения объектов местного значения;

- наличием утвержденных Правил землепользования и застройки территории городского округа Фрязино Московской области;

- наличием Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Фрязино Московской области;

- созданием архитектурно-художественного привлекательного облика городского округа Фрязино Московской области;

- координацией деятельности в части упорядочения и приведения в соответствие нормативно-правовой базе архитектурно-художественного облика и формирования комфортной городской среды.

**2. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области**

**«Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | | Тип показателя\* | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы/подпрограммы | | | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1. | Наименование цели: «Обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории городского округа Фрязино Московской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Фрязино Московской области | Отраслевой показатель | | процент | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | Администрация  городского округа Фрязино | 02.01, 02.02, 02.2.03, 02.04, 02.05 |
| 2. | Обеспеченность актуальной версией нормативов градостроительного проектирования городского округа Фрязино Московской области | Отраслевой показатель | | процент | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | Администрация  городского округа Фрязино | 03.01; 03.02 |

**3. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы**

**городского округа Фрязино Московской области «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период предоставления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа Фрязино Московской области» | | | | |
| 1.1 | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Фрязино Московской области | процент | Значение показателя определяется по формуле:  ОАД = РД / ПР x 100, где:  ОАД – обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Фрязино Московской области;  РД - количество утвержденных документов (внесенных изменений) на конец отчетного года;  ПР – общее количество документов, планируемых  к утверждению (внесению изменений) к концу отчетного года | Решение Градостроительного совета Московской области о направлении, разработанных в текущем году документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Фрязино Московской области, на утверждение в представительные органы местного самоуправления,  - Наличие утвержденных представительными органами местного самоуправления документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Фрязино Московской области на конец отчетного года | Ежеквартально |
| 1.2 | Обеспеченность актуальной версией нормативов градостроительного проектирования городского округа Фрязино Московской области | процент | Значение показателя определяется по формуле:  ОАД = РД / ПР x 100, где:  ОАД – обеспеченность актуальной версией нормативов градостроительного проектирования городского округа Фрязино Московской области;  РД - количество утвержденных документов (внесенных изменений) на конец отчетного года;  ПР – общее количество документов, планируемых  к утверждению (внесению изменений) к концу отчетного года | Наличие утвержденных представительными органами местного самоуправления нормативов градостроительного проектирования городского округа Фрязино Московской области на конец отчетного года | Ежеквартально |

**3.1. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области**

**«Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер подпрограммы | Номер основного мероприятия | Номер мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | I | 02 | 01 | Количество проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана (внесение изменений в Генеральный план) городского округа Фрязино Московской области | штук | Всего проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана (внесение изменений в Генеральный план) городского округа Фрязино Московской области |
| 2 | I | 02 | 02 | Наличие утвержденного в актуальной версии Генерального плана (внесение изменений в Генеральный план) городского округа Фрязино Московской области, да/нет | Да/нет | Разработан в актуальной версии Генеральный план (внесение изменений в Генеральный план) городского округа Фрязино Московской области |
| 3 | I | 02 | 03 | Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Фрязино Московской области | Да/нет | Разработана карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Фрязино Московской области |
| 4 | I | 02 | 04 | Количество проведенных публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) территории городского округа Фрязино Московской области | Единиц | Всего проведенных публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) территории городского округа Фрязино Московской области |
| 5 | I | 02 | 05 | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) территории городского округа Фрязино Московской области | Да/нет | Разработаны в в актуальной версии Правила землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) территории городского округа Фрязино Московской области |
| 6 | 1 | 03 | 01 | Наличие разработанных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа Фрязино Московской области | Да/нет | Значение результата определяется исходя из наличия в отчетном периоде разработанных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа Фрязино Московской области |
| 7 | I | 03 | 02 | Наличие утвержденных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа Фрязино Московской области | Да/нет | Разработаны в актуальной версии нормативы градостроительного проектирования городского округа Фрязино Московской области |
| 8 | II | 01 | 01 | Наличие документации по планировке территории для размещения объекта местного значения | Да/нет | Подготовлена документация по планировке территории для размещения объекта местного значения |
| 9 | II | 01 | 02 | Наличие утвержденного проекта планировки территории для размещения объекта местного значения | да/нет | Подготовлен проект планировки территории для размещения объекта местного значения |
| 10 | II | 01 | 03 | Наличие утвержденного проекта межевания территории для размещения объекта местного значения | да/нет | Подготовлен проект межевания территории для размещения объекта местного значения |
| 11 | II | 01 | 04 | Наличие отчета о проведенных инженерных изысканиях для подготовки документации для размещения объектов местного значения | да/нет | Подготовлен отчет о проведенных инженерных изысканиях для подготовки документации для размещения объекта местного значения |
| 12 | II | 04 | 01 | Количество решений по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме | Единиц | Значение показателя определяется из количества подготовленных решений по присвоению (аннулированию) адресов, переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме |
| 13 | II | 05 | 01 | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа | Единиц | Значение показателя определяется из количества ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа |

**4. Перечень мероприятий подпрограммы I «Разработка Генерального плана развития городского округа Фрязино Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02.  Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Фрязино Московской области | 2023 - 2027 | Итого: | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Фрязино Московской области | | | | | | | | | | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Средства городского бюджета |
| 1.1 | Мероприятие 02.01.  Проведение публичных слушаний/общественных  обсуждений по проекту Генерального плана (внесение изменений в Генеральный план) городского округа Фрязино Московской области | 2023 - 2027 | Итого: | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Фрязино Московской области | | | | | | | | | | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Средства городского бюджета |
| Количество проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана (внесение изменений в Генеральный план) городского округа Фрязино Московской области, единиц | х | х | Всего | Итого: 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 02.02.  Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования проекта Генерального плана (внесение изменений в Генеральный план) городского округа Фрязино Московской области | 2023 - 2027 | Итого: | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Фрязино Московской области | | | | | | | | | | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Средства городского бюджета |
| Наличие утвержденного в актуальной версии Генерального плана (внесение изменений в Генеральный план) городского округа Фрязино Московской области, да/нет | х | х | Всего | Итого: 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| да | нет | нет | нет | да | да | да | да | да |
| 1.3 | Мероприятие 02.03.  Обеспечение утверждения Администрацией городского округа Фрязино карты планируемого размещения объектов местного значения | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Фрязино Московской области | | | | | | | | | | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Средства городского бюджета |
| Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Фрязино Московской области, да/нет | х | х | Всего | Итого:  2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| да | нет | нет | нет | да | да | да | да | да |
| 1.4 | Мероприятие 02.04.  Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) территории городского округа Фрязино Московской области | 2023 - 2027 | Итого: | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Фрязино Московской области | | | | | | | | | | Отдел архитектуры и градостроительства |
|  | Средства городского бюджета |
| Количество проведенных публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) территории городского округа Фрязино Московской области, единиц | х | х | Всего | Итого:  2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 02.05.  Обеспечение утверждения Администрацией городского округа Фрязино Московской области проекта Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) территории городского округа Фрязино Московской области | 2023 - 2027 | Итого: | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Фрязино Московской области | | | | | | | | | | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Средства городского бюджета |
| Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) территории городского округа Фрязино Московской области, да/нет | х | х | Всего | Итого:  2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| да | да | нет | нет | нет | да | да | да | да | да |
| 2 | Основное мероприятие 03. Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа Фрязино Московской области | 2023 - 2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Средства городского бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 03.01. Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа Фрязино Московской области | 2023 - 2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Средства городского бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наличие разработанных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа Фрязино Московской области | х | х | Всего | Итого:  2023 | В том числе по кварталам | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | IV |
| да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 2.2. | Мероприятие 03.02. Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) городского округа Фрязино Московской области | 2023 - 2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Средства городского бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наличие утвержденных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа Фрязино Московской области, да/нет | х | х | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | Итого по программе | | Итого: | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства городского бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. Перечень мероприятий подпрограммы II «Реализация политики пространственного развития**

**городского округа Фрязино Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01.  Обеспечение подготовки документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования Московской области и городского округа Фрязино Московской области | 2023 - 2027 | Итого: | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Средства городского бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Разработка документации по планировке территории для размещения объекта местного значения | 2023 - 2027 | Итого: | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Средства городского бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наличие документации по планировке территории для размещения объекта местного значения, да/нет | х | х | ВСЕГО | Итого: 2023 год | в том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
| 1.2 | Мероприятие 01.02.  Разработка проекта планировки территории для размещения объекта местного значения | 2023 - 2027 | Итого: | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Средства городского бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наличие утвержденного проекта планировки территории для размещения объекта местного значения, да/нет | х | х | ВСЕГО | Итого: 2023 год | в том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да |
| 1.3 | Мероприятие 01.03.  Разработка проекта межевания территории для размещения объекта местного значения | 2023 - 2027 | Итого: | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Средства городского бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наличие утвержденного проекта межевания территории для размещения объекта местного значения, да/нет | х | х | ВСЕГО | Итого: 2023 год | в том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
| 1.4 | Мероприятие 01.04.  Проведение инженерных изысканий для подготовки документации для размещения объектов местного значения | 2023 - 2027 | Итого: | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Средства городского бюджета | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наличие отчета о проведенных инженерных изысканиях для подготовки документации для размещения объектов местного значения, да/нет | х | х | ВСЕГО | Итого: 2023 | в том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да |
| 2. | Основное мероприятие 04.  Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных  полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных  городскому округу Фрязино Московской области | 2023 - 2027 | Итого: | 897 | 299 | | | | | 299 | 299 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 04.01.  Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме | 2023 - 2027 | Итого: | 897 | 299 | | | | | 299 | 299 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Средства бюджета Московской области | 897 | 299 | | | | | 299 | 299 | 0 | 0 |
| Количество решений по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, единиц | х | х | ВСЕГО | Итого: 2023 | в том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | IV |
| 600 | 120 | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3. | Основное мероприятие 05.  Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа Фрязино Московской области | 2023 - 2027 | Итого: | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Средства городского бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 05.01.  Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа | 2023 - 2027 | Итого: | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| Средства городского бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа, единиц | х | х | ВСЕГО | Итого: 2023 год | в том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Итого по подпрограмме | х | Итого: | 897 | 299 | | | | | 299 | 299 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 897 | 299 | | | | | 299 | 299 | 0 | 0 |

**6. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01.  Создание условий для реализации полномочий Администрации городского округа Фрязино | 2023 - 2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
| Средства городского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Обеспечение деятельности Администрации городского округа Фрязино | 2023 - 2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
| 2023 - 2027 | Средства городского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере архитектуры и градостроительства Администрацией городского округа Фрязино | 2023 - 2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
| Средства городского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | х | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства городского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».