# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 13.03.2023 № 203

# (в редакции постановлений администрации городского округа Фрязино

# от 03.10.2023 № 916, от 16.05.2024 № 468)

1. Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 - 2027 годы
2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Фрязино от 24.03.2021 № 20 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области», решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 19.12.2022 № 286/53 «О бюджете городского округа Фрязино на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом городского округа Фрязино Московской области,
3. **п о с т а н о в л я ю:**
4. 1. Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы (прилагается).
5. 2. Признать утратившими силу с 01.01.2023:
6. постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы»;
7. постановление Главы городского округа Фрязино от 28.11.2019 № 726 «О внесении изменений в постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы».
8. 3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2023.
9. 4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино (еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.
10. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Медведева Д.А.

Глава городского округа Фрязино Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 13.03.2023 № 203

***(в ред. постановлений от 03.10.2023 № 916,***

***от 16.05.2024 № 468)***

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2023 - 2027 годы**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2023 - 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Начальник управления благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Шкаев Д.И. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории городского округа Фрязино Московской области |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Управление благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Фрязино |
| Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Управление благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Фрязино |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 874 316,85 | 688 615,23 | 183 045,62 | 1 328,00 | 1 328,00 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 5 739,19 | 5 739,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 711 012,89 | 394 824,62 | 410 530,29 | 392 946,09 | 330 197,09 | 182 514,80 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 591 068,93 | 1 089 179,04 | 593 575,91 | 394 274,09 | 331 525,09 | 182 514,80 |

**1. Общая характеристика сферы благоустройства**

**в городском округе Фрязино**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создания безопасных и комфортных условий для проживания жителей городского округа Фрязино.

Уровень внешнего благоустройства н развитая инженерная инфраструктура во многом определяет статус городского округа.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Текущее состояние территорий городского округа Фрязино не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, малое количество парковок для автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, их неудовлетворительное состояние, неудовлетворительное состояние общественных территорий, недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Существенное положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы. Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей н сложившуюся инфраструктуру территории и дворов, для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зелёные насаждения, необходимый уровень освещённости дворов в темное время суток.

Для поддержания дворовых и общественных территорий городского округа Фрязино в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа городского округа Фрязино «Формирование современной комфортной городской среды».

Участие городского округа Фрязино в государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и в федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» способствует решению выполнения поставленных задач.

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий возможно предусмотреть трудовое участие жителей в субботниках.

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей в рамках проведения субботников является обязательным.

Форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий может быть определена дифференцировано: это может быть финансовое участие или трудовое, в том числе участие в субботниках (месячниках благоустройства), в акциях «Посади дерево», «Лес Победы», экологических субботниках и т.д.

Месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с нормативных характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова, исходя из климатических показателей, с активным привлечением жителей и юридических лиц.

Программа также предусматривает мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности систем наружного освещения, сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением высокоэффективных светильников.

Принимая во внимание необходимость упорядочивания мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом.

Целью настоящей Программы является повышение уровня благоустройства городской среды и комфортного проживания населения на территории городского округа Фрязино*.*

Достижение целей Программы обеспечивается решением следующих задач:

1. обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования с учетом приоритетов территориального развития;
2. создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Московской области;
3. обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствие с едиными требованиями;
4. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

**2. Инерционный прогноз развития сферы благоустройства**

**в городском округе Фрязино**

Реализация благоустройства общественных территорий и комплексного благоустройства дворовых территорий городского округа Фрязино будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениях муниципальной программы.

В Программном обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая реальность - новые возможности» одним из основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

детская площадка;

озеленение;

наружное освещение;

информационный стенд;

контейнерная площадка;

лавочки (скамейки);

урны;

ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного трудового участия жителей MКД, территории, которых благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ:

обустройство автомобильных парковок;

спортивная площадка (воркаут);

площадки для отдыха;

приспособления для сушки белья;

Трудовое участие может выражаться с выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

покраска малых архитектурных форм, бордюрного камня и т.д.

озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);

иные виды работ по усмотрению жителей.

Работы по благоустройству территорий должны учитывать предложения, поступившие от заинтересованных лиц (граждане и организации), принимающих участие в отборе территорий МКД и наиболее посещаемой территории общего использования городского округа Фрязино и соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

 Субсидии из бюджета Московской области, предоставленные на реализацию мероприятий Государственной программы Московской области по ремонту дворовых территорий муниципального образования, могут быть израсходованы на следующие виды работ: ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (проезжей части дворовых проездов, тротуаров, автомобильных парковок, пешеходных дорожек дворовых территорий, проездов к дворовым территориям в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, в связи с выполнением работ по ремонту асфальтового покрытие дворовых территорий, заключенных в план комплексного благоустройства дворовых территорий и входящих в состав общего имущества жителей многоквартирных домов, в соответствии с статьей 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. Также, Государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» предусмотрены субсидии на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в рамках которого выполняются работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, нуждающихся в ямочном ремонте асфальтового покрытия дворовых территорий.

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного Проекта предусматривает предоставление субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных про-грамм Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований со-ответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая этого года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закуски товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Вместе с тем, повышение уровня комфортности проживания населения достигается в области жилищного хозяйства, в том числе проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выполнением мероприятий.

В соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территорий муниципального образования предусмотрены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов об их благоустройстве. Данными мероприятиями являются:

информирование жителей о проведении на территории муниципального образования инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы городского округа Фрязино «Формирование современной комфортной городской среды»;

инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования;

направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователя ми) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования;

сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить Соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При заключении контрактов на благоустройство дворовых и общественных территорий с привлечением субсидий необходимо соблюдать требования по трехлетнему гарантийному сроку на выполненные работы.

**3. Целевые показатели муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя[\*](#P760) | Единица измерения | Базовое значение \*\* | Планируемое значение по годам реализации | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя\*\*\* (Y.XX.ZZ) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»** |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | *Приоритетный*Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.F2.02 |
| 2. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | *Приоритетный*Отраслевой показатель | Процент | 92,77 | 91,67 | 93,37 | 94 | 94,5 | 0,5 | 1.01.04 |
| 3. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | *Приоритетный*Отраслевой показатель | Процент |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01.04 |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | *Приоритетный*Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.01.02, 1.01.03, 1.01.04, |
| **2.** | **Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах****на территории Московской области»** |
| 1. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс.квадратных метров | 1 424 697,541 |  | 1 424 697,541 | 1 424 697,541 | 1 424 697,541 | 1 424 697,541 | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.19 |
| 2. | Замена детских игровых площадок | *Приоритетный*Отраслевой показатель | Единица | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2.01.20 |
| 3. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | *Приоритетный*Отраслевой показатель | Единица | 1023 | 80 | 511 | 80 | 80 | 80 | 2.01.22 |
| 4. | Установка шкафов управления наружным освещением | *Приоритетный*Отраслевой показатель | Единица | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.01.23 |

\*Указывается принадлежность показателя к:

1) указу Президента Российской Федерации - в графе «Тип показателя» проставляется «Указ ПРФ от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «наименование»;

2) ежегодному обращению Губернатора Московской области - в графе «Тип показателя» проставляется «Обращение»;

3) соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, - в графе «Тип показателя» проставляется «Соглашение»;

4) региональному проекту - в графе «Тип показателя» проставляется «Региональный проект «наименование».

В случае если показатель нельзя отнести ни к одному из вышеперечисленных типов показателей, в графе «Тип показателя» проставляется «Отраслевой показатель».

\*\* Указывается значение, сложившееся в отчетном периоде. Графа 5 не заполняется в случае если показатель включен позднее 1-го года реализации подпрограммы. При наличии базового значения показателя его необходимо отражать в приложении 17 справочно в графе «Порядок расчета», с указанием года к которому относится значение, принимаемое за базовое, либо как составляющая расчета показателя.

\*\*\*За исключением обеспечивающей подпрограммы.

**4. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность предоставления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 2. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 3. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 5. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | ОМСУ | Ежеквартально |
| 6. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Главное управления содержания территорий Московской области | Ежеквартально |
| 7. | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 8. | Установка шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |

**4.1. Методика определения результатов выполнения мероприятий**

**«Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие F2.** Формирование комфортной городской среды | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 2. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие F2.** Формирование комфортной городской среды | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий. Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 3. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие F2.** Формирование комфортной городской среды | Мероприятие F2.03.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 4. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие 01.**Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон. |
| 5. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие 01.**Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | Установлены детские, игровые площадки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских, игровых площадок, установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок. |
| 6. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие 01.**Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Мероприятие 01.04.Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 7. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Основное мероприятие 01.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Мероприятие 01.20.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 8. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Основное мероприятие 01.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Мероприятие 01.20.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| 9. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Основное мероприятие 01.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Мероприятие 01.20.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 10. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Основное мероприятие 01.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Мероприятие 01.20.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 11. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Основное мероприятие 01.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Мероприятие 01.20.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| 12. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Основное мероприятие 01.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Мероприятие 01.20.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 13. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Основное мероприятие 01.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Мероприятие 01.22.Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 14. | Подпрограмма II«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие F2.** Формирование комфортной городской среды | Мероприятие F2.01.Ремонт дворовых территорий | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде. |
| 15. | Подпрограмма II«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Мероприятие 01.01.Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде. |
| 16. | Подпрограмма II«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Мероприятие 01.02.Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий |
| 17. | Подпрограмма II«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Мероприятие 01.03.Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных право-нарушениях в сфере благоустройства | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 18. | Подпрограмма II«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Мероприятие 01.15.Содержание дворовых территорий | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 19. | Подпрограмма II«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Мероприятие 01.16.Содержание в чистоте территории города (общественные пространства) | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа, за исключением парков культуры и отдыха |
| 20. | Подпрограмма II«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Мероприятие 01.17.Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 21. | Подпрограмма II«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Мероприятие 01.19.Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 22. | Подпрограмма II«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Мероприятие 01.20.Замена и модернизация детских игровых площадок | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 23. | Подпрограмма II«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Мероприятие 01.21.Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 24. | Подпрограмма II«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Мероприятие 01.22.Замена неэнергоэффетив-ных светильников наружного освещения | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 25. | Подпрограмма II«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Мероприятие 01.23.Установка шкафов управления наружным освещениям | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 26. | Подпрограмма II«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Мероприятие 01.29.Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | Модернизированы дворовые территории | Ед. | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 27. | Подпрограмма II«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 03.**Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Мероприятие 03.01.Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Проведен ремонт подъездов МКД | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2023 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |

**5. Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**

**5.1. Перечень мероприятий Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Основное мероприятие F2.** Формирование комфортной городской среды | 2023 -2027 | Итого | 471 209,65 | 276 979,10 | 194 230,55 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 439 108,56 | 257 390,94 | 181 717,62 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 5 739,19 | 5 739,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 26 361,90 | 13 848,97 | 12 512,93 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Мероприятие F2.01.**Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023 -2027 | Итого | 141 385,57 | 8 055,02 | 133 330,55 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 128 577,09 | 1 913,07 | 126 664,02 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 5 739,19 | 5 739,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 7 069,29 | 402,76 | 6 666,53 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены общественные территории, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |
| I | II | III | IV |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **Мероприятие F2.02.**Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023 -2027 | Итого | 268 924,08 | 268 924,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 255 477,87 | 255 477,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 13 446,21 | 13 446,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |
| I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | **Мероприятие F2.03.**Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023 -2027 | Итого | 60 900,00 | 0 | 60 900,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 55 053,60 | 0 | 55 053,60 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 5 846,40 | 0 | 5 846,40 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены скверы, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |
| I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 01.**Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023 -2027 | Итого | 485 847,77 | 480 728,56 | 5 119,21 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино, Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство», Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино» |
| Средства бюджета Московской области | 382 404,37 | 382 404,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 103 443,40 | 98 324,19 | 5 119,21 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | **Мероприятие 01.02.** Благоустройство лесопарковых зон | 2023 -2027 | Итого | 395 297,35 | 395 297,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино» |
| Средства бюджета Московской области | 371 505,26 | 371 505,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 23 792,09 | 23 792,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены лесопарковые зоны, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |
| I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. |  **Мероприятие 01.03.** Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023 -2027 | Итого | 35 237,06 | 35 237,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |
| Средства бюджета Московской области | 10 571,11 | 10 571,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 24 665,95 | 24 665,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Установлены детские, игровые площадки, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | **Мероприятие 01.04.**Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023 -2027 | Итого | 1 382,91 | 1 093,34 | 289,57 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино, Муниципальное бюджетное учреждение города Фря-зино «Город-ское хозяй-ство» |
| Средства бюджета Московской области | 328,00 | 328,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 054,91 | 765,34 | 289,57 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |
| I | II | III | IV |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | **Мероприятие 01.20.**Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023 -2027 | Итого | 53 924,78 | 49 095,14 | 4 829,64 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино, Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 53 924,78 | 49 095,14 | 4 829,64 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |
| I | II | III | IV |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | **Мероприятие 01.22.**Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023 -2027 | Итого | 5,67 | 5,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 5,67 | 5,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |
| I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме I | Итого | 957 057,42 | 757 707,66 | 199 349,76 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 821 512,93 | 639 795,31 | 181 717,62 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 5 739,19 | 5 739,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 129 805,30 | 112 173,16 | 17 632,14 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**5.2. Адресный перечень объектов, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощностиобъекта строительства (кв.метр, погонныйметр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Пре-дель-ная стои-мость объек-та капи-таль-ного строи-тельства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| Всего(тыс. руб.) | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | г.о.Фрязино, Благоустройство Зоны отдыха на Площади Победы и ул.Комсомольская | ед. | Работы по благоустройству | 2023 | 2024 |  |  | Итого | 141 385,57 | 8 055,02 | 133 330,55 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 128 577,09 | 1 913,07 | 126 664,02 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 5 739,19 | 5 739,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 7 069,29 | 402,76 | 6 666,53 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.3. Адресный перечень объектов, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству**

**общественных территорий**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/приростмощ-ностиобъекта строи-тель-ства(кв.метр, погон-ныйметр, место, койко-местои так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Пре-дель-ная стои-мость объек-та капи-таль-ного строи-тельства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| Всего(тыс. руб.) | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | г.о.Фрязино, Благоустройство Зоны отдыха на Площади Победы и ул.Комсомольская | ед. | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 268 924,08 | 268 924,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 255 477,87 | 255 477,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 13 446,21 | 13 446,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.4. Адресный перечень объектов, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству**

**общественных территорий (благоустройство скверов)**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/приростмощ-ностиобъекта строи-тель-ства(кв.метр, погон-ныйметр, место, койко-местои так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Пре-дель-ная стои-мость объек-та капи-таль-ного строи-тельства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| Всего(тыс. руб.) | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2. | г.о.Фрязино, Благоустройство сквера по адресу: г.Фрязино, ул.Институтская, 10А | ед. | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 60 900,00 |  | Итого | 60 900,00 | 0 | 60 900,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 55 053,60 | 0 | 55 053,60 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 5 846,40 | 0 | 5 846,40 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.5. Адресный перечень объектов, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.02. Благоустройство лесопарковых зон**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/приростмощ-ностиобъекта строи-тель-ства(кв.метр, погон-ныйметр, место, койко-местои так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Пре-дель-ная стои-мость объек-та капи-таль-ного строи-тельства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| Всего(тыс. руб.) | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Фрязинский лесопарк по адресу: Московская область, городской округ Фрязино, Московское учебно-опытное лесничество, Гребневское участковое лесничество (Щелковский ЛХУ) | ед. | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 395 297,35 |  | Итого | 395 297,35 | 395 297,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 371 505,26 | 371 505,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 23 792,09 | 23 792,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.6. Адресный перечень объектов, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.04.**

**Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения**

**в рамках реализации проекта «Светлый город»**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/приростмощ-ностиобъекта строи-тель-ства(кв.метр, погон-ныйметр, место, койко-местои так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Пре-дель-ная стои-мость объек-та капи-таль-ного строи-тельства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| Всего(тыс. руб.) | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | г.Фрязино, ул.Институтская, д.6а, 8 – ул.Гольца | ед. | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 289,57 |  | Итого | 289,57 | 0 | 289,57 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 289,57 | 0 | 289,57 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | г.Фрязино, проспект Мира, д.18А, 20, 20А | ед. | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 161,14 |  | Итого | 161,14 | 161,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 48,34 | 48,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 112,80 | 112,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | г.Фрязино, улица Озерная | ед. | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 932,20 |  | Итого | 932,20 | 932,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 279,66 | 279,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 652,54 | 652,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**6. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

**6.1. Перечень мероприятий Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |  |
| 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | **Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды** | 2023 -2027 | Итого | 52 737,93 | 28 579,76 | 8 037,35 | 8 060,41 | 8 060,41 | 0 | Администрация городского округа Фрязино,Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 27 150,75 | 27 150,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 25 587,18 | 1 429,01 | 8 037,35 | 8 060,41 | 8 060,41 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | **Мероприятие F2.01.**Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023 -2027 | Итого | 52 737,93 | 28 579,76 | 8 037,35 | 8 060,41 | 8 060,41 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 27 150,75 | 27 150,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 25 587,18 | 1 429,01 | 8 037,35 | 8 060,41 | 8 060,41 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |  |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | **Основное мероприятие 01.**Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023 -2027 | Итого | 1 565 512,24 | 291 306,28 | 382 012,80 | 386 213,68 | 323 464,68 | 182 514,80 | Администрация городского округа Фрязино, Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство», Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино», МБУ ДО «Спортивная школа «Олимп» г.о.Фрязино Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 11 681,79 | 7 697,79 | 1 328,00 | 1 328,00 | 1 328,00 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 2 965,31 | 2 965,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 550 865,14 | 280 643,18 | 380 684,80 | 384 885,68 | 322 136,68 | 182 514,80 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | **Мероприятие 01.01.**Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023 -2027 | Итого | 14 494,58 | 3 121,38 | 0 | 5 686,60 | 5 686,60 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 2 965,31 | 2 965,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 11 529,27 | 156,07 | 0 | 5 686,60 | 5 686,60 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |
| 2273,41 | 2273,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | **Мероприятие 01.02.**Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023 -2027 | Итого | 26 460,97 | 6 780,91 | 7 511,90 | 6 084,08 | 6 084,08 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 441,79 | 6 441,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 20 019,18 | 339,12 | 7 511,90 | 6 084,08 | 6 084,08 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |
| 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | **Мероприятие 01.03.**Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023 -2027 | Итого | 5 240,00 | 1 256,00 | 1 328,00 | 1 328,00 | 1 328,00 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 240,00 | 1 256,00 | 1 328,00 | 1 328,00 | 1 328,00 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 2.4. | **Мероприятие 01.15.**Содержание дворовых территорий | 2023 -2027 | Итого | 954 031,59 | 8 004,14 | 269 004,32 | 310 124,11 | 247 375,11 | 119 523,91 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 954 031,59 | 8 004,14 | 269 004,32 | 310 124,11 | 247 375,11 | 119 523,91 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |
| 5 986 959,005 | 1 197 391,801 | 1 197 391,801 | 1 197 391,801 | 1 197 391,801 | 1 197 391,801 | 1 197 391,801 | 1 197 391,801 | 1 197 391,801 | 1 197 391,801 |  |
| 2.5. | **Мероприятие 01.16.**Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023 -2027 | Итого | 263 868,79 | 185 600,95 | 19 566,96 | 19 566,96 | 19 566,96 | 19 566,96 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство», Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино», МБУ ДО «Спортивная школа «Олимп» г.о.Фрязино Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 263 868,79 | 185 600,95 | 19 566,96 | 19 566,96 | 19 566,96 | 19 566,96 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 38780 |  | 38780 | 38780 | 38780 | 38780 | 38780 | 38780 | 38780 | 38780 |  |
| 2.6. | **Мероприятие 01.17.**Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023 -2027 | Итого | 89 695,72 | 0 | 22 423,93 | 22 423,93 | 22 423,93 | 22 423,93 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 89 695,72 | 0 | 22 423,93 | 22 423,93 | 22 423,93 | 22 423,93 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | **Мероприятие 01.19.**Содержание внутриквартальных проездов | 2023 -2027 | Итого | 32 467,30 | 32 467,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 32 467,30 | 32 467,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
| 188 525,74 | 188 525,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8. | **Мероприятие 01.20.**Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023 -2027 | Итого | 33 127,60 | 33 127,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 33 127,60 | 33 127,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *Замена детских игровых площадок, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.9. | **Мероприятие 01.21.**Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023 -2027 | Итого | 103 500,00 | 19 500,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 103 500,00 | 19 500,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *Количество светильников, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |
| 13 640 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 |  |
| 2.10. | **Мероприятие 01.22.**Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023 -2027 | Итого | 5 494,73 | 1 448,00 | 4 046,73 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 5 494,73 | 1 448,00 | 4 046,73 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 594 | 83 | 511 | 0 | 204 | 409 | 511 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.11. | **Мероприятие 01.23.**Установка шкафов управления наружным освещением | 2023 -2027 | Итого | 1 815,46 | 0 | 1 815,46 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1 815,46 | 0 | 1 815,46 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |
| I | II | III | IV |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | **Мероприятие 01.29.**Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2023 -2027 | Итого | 35 315,50 | 0 | 35 315,50 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 35 315,50 | 0 | 35 315,50 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *Модернизированы дворовые территории, ед.* |  |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 4 |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | **Основное мероприятие 03.**Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023 -2027 | Итого | 15 761,34 | 11 585,34 | 4 176,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино, Управляющие компании |  |
| Средства бюджета Московской области | 11 006,07 | 11 006,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 755,27 | 579,27 | 4 176,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. | **Мероприятие 03.01.**Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023 -2027 | Итого | 15 761,34 | 11 585,34 | 4 176,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино, Управляющие компании |  |
| Средства бюджета Московской области | 11 006,07 | 11 006,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 755,27 | 579,27 | 4 176,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *Проведен ремонт подъездов МКД, ед* | 2023 -2027 |  | Всего |  | Итого 2024 | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
| 35 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме II | Итого | 1 634 011,51 | 331 471,38 | 394 226,15 | 394 274,09 | 331 525,09 | 182 514,80 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 22 687,86 | 18 703,86 | 1 328,00 | 1 328,00 | 1 328,00 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 30 116,06 | 30 116,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1 581 207,59 | 282 651,46 | 392 898,15 | 392 946,09 | 330 197,09 | 182 514,80 |  |
| Внебюджетные ис-точники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**.2.** **Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятия**

**F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий**

 Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв.метр, п.м., место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | г.о. Фрязино, г. Фрязино, проспект Мира, д.22 | ед. | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 8 037,35 |  | Итого | 8 037,35 | 0 | 8 037,35 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 8 037,35 | 0 | 8 037,35 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.3. Адресный перечень объектов, предусмотренный в рамках реализации мероприятия
01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/приростмощ-ностиобъекта строи-тель-ства(кв.метр, погон-ныйметр, место, койко-местои так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Пре-дельная стои-мость объек-та капи-таль-ного строи-тельства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| Всего(тыс. руб.) | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Пешеходная коммуникация, г.о. Фрязино, г. Фрязино от дома по адресу ул. Ленина д.13 до МДОУ №2 "Колокольчик" (55.958112, 38.044452; 55.957861, 38.044797) | ед. | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 200,00 | 200,00 | Итого | 200,00 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 200,00 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Пешеходная коммуникация, г.о. Фрязино, г. Фрязино Тропа вдоль платформы Фрязино-пассажирская (55.963316, 38.045195; 55.964935, 38.040968) | ед. | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 3 661,90 | 3 661,90 | Итого | 3 661,90 | 0 | 3 661,90 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 3 661,90 | 0 | 3 661,90 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Пешеходная коммуникация, г.о. Фрязино, г. Фрязино от детского сада №10 (пр. Мира 22а) к Лицею (пр. Мира 18Б) (55.953910, 38.061422; 55.952831, 38.060307) | ед. | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 1 300,00 | 1 300,00 | Итого | 1 300,00 | 0 | 1 300,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 300,00 | 0 | 1 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Пешеходная коммуникация, г.о. Фрязино, г. Фрязино вдоль Лицея (пр. Мира 18Б) 55.952767, 38.060287; 55.953358, 38.059021 | ед. | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 700,00 | 700,00 | Итого | 700,00 | 0 | 700,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 700,00 | 0 | 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Пешеходная коммуникация, г.о. Фрязино, г. Фрязино от дворовых территорий ул. Полевая д.23, 25, 25а ипр. Павла Блинова д.2, 4 к Школе №1, корпус Б (ул. Барские пруды, 15)Участок №1 (55.947673, 38.067191; 55.947352, 38.069435) | ед. | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 1 650,00 | 1 650,00 | Итого | 1 650,00 | 0 | 1 650,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 650,00 | 0 | 1 650,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.4. Адресный перечень объектов, предусмотренный в рамках реализации мероприятия
Мероприятие 01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/приростмощ-ностиобъекта строи-тель-ства(кв.метр, погон-ныйметр, место, койко-местои так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Пре-дельная стои-мость объек-та капи-таль-ного строи-тельства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| Всего(тыс. руб.) | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | г.о. Фрязино, ул. Полевая д.15, ул.60лет СССР д.9,11 | ед. | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 0 | 0 | Итого | 12 673,86 | 0 | 12 673,86 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 12 673,86 | 0 | 12 673,86 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | г.о. Фрязино, ул. Полевая д.27 а,б,в,г | ед. | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 0 | 0 | Итого | 8 610,64 | 0 | 8 610,64 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 8 610,64 | 0 | 8 610,64 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | г.о. Фрязино, ул.Вокзальная д.21,21а,23,25,27 | ед. | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 0 | 0 | Итого | 4 195,42 | 0 | 4 195,42 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 195,42 | 0 | 4 195,42 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | г.о. Фрязино, ул.Полевая д.23, 25, 25а | ед. | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 0 | 0 | Итого | 9 519,92 | 0 | 9 519,92 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 9 519,92 | 0 | 9 519,92 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |