Информация

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности

бюджетных расходов на создание и функционирование

городского парка г. Фрязино »

Во исполнение поручения Щелковской городской прокуратуры от 07.05.2018 № 1241ж-2018, пункта 2.8 плана работы Контрольно-счетной палаты города Фрязино на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя  Контрольно-счетной палаты от 25.12.2017  № 61 (с изм. От 17.05.2018 № 26) в период с 04 по 31 июля 2018 года Контрольно-счетной палатой проведена проверка законности и эффективности бюджетных расходов на создание и функционирование городского парка г. Фрязино (далее — Парк).

В результате проверки установлено:

1. Стратегией социально-экономического развития наукограда Фрязино до 2025 года, утвержденной решением Совета депутатов от 15.12.2016 № 134, предусматривается создание при въезде в город парка культуры и отдыха.

Мероприятие «Создание парка культуры и отдыха г. Фрязино»  включено в муниципальные программы «Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 годы» (далее — Программа «Предпринимательство») и «Культура города Фрязино» на 2017-2021 годы (далее — Программа «Культура»).

2. Бюджетом города Фрязино на 2017 год утверждены бюджетные ассигнования на финансирование расходов на создание Парка в размере 39 370,4 тыс. руб., в том числе средства межбюджетных трансфертов — 28 918,0 тыс. руб., средства местного бюджета — 10 454,4 тыс. руб.

Все процедуры утверждения бюджетных ассигнований на создание Парка  завершились только 14.09.2017, что повлияло на своевременность и качество проведения работ по созданию парка.

3. Заказчиком товаров (работ, услуг) для реализации мероприятия, предусмотренного  Программой «Предпринимательство», являлась Администрация города, заключившая для этих целей девять муниципальных контрактов по результатам аукционов на приобретение АРТ-скульптур для парка. Аукционы состоялись в период с 23.11.2017 до 04.12.2017. Общая стоимость заключенных Администрацией города контрактов составила 12 102, 8 тыс. руб. Среднее количество участников на один аукцион — 2,8. Аукционное снижение стоимости контрактов — на 6 822, 7 тыс. руб. (на 36,1%).

Исполнение муниципальных контрактов составило 11 672, 4 тыс. руб. Из всех контрактов исключена установка АРТ-объектов на территории парка на сумму 430,4 тыс. руб. в связи с неготовностью территории парка. Оплата выполненных работ произведена Заказчиком своевременно, в том числе, за счет средств федерального бюджета — 11 084, 8 тыс. руб., областного бюджета — 581, 8 тыс. руб., местного бюджета — 5, 8 тыс. руб.

Кроме этого,  Администрация города заключила три муниципальных контракта с ООО «Национальная символика» (единственным поставщиком) на выполнение работ по созданию эскизных проектов АРТ-скульптур «Добро пожаловать», «Парк культуры и отдыха» и  Панно-рельеф за счет средств непрограммных расходов бюджета города Фрязино на 2017 год «Разработка архитектурной концепции облика города» на общую сумму 294, 8 тыс. руб.  Оплата выполненных работ произведена в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)  - с нарушением установленных контрактами сроков.

4. Заказчиком товаров (работ, услуг) при реализации мероприятия, предусмотренного  Программой «Культура», являлось МУ «Культурный центр», которое  произвело закупки на основании заключенных одиннадцати муниципальных контрактов, в том числе, один контракт - по итогам открытого конкурса, пять контрактов - по итогам электронного аукциона, пять контрактов заключены без конкурентных процедур с единственным поставщиком.

Общая стоимость заключенных МУ «Культурный центр» контрактов составила 23538, 3 тыс.  руб., в том числе:

- по итогам  открытого конкурса на сумму 5 587, 9 тыс. руб.

- по итогам электронных аукционов на сумму 17 457, 9 тыс. руб. Среднее количество участников на один аукцион — 3. Аукционное снижение стоимости контрактов — на 2 556,0 тыс. руб. (на 12,8%).

- с единственным поставщиком на сумму 492, 5 тыс.  руб.

При этом Программой «Культура» и решением о бюджете города Фрязино на 2017 год на создание Парка было утверждено только 20 000, 0 тыс. руб.

Исполнение контрактов составило 20 541 718,73 руб. Не исполнен муниципальный контракт на организацию санитарной вырубки на территории парка. Контракт расторгнут по соглашению сторон 27.12.2017.

Оплата исполненных контрактов в 2017 году произведена МУ «Культурный центр» на сумму 16 491,3 тыс. руб., в том числе за счет средств из бюджета Московской области - 7 999,4 тыс. руб., за счет средств бюджета города Фрязино — 8 491,9 тыс. руб. До настоящего времени не оплачен контракт на оказание услуг по разработке проекта освоения лесов и инженерные изыскания в сумме 4 050,5 тыс. руб. Решением Арбитражного суда Московской области от  12.07.2018 принято взыскать с МУ «Культурный центр» в пользу ООО «АЗИМУТ-ГЕО»  задолженность по уплате основного долга, пени, штраф и госпошлину в общей сумме 4 263,1 тыс. руб. В бюджете города на 2018 год средства на исполнение данного Решения суда не предусмотрены.

5. В ходе анализа проектно-сметной документации, актов выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным МУ «Культурный центр», установлено следующее:

Локальные сметные расчеты к контрактам не соответствуют сметной документации, направлявшейся на негосударственную экспертизу в ООО «ПРОММАШ ТЕСТ».  Это нарушает требования  Технического задания к контрактам и делает безрезультативными произведенные затраты бюджетных средств на сумму 642, 5 тыс. руб. на выполнение проектно-сметных работ и  проведение экспертизы проектно-сметной документации. Заключения негосударственной экспертизы в ходе настоящей проверки Заказчиком также не представлено.

Проверка локальных сметных расчетов к контрактам, проведенная в ходе настоящей проверки по запросу Контрольно-счетной палаты ОКС Администрации города, установила завышение сметных расчетов к контрактам на сумму 1 390,1 тыс. руб.

Кроме того, в нарушение статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в ходе исполнения контракта на благоустройство пешеходной зоны и устройство МАФ на территории парка, в локальной смете к допсоглашению произведены недопустимые замены ряда видов работ.

При проведении Контрольно-счетной палатой 27.07.2018 контрольных обмеров работ по благоустройству парковки для автотранспорта посетителей парка, установлено завышение объемов выполненных работ на сумму 235,2 тыс. руб.,  по благоустройству пешеходной зоны и устройству МАФ на территории парка — на 2264,0 тыс. руб.

6. В ходе анализа исполнения муниципальных контрактов, заключенных Администрацией города, установлено следующее:

Согласно контрактам с ООО «Национальная символика» на приобретение световой стелы «Фрязино», АРТ-скульптур «Парк Культуры и отдыха», «Добро пожаловать»,  «Панно-рельеф»их их установка должна производиться на фундаменты, проектирование и установка которых не предусматривались контрактами 2017 года на создание Парка, что изначально делало данные контракты нереализуемыми.

АРТ-скульптуры в разобранном виде находятся на территории ООО «Национальная символика» и Фрязинской школы искусств, без финального покрытия, что делает их уязвимыми для неблагоприятных погодных условий, влекущих за собой неизбежный процесс преждевременного разрушения.

Таким образом, расходы бюджета в сумме 9 389,5 тыс. руб. на приобретение  АРТ-скульптур являются неэффективными, поскольку не достигнута цель их приобретения, а контракты на строительство фундаментов для  АРТ-скульптур в 2018 году не планируются.

Не установлены и другие полученные по контрактам АРТ-объекты: 26 скамеек, 23 урны парковые, 2 цветника «Дуга», 5  цветников приставных, 2 детские модульные площадки, 116 шт. светодиодной брусчатки,  находящиеся на территории Фрязинской школы искусств.  3 парковые скульптуры «Олень», 2  шара с подсветкой находятся в МУЧ «ДК «Исток» и используется им в декоративных целях.

Таким образом, расходы бюджета в сумме 2 289,6 тыс. руб. на приобретение  вышеперечисленных АРТ-объектов являются неэффективными, поскольку не достигнута цель их приобретения и они не используются Заказчиком более 6 мес.

7. В ходе проведения настоящего контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 25.07.2018 проводился осмотр территории Парка, в результате которого установлено:

1. При въезде с  проезжей части проспекта Мира на прилегающую к парку территорию отсутствует асфальтированный съезд, что фактически делает невозможным проезд на устроенную парковку на автомобиле.

2. Съезд с тротуара, устроенного из тротуарной плитки, вдоль  проезжей части проспекта Мира частично разрушен.

3. Установлено отсутствие 18 светодиодных брусчаток в тротуарах, установка которых была предусмотрена  проектной документацией.

4. В связи с тем, что в сметной документации на освещение не были предусмотрены материалы, необходимые для монтажа системы освещения, данные работы были выполнены с использованием подручных материалов, что привело к неэстетичному внешнему виду элементов освещения в парке и требует доработки.

5. Вдоль дорожек парка в зоне устройства газонов не проведено выравнивание грунта, не вывезен строительный мусор, битый кирпич, обрезки труб ПВХ.

6. Справа от ворот у входа в парк обнаружена яма, заполненная водой, представляющая  опасность для посетителей.

7. На территории парка и во въездной зоне требуется произвести окос травы.

8. На территории парка обнаружены несанкцинированные свалки бытового мусора, поваленное дерево, на малой площади -  битое стекло, на большой площади  отсутствует несколько кирпичиков «БРУСЧАТКИ».

9. Поверхность детской площадки имеет неровности, а местами провалы. Частично залита бетоном, частично неустановленным материалом.

10. При осмотре ограждения установлено, что одна секция ограждения, находящаяся за АЗС «Лукойл», демонтирована неустановленными  лицами и лежит на земле в непосредственной близости от ограждения.

11. При осмотре территории парка также установлено, что на его территории располагается голубятня, которая имеет неопрятный вид.

Таким образом, расходы бюджета города, включая межбюджетные трансферты, на создание парка культуры и отдыха г. Фрязино в объеме 28 020,9 тыс. руб. были произведены в 2017 году безрезультативно, поскольку в городе не появился Парк в качестве объекта досуга и отдыха, а количество жителей, его посещающих, не увеличилось до 200%, что являлось условием выделения областной субсидии. Нецелевое расходование бюджетных средств, связанное с завышением сметной стоимости работ и оплатой невыполненных работ, составило 3 889,3 тыс. руб.

Материалы проверки переданы в Щелковскую городскую прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата направила Представления временно исполняющему обязанности Главы городского округа Фрязино Лобкову А.А. и директору МУ «Культурный центр» Сергеевой В.Н.

Председатель Контрольно-счетной  палаты                                   Л.А. Панченко