ГЛАВА ГОРОДА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.03.2017 № 156

О внесении изменений в постановление 
администрации города от 28.02.2014 
№ 106 «Об утверждении краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в много-квартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы»

В соответствии со ст. 10 Закона Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», Уставом городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:

- Внести в постановление администрации города от 28.02.2014 № 106 «Об утверждении краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (c изменениями, внесенными постановлением администрации от 27.02.2015 № 98, постановлениями Главы города от 16.03.2016 №145, от 13.04.2016 № 216, от 25.04.2016 № 247, от 09.06.2016 № 383) следующие изменения:

1.1.  Краткосрочный (сроком до трех лет) план реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу пункт 1.1 постановления Главы города 
от 09.06.2016 №383 «О внесении изменений в постановление администрации города от 28.02.2014 №106 «Об утверждении краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации региональной программы  Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».

- Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города 		И.М. Сергеев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы города

от 15.03.2017 № 156

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Московской области на 2014-2038 годы» на 2017-2019 год»

| № п/п | Наименование муниципального образования | Многоквартирный дом (адрес) | Перечень работ по капитальному ремонту (в разрезе видов работ) | Смета расходов на капитальный ремонт (имеется/ отсутствует) в разрезе МКД | Источники финансирования капитального ремонта | Год проведения кап.ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д. 5 | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 2 | г.о. Фрязино | ул. Московская, д. 1б | Замена лифтов, ремонт мягкой рулонной кровли, без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 3 | г.о. Фрязино | ул. Барские пруды, д. 5 | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 4 | г.о. Фрязино | пр. Десантников, д. 11 | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 5 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д. 16 | Ремонт мягкой рулонной кровли. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 6 | г.о. Фрязино | ул. Советская, д. 3а | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 7 | г.о. Фрязино | ул. Центральная, д. 4а | Ремонт мягкой рулонной кровли. Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 8 | г.о. Фрязино | ул. Школьная, д. 1б | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 9 | г.о. Фрязино | ул. Школьная, д. 2а | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 10 | г.о. Фрязино | ул. Школьная, д. 3а | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 11 | г.о. Фрязино | ул. Центральная, д.3а | Ремонт мягкой кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 12 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д.11 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 13 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д.15 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 14 | г.о. Фрязино | ул. Московская, д.2 | Ремонт оштукатуренного фасада, системы наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 15 | г.о. Фрязино | ул. 60 лет СССР, д. 1 | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 16 | г.о. Фрязино | ул. Нахимова, д.35 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 17 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д.33 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 18 | г.о. Фрязино | ул. Спортивный проезд, д.2а | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 19 | г.о. Фрязино | ул. Советская, д.2а | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 20 | г.о. Фрязино | ул. Советская, д.4 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 21 | г.о. Фрязино | ул. Новый проезд, д.10 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 22 | г.о. Фрязино | ул. Советская, д.2 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 23 | г.о. Фрязино (567-13) | ул. Московская, д.6 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 24 | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 23 | Ремонт мягкой рулонной кровли, без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 25 | г.о. Фрязино | ул. Центральная, д. 27 | Ремонт металлической кровли | Имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 26 | г.о. Фрязино | ул. Вокзальная, д. 19 | Ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт фундамента многоквартирного дома | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 27 | г.о. Фрязино | ул.Нахимова, д.25 | Ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт фундамента многоквартирного дома | Имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 28 | г.о. Фрязино | пр.Мира, д. 6 | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 29 | г.о. Фрязино | ул. Барские пруды, д. 5 | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 30 | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 25 | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 31 | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 27г | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 32 | г.о. Фрязино | ул. Московская, д.5 | Ремонт оштукатуренного фасада, системы наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 33 | г.о. Фрязино | ул. 60 лет СССР, д. 9 | Ремонт мягкой рулонной кровли. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 34 | г.о. Фрязино | ул. Барские пруды, д. 9 | Ремонт мягкой рулонной кровли. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 35 | г.о. Фрязино | ул. Московская, д. 1б | Ремонт мягкой рулонной кровли. Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 36 | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 14 | Смена системы канализации (подвал) | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 37 | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 16 | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 38 | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 23 | Ремонт мягкой рулонной кровли. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 39 | г.о. Фрязино | ул. Советскя, д. 1а | Ремонт мягкой рулонной кровли. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 40 | г.о. Фрязино | ул. Школьная, д. 7а | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 41 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д.23 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 42 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д.21 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 43 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д.9 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 44 | г.о. Фрязино | ул. Московская, д.1а | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 45 | г.о. Фрязино | ул. Новый проезд, д.4 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 46 | г.о. Фрязино | ул. Институтская, д.25 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 47 | г.о. Фрязино | ул. Институтская, д.27 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 48 | г.о. Фрязино | ул. Вокзальная, д.31 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 49 | г.о. Фрязино | ул. Попова, д.3а | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 50 | г.о. Фрязино | ул. Попова, д.4а | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 51 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д.11 | Ремонт оштукатуренного фасада, системы наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 52 | г.о. Фрязино | ул. Центральная, д.27 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 53 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д.19 | Ремонт рулонной кровли, замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 54 | г.о. Фрязино | ул. Вокзальная, 21а | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 55 | г.о. Фрязино | ул. Вокзальная, 25 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 56 | г.о. Фрязино | ул. Нахимова, д.23 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 57 | г.о. Фрязино | ул. Центральная, д.8 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 58 | г.о. Фрязино | ул. Ленина , д. 19 | Ремонт панельного фасада с межпанельными швами, замена оконных блоков в местах общего пользования замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматуры ХВС, замена этажного распределительного щита, ремонт отмостки, замена узла тепловой энергии на узел управления | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 59 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д. 21 | Ремонт панельного фасада с межпанельными швами, замена этажного распределительного щита. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 60 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д. 23 | Ремонт панельного фасада с межпанельными швами, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматуры ХВС, замена этажного распределительного щита, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 61 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д. 24 | замена оконных блоков в местах общего пользования, замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматуры ХВС, замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой ХВС, замена магистралей (стояки) (электроснабжение), замена этажного распределительного щита, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 62 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д. 26 | замена оконных блоков в местах общего пользования, замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой ХВС, замена магистралей (стояки) (электроснабжение), замена этажного распределительного щита, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 63 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д. 39 | Ремонт панельного фасада с межпанельными швами, ремонт отмостки, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 64 | г.о. Фрязино | Пр. Мира, д. 13 | Замена оконных блоков в местах общего пользования, ремонт мягкой рулонной кровли, замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматуры ХВС, ГВС, замена разводящих трубопроводов в подвале(чердаке) с изоляцией и запорной арматурой ХВС, ГВС, замена системы канализации (подвал). | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 65 | г.о. Фрязино | Пр. Мира, д. 17 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада, замена оконных блоков в местах общего пользования, ремонт мякгой рулонной кровли, замена стояков ЦО (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, замена системы канализации (подвал), замена этажного распределительного щита, ремонт фундаментов, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 66 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д. 24/2 | Ремонт панельного фасада с межпанельными швами, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена входных дверей в мусорокамеры, ремонт системы дымоудаления, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 67 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д. 24/3 | Ремонт панельного фасада с межпанельными швами, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена входных дверей в мусорокамеры, ремонт системы дымоудаления, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 68 | г.о. Фрязино | ул. проезд Окружной д. 4 | Ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт фундамента многоквартирного дома | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 69 | г.о. Фрязино | проезд Окружной д. 6 | Ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт фундамента многоквартирного дома | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 70 | г.о. Фрязино | проезд Окружной д. 10 | Ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт фундамента многоквартирного дома | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 71 | г.о. Фрязино | ул. Нахимова, д. 25А | Кровля; все инженерные сети; замена окон. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 72 | г.о. Фрязино | ул. 60 лет СССР, д. 4 | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 73 | г.о. Фрязино | ул. Барские пруды, д. 5 | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 74 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д. 5 | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 75 | г.о. Фрязино | пр.Мира, д. 2 | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 76 | г.о. Фрязино | пр.Мира, д. 4/1 | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 77 | г.о. Фрязино | пр.Мира, д. 4/2 | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 78 | г.о. Фрязино | ул. Советская, д. 1а | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 79 | г.о. Фрязино | ул. Советскя, д. 11а | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 80 | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 3 | Ремонт мягкой рулонной кровли. Замена центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 81 | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 11 | Ремонт мягкой рулонной кровли. Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 82 | г.о. Фрязино | ул. Центральная, д.12 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 83 | г.о. Фрязино | ул. Школьная, д.8 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 84 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д. 4 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 85 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д. 6 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 86 | г.о. Фрязино | ул. Центральная, д.14 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 87 | г.о. Фрязино | ул. Институтская, д.6а | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 88 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д.13 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 89 | г.о. Фрязино | ул. Попова, д.2а | Ремонт панельного фасада, наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 90 | г.о. Фрязино | ул. Попова, д.5а | Ремонт панельного фасада, наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 91 | г.о. Фрязино | ул. Попова, д.3а | Ремонт панельного фасада, наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 92 | г.о. Фрязино | ул. Попова, д.4а | Ремонт панельного фасада, наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 93 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д.31 | Ремонт панельного фасада, наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 94 | г.о. Фрязино | ул. Вокзальная, д.27 | Ремонт панельного фасада, наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 95 | г.о. Фрязино | ул. Вокзальная, д.31 | Ремонт панельного фасада, наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 96 | г.о. Фрязино | ул. Вокзальная, д. 33 | Ремонт панельного фасада с межпанельными швами, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена магистралей (стояки) (электроснабжение), замена этажного распределительного щита, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 97 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д. 37 | замена оконных блоков в местах общего пользования, замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматуры ХВС, замена разводящих трубопроводов в подвале(чердаке) с изоляцией и запорной арматурой ХВС, замена магистралей(стояки) (электроснабжение), замена этажного распределительного щита, ремонт отмостки, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 98 | г.о. Фрязино | ул. Попова, д. 8 | Замена оконных блоков в местах общего пользования, замена системы канализации (подвал), замена магистралей (стояки) (электроснабжение), замена этажного распределительного щита, ремонт отмостки, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 99 | г.о. Фрязино | ул. Попова, д. 10 | Замена оконных блоков в местах общего пользования, замена системы канализации (подвал), замена магистралей(стояки) (электроснабжение), замена этажного распределительного щита, ремонт отмостки, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 100 | г.о. Фрязино | ул. Московская, д. 2а | Замена оконных блоков в местах общего пользования, замена входных дверей в мусорокамеры, замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматуры ХВС, замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой ХВС, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 101 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д.22 | Ремонт панельного фасада с межпанельными швами, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена входных дверей в мусорокамеры, ремонт системы дымоудаления, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 102 | г.о. Фрязино | проезд Десантников, д. 7 | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2019 |