**Проект**

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино на 2018-2022 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы» | | | | | |
| Цели муниципальной подпрограммы | 1. Формирование безопасной, комфортной и привлекательной городской среды.  2. Обеспечение повышения удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории. | | | | | |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Благоустройство общественных территорий городского округа Фрязино Московской области.  2. Благоустройство дворовых территорий городского округа Фрязино Московской области.  3. Приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок.  4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан. Организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Фрязино Московской области. | | | | | |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Илларионов В.Г. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2018-2022 годы | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2018год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год |
| Средства бюджета  города Фрязино | 226000,25 | 45900,25 | 41500,0 | 45850,0 | 46200,0 | 46550,0 |
| Средства бюджета  Московской области | 55601,0 | 55601,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1. Обеспечение населения города благоустроенными общественными территориями. 2. Обеспеченность города обустроенными дворовыми территориями в необходимом количестве. 3. Обеспеченность города детскими игровыми и спортивными площадками. | | | | | |

**Приложение № 1**

к муниципальной подпрограмме

«Формирование комфортной городской

среды городского округа Фрязино

Московской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**  «**Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино на 2018-2022 годы».** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | | |
| Бюджет  города Фрязино на 2017-2021 годы | Другие  источники |  | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | |
|  | **Итого:** |  | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий городского округа Фрязино Московской области. |  | | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади дворовых территорий | Ед.,кв.м  Процент | 30  131154  29 | 37  183616  35 | 46  242635  44 | | | 55  301655  53 | | 64  360674  62 | | 73  419693  71 |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | процент | 20 | 30 | 40 | | | 50 | | 60 | | 70 |
| Количество обустроенных детских игровых площадок в рамках Губернаторской программы | Ед. | 2 |  |  | | |  | |  | |  |
| 2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Фрязино Московской области. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 21 | 21 |  | | |  | |  | |  |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 7,62 | 7,62 |  | | |  | |  | |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты, кв.м | 100/76298 | 100/76298 |  | | |  | |  | |  |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города | кв.м | 1,27 | 1,27 |  | | |  | |  | |  |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Фрязино. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня.включенных в программу | Проценты, тыс. рублей |  | МО-  Фрязино-  Граждане-  0/0 |  | | |  | |  | |  |
| Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы |  | В дни проведения субботников |  | | |  | |  | |  |
| Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты, тыс. рублей |  | МО-  Фрязино-  граждане-  0/0 |  | | |  | |  | |  |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы |  | В дни проведения субботников |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  | | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству общественных территорий от общей стоимости работ.включенных в программу | Проценты, тыс. рублей |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  | | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | Чел./часы |  | В дни проведения субботников |  | | |  | |  | |  |
| 4 | Приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок. |  | | Количество установленных детских игровых площадок | единица | 30 | 37 | 46 | | | 55 | | 64 | | 73 |

Приложение 2

к муниципальной подпрограмме «Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

«**Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино на 2018-2022 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по  реализации  подпрограммы | Источники  Финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Всего (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | |  | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по  подпрограмме: | Средства  бюджета  Московской  Области | 2018-2022 | 55601,0 | 55601,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства  бюджета города Фрязино | 226000,25 | 45900,25 | 41500,0 | 45850,0 | 46200,0 | 46550,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Благоустройство общественных территорий (Аллея Героев, бульвар на ул. Ленина,площадь ДК «Исток»-2018г.);(«Площадь Победы»,набережная «Заводские пруды»-2019г.);(Набережная «Заводские пруды»-2020г.); (Озеро «Большое» -2021г.); (Набережная «Заводские пруды»-2022г.) | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство общественных территорий |
| Средства  федерального  бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства  бюджета  Московской  области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства  бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  | МБУ г. Фрязино «ГХ» |
| Внебюджетные  источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Благоустройство дворовых территории городского округа Фрязино (Ремонт проезжей части и обустройство парковочных площадок внутридворовой  территории в рамках программы 10 % ремонта дворовых территорий (включая выполнение работ по проведению лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов (вырубок из асфальтобетонного покрытия) для контроля качества асфальтобетонного покрытия) | Итого |  | 85601,25 | 69501,25 | 3500,00 | 3850,00 | 4200,00 | 4550,00 |  | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа. |
| Средства  федерального  бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства  бюджета  Московской  области |  | 55601,00 | 55601,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино |
| Средства  бюджета города Фрязино |  | 30000,25 | 13900,25 | 3500,00 | 3850,00 | 4200,00 | 4550,00 | Администрация г.о. Фрязино |
| Внебюджетные  источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Обустройство детских игровых площадок, контейнерных площадок, озеленение, наружное освещение в рамках комплексного благоустройства 10% дворовых территорий | Итого |  | 136000,00 | 20000,00 | 26000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |  | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа. |
| Средства  федерального  бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства  бюджета  Московской  области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства  бюджета города Фрязино |  | 136000,00 | 20000,00 | 26000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | МБУ г. Фрязино «ГХ» |
| Внебюджетные  источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Наказы избирателей | Итого |  | 60000, | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |  | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа. |
| Средства  федерального  бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства  бюджета  Московской  области |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства  бюджета города Фрязино |  | 60000,0 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | МБУ г. Фрязино «ГХ» |
| Внебюджетные  источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Приобретение и установка оборудованных спортивных площадок по адресам: | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  федерального  бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства  бюджета  Московской  области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства  бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные  источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. |  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства  федерального  бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства  бюджета  Московской  области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства  бюджета города Фрязино |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные  источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  федерального  бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  бюджета  Московской  области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  бюджета города Фрязин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства федерального  бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства  бюджета  Московской  Области |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства  бюджета города Фрязино |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные  источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

городского округа

Фрязино Московской области

на 2018-2022 годы

**План реализации муниципальной программы**

«**Формирование современной городской среды городского округа Фрязино**

**Московской области на 2018 - 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус  (этапы сдачи работ в течение 2018-2022 года) | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события  (дата)  2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | I  кварт. | II  кварт. | III  кварт. | IV  кварт. | I  кварт | II  кварт. | III  кварт. | IV  кварт | I  кварт. | II  кварт. | III  кварт | IV  кварт | I  кварт | II  кварт | III  кварт | IV  кварт | I  кварт | II  кварт | III  кварт | IV  кварт |
| Благоустроено не менее 10% дворовых территорий от запланированных |  | Нач. сект БЭДХиТ |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| Благоустроено не менее 30% дворовых территорий от запланированных |  | Нач. сект БЭДХиТ |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |
| Благоустроено не менее 30% дворовых территорий от запланированных |  | Нач. сект БЭДХиТ |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |
| Благоустроено не менее 30% дворовых от территорий, запланированных |  | Нач. сект БЭДХиТ |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |