Проект

Утверждена

постановлением Главы города

от __________  № ____________

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  городского   округа   Фрязино

Московской   области   на   2018 - 2022  годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды  городского   округа   Фрязино

Московской   области   на   2018 - 2022  годы»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018 - 2022 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - 1. Повышение уровня благоустройства городской среды и эстетической привлекательности территории муниципального образования «Городской округ Фрязино». - 2. Улучшение имиджевых характеристик городского округа Фрязино Московской области. - 3. Создание благоприятных условий для проживания населения города. - 4. Улучшение состояния жилищного фонда городского округа Фрязино. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - 1. Обеспечение формирования единого облика городского округа Фрязино. - 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа Фрязино, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. - 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Фрязино. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Илларионов В.Г. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. 2. Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. 3. Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета города Фрязино | 529635,25 | 107870,25 | 103765,0 | 103600,0 | 104500,0 | 109900,0 |
| Средства бюджета Московской области | 81542,0 | 77470,0 | 1018,0 | 1018,0 | 1018,0 | 1018,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 45853,0 | 21720,0 | 24133,00 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории городского округа Фрязино. - Повышение уровня комфорта граждан городского округа Фрязино. - Улучшение внешнего облика городского округа Фрязино. - Адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства. |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния

рассматриваемой сферы социально-экономического развития

городского округа Фрязино, основные проблемы и прогноз развития.

Общественные территории являются объектами открытого доступа, предназначенными для отдыха населения, проживающего на территории городского округа Фрязино.

На территории городского округа Фрязино расположены три сквера общей площадью 19 965 кв.м.

На территориях скверов проводятся общегородские культурно-развлекательные мероприятия, что делает эти территории общественно значимыми в системе обслуживания населения и оказания услуг. На данный момент необходимо предусмотреть комплекс мероприятий для улучшения внешнего вида объектов, их эксплуатационно-технических и эстетических состояний. Таких объектов имеющих большое социальное значение на территории городского округа Фрязино три: комплекс «Аллея Героев», комплекс «Парк Победы», сквер по ул. Ленина «Аллея труда».

Важным элементом общественных территорий городского округа Фрязино являются мемориальные комплексы, памятники и фонтан.

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение при создании комфортных условий для проживания населения города Фрязино, а также более эффективного использования основных фондов муниципальной собственности.

Значимым элементом городской инфраструктуры является её освещение. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов.

Протяжённость линий уличного освещения  на 30.12.2017 года составила  66,4 км. Количество опор уличного освещения составляет 1795 шт. Количество уличных светильников – 2039 шт.

В настоящее время  на улицах города преобладают железобетонные опоры системы освещения. Вследствие износа данных конструкций снижается их несущая способность, поэтому возникает необходимость их замены.

За 2015 - 2017 годы из 89 дворовых территорий городского округа Фрязино благоустроено 32 дворовые территории. В качестве архитектурно-планировочных элементов внутриквартальные дороги являются границами жилых кварталов. В целях повышения уровня комфорта граждан и безопасности движения автотранспортных средств и пешеходов по внутридворовым территориям был предусмотрен комплекс мероприятий направленный на своевременный ремонт дорожного полотна соответствующих дворовых территорий.

В целях предупреждения загрязненности внутриквартальных дорог возникает необходимость ежедневной, а часто и многократной их уборки с использованием современной техники.

Площадь внутриквартальных дорог в городском округе Фрязино составляет 341,8 тыс. кв.м.

Строительство и доукомплектация детских игровых площадок расположенных на территории города позволит обеспечить население младшего школьного и дошкольного возраста игровыми комплексами и элементами, а также малыми архитектурными  формами в необходимом количестве.

Одной из проблем требующих скорейшего решения является систематизированное временное складирование жителями ТБО, строительство и соответствующее оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях позволит снизить уровень захламленности территорий города.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи муниципальной подпрограммы

Основным приоритетным направлением муниципальной политики городского округа Фрязино в 2018-2022 году в сфере благоустройства является совершенствование городской среды обитания с целью комфортности проживания граждан.

Целями муниципальной программы «Формирование современной городской среды  городского   округа   Фрязино Московской   области   на   2018 - 2022  годы» являются:

1. Повышение уровня благоустройства городской среды и эстетической привлекательности территории муниципального образования «Городской округ Фрязино».

2. Улучшение имиджевых характеристик городского округа Фрязино Московской области.

3. Создание благоприятных условий для проживания населения города.

4. Улучшение состояния жилищного фонда городского округа Фрязино.

Задачами муниципальной программы «Формирование современной городской среды  городского   округа   Фрязино Московской   области   на   2018 - 2022  годы» являются:

1. Обеспечение формирования единого облика городского округа Фрязино.

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа Фрязино, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Фрязино.

3. Обопщенная характеристика основных мероприятий программы на 2018-2022 годы, обоснование их необходимости.

В рамках концепции «Формирование современной городской среды» в городском округе Фрязино Московской области спланированы мероприятия по приведению в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых ) в соответствии с нормативными требованиями 6 (шести)общественных территорий:

| № п\п | Общественная территория | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Аллея Героев» | 2018 год |
| 2 | Бульвар на ул. Ленина | 2018 год |
| 3 | Площадь ДК «Исток» | 2018 год |
| 4 | «Площадь Победы» | 2019 год |
| 5 | Набережная «Заводские пруды» | 2020 -2021годы |
| 6 | Озеро «Большое» | 2022 год |

В рамках концепции «Формирование современной городской среды» в городском округе Фрязино Московской области спланированы мероприятия по приведению в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых ) в соответствии с нормативными требованиями 50 (пятидесяти) дворовых территорий по адресам:

| № п/п | Адрес дворовой территории | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Октябрьская, д. 11; ул. Лесная, д. 1,3,5 | 2018 год |
| 2 | ул. Ленина, д. 19,21,23 | 2018 год |
| 3 | ул. Центральная, д. 21,23,25; ул.Ленина. д.12.14.14а; Спортивный проезд. д. 3 | 2018 год |
| 4 | проспект Мира, д. 18,20,20а | 2018 год |
| 5 | ул. Павла Блинова, д. 6,8; ул. Барские пруды, д. 1,3 | 2018 год |
| 6 | ул. 60 лет СССР, д. 4 | 2018 год |
| 7 | ул. Школьная, д. 7,9 | 2018 год |
| 8 | ул. Рабочая, д. 1,2 | 2018 год |
| 9 | ул. Нахимова, д. 17,19,21,23.25,27 | 2018 год |
| 10 | Проспект Мира, д. 2,6. | 2018 год |
| 11 | ул. Луговая, д. 33,35,37 | 2019 год |
| 12 | ул. Советская, д. 7а,11а,13а,15а | 2019 год |
| 13 | ул. Полевая. д. 27а | 2019 год |
| 14 | ул. Барские пруды. д. 1.3 | 2019 год |
| 15 | ул. Центральная, д. 2а,4а.6а,8а | 2019 год |
| 16 | ул. Комсомольская. д. 18 | 2019 год |
| 17 | ул. Дудкина, д. 7,9; ул. Октябрьская. д.6 | 2019 год |
| 18 | ул. Московская, д. 11а, ул. Школьная. д. 2,4,6,8, ул. Институтская. д. 4.6а | 2019 год |
| 19 | ул. Вокзальная, д.19.21 | 2019 год |
| 20 | ул. Полевая, д.23а | 2019 год |
| 21 | пр. Мира, д. 24/1,24/2,24/3 | 2020 год |
| 22 | ул. Ленина, д. 39.45.47 | 2020 год |
| 23 | ул. Садовая. д. 1 | 2020 год |
| 24 | ул. Горького. д.8,6 | 2020 год |
| 25 | ул. Горького, д. 13/1, 15,17; ул. Нахимова. д. 14,16.20,20а | 2020 год |
| 26 | ул. Горького, 12/1,14 | 2020 год |
| 27 | ул. Барские пруды, д. 7 | 2020 год |
| 28 | ул. Павла Блинова, д. 6,8; ул. Барские пруды. д. 1,3 | 2020 год |
| 29 | ул. Ленина, д. 16,16а,18, ул. Комсомольская. д. 26,28 | 2020 год |
| 30 | ул.Ленина, д. 31; ул. Горького. д. 5,7 | 2020 год |
| 31 | пр. Мира. д. 27 | 2021 год |
| 32 | пр. Мира. д. 11; ул. Московская, д.2а | 2021 год |
| 33 | ул. Московская. д. 2б | 2021 год |
| 34 | ул. Октябрьская, д. 7; ул. Пионерская. д.3 | 2021 год |
| 35 | ул. Институтская. д. 19 | 2021 год |
| 36 | ул. Центральная. д. 8; ул. Советская, д. 2,2а,4 | 2021 год |
| 37 | ул. Полевая, д. 7,9,11,13а,13 | 2021 год |
| 38 | ул. Полевая, д. 3,5 | 2021 год |
| 39 | ул. Полевая, д.8 | 2021 год |
| 40 | пр. Мира. д. 18а,20,20а | 2021 год |
| 41 | пр. Мира. д. 29 | 2022 год |
| 42 | пр. Мира. д. 29/1 | 2022 год |
| 43 | ул. Новый проезд. д. 1-11 | 2022 год |
| 44 | пр.Мира. д. 5,7; Центральная, д. 2а,4а | 2022 год |
| 45 | ул.Вокзальная. д. 29,31 | 2022 год |
| 46 | ул. Нахимова, д. 29,33,35 | 2022 год |
| 47 | ул. Московская. д. 1,1а | 2022 год |
| 48 | ул. Барские пруды, д. 9 | 2022 год |
| 49 | ул. Ленина , д. 33 | 2022 год |
| 50 | пр. Мира, д.5,7 | 2022 год |

Минимальный перечень работ по благоустройству 50 дворовых территорий предусматривает софинансирование ремонта дворовых проездов и оборудование парковочных мест  за счет Федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета города Фрязино.

Перечень дополнительных видов работ на этих 50 дворовых территориях предусматривает приобретение, установку ДИП с ограждением, резиновым покрытием и информационным стендом, озеленение, освещение, оборудование площадок ТБО за счет средств бюджета города Фрязино.

В дополнение к этому предусмотрено за счет средств бюджета города Фрязино:

Обустройство спортивных площадок:

1. За счет средств Московской области планируется приобретение и установка оборудованных спортивных площадок по

При формировании программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

В рамках концепции «Формирование современной городской среды» в городском округе Фрязино Московской области запланирован капитальный ремонт многоквартирных домов:

| № п/п | Адрес дворовой территории | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Фрязино, пр-кт. Мира, д.19 | 2018 год |
| 2 | г. Фрязино, пр-кт. Мира, д.21 | 2018 год |
| 3 | г. Фрязино, пр-кт. Мира, д.23 | 2018 год |
| 4 | г. Фрязино, пр-кт. Мира, д.6 | 2018 год |
| 5 | г. Фрязино, пр-кт. Мира, д.9 | 2018 год |
| 6 | г. Фрязино, проезд. Новый, д.8 | 2018 год |
| 7 | г. Фрязино, проезд. Окружной, д.10 | 2018 год |
| 8 | г. Фрязино, проезд. Окружной, д.4 | 2018 год |
| 9 | г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д.9 | 2018 год |
| 10 | г. Фрязино, ул. Барские Пруды, д.5 | 2018 год |
| 11 | г. Фрязино, ул. Барские Пруды, д.9 | 2018 год |
| 12 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.31 | 2018 год |
| 13 | г. Фрязино, ул. Институтская, д.25 | 2018 год |
| 14 | г. Фрязино, ул. Институтская, д.27 | 2018 год |
| 15 | г. Фрязино, ул. Ленина, д.11 | 2018 год |
| 16 | г. Фрязино, ул. Ленина, д.9 | 2018 год |
| 17 | г. Фрязино, ул. Московская, д.1а | 2018 год |
| 18 | г. Фрязино, ул. Московская, д.5 | 2018 год |
| 19 | г. Фрязино, ул. Нахимова, д.23 | 2018 год |
| 20 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.25 | 2018 год |
| 21 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.27г | 2018 год |
| 22 | г. Фрязино, ул. Попова, д.3а | 2018 год |
| 23 | г. Фрязино, ул. Попова, д.4а | 2018 год |
| 24 | г. Фрязино, пр-кт. Мира, д.2 | 2019 год |
| 25 | г. Фрязино, пр-кт. Мира, д.22 | 2019 год |
| 26 | г. Фрязино, пр-кт. Мира, д.4 к.2 | 2019 год |
| 27 | г. Фрязино, проезд. Десантников, д.7 | 2019 год |
| 28 | г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д.4 | 2019 год |
| 29 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.27 | 2019 год |
| 30 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.31 | 2019 год |
| 31 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.33 | 2019 год |
| 32 | г. Фрязино, ул. Институтская, д.6а | 2019 год |
| 33 | г. Фрязино, ул. Ленина, д.13 | 2019 год |
| 34 | г. Фрязино, ул. Ленина, д.31 | 2019 год |
| 35 | г. Фрязино, ул. Ленина, д.37 | 2019 год |
| 36 | г. Фрязино, ул. Ленина, д.4 | 2019 год |
| 37 | г. Фрязино, ул. Ленина, д.6 | 2019 год |
| 38 | г. Фрязино, ул. Московская, д.2а | 2019 год |
| 39 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.11 | 2019 год |
| 40 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 2019 год |
| 41 | г. Фрязино, ул. Попова, д.10 | 2019 год |
| 42 | г. Фрязино, ул. Попова, д.2а | 2019 год |
| 43 | г. Фрязино, ул. Попова, д.3а | 2019 год |
| 44 | г. Фрязино, ул. Попова, д.4а | 2018 год |
| 45 | г. Фрязино, ул. Попова, д.5а | 2019 год |
| 46 | г. Фрязино, ул. Попова, д.8 | 2019 год |
| 47 | г. Фрязино, ул. Центральная, д.12 | 2019 год |
| 48 | г. Фрязино, ул. Центральная, д.14 | 2019 год |
| 49 | г. Фрязино, ул. Школьная, д.8 | 2019 год |

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды  городского   округа   Фрязино Московской   области   на   2018 - 2022  годы» отражены в приложениях № 1 подпрограмм  настоящей программы.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Объем финансовых средств рассчитывается на основании Закона Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (с изм. от 11 ноября 2012 г. № 169/2012-ОЗ), с учетом инфляции.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды  городского   округа   Фрязино Московской   области   на   2018 - 2022  годы» ежегодно производится муниципальным заказчиком на основе использования целевых показателей и индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Мероприятия:

1.Благоустройство общественных территорий городского округа Фрязино Московской области.

Показатели:

-количество благоустроенных общественных  территорий, единица;

-площадь благоустроенных общественных территорий, гектары;

-доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, проценты/квадратные метры;

-площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя городского округа,   квадратные метры.

2. Благоустройство дворовых территорий городского округа Фрязино Московской области.

Показатели:

-количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, единица/квадратных метров;

-доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади дворовых территорий), процент;

-охват населения благоустроенными дворовыми территориями, процент.

3. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Фрязино Московской области.

Показатели:

-количество установленных детских игровых площадок, единица.

4 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Фрязино Московской области .

Показатели:

-доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму, проценты/тысячи рублей;

-объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, человек/часы.

-доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму, проценты/рубли.

-объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, человек/час.

5. Капитальный ремонт и устройство систем наружного освещения.

Показатели:

- количество обустроенных и прошедших капитальный ремонт систем наружного освещения, единица;

6. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения.

Показатели:

-сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников, процент.

7. Формирование комфиртной городской световой среды.

Показатели:

-количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, единица.

8. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.

Показатели:

-количество отремонтированных подъездов МКД.

9. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.

Показатели:

-количество МКД, вкоторых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы.

10. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Показатели:

-количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А,В,С,Д), единиц.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы

Муниципальный заказчик подпрограммы организует управление реализацией программы и взаимодействие с функциональными и отраслевыми органами реализации подпрограммы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках параметров программы на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, целевых значений показателей программы;

-осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

-осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограммы в целом.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Контроль за реализацией муниципальной подпрограммы осуществляется администрацией города Фрязино.

Муниципальный заказчик подпрограммы раз в полугодие до 20 числа, месяца следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Отдел экономики и Финансовое управление. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономики и Финансовое управление для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Годовой отчет о реализации  муниципальной подпрограммы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной подпрограммы;

- общий объем фактически произведенных расходов;

- таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании  средств  бюджета городского округа Фрязино, привлекаемых для реализации муниципальной подпрограммы;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.