**Проект**

**муниципальной подпрограммы городского округа Фрязино« Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы**

 **«ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы « Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе Фрязино Московской области»**

**на 2017-2021 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе Фрязино Московской области» **на 2017-2021 годы** |
| Цели муниципальнойподпрограммы | 1. Формирование безопасной, комфортной и привлекательной городской среды.2. Обеспечение повышения удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории.3. Поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства , их отдельных элементов в городском округе Фрязино в соответствии с эксплуатационными требованиями. |
| Задачи муниципальнойподпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Фрязино Московской области.2. Совершенствование сети внутриквартальных дорог (проездов) и увеличение парковочных пространств в городе Фрязино.3. Совершенствование уровня содержания общественных территорий.4 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Фрязино. |
| Координатор муниципальнойподпрограммы | Заместитель главы администрации - начальник управления, ЖКХ, благоустройства, Т и С Залетин Д.В.  |
| Муниципальный заказчикмуниципальной подпрограммы | Администрация города Фрязино  |
| Сроки реализациимуниципальной подпрограммы | 2017-2021 годы |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансированиямуниципальной подпрограммы,в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год |
| Средства бюджетагорода Фрязино | 341753,97 | 104636,4 | 52640,00 | 55732,50 | 61305,75 | 67439,32 |
| Средства бюджетаМосковской области | 42484,0 | 42484,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые результатыреализации муниципальнойподпрограммы | 1. Обеспечение населения школьного и дошкольного возраста игровыми комплексами и элементами, а также малыми архитектурными формами в необходимом количестве.
2. Надлежащее содержание и обслуживание общегородских территорий.
3. Надлежащее содержание и обслуживание внутриквартальных дорог.
4. Надлежащее содержание, модернизация и обслуживание электрических сетей уличного освещения для их нормального функционирования.
5. Надлежащее содержание и повышение уровня благоустройства общественных территорий.
6. Обустройство парковочных пространств в городе в необходимом количестве.
7. Обеспеченность города обустроенными дворовыми территориями в необходимом количестве.

8. Приобретение и установка спортивных игровых площадок в необходимом количестве. |

**1. Характеристика текущего состояния**

**рассматриваемой сферы социально-экономического развития**

**городского округа Фрязино, основные проблемы и прогноз развития.**

Общественные территории являются объектами открытого доступа, предназначенными для отдыха населения, проживающего на территории городского округа Фрязино.

На территории городского округа Фрязино расположены три сквера общей площадью 19 965 кв.м.

На территориях скверов проводятся общегородские культурно-развлекательные мероприятия, что делает эти территории общественно значимыми в системе обслуживания населения и оказания услуг. На данный момент необходимо предусмотреть комплекс мероприятий для улучшения внешнего вида объектов, их эксплуатационно-технических и эстетических состояний. Таких объектов имеющих большое социальное значение на территории городского округа Фрязино три: комплекс «Аллея Героев», комплекс «Парк Победы», сквер по ул. Ленина «Аллея труда».

Важным элементом общественных территорий городского округа Фрязино являются мемориальные комплексы, памятники и фонтан.

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение при создании комфортных условий для проживания населения города Фрязино, а также более эффективного использования основных фондов муниципальной собственности.

Значимым элементом городской инфраструктуры является её освещение. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов.

Протяжённость линий уличного освещения на 30.12.2016 года составила 66,4 км. Количество опор уличного освещения составляет 1795 шт. Количество уличных светильников – 2039 шт.

В настоящее время на улицах города преобладают железобетонные опоры системы освещения. Вследствие износа данных конструкций снижается их несущая способность, поэтому возникает необходимость их замены.

За 2015 и 2016 годы из 89 дворовых территорий городского округа Фрязино благоустроено 20 дворовых территорий. В качестве архитектурно-планировочных элементов внутриквартальные дороги являются границами жилых кварталов. В целях повышения уровня комфорта граждан и безопасности движения автотранспортных средств и пешеходов по внутридворовым территориям был предусмотрен комплекс мероприятий направленный на своевременный ремонт дорожного полотна соответствующих дворовых территорий.

В целях предупреждения загрязненности внутриквартальных дорог возникает необходимость ежедневной, а часто и многократной их уборки с использованием современной техники.

Площадь внутриквартальных дорог в городском округе Фрязино составляет 341,8 тыс. кв.м.

Строительство и доукомплектация детских игровых площадок расположенных на территории города позволит обеспечить население младшего школьного и дошкольного возраста игровыми комплексами и элементами, а также малыми архитектурными формами в необходимом количестве.

Одной из проблем требующих скорейшего решения является систематизированное временное складирование жителями ТБО, строительство и соответствующее оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях позволит снизить уровень захламленности территорий города.

**2. Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи муниципальной подпрограммы**

Основным приоритетным направлением муниципальной политики городского округа Фрязино в 2017 году в сфере благоустройства является совершенствование городской среды обитания с целью комфортности проживания граждан.

Целями муниципальной подпрограммы «**Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе Фрязино Московской области**» на 2017-2021 годы являются:

1. Формирование безопасной, комфортной и привлекательной городской среды.

2. Обеспечение повышения удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории.

3. Поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства , их отдельных элементов в городском округе Фрязино в соответствии с эксплуатационными требованиями.

Задачами муниципальной подпрограммы «**Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе Фрязино Московской области**» на 2015-2019 годы являются:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Фрязино Московской области.

2. Совершенствование сети внутриквартальных дорог (проездов) и увеличение парковочных пространств в городе Фрязино.

3. Совершенствование уровня содержания общественных территорий.

4 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Фрязино.

**3. Обопщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы на 2017 год, обоснование их необходимости.**

***В рамках концепции «Формирование современной городской среды»*** в городском округе Фрязино Московской области в 2017 году спланированы мероприятия по приведению в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых ) в соответствии с нормативными требованиями четырнадцати дворовых территорий по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Адрес дворовой территории |
| 1 | Окружной проезд, д. 4, 6, 10 |
| 2 | проспект Мира, д. 14, 16 |
|  3  | ул. Полевая, д. 23,25,25а |
|  4 | проспект Мира, д. 19, 21, 23. 25 |
|  5 | ул. Полевая, д. 15, ул. 60 лет СССР, Д. 9, 11 |
|  6 | проспект Мира, д. 1, 3, ул. Луговая, д. 27, 29, 29а  |
|  7  | ул. Полевая, д. 2, 4, проспект Мира, д. 2, 4/1, 4/2, 6 |
|  8 | ул. Центральная, д. 10, 10а, ул. Школьная, д. 7, 7а, 9, 11 |
|  9 | ул. Ленина, д. 9, 11, 13, 15, ул. Комсомольская, д. 20,20а, ул. Центральная, д. 15, 15а,19 |
|  10 | проезд Десантников, д. 3,5 |
| 11 | ул. 60 лет СССР, Д. 1 |
| 12 | ул. 60 лет СССР, д. 4 |
| 13 | ул. Барские пруды. д. 5 |
| 14 | ул. Попова. д.3а.4а |

Минимальный перечень работ по благоустройству 12 дворовых территорий предусматривает софинансирование ремонта дворовых проездов и оборудование парковочных мест ( Окружной проезд, д. 4, 6, 10; проспект Мира, д. 14, 16; ул. Полевая, д. 23,25,25а; проспект Мира, д. 19, 21, 23. 25; ул. Полевая, д. 15, ул. 60 лет СССР, Д. 9, 11; проспект Мира, д. 1, 3, ул. Луговая, д. 27, 29, 29а; ул. Полевая, д. 2, 4, проспект Мира, д. 2, 4/1, 4/2, 6; ул. Центральная, д. 10, 10а, ул. Школьная, д. 7, 7а, 9, 11; ул. Ленина, д. 9, 11, 13, 15, ул. Комсомольская, д. 20,20а, ул. Центральная, д. 15, 15а,19; ул. 60 лет СССР, д. 4; проезд Десантников, д. 3,5; ул. Барские пруды. д. 5) за счет бюджета Московской области и бюджета города Фрязино.

Перечень дополнительных видов работ на этих 12 дворовых территориях предусматривает приобретение, установку ДИП с ограждением и информационным стендом, озеленение, освещение, оборудование площадок ТБО за счет средств бюджета города Фрязино.

На двух дворовых территориях (ул. Попова. д.3а.4а; ул. 60 лет СССР, Д. 1) спланированы работы по обустройству асфальто-бетонного покрытия под детские игровые площадки, их освещение, озеленение и оборудование видеонаблюдения, оборудование парковочных мест и площадок ТБО за счет средств бюджета города Фрязино, приобретение и установка игровых элементов за счет средств бюджета Московской области.

В дополнение к этому предусмотрено за счет средств бюджета города Фрязино:

обустройство тротуара по ул. 60 лет СССР д.4;

 оборудование освещения на аллее между домами 5-9 по ул. 60 лет СССР

**Обустройство спортивных площадок:**

1. За счет средств Московской области планируется приобретение и установка оборудованных спортивных площадок по 5 адресам: город Фрязино, Проспект Мира дома 20, 20 а; город Фрязино, Проспект Мира дом 17; город Фрязино, улица Нахимова, дом 21; город Фрязино, улица Полевая, дом 3;город Фрязино, улица Полевая, дом 25

2. За счет средств г. Фрязино планируется:

ремонт хоккейной коробки ул. Полевая, д. 3,

ремонт хоккейной коробки ул. Полевая, д. 15,

установить спортивные площадки пр-д Десантников, д. 3, 5,

установить резиновое покрытие на детской площадке ул. Вокзальная, д. 17.

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально - экономического развития городского округа Фрязино.

При формировании подпрограммы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

**4. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы.**

Результаты реализации муниципальной подпрограммы «**Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе Фрязино Московской области**» на 2017-2021 годы отражены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов.**

Объем финансовых средств рассчитывается на основании Закона Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (с изм. от 11 ноября 2012 г. № 169/2012-ОЗ), с учетом инфляции.

**6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы.**

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «**Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе Фрязино Московской области**» на 2017-2021 годы ежегодно производится муниципальным заказчиком на основе использования целевых показателей и индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и подпрограммных мероприятий, в рамках реализации подпрограммы.

Задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Фрязино Московской области.

Показатели:

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, единиц, кв.м.

Доля благоустроенныхдворовых территорий (от общего количества и площади дворовых территорий, процент.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями, процент.

Количество обустроенных детских игровых площадок в рамках Губернаторской программы, единиц.

2. Совершенствование сети внутриквартальных дорог (проездов) и увеличение парковочных пространств в городе Фрязино.

Показатели:

Количество обустроенных автостоянок на придомовых территориях, кв.м

3. Совершенствование уровня содержания общественных территорий.

Показатели:

Количество благоустроенных общественных территорий, единиц.

Площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города, процент.

4 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Фрязино.

Показатели:

Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму, процент/руб.

Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, человек/час.

Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму, процент/руб.

Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, человек/час.

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы**

Муниципальный заказчик подпрограммы организует управление реализацией программы и взаимодействие с функциональными и отраслевыми органами реализации подпрограммы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках параметров программы на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, целевых значений показателей программы;

-осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

-осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограммы в целом.

**8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы**

Контроль за реализацией муниципальной подпрограммы осуществляется администрацией города Фрязино.

Муниципальный заказчик подпрограммы раз в полугодие до 20 числа, месяца следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Отдел экономики и Финансовое управление. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономики и Финансовое управление для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной подпрограммы;

- общий объем фактически произведенных расходов;

- таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета городского округа Фрязино, привлекаемых для реализации муниципальной подпрограммы;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

**По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.**

«Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме

«Обеспечение комфортной среды

проживания в городском округе

 Фрязино Московской области»

на 2017-2021 годы

|  |
| --- |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы |
| № п/п | Задачи,направленныена достижениецели | Планируемый объемфинансированияна решение даннойзадачи (тыс. руб.) | Количественныеи/или качественныецелевые показатели,характеризующиедостижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовоезначениепоказателя(на началореализацииподпрограммы) | Планируемое значение показателя по годамреализации |
| Бюджет города Фрязинона 2017-2021 годы | Другие источники |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   | **Итого:** | 346457,57 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Фрязино Московской области |    | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади дворовых территорий | Ед.,кв.м\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Процент | 20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_22 | 28\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_31 | 37\_\_\_\_\_\_41 | 46\_\_\_\_\_\_\_\_\_51 | 55\_\_\_\_\_\_\_\_\_61 | 64\_\_\_\_\_\_\_\_\_71 |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | процент | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Количество обустроенных детских игровых площадок в рамках Губернаторской программы  | Ед. | 0 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Совершенствование уровня содержания общественных территорий. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 21 | 21 |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 7,62 | 7,62 |  |  |  |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты, кв.м | 100/76298 | 100/76298 |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города | кв.м | 1,27 | 1,27 |  |  |  |  |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Фрязино. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня.включенных в программу | Проценты, тыс. рублей |  | МО-77,73/39484Фрязино-22,27/11315Граждане-0/0 |  |  |  |  |
| Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы |  | В дни проведения субботников |  |  |  |  |
| Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты, тыс. рублей |  | МО-6,7/3000Фрязино-93,3/42000граждане-0/0 |  |  |  |  |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы |  | В дни проведения субботников |  |  |  |  |
| 4 | Совершенствование сети внутриквартальных дорог (проездов) и увеличение парковочных пространств в городе Фрязино. |  |  Количество обустроенных автостоянок на придомовых территориях  | м2 | 2850 | 2850 | 3060 | 3210 | 3290 | 3325 |

«

Приложение 2

к муниципальной подпрограмме «Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе Фрязино Московской области»

на 2017-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники Финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственныйза выполнениемероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по подпрограмме: | Средства бюджета Московской Области | 2017-2021 | 42484,00 | 42484,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| Средства бюджета города Фрязино | 341753,97 | 104636,4 | 52640,00 | 55732,5 | 61 305,75 | 67439,32 |   |
| Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 1. | Содержание внутриквартальных дорог и территорий | Итого |   | 111236,4 | 27691,4 | 19 000,00 | 19 500,00 | 21 450,00 | 23 595,00 |   | Надлежащее содержание и обслуживание внутриквартальных дорог |
| Средства федерального бюджета |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Средства бюджета Московской области |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Средства бюджета города Фрязино |   | 111236,4 | 27691,4 | 19 000,00 | 19500,0 | 21450,0 | 23595,0 | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 2. | Благоустройство территории городского округа Фрязино | Итого |  | 93542,57 | 11730,00 | 14 840,00 | 20 232,50 | 22 255,75 | 24 484,32 |   | Выполнение работ по комплексному благоустройству территории города |
| Средства федерального бюджета |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Средства бюджета Московской области |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Средства бюджета города Фрязино |   | 93542,57 | 11730,00 | 14 840,00 | 20 232,50 | 22 255,75 | 24 484,32 | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 3. | Регулирование численности безнадзорных животных | Итого |   | 2 505,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 605,00 |   | Обеспечение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия, охрана здоровья граждан |
| Средства федерального бюджета |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Средства бюджета Московской области |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Средства бюджета города Фрязино |   | 2 505,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 4. | Ремонт проезжей части и обустройство парковочных площадок внутридворовой территории в рамках программы 10 % ремонта дворовых территорий | Итого |   | 68 834,00 | 50799,00 | 6450,00 | 3500,00 | З850,00 | 4235,00 |   | Выполнение мероприятий в рамках программы 10 % ремонта дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Средства бюджета Московской области |   | 39484,00 | 39484,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Средства бюджета города Фрязино |   | 29 350,00 | 11315,00 | 6 450,00 | 3500,00 | З850,00 | 4235,00 | Администрация города Фрязино |
| Внебюджетные источники |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 5. | Уличное освещение | Итого |   | 63120,0 | 11500,00 | 11 900,00 | 12000,0 | 13200,0 | 14520,0 |   | Надлежащее содержание, модернизация и обслуживание электрических сетей уличного освещения для их нормального функционирования |
| Средства федерального бюджета |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Средства бюджета Московской области |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 63120,0 | 11500,00 | 11 900,00 | 12000,0 | 13200,0 | 14520,0 | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 6. | Обустройство детских игровых площадок, контейнерных площадок, озеленение, наружное освещение в рамках комплексного благоустройства 10% дворовых территорий | Итого |   | 30000,0 | 30000,0 |  | 0 | 0 | 0 |   | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями городского округа Фрязино |
| Средства федерального бюджета |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Средства бюджета Московской области |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Средства бюджета города Фрязино |   | 30000,0 | 30000,0 |  | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 7. | Наказы избирателей на 2017год (ремонт хоккейных коробок по ул. Полевая,д. 3, 15; установка спортивной площадки по Десантников, д. 3,5; установка резинового покрытия детской площ. ул. Вокзальная. д.17; обустройство тротуара ул. 60 лет СССР, д. 4; Освещение аллеи между домами по ул. 60 лет СССР, д. 5-9 | Итого |  | 12000,00 | 12000,00 |  |  |  |  |  | Обустройство территории |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 12000,00 | 12000,00 |  |  |  |  | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  Приобретение и установка оборудованных спортивных площадок по адресам: г. Фрязино, проспект Мира, д. 20, 20а; г. Фрязино, проспект Мира, д 17; г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 21; г. Фрязино, ул. Полевая, д. 3; г. Фрязино, ул. Полевая, д. 25 | Итого |   | 3000,00 | 3000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  | Обустройство территории |
| Средства федерального бюджета |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской Области |   | 3000,00 | 3000,00 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация города Фрязино |
| Средства бюджета города Фрязино |   |  |  | 0 | 0 | 0 |   |  |
| Внебюджетные источники |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

 ».

Приложение 3

к муниципальной подпрограмме

«Обеспечение комфортной среды

проживания в городском округе

 Фрязино Московской области»

на 2017-2021 годы

План реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе

Фрязино Московской области» на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события подпрограммы | Статус(этапы сдачи работ в течение 2017 года) | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) 2017 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Благоустроено не менее 10% дворовых территорий от запланированных в 2017г. | I этап-10% | Нач. сект БЭДХиТ | 30.06.2017 |  |  |  |
| Благоустроено не менее 30% дворовых территорий от запланированных в 2017г. | II этап-40% | Нач. сект БЭДХиТ |  | 31.07.2017 |  |  |
| Благоустроено не менее 30% дворовых территорий от запланированных в 2017г. | III этап-70% | Нач. сект БЭДХиТ |  |  | 31.08.2017 |  |
| Благоустроено не менее 30% дворовых от территорий, запланированных в 2017г. | IV этап-100% | Нач. сект БЭДХиТ |  |  |  | 30.09.2017 |