ИНФОРМАЦИЯ

об основных итогах контрольного мероприятия

«Проверка реализации инвестиционных контрактов на строительство

объектов жилого и нежилого назначения на территории

города Фрязино за 2011 год»

В соответствии с пунктом  2.2 Плана работы  Контрольно-счетной палаты города Фрязино на 2012 год, утвержденного    распоряжением председателя  Контрольно-счетной палаты от 20.12.2011  № 68,  в период с 18 января по  17 февраля 2012 года проведена проверка реализации инвестиционных контрактов на строительство объектов жилого и нежилого назначения на территории города Фрязино за 2011 год.

Цели контрольного мероприятия:

1. Оценка законности и эффективности реализации инвестиционных контрактов на строительство  объектов жилого и нежилого назначения на территории города Фрязино.

2. Повышение эффективности работы администрации города Фрязино по увеличению доходности бюджета города и пополнению муниципального жилого фонда в результате реализации  инвестиционных контрактов на строительство  объектов жилого и нежилого назначения.

Объекты  контрольного мероприятия:

Администрация города Фрязино (далее — администрация города), Финансовое управление администрации города, Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города (далее — КУИЖВ), инвесторы.

Проверкой установлено:

В целях повышения доходности бюджета города Фрязино  и развития жилищной и социальной инфраструктуры города решением Совета депутатов от 16.07.2010 № 521 установлен Порядок долевого участия юридических и физических лиц, строящих объекты недвижимости жилого и нежилого назначения на территории города Фрязино.

Проверка исполнения данного Порядка в 2011 году установила, что         из восьми объектов недвижимости, получивших в 2011 году разрешения на строительство и требовавших наличия заключенных инвестиционных контрактов, инвестиционные контракты имелись по шести объектам, два инвестиционных контакта находились в стадии оформления.

Проверка порядка исполнения  инвестиционных контрактов установила, что в результате  реализации трех  инвестиционных контрактов на строительство объектов недвижимости нежилого назначения в 2011 году в бюджет города поступило 36536,12 тыс. руб. вместо запланированных 43741,8 тыс. руб.

Недополучение бюджетом города 7205,7 тыс. руб. обусловлено тем, что перечисление денежных средств в бюджет города инвесторы произвели не в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а согласно данным  своих оценок стоимости объектов.

Исковые заявления Администрации города по этому вопросу находятся на рассмотрении в судебных инстанциях.

Проверка порядка исполнения  инвестиционных контрактов на строительство объектов недвижимости жилого назначения установила, что  в 2011 году муниципальному образованию были переданы жилые помещения площадью 230,95 кв.м. в рамках реализации инвестиционного контракта от 19.08.2004 № 128/44-04 с ООО «Исток-строй». За весь период  действия данного инвестиционного контракта инвестор передал муниципальному образованию 4814,45 кв.м. общей площади жилых помещений. Задолженность инвестора перед городом составляет 2391,38 кв.м.

Проверкой соблюдения законности распределения жилых помещений, переданных в 2011 году муниципальному образованию в результате реализации инвестиционных контрактов, установлено, что на территории города Фрязино действует  Порядок распоряжения жилыми помещениями и приоритеты в распределении в 2011-2013 годах жилой площади, передаваемой в муниципальную собственность по договорам на инвестиционное строительство, утвержденный решением Совета депутатов  от 07.04.2011 № 65.

В 2011 году ООО «Исток-строй» передало администрации  города две  квартиры и две комнаты, которые в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса РФ и на основании постановлений администрации города от 08.04.2011 № 167, от 08.08.2011 № 492 и от 20.12.2011 № 811 были предоставлены гражданам по договорам социального найма для переселения из жилых домов, подпадавших под снос.

В соответствии с решением Совета депутатов от 07.04.2011 № 65 КУИЖВ в 2011 году осуществил восемь сделок с жилыми помещениями, ранее переданными муниципальному образованию по договорам инвестиционного строительства.

В результате сделок купли-продажи квартир в бюджет города в 2011 году поступили доходы в размере 12623,853 тыс. руб., мены квартир — 5358,410 тыс. руб.

По итогам настоящей проверки Контрольно-счетная палата направила представление ООО «Гектор и К»,  предписывающее инвестору в течение месяца добровольно исполнить свои обязательства, установленные инвестиционным контрактом  от 08.12.2008 № 30.

Администрации города даны рекомендации по повышению эффективности работы при реализации  инвестиционных контрактов на строительство  объектов жилого и нежилого назначения на территории города Фрязино.

Председатель Контрольно-счетной палаты                             Л.А. Панченко