ИНФОРМАЦИЯ

об основных итогах контрольного мероприятия

«Проверка эффективности и целевого расходования

бюджетных средств на ремонт тротуаров и автомобильных

дорог общего пользования города Фрязино в 2012 году»

В соответствии с пунктом 2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты города Фрязино на 2013 год, утвержденного распоряжением председателя  Контрольно-счетной палаты от 20.12.2012  № 87, в период с 20 мая по 14 июня 2013 года  проведена проверка эффективности и целевого расходования бюджетных средств на ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования города Фрязино в 2012 году.

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Фрязино от  14.05.2013 №  96.

Проверкой установлено:

1. В рамках полномочий органов местного самоуправления городских округов, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 2012 году в городе Фрязино проводился ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования.

2. Для проведения этих работ в бюджете города Фрязино на 2012 год были установлены бюджетные назначения в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2009-2012 годы» в размере 17435,8  тыс. руб.

3.  Для проведения  ремонтных работ администрацией города было заключено одиннадцать муниципальных контрактов с ОАО «Мособлдорремстрой», ООО «Строительная компания», ООО «ВАЧСТРОЙ», ООО «Инженер Строй-Фрязино», ООО «АРТСТРОЙ», и один договор подряда с ООО «СЭТ».

    - Отбор подрядных организаций  для выполнения работ по муниципальным контрактам осуществлялся путем проведения открытых аукционов в электронной форме.

    - Установленная стоимость работ по заключенным муниципальным контрактам составила 17612,5 тыс. руб.  Договор подряда стоимостью 13,5 тыс. руб. заключен без проведения торгов.

Порядок размещения заказов на выполнение работ по ремонту тротуаров и автомобильных дорог общего пользования в 2012 году отвечает требованиям действующего законодательства.

4. Проверка достоверности установления сметной стоимости работ по ремонту тротуаров и автомобильных дорог общего пользования установила, что по МК № 0348300287312000052-0206624-01 от 30.10.2012 с ООО «Инженер Строй-Фрязино» имеет место необоснованное завышение сметной стоимости работ в размере  9456,85 руб.  Необоснованно полученные подрядчиком средства подлежат возврату в бюджет города.

По муниципальному контракту № 0348300287312000048-0206624-01 от 18.10.2012 с ООО «Арт-СТРОЙ» имеет место необоснованное завышение сметной стоимости работ в размере 5222,66 руб.  Необоснованно полученные подрядчиком средства подлежат возврату в бюджет города.

5. Проверка полноты и своевременности проведения работ по  ремонту троту-аров и автомобильных дорог общего пользования установила, что все работы проведены в сроки, установленные муниципальными контрактами и договором подряда.

В результате проведения работ в 2012 году было отремонтировано 15591 кв. м. автомобильных дорог и 2787 кв. м. тротуаров.

Объем освоенных бюджетных средств составил 17069,8 тыс. руб. или 96,8% от стоимости заключенных контрактов.

Экономия бюджетных средств по результатам исполнения контрактов составила 556,2 тыс. руб. или 3,2%, что связано с уменьшением фактических объемов выполнения отдельных видов работ.

6. Комиссионно проведенная оценка результатов выполнения работ по  ремонту тротуаров и автомобильных дорог установила нарушения и отклонения от сметной документации по восьми муниципальным контрактам, реализованным  пятью подрядными организациями: ОАО «Мособлдорремстрой», ООО «Строительная компания», ООО «ВАЧСТРОЙ», ООО «Инженер Строй-Фрязино», ООО «АРТСТРОЙ».

Общая сумма выявленных нарушений составила 537,6 тыс. руб., в том числе, 390,7 тыс. руб. подлежат восстановлению в бюджет города, а на сумму 146,9 тыс. руб. подрядным организациям надлежит выполнить работы по устранению нарушений.

На данный момент в бюджет города восстановлено 334,8 тыс. руб., выполнено работ на сумму 111,1 тыс. руб.

Председатель Контрольно-счетной

палаты города Фрязино                                                                             Л.А. Панченко