ИНФОРМАЦИЯ

об основных итогах контрольного мероприятия

«Проверка эффективности и целевого характера расходования

бюджетных средств на ремонт дворовых территорий и

проездов к дворовым территориям многоквартирных

домов города Фрязино в 2012 году»

В соответствии с пунктом 2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты города Фрязино на 2013 год, утвержденного распоряжением председателя  Контрольно-счетной палаты от 20.12.2012  № 87, в период с 25 июля по 23 августа 2013 года  проведена проверка эффективности и целевого расходования бюджетных средств на ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Фрязино в 2012 году.

Проверкой установлено:

В рамках полномочий органов местного самоуправления городских округов, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 2012 году в городе Фрязино проводился ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов. Для проведения этих работ постановлением администрации города от 18.04.2012 № 279 была утверждена муниципальная программа «Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Фрязино в 2012 году».  В бюджете города Фрязино в 2012 году на эти цели были утверждены бюджетные назначения в размере 20255,79 тыс. руб., в том числе, за счет средств субсидии Дорожного фонда Московской области - 19243,0 тыс. руб., средств местного бюджета — 1012,79 тыс. руб.

        - Для проведения  ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в 2012 году администрацией города Фрязино было заключено семь муниципальных контрактов с ОАО «Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог» и два муниципальных контракта с ООО «Строительная компания». Отбор подрядных организаций  для выполнения работ осуществлялся путем проведения открытых аукционов в электронной форме. Установленная цена по заключенным муниципальным контрактам составила 21260,42 тыс. руб. Общая экономия средств по результатам проведения аукционных процедур составила 141,73 тыс. руб. (-0,7%).

Порядок размещения заказов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012 году отвечает требованиям действующего законодательства.

Проверка достоверности установления сметной стоимости работ установила, что по всем муниципальным контрактам, заключенным с ОАО «Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог», имеет место необоснованное завышение сметной стоимости работ в общей сумме  45,83 тыс. руб.

Проверка полноты и своевременности проведения работ по  ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012 году установила, что все работы проведены в сроки, установленные муниципальными контрактами.

В результате проведения работ в 2012 году было отремонтировано 24 объекта площадью 29000,2 кв.м. Объем освоенных бюджетных средств составил 20065,88 тыс. руб. или 99,1% от объема бюджетных назначений.

Комиссионно проведенная оценка результатов работ по  ремонту  дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012 году установила завышение стоимости выполненных работ  по двум  муниципальным контрактам, реализованным ОАО «Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог». Общая сумма выявленных нарушений составила 96,08 тыс. руб. Необоснованно полученные подрядчиком средства подлежат восстановлению в бюджет города. По этим же муниципальным контрактам установлены недостатки качества выполненных работ, подлежащие устранению в рамках гарантийных обязательств подрядчика. Объем неэффективно использованных бюджетных средств на ремонт  дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012 году составил  325,54 тыс. руб., что было связано с недостатками планирования ремонтных работ, выполненных по двум  муниципальным контрактам.

Общий размер выявленных Контрольно-счетной палатой города Фрязино в ходе настоящего контрольного мероприятия нарушений составил 1390,87 тыс. руб. или 6,9% от объема проверенных бюджетных средств.

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой даны рекомендации по устранению и недопущению в последующем нарушений законодательства.

Председатель Контрольно-счетной палаты                                      Л.А. Панченко