| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора-управляющий инновационно-технологическим бизнес-инкубатором ________________ /Уткина О.С./ (подпись) «___» ______________ 2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор Автономного учреждения городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда» __________________ /Михальченков А.Г./ (подпись) «___» ______________ 2010 г. |
| --- | --- |

Документация об аукционе

по проведению открытого аукциона

№ 3-АУ/2011

«Содержание  автомобильных дорог города Фрязино»

| Заказчик: Адрес: | Автономное учреждение городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда» 141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5. Телефоны: 8 (496) 25 5-54-28, 8 (495) 465-88-40 Факс: 8 (496) 25 5-54-28. E-mail: DN_fryazino@mail.ru |
| --- | --- |

г. Фрязино, 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. АУКЦИОН	3

1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	3

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА	4

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА	21

РАЗДЕЛ I.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.	29

I.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ  В АУКЦИОНЕ	29

I.4.2.  ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	30

I.4.3. Форма - Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг)	33

I.4.4. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	34

I.4.5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	35

I.4.6. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ-НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРУ АУКЦИОНА	36

I.4.7. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ЗАЯВКИ	37

I.4.8. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	38

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	39

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА	46

# ЧАСТЬ I. АУКЦИОН

# 1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило наиболее низкую цену исполнения Контракта с Автономным учреждением городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда» (АУ «Дирекция Наукограда»).

Аукционная документация – документация утвержденная директором Автономного учреждения городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда».

Единая комиссия –  комиссия, созданная Автономным учреждением городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда».

Заявка на участие в аукционе – письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и аукционной документации, поданное в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.

Лот – предмет отдельного аукциона, путем проведения которого определяется лицо, получающее право на заключение отдельного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Автономного учреждения городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда».

Заказчик – Автономное учреждение городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда» (АУ «Дирекция Наукограда») (далее также – Заказчик).

Контракт – Контракт, заключенный с АУ «Дирекция Наукограда».

Официальное печатное издание – официальное печатное издание города Фрязино Московской области - газета «Ключъ».

Официальный сайт – официальный сайт города Фрязино Московской области в сети «Интернет» – www.fryazino.org.

Предмет аукциона – право на заключение Контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для АУ «Дирекция Наукограда».

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение контракта.

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации «Об электронно-цифровой подписи» от 10 января 2002 года № 1-ФЗ.

# РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1.1	Заказчик	5

1.2	Предмет аукциона. Место и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.	5

1.3	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота). Шаг аукциона.	5

1.4	Источник финансирования и порядок оплаты	5

1.5	Требования к участникам размещения заказа	6

1.6	Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) к исполнению контракта	6

1.7	Расходы на участие в аукционе	7

1.8	Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа	7

1.9	Условия допуска к участию в торгах. Отстранение от участия в аукционе.	7

2.	АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	9

2.1	Содержание аукционной документации и порядок предоставления аукционной документации	9

2.2	Разъяснение положений аукционной документации	10

2.3	Внесение изменений в аукционную документацию	10

2.4	Отказ от проведения аукциона	10

3.	ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	11

3.1	Форма заявки на участие в аукционе	11

3.2	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе	11

3.3	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе	11

3.4	Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг	12

3.5	Требования к оформлению заявок на участие в аукционе	12

4.	ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	13

4.1	Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе	13

4.2	Отзыв заявок на участие в аукционе	13

4.3	Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием	14

4.4	Обеспечение заявок на участие в аукционе	14

5.	РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	15

6.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА	16

7.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА	18

7.1	Срок заключения контракта	18

7.2	Обеспечение исполнения  Контракта	18

7.3.	 Цена Контракта	20

8.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ	20

9.	УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ	20

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Заказчик

- Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, устанавливает требования к предмету аукциона и осуществляет заключение Контракта в отношении каждого лота, указанного в Информационной карте аукциона.

- Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей аукционной документации.

- Предмет аукциона. Место и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

- Предмет аукциона  указан в Информационной карте аукциона.

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности подавать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в аукционной документации, в том числе в проекте Контракта.

- Место, сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в Информационной карте аукциона.

- Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота). Шаг аукциона.

- Начальная (максимальная) цена контракта устанавливается для каждого отдельного лота и указана в Информационной карте аукциона. Превышение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) не допускается.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

- «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

- Источник финансирования и порядок оплаты

- Заказчик направляет средства на финансирование Контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного аукциона, из источника финансирования, указанного в Информационной карте аукциона.

- Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги указан в Информационной карте аукциона.

- Порядок формирования максимальной цены контракта (цены лота), в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей указаны в Информационной карте аукциона.

- Требования к участникам размещения заказа

- В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

- Участники размещения заказа должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

- Заказчик вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

- Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) к исполнению контракта

- Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков (субпоставщиков) в случае, если это допускается документацией об аукционе и указано в Информационной карте аукциона, на условиях, предусмотренных в Информационной карте аукциона.

- Расходы на участие в аукционе

1.7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением Контракта.

- Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

1.8.1. Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при участии в размещении заказа. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона.

- Условия допуска к участию в торгах. Отстранение от участия в аукционе.

1.9.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается единой комиссией к участию в аукционе в случае:

- непредоставления документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, о произведении литературы или искусства, об исполнении, о национальном фильме, соответственно на поставку, выполнение, оказание, создание которых либо финансирование проката или показа которого размещается заказ;

- несоответствия требованиям обязательным для участников размещения заказов, указанным в пункте 1.5.2. настоящего раздела;

- несоответствия требованиям установленным заказчиком для участников размещения заказов, указанным в Информационной карте;

- непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в  аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об аукционе;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы.

1.9.2. В случае –

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с аукционной документацией,

- установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,

- установлении факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

- установлении факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Единая комиссия отстраняет такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

1.10. Извещение о проведении открытого аукциона, внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона

1.10.1. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается Заказчиком в официальном печатном издании - газете «Ключъ» и размещается Заказчиком на официальном сайте в сети Интернет www.fryazino.org и  www.gz-mo.ru , не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

1.10.2. Заказчик оставляет за собой право принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в газете «Ключъ» и размещаются на сайте www.fryazino.org,                   www.gz-mo.ru  в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.10.3. Заказчик официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается в газете «Ключъ» и размещаются на сайте www.fryazino.org и www.gz-mo.ru  соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

- АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Содержание аукционной документации и порядок предоставления аукционной документации

- Аукционная документация включает перечисленные ниже документы, а также  изменения и дополнения, вносимые в Аукционную документацию в порядке, предусмотренном пунктом . настоящего Раздела.

| Часть I | Аукцион |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Термины, используемые в аукционной документации |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения аукциона |
| Раздел I.3 | Информационная карта аукциона |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
| Часть II | Проект Контракта |
| Часть III | Договор обеспечения заявки на участие в аукционе |

- Аукционная документация предоставляется всем заинтересованным лицам заказчиком за плату, если плата за аукционную документацию предусмотрена в Информационной карте аукциона.

- Аукционная документация предоставляется всем заинтересованным лицам, начиная со дня опубликования в официальном печатном издании - газете «Ключъ» и размещения на официальном сайте в сети Интернет www.fryazino.org извещения о проведении открытого аукциона. Аукционная документация выдается на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. В заявлении на выдачу аукционной документации указывается наименование аукциона и его реестровый номер, полное наименование заинтересованного лица, юридический и фактический адрес (место прописки для физических лиц), адрес электронной почты, контактный телефон, факс.

- Аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена, и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа.

- Предоставление аукционной документации до опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона не допускается.

- Аукционная документация для ознакомления бесплатно также доступна в электронном виде на официальном сайте города  Фрязино Московской области» в сети Интернет, www.fryazino.org. При этом в случае разночтений, преимущество имеет текст аукционной документации на бумажном носителе подписанный заказчиком. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) единая комиссия будет руководствоваться текстом аукционной документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком и не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной участником аукциона неофициально.

- Разъяснение положений аукционной документации

- При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика или единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным. Заказчик вправе давать разъяснения, касающиеся только положений и требований настоящей аукционной документации.

- Любой участник размещения заказа после опубликования в официальном печатном издании - газете «Ключъ» и размещения на сайте в сети Интернет www.fryazino.org  извещения о проведении аукциона вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

- В течение одного дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение будет размещено заказчиком   на сайте www.fryazino.org с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

- Внесение изменений в аукционную документацию

- Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа оставляет за собой право внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет  продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

- Участники размещения заказа, использующие аукционную документацию с сайта www.fryazino.org, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого аукциона и в аукционную документацию, размещенные на сайте www.fryazino.org и опубликованные в газете «Ключъ».

Заказчик не несёт ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

- Отказ от проведения аукциона

- Заказчик официально опубликовавший в газете «Ключъ» и разместивший на сайте www.fryazino.org  извещение о проведении открытого аукциона оставляет за собой право отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

- Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Ключъ» в течение пяти рабочих дней и размещается заказчиком на сайте www.fryazino.org в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

- В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

- В случае если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения заказа.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

- Форма заявки на участие в аукционе

- Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте аукциона по форме настоящей Аукционной документации.

- Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

- Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

- Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.3.1. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения  заказа требованиям, в соответствие с требованиями Аукционной документации.  Декларирование может быть представлено  на бланке организации участника размещения заказа, за  подписью  уполномоченного  лица  скрепленное  печатью.

3.3.2. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей аукционной документацией должна:

- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей аукционной документации;

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

3.3.3. Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей аукционной документации, включая технические требования к товарам, работам, услугам, которые предполагается поставить, выполнить и оказать, указанные в технической части аукционной документации.

3.3.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

3.3.5.Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

При этом, в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник будет отстранен заказчиком, единой комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения Контракта.

- Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг

- Описание поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также описание участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона или сопровождают поставку товара, осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приведенной в Разделе I.4.

- Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

- В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в аукционной документации.

- Весь комплект документов (опись документов, заявка, включая прилагаемые документы и материалы, документы специфичные для каждого лота) должен быть прошит, скреплен печатью, заверен подписью (уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверен участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную нумерацию страниц. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации либо отдельно не оговорена в настоящей документации об аукционе.  Заявка предоставляется в открытом виде (например в папке-«КОРОНА»), т.е. не запечатывается в конверт. На документах, включенных в состав заявки на участие в аукционе  могут  быть прикреплены стикеры-разделители  для быстрого поиска.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

- При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

- Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

- Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации либо отдельно не оговорена в настоящей документации об аукционе. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме описи документов, предоставляемых для участия в аукционе (Раздел I.4.).

- Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

- Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

- Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику размещения заказа не возвращаются.

- ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

- Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

- Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией и Информационной картой аукциона.

- Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

- Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок, указанного в Информационной карте аукциона.

- Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком.

- По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаёт расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

- Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с пунктом  настоящего Раздела, подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 4.1 настоящего Раздела и в Информационной карте аукциона.

- Не допускается изменение Участником размещения заказа положений представленной им заявки на участие в аукционе.

Отзыв заявок на участие в аукционе

- Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

- Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке.

      - Участник размещения заказа подает по адресу, указанному в Информационной карте аукциона, в письменном виде заявление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: полное название участника размещения заказа, наименование аукциона, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе.

      - Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом -  участником размещения заказа или его представителем.

      - Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

      - Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными и не участвуют в рассмотрении заявок.

      - После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

      - В случае отзыва заявки, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

- Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

- Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

- Обеспечение заявок на участие в аукционе

- Если в Информационной карте аукциона, установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

- Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе допускается только участником размещения заказа. Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в установленных случаях только участнику размещения заказа.

- Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

- В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику  уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений пункта 4. настоящего Раздела;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участнику (ам) размещения заказа, которому (ым) отказано в допуске к участию в аукционе;

-  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Контракта.

- РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1.  В день, время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона, единой комиссией рассматриваются заявки на участие в аукционе.

5.2. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе.

5.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией принимается решение:

-  о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона,

- об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе

5.5. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

5.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой  комиссии, заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе и в тот же день размещается заказчиком на официальном сайте www.fryazino.org.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- Аукцион проводится в день, время и в месте, указанном в Информационной карте аукциона.

- В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

- Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов единой комиссии, участников аукциона или их представителей.

- Перед началом проведения аукциона проверяются документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих представителей участника.

- Все присутствующие на аукционе лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников аукциона, составляемом и подписываемом членами единой комиссии.

- При регистрации уполномоченные представители участников получают от комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки участника (далее карточки).

- Заказчик объявляет о начале проведения аукциона и разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления предложений о цене Контракта, оглашает размер «шага аукциона».

- В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, заказчик непосредственно перед началом проведения аукциона сообщает о наличии таких участников аукциона.

- Непосредственно аукционную процедуру ведет аукционист, выбираемый из числа членов единой комиссии путем открытого голосования членов единой комиссии большинством голосов. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

- «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

- Заказчик осуществляет аудиозапись аукциона. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

- Заказчик ведет протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии, заказчиком в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика второй протокол в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю аукциона.

- В протокол заносятся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Указанный протокол размещается заказчиком на сайте  www.fryazino.org в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании «Ключъ» в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

- Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

- В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с п.6.10 до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом Контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения Контракта.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- Срок заключения контракта

- Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем аукциона в заявке на участие в аукционе в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации.

- Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

- Контракт с победителем аукциона может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте www.fryazino.org протокола аукциона и не позднее чем 20 дней со дня размещения на сайте www.fryazino.org.

- В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик заключает контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

- Обеспечение исполнения  Контракта

- Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения Контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение контракта в размере обеспечения Контракта, указанного в извещении о проведении аукциона.

- Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено в виде  безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения Контракта  определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

- Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение (организация, предприятие) и в Информационной карте аукциона установлено требование об обеспечении исполнения государственного контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

- В том случае, если обеспечение исполнения Контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе как основание заключения контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг по соответствующему Контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

7.2.5. В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными законодательными актами Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего поставщика (исполнителя). Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем) своих обязательств по Контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом определенного Контрактом срока поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и оканчиваться не ранее его завершения.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

7.2.6. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта,  должны быть перечислены поставщиком (исполнителем) в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты).

Денежные средства возвращаются поставщику (исполнителю), с которым заключается Контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте Контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный поставщиком (исполнителем)  в этом письменном требовании.

7.2.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем) своих обязательств по Контракту, соответствующий поставщик (исполнитель) должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Разделе.

7.3.1. Контракт заключаются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации

7.3.	 Цена Контракта

7.3.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

- Действия (бездействия) заказчика, единой комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

- УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

- В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением заказа АУ «Дирекция Наукограда» путем проведения аукциона, участники размещения заказа, заказчик, единая комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

- Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке.

# РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения аукционов. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе I.2 и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование заказчика, место нахождения, контактная информация | Заказчик: Автономное учреждение городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда» (АУ «Дирекция Наукограда») Место нахождения: 141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5. Почтовый адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5. Телефоны: 8 (496) 25 -5-54-28, 8 (495) 465-88-40, факс: 8 (496) 25 5-54-28. E-mail: DN_fryazino@mail.ru Контактное лицо: Уткина Оксана Сергеевна |
| 2. | Вид аукциона | Открытый аукцион |
| 3. | Предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог города Фрязино |
| 4. | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: определены в технической части документации об аукционе (техническом задании): Город Фрязино Московской области Условия выполнения работ: определены в технической части документации об аукционе (техническом задании) и проекте Контракта. Сроки (периоды) выполнения работ: начало работ - 01 февраля 2011 г.; окончание работ - 31 декабря 2011 г. |
| 5. | Начальная/максимальная цена контракта | 7 995 626,71 руб. (семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч шестьсот двадцать шесть руб. 71 коп.) |
| 6. | Величина понижения начальной цены контракта, «шаг аукциона» | «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона: 399 781,33 руб. (триста девяносто девять тысяч семьсот восемьдесят один руб. 33 коп.). В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган снижает "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| 7. | Источник финансирования | Средства Автономного учреждения городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда» |
| 8. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы определены в проекте контракта, приведённом в Части III аукционной документации. |
| 9. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
| 10. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта | --- |
| 11. | Краткая характеристика товара, работ, услуг и количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Определены в техническом задании. |
| 12. | Участники размещения заказа (правомочность участников размещения заказа) | В настоящем аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| 13. | Требования к участникам аукциона или их представителям | Доверенность на право представлять интересы участника размещения заказа, заверенную подписью руководителя участника размещения заказа и печатью. |
| 14. | Обязательные требования к участникам размещения заказа | Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: - соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято. |
| 15. | Дополнительные требования, установленные Заказчиком | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
| 16. | Преференции (преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа) | Преференции учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов при участии в размещении заказа не предусмотрены. |
| 17. | Форма заявки на участие в аукционе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с указаниями, изложенными в документации об аукционе или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002 г. об электронной цифровой подписи). |
| 18. | Порядок предоставления и получения документации об аукционе | Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам с 29 декабря 2010 г. по 19 января 2011 г., с 9:00 до 18:00 (по Московскому времени) ежедневно кроме выходных и праздничных дней. (19 января с 9:00 до 12:00 - по Московскому времени). по адресу: Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5, : Автономное учреждение городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда», каб. 3. Выдача документации об аукционе осуществляется на основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется в письменной форме или в электронном виде, в том числе по электронной почте. Плата за документацию об аукционе не взимается. |
| 19. | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | 1. Опись документов (форма 1.4.1. раздела1.4.); 2. Заявка на участие в аукционе (по форме 1.4.2 раздела 1.4) 3. Предложения по функциональным и качественным характеристикам выполнения работ (по форме 1.4.3 раздела 1.4); 4. Анкета участника аукциона (по форме 1.4.4 раздела 1.4); 5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица); полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – для юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 7. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 9. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, в соответствие с требованиями документации об аукционе. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки с соблюдением необходимых сроков. |
| 20. | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Описание поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их функциональных характеристик (потребительских свойств), осуществляется в соответствии с требованиями документации об аукционе, настоящей Информационной карты и техническим заданием. Описание поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их функциональных характеристик (потребительских свойств), указываются участником размещения заказа в предложении о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров по форме 1.4.3. Раздела 1.4. к Документации об аукционе. |
| 21. | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе оформляется по форме 1.4.2 к Документации об аукционе. Весь комплект документов (опись документов, заявка, включая прилагаемые документы и материалы, документы специфичные для каждого лота) должен быть прошит, скреплен печатью, заверен подписью (уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверен участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную нумерацию страниц. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации либо отдельно не оговорена в настоящей документации об аукционе. Заявка предоставляется в открытом виде (например в папке - «КОРОНА»), т.е. не запечатывается в конверт. На документах, включенных в состав заявки на участие в аукционе могут быть прикреплены стикеры-разделители для быстрого поиска. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. |
| 22. | Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе. | Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе с 29 декабря 2010 г. (Разъяснения даются Специализированной организацией в течение 2-х рабочих дней со дня получения письменного запроса претендента) Дата окончания принятия запросов о предоставлении разъяснений положений документации об аукционе 13 января 2011 г. (включительно). (запрос от участника размещения заказа должен быть получен Заказчиком не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок). |
| 23. | Срок подачи заявок на участие в аукционе | Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 9-00 до 18-00 часов московского времени с 30 декабря 2010 г. по 19 января 2011 г., с 9:00 до 18:00 (по Московскому времени). 19 января с 9:00 до 12:00 часов (по Московскому времени). Дата и время окончания приема заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19 января 2011 г., 12:00 (по Московскому времени). В случае если будут внесены изменения в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе может быть продлен Заказчиком. |
|  | Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес) | Автономное учреждение городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда» Адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5, каб. 3. Телефоны: 8 (496) 25 5-54-28, 8 (495) 465-88-40, факс: 8 (496) 25 5-54-28. |
| 24. | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки. | Не предусмотрено |
| 25. | Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе | Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет производиться по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5, каб. 3. Начало рассмотрения 19 января 2011 г., 12:00 (по Московскому времени) |
| 26. | Место и срок получения уведомления о допуске (не допуске) к участию в аукционе | Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| 27. | Дата и место проведения аукциона | Московская область, г. Фрязино, Проспект Мира, д. 15 А, каб.113, администрация города Фрязино 12:00 (по Московскому времени) 21 января 2011 г. |
| 28. | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект Контракта. | Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. |
| 29. | Размер и способ обеспечения исполнения контракта | Не требуется. |

# РАЗДЕЛ I.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

# I.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ  В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения контракта

______________________________________________________________________________

(наименование предмета контракта)

Настоящим _________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование участника размещения заказа)

открытом аукционе на право заключения Контракта _______________________________________

(наименование предмета контракта)

направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование представляемых документов | Страницы с____ по____ | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВО пронумерованных, прошитых, скрепленных печатью и заверенных подписью листов |  |  |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель):

_________________ _________________________________  ___________________________              (подпись)                                                  (должность, Ф.И.О..)

М. П.

* При подготовке заявки на участие в аукционе необходимо учесть, что все документы, подаваемые на участие в аукционе, должны лежать в порядке, указанном в  описи документов.

*Весь пакет должен быть прошит, пронумерован скреплен печатью / опечатан на обороте с указанием количества страниц, заверен подписью (уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную нумерацию страниц.

# I.4.2.  ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(На бланке организации)

Дата, исх. номер

Заказчику:

Автономному  учреждению  городского округа                 Фрязино  Московской области «Дирекция Наукограда»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения Контракта

_________________________________________________________________________________

(наименование предмета контракта)

- Изучив документацию об аукционе, в т. ч. Техническое задание (далее – документация об аукционе), а также применимое к данному аукциону законодательство, ___________________________________________________________________________________

Фирменное наименование и сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица)

или Ф.И.О. и паспортные данные (для физического лица) Участника размещения заказа

в лице, _________________________________________________________________________________,

Наименование должности, Ф.И.О. руководителя (только для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в торгах в форме открытого аукциона на условиях, установленных в документации об аукционе и в настоящей заявке.

Данной заявкой  _______________________________________________________________

(указать фирменное наименование организации участника размещения заказа)

обязуется соблюдать условия и порядок проведения торгов в форме открытого аукциона, содержащиеся в извещении о проведении торгов в форме открытого аукциона, документации об аукционе, утвержденной Заказчиком.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, обязуемся подписать контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашей заявки не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, в случае, если торги в форме открытого аукциона признаны  несостоявшимися и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом  аукционе, признан участником открытого аукциона) и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона.

В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя открытого аукциона, а победитель открытого аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать указанный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашей заявки на участие открытом аукционе.

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями или единственными участниками открытого аукциона или принятия решения о заключении с нами контракта в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона, и нашего уклонения от заключения контрактов, являющихся предметом открытого аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки не возвращается и перечисляется в бюджет.

Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ____________________________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.

Подтверждаем соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ, а именно:

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Также подтверждаем, что __________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

не состоит в Реестре недобросовестных поставщиков.

Данная Заявка на участие в открытом аукционе с приложениями подаётся с полным пониманием того, что заявка может быть отклонена в связи с тем, что нами будут представлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.

Подтверждаем подлинность и достоверность представленных нами в настоящей заявке на участие в открытом аукционе документов и сведений.

2.  Наша заявка имеет следующие неотъемлемые приложения :

2.1. Опись документов, представляемых для участия в открытом аукционе. (В данной форме должен быть указан исчерпывающий перечень документов, которые должны представить все Участники размещения заказа. Другие документы  прикладываются Участниками размещения заказа самостоятельно, по собственному желанию. Подпись участника размещения заказа или его уполномоченного лица обязательна). (Опись документов (по форме I.4.1  Раздела I.4).

2.2. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг) (по форме I.4.3 Раздела I.4).

2.3. Анкета участника размещения заказа (по форме I.4.4  Раздела I.4).

2.4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

- 2.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

2.6. Копии учредительных документов участников размещения заказа (для юридических лиц)

2.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (при наличии необходимости в таком решении).

2.8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (или копию такого поручения)).

2.9. Иные документы (по желанию участника размещения заказа)

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель):

_________________ _________________________________  ___________________________               (подпись)                                                  (должность, Ф.И.О..)

М.П.

# I.4.3. Форма - Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг)

_____________________________________________________________________________

(наименование предмета контракта)

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с [указывается наименование Заказчика] контракта, в том числе условия и порядок проведения настоящего открытого аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации-Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ____________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

заявляем, что мы выполняем нормы, стандарты, правила, действующие на данном рынке.

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

| Наименование предмета Контракта | Срок выполнения работ |
| --- | --- |
| «Содержание автомобильных дорог города Фрязино» | Начало работ: ________ окончание работ: ______ |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель):

_________________ _________________________________  ___________________________            (подпись)                                                  (должность, Ф.И.О.)

М.П.

# I.4.4. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование/Фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа |  |
| 2. | Организационно-правовая форма Участника размещения заказа |  |
| 3. | Юридический адрес |  |
| 4. | Фактический адрес |  |
| 5. | Телефоны Участника размещения заказа (с указанием кода города) |  |
| 6. | Факс Участника размещения заказа (с указанием кода города) |  |
| 7. | Адрес электронной почты Участника размещения заказа* |  |
| 8. | ФИО- частного предпринимателя, физического лица |  |
| 9. | Паспортные данные частного предпринимателя, физического лица |  |
| 10. | Сведения о месте жительства частного предпринимателя, физического лица |  |
| 11. | Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является предметом настоящего аукциона крупной сделкой*. (Например: Сделка является крупной или сделка не является крупной) |  |

*Данные строки не являются обязательными для заполнения.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель):

_________________ _________________________________  ___________________________            (подпись)                                                  (должность, Ф.И.О..)

М.П.

# I.4.5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

« ____  »  ___________________ 20__г.

Исх. № ______________

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. ________________    _______________________________________________________________

(наименование населенного пункта)                                    (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

___________________________________________________________________________________

(фирменное наименование участника размещения заказа, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

сведения о месте жительства – для физического лица)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» ________________

представлять интересы ________________________________________________________________

(фирменное наименование участника размещении заказа – для юридического лица; фамилия, имя, отчество, паспортные данные  – для физического лица)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен осуществлять следующие действия: подписывать документы, заявку, копии документов, формы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подавать заявку на участие в аукционе в рамках открытого аукциона №____ «_______________________________» (указать наименование предмета контракта, Лот №___)

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

# I.4.6. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ-НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРУ АУКЦИОНА

« ____  »  ___________________ 20__г.

Исх. № ______________

ДОВЕРЕННОСТЬ № ___

г.________________                                     ____________________________________________

(наименование населенного пункта)                                                                     (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________ (фирменное наименование участника размещения заказа, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

сведения о месте жительства – для физического лица)

доверяет ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» ________________ 200__ г.

представлять интересы____________________________________________________________

(фирменное наименование участника размещении заказа – для юридического лица; фамилия, имя, отчество, паспортные данные  – для физического лица)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен осуществлять следующие действия: получать карточку- участника аукциона, заявлять цену путем поднятия карточки, подписывать протокол аукциона в рамках открытого аукциона №____ «_______________________________» (указать наименование предмета контракта).

Настоящая доверенность действительна при предъявлении удостоверения личности.

Подпись    _________________________________       ________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                       (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

# I.4.7. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ЗАЯВКИ

ОРИИНАЛ

Заказчику: Автономному учреждению городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда»

АУКЦИОННАЯ ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе №3 - АУ/2011

на право заключения Контракта

«Содержание автомобильных дорог города Фрязино»

Дата рассмотрения заявок: «___»_________________ 200__ г.

Участник размещения заказа: _________________________________________________

полное название участника размещения заказа

Адрес: _______________________________________________________________________

юридический адрес участника размещения заказа

Телефон: _____________________________________________________________________

# I.4.8. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На бланке организации (для юридических лиц)

Исх. № _____ дата ______________

Автономному учреждению  городского округа   Фрязино  Московской области «Дирекция Наукограда»

Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной документации:

| № п/п | Раздел аукционной документации (инструкции участникам, информационной карты и т.п.) | Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить в организацию

по адресу:________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

или по электронной почте: ___________________________

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель):

__________________         _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

# ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

- Содержание дорог:

Зимний период:

с 01 февраля  по 31 марта и с  01 ноября по 31 декабря

1. Зимняя уборка дорог, включает в себя: защиту дорог от снежных заносов; очистку от снега; борьбу с зимней скользкостью; борьбу с наледями. Эти работы направлены на обеспечение бесперебойного и безопасного движения автомобилей.

2. Проводимые мероприятия по зимней уборке дорог должны быть построены таким образом, чтобы обеспечить наилучшие условия для движения автомобилей в зимний период и максимально облегчить и удешевить зимнее содержание.

3. Необходимо не допускать или максимально ослабить образование снежных и ледяных отложений на дорогах и тротуарах; проводить профилактическую обработку покрытий противогололедными реагентами;

4. Принимать меры по удалению снежных и ледяных отложений на дороге и уменьшать их воздействия на автомобильное движение.

5. Вести обработку противогололедными реагентами по обледеневшему покрытию дороги,  повышающую коэффициент сцепления колеса с дорогой

6. Работы по предотвращению и ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах выполняют в соответствии с Техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог.

7. Расчистку дорог от выпадающего или приносимого к дороге снега  производить на полную ширину земляного полотна, а ликвидацию зимней скользкости на ширину проезжей части и краевых укрепительных полос.

8. Удаление выпавшего снега  с дорог и тротуаров при его высоте более 2 см завершается через 2 часа после завершения снегопада, при непрерывном интенсивном снегопаде расчистка дорог производится непрерывно.

9. Посыпка дорог и тротуаров реагентами завершается  в течение одного часа после снегопада.

10. Через четыре часа после окончания снегопада проезжая часть, автобусные остановки и тротуары должны быть очищены от снежно-ледяных образований и наледей.

11. Недопустимо сужение дорог и тротуаров более чем на 10% от ее фактической ширины более чем на 6 часов после окончания снегопада.

12. Высота снежных валов вдоль проезжей части дорог не должна превышать 0,5 м.

Летний период:

с 01 апреля по 31 октября

В летний период следует систематически выполнять работу по очистке дорог от пыли и грязи. Очистку вести механическими щетками, поливо-моечными и подметально-уборочными машинами.

Производить окос обочин до высоты травостоя 10 см.

При наличии дефектов и повреждений дорожного покрытия с размерами более предельных, наличии мест выпотевания битума производить ямочный ремонт покрытий.

Особое внимание следует уделять участкам, проходящим через населенные пункты, вдоль полей, засеянных сельскохозяйственными культурами, а также около больниц, детских учреждений, остановок автобуса, на опасных участках дороги и т.п.		Уборка дорожных покрытий осенью состоит из очистки их от грязи, пыли, листьев и посторонних предметов, которые могут затруднить содержание дороги в последующий зимний период. В это время особое внимание следует уделять содержанию обочин, так как их плохое состояние может привести к повышенному увлажнению земляного полотна и созданию условий образования в последующем пучин, загрязнению проезжей части и интенсивному разрушению кромок дорожной одежды.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 	При выполнении работ Исполнителем должна соблюдаться техника безопасности, пожарная безопасность и выполняться экологические требования на убираемом объекте.		Снегоочистка должна быть организована таким образом, чтобы в максимальной степени обеспечивать бесперебойный и безопасный проезд транспортных средств, свести к минимуму объем снегоуборочных работ и не создавать на полотне дороги препятствий, которые могут вызвать снежные заносы.

Зимнее содержание дорог должно быть организовано по принципу приоритета для дорог с движением пассажирского транспорта, а также дорог специального назначения.		 Работы по зимнему содержанию дорог должны обеспечивать сохранение обтекаемого поперечного профиля дороги, для чего с обочин должны быть удалены снежные валы, образующиеся после снегоочистки должны быть удалены за пределы земляного полотна.

Не допускать накопление снежных отложений и снежных валов на перекрестках, автобусных остановках, пешеходных переходах. Их необходимо разбрасывать или разравнивать.

Летнее обеспыливание дорожных покрытий (гравийных, щебеночных, грунтовых, улучшенных и др.)  уменьшает износ дорожного покрытия, сохраняет первоначальную ровность, снижает загрязнение атмосферы, улучшает условия движения автомобилей и санитарно-гигиенического состояния прилегающих к дорогам населенных пунктов.

При наличии грязи и пыли на щитках дорожных знаков и указателей, ограждениях, сигнальных столбиках  производить их очистку.

# Требования к качеству работ:  Соответствие СНиП, ГОСТ, Отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.0.000-2003 "Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (Временное)" (утв. распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ВСН и другие нормативные документы.

II. Дорожная разметка:

Исполнитель выполняет работы в г. Фрязино в полном соответствии с  ГОСТ Р 52289-2004 Технические  средства организации дорожного движения «Правила применения  дорожных  знаков,  разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения «Разметка дорожная», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному  состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ВСН  37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Сроки выполнения работ:

1 этап: к 1 мая

2 этап: к 1 сентября

III. Обслуживание светофорных объектов в г. Фрязино:

Количество светофорных объектов – 2 ед.

Исполнитель выполняет работы в полном соответствии с требованиями ГОСТ  Р 50597-93, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52289-2004 и  «ВСН-37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Заказчик, в срок и на объектах, по своему усмотрению, производит текущий контроль качества применяемой технологии и применяемых материалов Подрядчика. Стороны согласились, что контроль качества не рассматривается ими как вмешательство Заказчика в хозяйственную деятельность Подрядчика.

IV. Ливневая канализация

Выполнение работ по содержанию сетей ливневой канализации должно проводиться  в соответствии с требованиями ДНД МО-008/2004 «Рекомендации по содержанию и ремонту дождевой (ливневой) канализации в городских и сельских поселениях».СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Работы должны  проводиться без перерыва движения, в соответствии со строительными нормами и правилами. Соблюдая технику безопасности при содержании сетей ливневой канализации.

V. Исполнитель отвечает

- за обеспечение безопасности движения по автомобильным дорогам при производстве на них работ, охрану труда и обеспечение техники безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области:

- за соответствие качества используемых материалов требованиям ГОСТов, сертификатов и других нормативных документов;

- за обеспечение охраны окружающей среды.

- Период выполнения  работ с 01 февраля 2011 г.по 31 декабря 2011 г.

VII.   Наименования и виды работ.

1) Зимнее содержание автомобильных дорог

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Проезжая часть: |  |  |  |
| 1. | очистка покрытия от снега плужным снегоочистителем со щеткой | 1 прив.км | 371,79 |
| 2. | предварительная обработка ПСС 20% от наката | 1 прив.км | 657,32 |
| 3. | россыпь 20% ПСС от гололеда | 1 прив.км | 33,03 |
| 4. | формирование снежных валов и выполнение разрывов автогрейдером | 1000 п.м. | 537,83 |
| 5. | очистка прилотковой части вдоль бордюров на пешеходных переходах | 100 п.м. | 81,66 |
| 6. | уборка различных предметов и мусора в населенных пунктах | 1 лин. км | 148,01 |
| 7. | уборка снега погрузчиком | м3 | 4099,86 |
| 8. | вывоз снега автосамосвалами | м3 | 4099,86 |
| 9. | очистка покрытия от снега автогрейдером | 1 при. км | 24,31 |
| Автобусные остановки: |  |  |  |
| 1. | очистка урн от мусора вручную | 1 шт./раз | 19/494 |
| 2. | россыпь 20% ПСС на а/ остановках | 100 м2 | 124,08 |
| 3. | очистка от снега и льда вручную | 1 ост./раз | 19/209 |
| Искусственные дорожные неровности: |  |  |  |
| 1. | очистка покрытия по обе стороны от ИДН от снега и льда вручную | 100 п.м. | 11,66 |
| Обочины: |  |  |  |
| 1. | пропуск воды с обочин со сколкой льда толщиной до 10 см вручную | 100 м3 | 3 |
| 2. | очистка обочин от снега автогрейдером | 1 км прох. | 32,46 |
| Тротуары: |  |  |  |
| 1. | очистка тротуаров от снега и льда трактором типа Беларусь | 1 км прох. | 815,80 |
| 2. | россыпь 20% ПСС на тротуаре мех способом (75% от площади) | 1000 м2 | 751,04 |
| 3. | россыпь 20% ПСС на тротуаре вручную (25% от площади) | 100 м2 | 3184,20 |

2) Летнее содержание автомобильных дорог

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем выпол-няемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тротуары: |  |  |  |
| 1. | очистка тротуаров от пыли и грязи мех способом с увлажнением водой | 1 км прох. | 486 |
| 2. | мойка тротуаров трактором | 1 км прох. | 13,8 |
| Автобусные остановки: |  |  |  |
| 1. | очистка покрытия от мусора и пыли вручную | 100 м2 | 86,4 |
| 2. | установка урн | шт. | 6 |
| 3. | очистка урн от мусора вручную | шт. | 360 |
| 4. | окраска вручную а/павильонов | шт. | 14 |
| Проезжая часть: |  |  |  |
| 1. | очистка прикромочных лотков и вдоль бордюра от мусора пыли и грязи вручную | 100 п.м | 95,5 |
| 2. | очистка прилотковой части и вдоль бордюра подметально-уборочной машиной | 100 п.м. | 6526,8 |
| 3. | очистка осевой части дорог подметольно-уборочной машиной | 1000 м2 | 232,4 |
| 4. | очистка покрытия проезжей части трактором с увлажнением водой | 1000 м2 | 396 |
| 5. | очистка прикромочных лотков и вдоль бордюра от мусора и листвы вручную с погрузкой | 100 п.м. | 12,1 |
| 6. | уборка различных предметов и мусора вручную в населенных пунктах | 1 лин.км | 401,4 |
| 7. | окраска бордюрного камня сплошная | 100 п.м. | 117 |
| 8. | погрузка несподручных грузов, мусора и грязи в автосамосвал с использованием погрузчика | тн | 245 |
| 9. | вывоз мусора и грязи автосамосвалом (мусор, смет, грязь) | тн | 245 |
| 10. | вывоз мусора и грязи автосамосвалом (листва) | м3 | 50 |
| Зеленая зона: |  |  |  |
| 1. | вырезка сухих ветвей, деревьев диаметром до 350 мм при кол-ве срезанных веток до 5 | дерево | 30 |
| 2. | скашивание травы ручной бензокосилкой | 100 м2 | 570 |
| Искусственные дорожные неровности: |  |  |  |
| 1. | очистка покрытия от грязи по обе стороны от ИДН вручную | 100 п.м. | 30,96 |
| 2. | устройство дорожной разметки ИДН | 100 п.м. | 3,44 |
| Дорожные знаки: |  |  |  |
| 1. | окраска стоек вручную | знак | 80 |
| 2. | замена щитков знаков (до 1м2) | шт. | 18 |
| 3. | замена стоек знаков | шт. | 10 |
| Ливневая канализация: |  |  |  |
| 1. | замена дефектных решеток водоприемных колодцев | шт. | 14 |
| 2. | замена дефектных крышек люков | шт. | 5 |
| 3. | очистка водоприемных колодцев | шт. | 30 |
| 4. | корректировка высоты водоприемных колодцев кирпичной кладкой в 1 ряд | колодец | 10 |
| 5. | промывка и прочистка коллектора | коллектор | 1 |

3) Техническому обслуживанию светофорных объектов в г. Фрязино

Количество светофорных объектов – 2 единицы

| № | Вид работ | Единица измерения | Периодичность | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |
| 1. | Месячное техническое обслуживание светофорных объектов | 1 объект | 12 | 2 |
| 2. | Очистка линз транспортного светофора от пыли и грязи | 1 светофор | 12 | 14 |
| 3. | Очистка линз пешеходного светофора и ТООВ от пыли и грязи | 1 светофор | 12 | 18 |
| 4. | Годовое техническое обслуживание светофорных объектов | 1 объект | 1 | 2 |
| 5. | Техническое обслуживание светофоров 2. Замена отдельных деталей светофора | 1 светофор | 12 | 1 |
| 6. | Техническое обслуживание выносного пульта управления | 1 пульт | 2 | 1 |
| 7. | Техническое обслуживание контролера типа ДКСМ | 1 контролер | 2 | 1 |
| 8. | Техническое обслуживание контролера типа ДКСТ | 1 контролер | 2 | 1 |
| 9. | Техническое обслуживание электрооборудования светофорного объекта | 1 объект | 2 | 2 |
| 10. | Техническое обслуживание запорного устройства шкафа | 1 запорное устройство | 1 | 2 |
| Малярные работы |  |  |  |  |
| 1. | Окрашивание шкафа контролера | 1 шкаф | 1 | 2 |
| 2. | Окрашивание фундамента (металлического) шкафа | 1 фундамент | 1 | 2 |
| 3. | Окрашивание выносного пульта управления | 1 пульт | 1 | 1 |

4) Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, расположенных в г. Фрязино (дорожная разметка).

| № п/п | Наименование улиц | Наименование работ | Объём (м2) | Кратность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Школьная | механические | 60,80 | 2 |
|  |  | ручные | 84,80 | 2 |
| 2. | ул. Вокзальная | механические | 217,80 | 2 |
|  |  | ручные | 200,00 | 2 |
| 3. | ул. Центральная | механические | 125,70 | 2 |
|  |  | ручные | 86,40 | 2 |
| 4. | ул. Советская | ручные | 44,80 | 2 |
| 5. | пл. Победы | механические | 22,50 | 2 |
| 6. | ул. 60 лет СССР | механические | 164,00 | 2 |
|  |  | ручные | 68,80 | 2 |
| 7. | пр-д Десантников | механические | 129,90 | 2 |
|  |  | ручные | 78,40 | 2 |
| 8. | пр. к ул. Вокзальная 17-19 | ручные | 64,00 | 2 |
| 9. | ул. Ленина | механические | 197,00 | 2 |
|  |  | ручные | 204,80 | 2 |
| 10. | ул. Институтская | механические | 77,40 | 2 |
|  |  | ручные | 57,60 | 2 |
| 11. | ул. Станционная | механические | 129,60 | 2 |
| 12. | ул. Нахимова | механические | 91,10 | 2 |
|  |  | ручные | 28,80 | 2 |
| 13. | ул. Горького | механические | 168,80 | 2 |
|  |  | ручные | 57,60 | 2 |
| 14. | ул. Комсомольская | механические | 120,20 | 2 |
|  |  | ручные | 36,20 | 2 |
| 15. | ул. Дудкина | ручные | 20,80 | 2 |
| 16. | ул. Луговая | ручные | 5,60 | 2 |
| 17. | ул. Октябрьская | механические | 77,30 | 2 |
| 18. | Спортивный проезд | механические | 34,40 | 2 |

# ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Автономного учреждения городского округа

Фрязино Московской области

________________  А.Г. Михальченков

«_____» ___________ 2010

КОНТРАКТ № ___/20____

«Содержание  автомобильных дорог города Фрязино»

«___» _______ 20__г.                                                                                         г. Фрязино

Стороны, Автономное учреждение городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Михальченкова Анатолия Гавриловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, в  соответствии  с _______________________________ заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ  по содержанию автомобильных дорог города Фрязино в соответствии с техническим заданием согласно Приложению №1 к настоящему контракту, являющемуся его неотъемлемой частью (далее Приложение №1), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.  ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет ____________________ (_____________________________), в том числе _______________.

2.2. Расчет фактической стоимости работ производится на основе существующей нормативно-правовой базы.

2.3. В цену Контракта  включены все расходы Исполнителя, связанные  с исполнением обязательств по настоящему Контракту.

2.4. Цена Контракта остается неизменной в течение всего срока действия  настоящего Контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало выполнения работ – _______________ года, окончание выполнения работ  ________________ года.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнять работы  в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).

4.1.2.  Обеспечивать соответствие выполняемых работ и сроков их выполнения требованиям государственных стандартов,  строительных норм и правил, инструкций и Законов Московской области.

4.1.3.  Выполнять весь комплекс работ своими или привлеченными силами и средствами.

4.1.4. Организовывать работу с учетом краткосрочных и долговременных прогнозов погоды.

4.1.5. Оформлять и получать, в случае необходимости, согласования и разрешения от заинтересованных органов при производстве работ;

4.1.6. По запросу Заказчика сообщать  о задействованных при выполнении работ машинах,  механизмах и персонале.

4.1.7. Обеспечивать доступ на объекты Заказчику (представителю Заказчика) для осуществления технического контроля за исполнением настоящего Контракта.

4.1.8. Обеспечивать во время выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды и зеленых насаждений, сохранности объектов благоустройства.

4.1.9. Вести общий журнал работ, в котором  фиксировать погодные условия, отражать весь ход производства работ.

4.1.10. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке  выполненных работ.

4.1.11. Выполнять все условия, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оформлять, при необходимости внесения изменений в настоящий Контракт, дополнительные соглашения.

4.2.2. Производить  приемку выполненных работ   в порядке,  предусмотренном  в  5 разделе  настоящего Контракта.

4.2.3. Производить оплату  выполненных работ  в порядке,   предусмотренном  в   6 разделе  настоящего Контракта.

4.2.4. Предпринимать все необходимые усилия для обеспечения полного и своевременного финансирования работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта.

4.2.5. Выполнять все условия, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту на основании предоставленных Исполнителем отчетных документов.

4.3.2. Требовать оплаты выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных п.6 настоящего Контракта.

4.3.3. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетности, подтверждающей исполнение обязательств по настоящему Контракту.

4.4.3. Осуществлять контроль за ходом и сроком выполнения работ.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1.  Заказчик и Исполнитель с целью проверки и приемки выполнения фактических объемов работ назначают ответственных представителей.

5.2. Отчетным периодом  при приемке выполненных работ является календарный месяц.

5.3.  Факт выполнения работ за отчетный период должен подтверждаться  Исполнителем предоставлением  документов, оформленных в установленном порядке:

- акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный представителем Заказчика и согласованным с отделом ЖКХ,  ТиС администрации г. Фрязино;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- счетов-фактур.

5.4. Рассмотрение Заказчиком пакета документов на выполненные Исполнителем работы осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента их подачи.

5.5. Заказчик вправе во всякое время, на любом этапе производства работ Исполнителем проверять ход и качество работ, соблюдение сроков их выполнения, качество применяемых материалов, при этом, не вмешиваясь в  оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы или не выполнение в срок, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в установленный Заказчиком  срок переделать эти работы для обеспечения их  надлежащего качества. При невыполнении Исполнителем этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Исполнителя.

5.7. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов, то он составляет акт с указанием срока устранения допущенных отклонений.

5.8. Заказчик вправе оформить предписание на обнаруженные дефекты и некачественно выполненные работы.

5.9. Исполнитель  обязуется  устранить обнаруженные    недостатки в сроки, установленные  Заказчиком.

5.10. Некачественно выполненные Исполнителем работы не включаются в Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и не оплачиваются.

5.11. Работы за отчетный период считаются принятыми, если Акты формы КС-2, КС-3 и исполнительная документация соответствуют объему и качеству выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, и подписаны ответственными представителями обеих сторон.

5.12.  Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Требованиями к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Заказчик производит расчеты с Исполнителем по настоящему Контракту за принятые работы в виде  текущих платежей и окончательного расчета за выполненные и принятые Заказчиком работы.

6.2. Расчет текущих платежей за выполненные работы производится в пределах твердой цены настоящего Контракта.

6.3. Цена Контракта не подлежит индексации в течение  всего срока  его действия.

6.4.  Текущие платежи за выполненные Исполнителем и принятые Заказчиком  работы по настоящему Контракту, осуществляются  при условии предоставления Актов о приемке выполненных работ по  форме КС-2, Справок о стоимости  выполненных работ  по форме КС-3 и счета-фактуры  не позднее 3-го числа  месяца, следующего за отчетным.

6.5. Оплата сданных Исполнителем и принятых  работ производится Заказчиком в течение 15-ти календарных дней от даты предоставления Заказчику отчетных документов, указанных в п.6.4. по счету Исполнителя.

6.6. Если Исполнитель не сдал в указанный срок подтверждающие документы, Заказчик имеет право перенести сроки расчетов за принятые работы на следующий расчетный месяц.

6.7. При отсутствии или  дефиците средств Заказчик вправе приостановить производство работ. При этом Заказчик обязан известить Исполнителя за 10 календарных дней до момента остановки работ  о прекращении финансирования и оплатить фактически выполненные Исполнителем  работы.

7. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

7.1. Исполнитель  гарантирует устранение всех недостатков и дефектов  в период действия настоящего Контракта за свой счет, без дополнительной платы и в сроки, согласованные с Заказчиком.

7.2. Исполнитель гарантирует соответствие выполненных работ техническому заданию Заказчика, действующим Государственным стандартам, Строительным нормам и правилам, Инструкциям.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При невыполнении принятых на себя обязательств в рамках настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Исполнитель  уплачивает Заказчику штраф за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

- за нарушение сроков, установленных предписанием Заказчика и Отделом ЖКХ, ТиС администрации г. Фрязино, по устранению  недостатков и дефектов - штраф в размере 10000 рублей. При повторном нарушении – 15000 рублей;

- за задержку сдачи результата работ свыше 20 календарных дней – штраф в размере 2 (два) процента от стоимости работ.;

- за нарушение пунктов 7-12 указанных в Техническом задании, раздела I Содержание дорог – штраф в размере от 10 до 70% от стоимости работ.

8.3. С момента подписания настоящего Контракта и до его окончания, Исполнитель  несет ответственность:

- за обеспечение безопасности движения по автомобильным дорогам, предусмотренных настоящим Контрактом;

- за охрану труда и обеспечение техники безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- за соблюдение требований нормативных документов -   Государственного   стандарта     РФ ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы.   Требования   к   эксплуатационному   состоянию,   допустимому  по   условиям обеспечения безопасности дорожного движения",   Требований к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области;

- за соблюдение федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8.4. Учитывая установленное выше,  Исполнитель  принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, в период действия настоящего Контракта.

8.5. Стороны констатируют, что в рамках настоящего Контракта  Исполнитель  является надлежащим ответчиком в случаях, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, в том числе касающихся нарушений государственных стандартов, строительных норм и правил и вопросам, контроль за которыми отнесен к компетенции органов надзора.

8.6. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они являлись результатом нарушения Исполнителя своих обязанностей или совершения Исполнителем иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Исполнитель компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

8.7.Уплата штрафных санкций не освобождает Сторон от исполнения обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

8.8. Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту сторонние организации. При этом Исполнитель несет перед Заказчиком всю полноту ответственности за выполнение сторонними организациями  условий настоящего Контракта.

8.9. Превышение Исполнителем согласованных объемов и стоимости работ к настоящему Контракту Заказчиком не оплачивается.

9.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту,  если  оно явилось следствием форс-мажорных (непреодолимой силы) обстоятельств: стихийных бедствий, аварий, пожаров, технологических и техногенных катастроф, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Заказчик и Исполнитель обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта будут по возможности решаться путем переговоров, а в случае недостижения соглашения между Сторонами, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде  в  порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Изменение положений Контракта или его приложений осуществляется по инициативе сторон в письменной форме.

11.2. Стороны согласились, что без подписания дополнительного соглашения по существу Заказчик праве расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

- систематического (два и более раза на усмотрение Заказчика) нарушения Исполнителем сроков сдачи работ;

- систематического (два и более раза на усмотрение Заказчика) не исполнения Исполнителем требований к качеству работ и не устранение обнаруженных недостатков, которые зафиксированы представителями Заказчика;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.3. Стороны согласились, что фактом расторжения Контракта в одностороннем порядке по инициативе Заказчика является факт направления Исполнителю телеграфом, по почте заказной корреспонденции с уведомлением о расторжении Контракта.

11.4.Стороны согласились, что в указанном в пункте 11.3 случае, настоящий Контракт считается расторгнутым через 3 рабочих дня с момента вручения соответствующего уведомления Исполнителю, после получения которого Исполнитель обязан остановить исполнение всех работ, при этом Заказчик обязан принять от Исполнителя уже выполненные работы.

11.5. При расторжении Контракта по причинам. Предусмотренным в пункте 11.2 Заказчик  производит приемку работ, выполненных Исполнителем на дату расторжения Контракта, и их оплату.

11.6. Стороны согласились все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, за исключением случаев, указанных в пункте 11.2, разрешать путем переговоров и в претензионном порядке.

11.7. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.8. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с обязательным последующим представлением оригинала документа.

11.9. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Московской области.

12.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий контракт действует с момента подписания  до 31 декабря 2011 года, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракта.

12.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения обязательств  Сторон по нему.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

13.1. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Исполнителю. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-	техническое задание (Приложение 1);

- 	расчет стоимости  выполнения работ (Приложение № 2);

-	соглашение о нормативах уменьшения финансирования требований  к  качеству  работ (Приложение № 3);

-	план график финансирования работ на 2011 г. (приложение №4);

- 	перечень объектов принятых на содержание (Приложение № 5).

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:				           			 Исполнитель:

| Автономное учреждение городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда» Адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5 ИНН 5052020254 КПП 505201001 Банк: ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва БИК 044525716 к/счет 30101810100000000716 р/счет 40703810500000003946 |  |
| --- | --- |

15. ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Директор АУ «Дирекция Наукограда» _______________/А.Г. Михальченков/ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |

- Приложение № 1

к Контракту № ____ от ______________

Техническое задание

…

| Заказчик: Директор АУ «Дирекция Наукограда» _______________/А.Г. Михальченков/ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |

- Приложение № 2

к Контракту № ____ от ______________

Расчет стоимости  выполнения работ

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. работ | Стоимость работ | НДС-18% | Итого стоимость работ с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Директор АУ «Дирекция Наукограда» _______________/А.Г. Михальченков/ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |

- Приложение № 3

к Контракту № ____ от ______________

Cоглашение

о нормативах уменьшения финансирования требований  к  качеству  работ.

Стороны, Автономное учреждение городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Михальченкова Анатолий Гавриловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________пришли к соглашению о нижеприведенных нормативах уменьшения финансирования за несоблюдение Исполнителем требований к качеству работ.

| Элемент дороги | Несоблюдение требований к качеству содержания | Единица измерения | Норматив уменьшения финансирования, тыс.руб. за невыполнение работ по содержанию |
| --- | --- | --- | --- |
| Покрытие | Наличие грязи, мусора В зимний период наличие гололедицы, снега или снежного наката недопустимой толщины на участках протяжением более 50 м В зимний период наличие снежных валов на кромках проезжей части на участках суммарным протяжением более 100 м | 1 км* 1 км* 1 км* | 2,0 10,0 3,0 |
|  | На заездных карманах в зимний период наличие гололедицы, снега или снежного наката, снежных валов Прочие несоответствия, влияющие на безопасность движения | 1 карман 1 км* | 2,0 3,0 |
| Пересечения и примыка-ния | Наличие грязи, мусора В зимний период наличие гололедицы, снега или снежного наката недопустимой толщины на участках протяжением более 50 м В зимний период наличие снежных валов на кромках проезжей части на участках суммарным протяжением более 100 м | 1 км* 1 км* 1 км* | 2,0 10,0 3,0 |
| Прибордюр-ная часть усовершенствованного покрытия | Наличие грязи и мусора Наличие листвы на участках суммарным протяжением более 25 м | 1 км* 1 км* | 2,0 1,0 |
| Земляное полотно, обочины | В зимний период наличие снега или снежных валов на обочинах на участках суммарной протяженностью более 100 м Наличие травы и кустарника высотой более предельной на участках суммарной протяженностью более 100 м Наличие различных предметов и мусора Прочие несоответствия земляного полотна и обочин на участках суммарной протяженностью более 100 м | 1 км* 1 км* 1 км* 1 км* | 2,0 2,0 1,0 2,0 |
| Искусствен-ные сору-жения | Наличие грязи и наносов Наличие дефектов и разрушений Наличие травы у оголовков | 1 соору-жение 1 соору-жение 1 соору- жение | 5,0 10,0 1,0 |
| Знаки | Отсутствие щитка знака Наличие грязи и пыли на щитке знака Наличие травы у знаков Стойка знака не соответствует требованиям стандартов Прочие несоответствия знаков требованиям стандартов Несоответствия требованиям правил по организации движения и ограждения мест производства работ | 1 знак 1 знак 1 знак 1 стойка 1 знак 1 участок | 3,0 1,0 1,0 5,0 2,0 5,0 |
| Тротуары и пешеходные дорожки | В зимний период наличие скользкости или снежного наката недопустимой толщины на участках суммарной протяженностью более 100 м Наличие пыли, грязи на участках суммарной протяженностью более 100 м Прочие несоответствия | 1 км* 1 км* 1 км* | 2,0 1,0 2,0 |
| Автопавиль-оны | Автопавильоны не окрашены Наличие дефектов, разрушений, грязи | 1 автопа-вильон 1 автопа-вильон | 5,0 5,0 |
| Автобусные остановки | Наличие пыли, грязи, мусора В зимний период наличие гололедицы, снега, снежного наката недопустимой толщины Наличие растительности высотой более предельной Наличие дефектов, разрушений Прочие несоответствия | 1 оста-новка 1 оста-новка 1 оста-новка 1 оста-новка 1 оста-новка | 5,0 5,0 2,0 5,0 2,0 |

Примечание:

* - в случае, если протяженность автодороги или улицы менее 1 км, уменьшение финансирования применяется как за 1 км.

| Несоблюдение требований к качеству горизонтальной дорожной разметки | Единица Измерения | Норматив уменьшения финансирования, % от стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| Несоответствие положения линий схеме дорожной разметки | 1 случай на 1 объекте | 5% и исправление за счет Исполнителя |
| Несоответствие геометрических размеров в плане: - по ширине линий и расстоянию между параллельными линиями; - по длине штрихов и разрывов; - прочие. | 1 случай на 1 объекте | 3% 2% 2% |
| Превышение 6мм по высоте линий над уровнем проезжей части. | Более 0,2 м2 на 1 объекте | 2% |
| Несоответствие отношения коэффициентов сцепления разметки и покрытия. | 1 случай на 1 объекте | 5% |
| Наличие следов старой разметки - затрудняющих восприятие - не затрудняющих восприятие | 1 случай на 1 объекте | 3% 0,5% |
| Несоответствие коэффициента яркости bv, % | 1 случай (среднее значение измерений на месте проведения инструментальных замеров) на 1 объекте. | 2% |
| 2 | 3 | 4 |
| Несоответствие коэффициента яркости Qd, мкд лк-1, м2 | 1 случай (среднее значение измерений на месте проведения инструментальных замеров) на 1 объекте | 2% |
| Несоответствие коэффициента световозвращения RL, мкд лк-1.м-2 | 1 случай (среднее значение измерений на месте проведения инструментальных замеров) на 1 объекте | 3% и стоимость световозвращающих элементов (микростеклошариков), использованных как при поверхностной посыпке, так и находящихся внутри материала |
| Наличие дефектов разметки (трещины, «зачернение», нарушение адгезии, сплошности линий, геометрической правильности линий) | Для продольных линий – не более 5 м и не влияющие на восприятие на 1 объекте; для прочей разметки – не влияющие на восприятие одного элемента на 1 объекте | 2% |
| Износ разметки (выполненной краской) выше допустимого в течении 6 мес.эксплуатации | Для продольных линий – на любом контрольном участке, протяженностью 50 м на 1 объекте; для прочей разметки – на каждом отдельном элементе на 1 объекте | Восстановление разрушенной разметки за счет Исполнителя |
| Разрушение разметки (выполненной долговечными материалами) выше допустимого в течении 1 г.эксплуатации | Для продольных линий – на любом контрольном участке, протяженностью 50 м на 1 объекте; для прочей разметки – на каждом отдельном элементе на 1 объекте | Восстановление разрушенной разметки за счет Исполнителя |

| Заказчик: Директор АУ «Дирекция Наукограда» _______________/А.Г. Михальченков/ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |

- Приложение № 4

к Контракту № ____ от ______________

План график финансирования работ на 2011 г.

| № пп | Наименование | ВСЕГО на 2011 год руб. | В том числе по месяцам, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Директор АУ «Дирекция Наукограда» _______________/А.Г. Михальченков/ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |

- Приложение № 5

к Контракту № ____ от ______________

Перечень объектов принятых на содержание

| Заказчик: Директор АУ «Дирекция Наукограда» _______________/А.Г. Михальченков/ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |