|  | УТВЕРЖДАЮ + |
| --- | --- |
|  | АУ «Дирекция Наукограда» |
|  | _________________А.Г. Михальченков |
|  | «13» апреля 2010 г. |

на выполнение работ по

ямочному ремонту традиционным способом

автомобильных дорог г. Фрязино

| СОГЛАСОВАНО Заместитель главы администрации ___________ В.П. Куренев «12» апреля 2010г. | СОГЛАСОВАНО Начальник отдела ЖКХ ТиС ___________ В.М. Рыбников «12» апреля 2010г. |
| --- | --- |

г. Фрязино

- 2010 год -

Исп. Уткина О.С.

тел. (496 25) 5-54-28

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 1/2010-к

на выполнение работ по ямочному ремонту традиционным способом автомобильных дорог г. Фрязино

| г. Фрязино |  | Дата «13» апреля 2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Автономное учреждение городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда» (АУ «Дирекция Наукограда») |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино Спортивный проезд, д.5, каб. 3 |
|  | Телефоны: | 8 (496) 25 -5-54-28, 8 (495) 465-88-40, факс: 8 (496) 25 5-54-28. |
|  | E-mail: | MUP@fryazino.net |
|  | Источник финансирования: | Средства АУ «Дирекция Наукограда» |
|  | Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказания услуг: Приложение № 2 к запросу котировок (Техническое задание) |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | Московская область, г. Фрязино |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 499 305,09 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч триста пять рублей 09 копеек) |
|  | Место подачи котировочных заявок: | АУ «Дирекция Наукограда» Место нахождения: 141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5, каб.3 Телефоны: 8 (496) 25 -5-54-28, 8 (495) 465-88-40, факс: 8 (496) 25 5-54-28. Контактно лицо: Уткина Оксана Сергеевна |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «13» апреля 2010 г. (с 9:00 до 18.00 часов - по Московскому времени) до «23» апреля 2010 г. «23» апреля 2010 г. (с 9.00 часов до 12.00 часов – по Московскому времени) |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет. Заказчик производит расчеты с Исполнителем за принятые работы в виде окончательного расчета за выполненные и принятые Заказчиком работы. Оплата сданных Исполнителем и принятых работ производится Заказчиком на основании счета в течение 15-ти календарных дней от даты предоставления Заказчику отчетных документов: Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счетов-фактур. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
|  | Дополнительное требование (ст. 11 часть 2 пункт 2 федерального закона № 94-ФЗ): | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1. |  |
|  | Форма проекта Контракта приведена в Приложении № 3. |  |

Приложение № 1

к запросу котировок  № 1/2010-к от «13» апреля 2010 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2010 г.  №____

Заказчик: Автономное учреждение городского округа Фрязино Московской области

«Дирекция Наукограда»

| Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица): |  |
| --- | --- |
| Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): |  |
| Контактные телефоны: |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОКПО |  |
| ОГРН |  |
| E-mail |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Наименование банка: |  |
| Р/счет |  |
| К/счет |  |
| БИК |  |

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №____ от ___________ «__________________________»:

(наименование запроса котировок)

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб., в том числе НДС ____ % ___________________________ руб.:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ за ед. | Итого стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |

- Срок оказания услуг (выполнения работ): ___________________________________________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение № 2

к запросу котировок  № 1/2010-к от «13» апреля 2010 г.

(наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказания услуг)

Техническое задание

на ямочный ремон традиционным способом

- Наименование выполняемых работ: ямочный ремонт

- Количество выполняемых работ: 	ямочный ремонт-804,5 м2

- Место выполнения работ: г. Фрязино:

| № п/п | Натменование улицы | до 1 м 2 | до 2 м 2 | до 3 м 2 | до 10 м 2 | до 25 м 2 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ленина | 25 | 25,5 | 5,5 | 15 | 0 | 71 |
| 2. | Горького за переездом | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| 3. | Пр. Вокзальная д.17,19 | 2 | 3,5 | 3 | 4 | 0 | 12,5 |
| 4. | Центральная | 19 | 37 | 12 | 79 | 25 | 172 |
| 5. | Нахимова | 7 | 26 | 17 | 36 | 130 | 216 |
| 6. | Пл. Победы | 2 | 4,5 | 0 | 10 | 176 | 192,5 |
| 7. | Вокзальная | 16,5 | 23 | 3 | 6 | 25 | 73,5 |
| 8. | Комсомольская | 8 | 10 | 6 | 14 | 15 | 53 |
| ИТОГО: |  | 83,5 | 129,5 | 46,5 | 174 | 371 | 804,5 |

- Виды работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ямочный ремонт покрытия песчанной асфальтобетонной смесью без разлома при толщине слоя 50 мм и площадью до 1 м2 | 100 м2 | 0,835 |
| 2. | Ямочный ремонт покрытия песчанной асфальтобетонной смесью без разлома при толщине слоя 50 мм и площадью до 2 м2 | 100 м2 | 1,295 |
| 3. | Ямочный ремонт покрытия песчанной асфальтобетонной смесью без разлома при толщине слоя 50 мм и площадью до 3 м2 | 100 м2 | 0,465 |
| 4. | Ямочный ремонт покрытия песчанной асфальтобетонной смесью без разлома при толщине слоя 50 мм и площадью до 10 м2 | 100 м2 | 1,74 |
| 5. | Ямочный ремонт покрытия песчанной асфальтобетонной смесью без разлома при толщине слоя 50 мм и площадью до 25 м2 | 100 м2 | 3,71 |
| 6. | Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками | 100 м3 | 0,161 |
| 7. | Вывоз отходов после разломки | 1 тн | 35,42 |

- Сроки выполнения работ:  20 календарных дней с момента заключения Контракта.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ: по окончании работ Исполнителем должны быть представлены акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3, сертификаты и паспорта  на используемые материалы. Должен быть произведен вывоз и утилизация строительного мусора по окончании работ.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: гарантия качества – один год.

- Общие требования к выполнению работ:

Работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и  действующим законодательствам Российской Федерации в том числе: ГОСТ Р 50597-93 , Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», утв. Письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ИС.

Для заделки выбоин используется горячий асфальтобетон.

До выполнения работ по ямочному ремонту производится расстановка дорожных знаков.

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью в соответствии с Постановлением Минтруда России от 25.12.1997г. № 66.

К работе допускаются рабочие, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

В подготовленное ремонтируемое место после проливики горячим битумом укладывают горячую асфальтобетонную смесь в один слой, необходимой толщины, обеспечивающей ровное сопряжение со старым покрытием после сооветствующего уплотнения горячей асфальтобетонной смеси.. Места сопряжения вновь уложенного и старого асфальтобетона тщательно заглаживают, чтобы поверхность покрытий была ровной.

При производстве работ необходимо согласовать с Администрацией и ГИБДД схему организации дорожного движения.

При выявлении просадок, выбоин и т.п. – время устранения 2 дня с момента поступления уведомления  заказчика и (или) его уполномоченного представителя.

А также работы, определенно не указанные в настоящем Техническом задании, но необходимые для надлежащего исполнения настоящего Контракта и Технического задания.

Все работы, выполняемые согласно настоящему Контракту и Техническому заданию, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий рекомендуется проводить горячими асфальтобетонными смесями с температурой 150-180 градусов, отвечающие требованиям ГОСТ 9128-97 при оттаявшем основании и сухом покрытии, при температуре воздуха в период работ не ниже  +5 градусов.

Приложение № 3

к запросу котировок  № 1/2010-к от «13» апреля 2010 г.

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

КОНТРАКТ № ___/2010

на выполнение работ ямочному ремонту традиционным способом

автомобильных  дорог г. Фрязино

«___» __________ 20___г.                                                                                         г. Фрязино

Стороны, Автономное учреждение городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Михальченкова Анатолия Гавриловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в  соответствии  с Протоколом ________________________от _______________________  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ  по ямочному ремонту традиционным способом автомобильных дорог г. Фрязино в соответствии с техническим заданием согласно Приложению №1 к настоящему контракту, являющемуся его неотъемлемой частью (далее Приложение №1), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.  ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет _________________________ (______________________________________), в том числе НДС – ____________________

2.3. В цену Контракта  включены все расходы Исполнителя, связанные  с исполнением обязательств по настоящему Контракту.

2.4. Цена Контракта остается неизменной в течение всего срока действия  настоящего Контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало выполнения работ – с момента заключения Контракта, окончание выполнения – в течение ___ календарных дней с момента заключения Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнять работы  в соответствии с техническим заданием.

4.1.3.  Выполнять весь комплекс работ своими или привлеченными силами и средствами.

4.1.6. По запросу Заказчика сообщать  о задействованных при выполнении работ машинах,  механизмах и персонале.

4.1.7. Обеспечивать доступ на объекты Заказчику (представителю Заказчика) для осуществления технического контроля за исполнением настоящего Контракта.

4.1.8. Обеспечивать во время выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды и зеленых насаждений, сохранности объектов благоустройства.

4.1.9. Вести журнал работ, в котором  фиксировать погодные условия, отражать весь ход производства работ.

4.1.10. По окончании производства работ подготовить и  передать  Заказчику выписку из журнала производства работ, сертификаты и паспорта  на используемые материалы вместе с документами указанными в п.5.3.

4.1.11. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке  выполненных работ.

4.1.12. Выполнять все условия, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.2. Оформлять, при необходимости внесения изменений в настоящий Контракт, дополнительные соглашения.

4.2.3. Производить  приемку выполненных работ   в порядке,  предусмотренном  в  5 разделе  настоящего Контракта.

4.2.4. Производить оплату  выполненных работ  в порядке,   предусмотренном  в   6 разделе  настоящего Контракта.

4.2.5. Предпринимать все необходимые усилия для обеспечения полного и своевременного финансирования работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта.

4.2.6. Выполнять все условия, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту на основании предоставленных Исполнителем отчетных документов.

4.3.2. Требовать оплаты выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных п.6 настоящего Контракта.

4.3.3. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетности, подтверждающей исполнение обязательств по настоящему Контракту.

4.4.3. Осуществлять контроль за ходом и сроком выполнения работ.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1.  Заказчик и Исполнитель с целью проверки и приемки выполнения фактических объемов работ назначают ответственных представителей.

5.3.  Факт выполнения работ за отчетный период должен подтверждаться  Исполнителем предоставлением  документов, оформленных в установленном порядке:

- акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный представителем Заказчика и согласованным с отделом ЖКХ,  ТиС администрации г. Фрязино;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- счетов-фактур.

5.4. Рассмотрение Заказчиком пакета документов на выполненные Исполнителем работы осуществляется в течение 5-х рабочих дней с момента их подачи.

5.5. Заказчик вправе во всякое время, на любом этапе производства работ Исполнителем проверять ход и качество работ, соблюдение сроков их выполнения, качество применяемых материалов, при этом, не вмешиваясь в  оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в установленный Заказчиком  срок переделать эти работы для обеспечения их  надлежащего качества. При невыполнении Исполнителем этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Исполнителя.

5.7. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов, то он вносит соответствующую запись в общий журнал работ с указанием срока устранения допущенных отклонений.

5.8. Заказчик вправе оформить предписание на обнаруженные дефекты и некачественно выполненные работы.

5.9. Исполнитель  обязуется  устранить обнаруженные    недостатки в сроки, установленные  Заказчиком.

5.10. Некачественно выполненные Исполнителем работы не включаются в Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и не оплачиваются.

5.11. Работы за отчетный период считаются принятыми, если Акты формы КС-2, КС-3 соответствуют объему и качеству выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, и подписаны ответственными представителями обеих сторон.

5.12. Замер фактических объемов  выполненных работ производится в присутствии представителя Заказчика. Не подлежат приемке те выполненные работы, замер которых производился без представителя Заказчика.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Заказчик производит расчеты с Исполнителем по настоящему Контракту за принятые работы в виде окончательного расчета за выполненные и принятые Заказчиком работы.

6.2. Расчет платежей за выполненные работы производится в пределах твердой цены настоящего Контракта.

6.3. Цена Контракта не подлежит индексации в течение  всего срока  его действия.

6.4. Оплата сданных Исполнителем и принятых  работ производится Заказчиком на основании счета в течение 15-ти календарных дней от даты предоставления Заказчику отчетных документов: Актов о приемке выполненных работ по  форме КС-2, Справок о стоимости  выполненных работ  по форме КС-3 и счетов-фактур.

7. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

7.1. Исполнитель  гарантирует устранение всех недостатков и дефектов  в период действия настоящего Контракта и установленный гарантийный срок за свой счет, без дополнительной платы и в сроки, согласованные с Заказчиком.

7.2. Исполнитель гарантирует соответствие выполненных работ техническому заданию Заказчика, действующим Государственным стандартам, Строительным нормам и правилам, Инструкциям.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,3 % от стоимости настоящего контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.2. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.3. Исполнитель  уплачивает Заказчику штраф за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

- за нарушение сроков, установленных предписанием Заказчика и Отделом ЖКХ, ТиС администрации г. Фрязино, по устранению  недостатков и дефектов - штраф в размере 3000 рублей. При повторном нарушении – 5000 рублей.

8.4. С момента подписания настоящего Контракта и до его окончания, Исполнитель  несет ответственность:

- за обеспечение безопасности движения по автомобильным дорогам, предусмотренных настоящим Контрактом;

- за охрану труда и обеспечение техники безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- за соблюдение требований нормативных документов.

8.5. Учитывая установленное выше,  Исполнитель  принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, в период действия настоящего Контракта.

8.6. Стороны констатируют, что в рамках настоящего Контракта  Исполнитель  является надлежащим ответчиком в случаях, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, в том числе касающихся нарушений государственных стандартов, строительных норм и правил и вопросам, контроль за которыми отнесен к компетенции органов надзора.

8.7. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они являлись результатом нарушения Исполнителя своих обязанностей или совершения Исполнителем иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Исполнитель компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

8.8.Уплата штрафных санкций не освобождает Сторон от исполнения обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

8.9. Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту сторонние организации. При этом Исполнитель несет перед Заказчиком всю полноту ответственности за выполнение сторонними организациями  условий настоящего Контракта.

8.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту,  если  оно явилось следствием форс-мажорных (непреодолимой силы) обстоятельств: стихийных бедствий, аварий, пожаров, технологических и техногенных катастроф, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Заказчик и Исполнитель обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта будут по возможности решаться путем переговоров, а в случае недостижения соглашения между Сторонами, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде  в  порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Изменение положений Контракта или его приложений осуществляется по инициативе сторон в письменной форме.

11.2. Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или по решению суда на основаниях, предусмотренных действующим  законодательством.

11.3.	 При расторжении Контракта Стороны производят полный расчет за фактически выполненные объемы работ.

12.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

13.1. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Исполнителю. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-	техническое задание (Приложение 1).

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:				           			 Исполнитель:

| Автономное учреждение городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда» Адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5 ИНН 5052020254 КПП 505201001 Банк: ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва БИК 044525716 к/счет 30101810100000000716 р/счет 40703810500000003946 |  |
| --- | --- |

15. ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Директор АУ «Дирекция Наукограда» _______________/А.Г. Михальченков/ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |