|  | УТВЕРЖДАЮ + |
| --- | --- |
|  | Директор Автономного учреждения городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда» |
|  | _________________ /А.Г. Михальченков/ |
|  | «13»декабря 2010 г. |

№7/2010-к

на выполнение работ

по благоустройству территории города Фрязино

Заместитель директора - управляющий

инновационно – технологическим

бизнес инкубатором АУ «Дирекция Наукограда»

____________________ /Уткина О.С./

«10» декабря  2010 г.

г. Фрязино

- 2010 год –

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 7/2010-к

на выполнение работ по благоустройству территории города Фрязино

| г. Фрязино |  | Дата «13» декабря 2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Автономное учреждение городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда» (АУ «Дирекция Наукограда») |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино Спортивный проезд, д.5, каб. 3 |
|  | Телефоны: | 8 (496) 25 -5-54-28, 8 (495) 465-88-40, факс: 8 (496) 25 5-54-28. |
|  | E-mail: | MUP@fryazino.net |
|  | Источник финансирования: | Средства АУ «Дирекция Наукограда», полученные на выполнение муниципального задания |
|  | Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказания услуг: Приложение № 2 к запросу котировок (Техническое задание) |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | Московская область, г. Фрязино |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | Начало выполнения работ – 01 января 2011 года. Окончание работ – 31 января 2011 года |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 499 500 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) |
|  | Место подачи котировочных заявок: | АУ «Дирекция Наукограда» Место нахождения: 141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5, каб.3 Телефоны: 8 (496) 25 -5-54-28, 8 (495) 465-88-40, факс: 8 (496) 25 5-54-28. Контактное лицо: Уткина Оксана Сергеевна |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «14» декабря 2010 г. (с 9:00 до 18.00 часов - по Московскому времени) до «22» декабря 2010 г. «22» декабря 2010 г. (с 9.00 часов до 18.00 часов – по Московскому времени) |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет. Заказчик производит расчеты с Исполнителем за принятые работы в виде окончательного расчета за выполненные и принятые Заказчиком работы. Оплата сданных Исполнителем и принятых работ производится Заказчиком на основании счета в течение 15-ти календарных дней от даты предоставления Заказчику отчетных документов: актов о приемке выполненных работ и счетов-фактур. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
|  | Дополнительное требование (ст. 11 часть 2 пункт 2 федерального закона № 94-ФЗ): | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1. |  |
|  | Форма проекта Контракта приведена в Приложении № 3. |  |

Приложение № 1

к запросу котировок  № 7/2010-к от «13» декабря 2010 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2010 г.

Заказчик: Автономное учреждение городского округа Фрязино Московской области

«Дирекция Наукограда»

Кому: ___________________________________________________________________________

От кого: __________________________________________________________________________

Наименование, место нахождения (для юр. лица):________________________________________

Ф.И.О, место жительства (для физ. лица):_______________________________________________

Банковские реквизиты:_______________________________________________________________

ИНН:______________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №____ от ___________ «__________________________»:

(наименование запроса котировок)

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб., в том числе НДС ____ % ___________________________ руб.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.   Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение № 2

к запросу котировок  № 7_/2010-к от «13» декабря 2010 г.

(наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказания услуг)

Техническое задание

на выполнение работ

по благоустройству территории города Фрязино

Благоустройство территории города:

1. Уборка территории г. Фрязино:

| № п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем выполняемых работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка участка от мусора в зимний период | кв.м. | 16 885 | Ежедневно |
| 2. | Очистка участка от мусора в зимний период | кв.м. | 6 695 | Еженедельно |

Объектный перечень работ.

| № п/п | Наименование услуг (работ) с указание объекта |  |  | Ед. изм. | Зимний период- с 01.01.2011 по 31.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Уборка городских территорий: Периодичность оказания муниципальных услуг (работ) – ежедневно. |  |  |  |  |  |
| 1. | Сквер Победы | м2 |  |  | 1540 |
| 2. | Дорожка к ж/д ст. Фрязино-пасс. | м2 |  |  | 380 |
| 3. | Аллея Героев | м2 |  |  | 2720 |
| 4. | Зеленая зона пр. Мира, д.8 | м2 |  |  | 370 |
| 5. | Зеленая зона пр. Мира, д.6 | м2 |  |  | 400 |
| 6. | Территория у Фонтана (ул. 60 лет СССР) | м2 |  |  | 480 |
| 7. | Сквер по ул. Московская | м2 |  |  | 200 |
| 8. | Администрация (пр. Мира, д.15 а) | м2 |  |  | 2740 |
| 9. | Сквер ул. Полевая, д.8 | м2 |  |  | 1390 |
| 10. | Тротуар и зеленая зона пр. Мира д.20 | м2 |  |  | 700 |
| 11. | Сквер по ул. Ленина | м2 |  |  | 750 |
| 12. | Тротуар ул. Центральная – ул. Школьная | м2 |  |  | 280 |
| 13. | Тротуар ул. Школьная – ул. Советская | м2 |  |  | 600 |
| 14. | Тротуар от лицея (пр. Мира 18б до пр. Мира) | м2 |  |  | 500 |
| 15. | Зеленая зона пр. Мира, д. 22 от магазина Пассаж до моста | м2 |  |  | 270 |
| 17. | Новый проезд | м2 |  |  | 200 |
| 20. | Сквер ул. Луговая | м2 |  |  | 500 |
| 21. | Сквер у ресторана «Фрязино» (пешеходная зона) | м2 |  |  | 995 |
| 22. | Зеленая зона СК Олимп | м2 |  |  | 300 |
| 23. | Зеленая зона ул. Полевая, д.23 | м2 |  |  | 480 |
| 24. | Памятник В.И. Ленину | м2 |  |  | 100 |
| 25. | Территория у общественного туалета (ж/д ст. Фрязино-пасс.) | м2 |  |  | 30 |
| 26. | Ул. Луговая, д.37 – ул. Советская, д.15а | м2 |  |  | 600 |
| 27. | Зеленая зона пр. Мира, д. 19-23 | м2 |  |  | 60 |
| 28. | Спуск за «Русскими банями» ул. Вокзальная | м2 |  |  | 200 |
| 29. | Пр. Мира, д.22 – МДОУ № 10 | м2 |  |  | 100 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 16 885 |
| Периодичность оказания муниципальных услуг (работ) – еженедельно. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта |  | Ед. изм. |  | Зимний период- с 01.01.2011 по 31.01.2011 |
| 1. | Дорожка ул. Луговая – ул. Садовая |  | м2 |  | 350 |
| 2. | Пустырь и асф. Площадка пр. Мира, д.18а |  | м2 |  | 4250 |
| 3. | Зеленая зона ул. Полевая, д.13- Лицей Пр. Мира, д. 18б |  | м2 |  | 500 |
| 4. | Тротуар ОВД – «Торговый центр» |  | м2 |  | 700 |
| 5. | Тротуар ул. Институтская (вдоль школы № 1) |  | м2 |  | 785 |
| 6. | Тротуар ул. Ленина – детская поликлиника |  | м2 |  | 110 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 6 695 |

Перечень и условия выполнения работ:

      - уборка от случайного мусора;

      - уборка при сильной засоренности;

      - уход за урнами;

      - уход за скамейками;

      - сбор мусора;

      - погрузка мусора в а/м вручную;

      - погрузка мусора в а/м трактором;

      - вывоз мусора на полигон  (для выполнения работ необходимо  наличии лицензии на обращение с опасными отходами или наличие договора на вывоз мусора);

      - очистка дорожек от снега  вручную;

      - очистка дорожек от снега трактором с навесным оборудованием;

      - очистка ступней от наледи;

      - очистка дорожек, тротуаров от наледи;

      - посыпка дорожек, тротуаров песком;

      - посыпка ступеней песком;

      - погрузка снега;

      - вывоз снега;

      - время начала выполнения работ  6-00;

      - уход за памятниками   -   сметание снега.

2. Содержание тумб и стендов для расклейки объявлений:

| № | Места расположения тумб | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проспект Мира, д.8 | 1 |
| 2. | Ул. Нахимова (конечная остановка) | 1 |
| 3. | Ул. Ленина, д.31 | 1 |
| 4. | Станция «Фрязино-пассажирская» | 1 |
| 5. | Перекресток ул. Ленина – ул. Комсомольская (около СК «Олимп») | 1 |
| 6. | Ул. Институтская, д. 21 около магазина «Канцлер» | 1 |
| 7. | Ул. Институтская, д. 19 (около магазина «Миллениум») | 1 |
| 8. | Ул. Полевая, д. 15 | 1 |

Перечень и условия выполнения работ:

1. Очистка поверхностей от объявлений.

2. Периодичность выполнения работ: по мере заполнения, но не реже 1 раза  месяц.

Приложение № 3

к запросу котировок  № 7/2010-к от «13» декабря 2010 г.

|  | УТВЕРЖДАЮ + |
| --- | --- |
|  | Директор Автономного учреждения городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда» |
|  | _________________А.Г. Михальченков |
|  | «13» декабря 2010 г. |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

КОНТРАКТ № ___/20__

на выполнение работ по благоустройству территории города Фрязино

«___» _________20___г.                                                                                              г. Фрязино

Стороны, Автономное учреждение городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Михальченкова Анатолий Гавриловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________действующего на основании Устава, с другой стороны, в  соответствии  с Протоколом _____________________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ  по благоустройству территории г. Фрязино в соответствии с техническим заданием согласно Приложению №1 к настоящему контракту, являющемуся его неотъемлемой частью (далее Приложение №1), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.  ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет ___________________ руб. (________________________), в том числе НДС – 18%.

2.2. В цену Контракта  включены все расходы Исполнителя, связанные  с исполнением обязательств по настоящему Контракту.

2.3. Цена Контракта остается неизменной в течение всего срока действия  настоящего Контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало выполнения работ – 01 января 2011 года, окончание выполнения работ  31 января 2011 года.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнять работы  в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и графиками выполнения работ.

4.1.2.  Обеспечивать соответствие выполняемых работ и сроков их выполнения требованиям государственных стандартов,  норм и правил, инструкций и Законов Московской области.

4.1.3.  Выполнять весь комплекс работ своими или привлеченными силами и средствами.

4.1.4. Организовывать работу с учетом краткосрочных и долговременных прогнозов погоды.

4.1.5. Оформлять и получать, в случае необходимости, согласования и разрешения от заинтересованных органов при производстве работ;

4.1.6. Обеспечивать во время выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды и зеленых насаждений, сохранности объектов благоустройства.

4.1.7. По окончании производства работ подготовить и  передать  Заказчику исполнительную производственно-техническую  документацию на  выполненные работы.

4.1.8. Своевременно устранять недостатки выявленные при приемке  выполненных работ.

4.1.9. Выполнять все условия, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. По запросу Исполнителя  предоставить формы исполнительной производственно-технической документации.

4.2.2. Оформлять, при необходимости внесения изменений в настоящий Контракт, дополнительные соглашения.

4.2.3. Производить  приемку выполненных работ   в порядке,  предусмотренном  в  5 разделе  настоящего Контракта.

4.2.4. Производить оплату  выполненных работ  в порядке,   предусмотренном  в   6 разделе  настоящего Контракта.

4.2.5. Предпринимать все необходимые усилия для обеспечения полного и своевременного финансирования работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта.

4.2.6. Выполнять все условия, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту на основании предоставленных Исполнителем отчетных документов.

4.3.2. Требовать оплаты выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных п.6 настоящего Контракта.

4.3.3. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетности, подтверждающей исполнение обязательств по настоящему Контракту.

4.4.3. Осуществлять контроль за ходом и сроком выполнения работ.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1.  Заказчик и Исполнитель с целью проверки и приемки выполнения фактических объемов работ назначают ответственных представителей.

5.2. Отчетным периодом  при приемке выполненных работ является календарный месяц.

5.3.  Факт выполнения работ за отчетный период должен подтверждаться  Исполнителем предоставлением  документов, оформленных в установленном порядке:

- акта о приемке выполненных работ, подписанный представителем Заказчика и согласованным с отделом ЖКХ,  ТиС администрации г. Фрязино;

- счетов-фактур.

5.4. Рассмотрение Заказчиком пакета документов на выполненные Исполнителем работы осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента их подачи.

5.5. Заказчик вправе во всякое время, на любом этапе выполнения работ Исполнителем проверять ход и качество работ, соблюдение сроков их выполнения, качество применяемых материалов, при этом, не вмешиваясь в  оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы или не выполнение в срок согласно графика, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в установленный Заказчиком  срок переделать эти работы для обеспечения их  надлежащего качества. При невыполнении Исполнителем этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Исполнителя.

5.7. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов, то он вносит соответствующую запись в общий журнал работ с указанием срока устранения допущенных отклонений.

5.8. Заказчик вправе оформить предписание на обнаруженные некачественно выполненные работы.

5.9. Исполнитель  обязуется  устранить обнаруженные некачественно выполненные работы в сроки, установленные  Заказчиком.

5.10. Некачественно выполненные Исполнителем работы не включаются в Акт приемки выполненных работ и не оплачиваются.

5.11. Работы за отчетный период считаются принятыми, если Акты и исполнительная документация соответствуют объему и качеству выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, и подписаны ответственными представителями обеих сторон.

5.12.  Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Закона Московской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» от 29 ноября 205 года № 249/2005-ОЗ.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Заказчик производит расчеты с Исполнителем по настоящему Контракту за принятые работы в виде   окончательного расчета за выполненные и принятые Заказчиком работы.

6.2. Расчет текущих платежей за выполненные работы производится в пределах твердой цены настоящего Контракта.

6.3. Цена Контракта не подлежит индексации в течение  всего срока  его действия.

6.4.  Текущие платежи за выполненные Исполнителем и принятые Заказчиком  работы по настоящему Контракту, осуществляются  при условии предоставления Актов о приемке выполненных работ, счета-фактуры  не позднее 3-го числа  месяца, следующего за отчетным.

6.5. Оплата сданных Исполнителем и принятых  работ производится Заказчиком в течение 15-ти календарных дней от даты предоставления Заказчику отчетных документов, указанных в п.6.4. по счету Исполнителя.

6.6. Если Исполнитель не сдал в указанный срок подтверждающие документы, Заказчик имеет право перенести сроки расчетов за принятые работы на следующий расчетный месяц.

6.7. При отсутствии или  дефиците средств Заказчик вправе приостановить выполнение работ. При этом Заказчик обязан известить Исполнителя за 10 календарных дней до момента остановки работ  о прекращении финансирования и оплатить фактически выполненные Исполнителем  работы.

7. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

7.1. Исполнитель  гарантирует устранение всех недостатков в период действия настоящего Контракта за свой счет, без дополнительной платы и в сроки, согласованные с Заказчиком.

7.2. Исполнитель гарантирует соответствие выполненных работ техническому заданию Заказчика, действующим Государственным стандартам, нормам и правилам, инструкциям.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При невыполнении принятых на себя обязательств в рамках настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Исполнитель  уплачивает Заказчику штраф за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

- за нарушение сроков, установленных предписанием Заказчика и Отделом ЖКХ, ТиС администрации г. Фрязино, по устранению  недостатков и дефектов - штраф в размере 3000 рублей. При повторном нарушении – 5000 рублей.

8.3. С момента подписания настоящего Контракта и до его окончания, Исполнитель  несет ответственность:

- за охрану труда и обеспечение техники безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Учитывая установленное выше,  Исполнитель  принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, в период действия настоящего Контракта.

8.5. Стороны констатируют, что в рамках настоящего Контракта  Исполнитель  является надлежащим ответчиком в случаях, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, в том числе касающихся нарушений государственных стандартов, норм и правил и вопросам, контроль за которыми отнесен к компетенции органов надзора.

8.6. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они являлись результатом нарушения Исполнителя своих обязанностей или совершения Исполнителем иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Исполнитель компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

8.7.Уплата штрафных санкций не освобождает Сторон от исполнения обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

8.8. Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту сторонние организации. При этом Исполнитель несет перед Заказчиком всю полноту ответственности за выполнение сторонними организациями  условий настоящего Контракта.

9.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту,  если  оно явилось следствием форс-мажорных (непреодолимой силы) обстоятельств: стихийных бедствий, аварий, пожаров, технологических и техногенных катастроф, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Заказчик и Исполнитель обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта будут по возможности решаться путем переговоров, а в случае недостижения соглашения между Сторонами, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде  в  порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Изменение положений Контракта или его приложений осуществляется по инициативе сторон в письменной форме.

11.2. Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или по решению суда на основаниях, предусмотренных действующим  законодательством.

11.3.	 При расторжении Контракта Стороны производят полный расчет за фактически выполненные объемы работ.

12.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий контракт действует с момента подписания  до 31 декабря 2010 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения обязательств  Сторон по нему.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

13.1. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Исполнителю. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-	техническое задание (Приложение № 1);

- 	расчет стоимости  выполнения работ.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:				           			 Исполнитель:

| Автономное учреждение городского округа Фрязино Московской области «Дирекция Наукограда» (АУ «Дирекция Наукограда») Адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5 ИНН 5052020254 КПП 505201001 Банк: ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва БИК 044525716 к/счет 30101810100000000716 р/счет 40703810500000003946 |  |
| --- | --- |

15. ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Директор АУ «Дирекция Наукограда» _______________/А.Г. Михальченков/ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту № ____ от ______________

Техническое задание

…

| Заказчик: Директор АУ «Дирекция Наукограда» _______________/А.Г. Михальченков/ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту № ____ от ______________

Расчет стоимости  выполнения работ

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. работ | Стоимость работ | НДС-18% | Итого стоимость работ с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | … |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Директор АУ «Дирекция Наукограда» _______________/А.Г. Михальченков/ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |