# « УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                         «СОГЛАСОВАНО»

Заместитель Министра образования и науки                                                                                                       Заместитель Министра финансов

Российской Федерации                                                                                                                                             Российской Федерации

________________ (_______________)                                                                                                                     ____________ (__________________)

«_____»____________________ 2006 г.                                                                                                                     «_____»__________________ 2006 г.

## Перечень

мероприятий  по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда

Российской Федерации Фрязино Московской области, финансируемых  из средств  федерального бюджета на 2006 год

в рамках Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2003 – 2007 годы.

Тыс. руб.

| № п/п | ## Наименование мероприятий | ## Предельные объемы финансирования за счет средств субвенции федерального бюджета ## в 2006 г. | Наименование работ | Справочно: распределе-ние финан-сирования по видам работ | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия по развитию и поддержке инженерной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт, реконструкция, строительство и оснащение оборудованием и спец.техникой объектов инженерной инфраструктуры | 53 149,9 | 1.1.Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Московская - ул. Центральная, Центральная - Вокзальная. 1.1.1. Разработка проектно-сметной документации. 1.1.2. Приобретение материалов, оборудования и монтаж водопроводных сетей. | 7 200,0 474,4 6 725,6 | 3,4-й кв. 2006 г. |
|  |  |  | 1.2. Ремонт муниципальных жилых домов (ремонт фасадов, инженерных коммуникаций, кровли, косметический ремонт подъездов). | 15 639,1 | 3,4-й кв. 2006 г. |
|  |  |  | 1.3. Замена внутреннего газового оборудования муниципального жилого фонда. | 2 580,0 | 4-й кв. 2006 г. |
|  |  |  | 1.4. Приобретение материалов, оборудования для реконструкции тепловых сетей, в том числе: 1.4.1. Приобретение материалов и оборудования для центральных тепловых пунктов и тепловых сетей. 1.4.2. Приобретение спец. техники для обслуживания котельных и тепловых сетей. | 23 500,0 18 000,0 5 500,0 | 3,4-й кв. 2006 г |
|  |  |  | 1.5.Проектирование реконструкции городской канализационной насосной станции(КНС К-0,87) по Пр. Мира, стр.3. | 1 768,8 | 4-й кв. 2006 г. |
|  |  |  | 1.6. Проектирование двух ниток напорного канализационного коллектора пропускной способностью 350 куб. м/час от КНС до камеры гашения в районе поселка РТС. | 616,7 | 4-й кв. 2006 г |
|  |  |  | 1.7. Проектирование водозаборной скважины производительностью 160 куб.м/час и резервуара 1000 куб.м. | 853,3 | 4-й кв. 2006 г |
|  |  |  | 1.8. Проектирование самотечного канализационного коллектора от центральной части города и микрорайона №1 (диаметром 300 мм, длина 1200 м). | 654,8 | 4-й кв. 2006 г |
|  |  |  | 1.9. Проектирование водовода диаметром 300 мм, соединяющего центральную часть города и улицы Горького и Нахимова. | 337,2 | 4-й кв. 2006 г |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 53 149,9 |  |  |  |
| Мероприятия по развитию и поддержке социальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт, реконструкция, строительство и оснащение оборудованием и спец.техникой объектов социальной инфраструктуры | 13 169,2 | 2.1.Приобретение оборудования и монтаж видеоустройств для создания безопасных зон наблюдения в городских социальных объектах. | 3 500,0 | 4-й кв. 2006 г |
|  |  |  | 2.2. Реконструкция противопожарных систем и сигнализации в городских школах. 2.2.1. Разработка проектно-сметной документации. 2.2.2. Приобретение оборудования и монтаж противопожарной системы и сигнализации в городских школах. 2.2.3. Приобретение материалов, оборудования и монтаж сигнализации «Тревожная кнопка» в городских школах и детских дошкольных учреждениях. | 7 092,2 881,7 5 920,5 290,0 | 4-й кв. 2006 г |
|  |  |  | 2.3. Проектирование детского городка-парка в районе улиц Дудкина - Комсомольская. | 1 477,0 | 4-й кв. 2006 г |
|  |  |  | 2.4. Приобретение оборудования для муниципального архивохранилища. | 1 100,0 | 4-й кв. 2006 г. |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 13 169,2 |  |  |  |
| Мероприятия по развитию и поддержке инновационной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3. | Развитие муниципального бизнес- инкубатора | 1 400,0 | 3.1. Приобретение и установка видео, аудио систем и мебели. | 1 400,0 | 4-й кв. 2006 г. |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 400,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПЕРЕЧНЮ | 67 719,1 |  |  |  |

Глава города                                                                                            В.В. Ухалкин