ЗАПРОС КОТИРОВОК № 93-к

«Выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (ремонт подъездов)»

| г. Фрязино |  | Дата 05 декабря 2007 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Администрация города Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А |
|  | Телефоны: | (496) 56-5-90-60, (496)25-5-53-21, факс (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Организатор запроса котировок: | Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: | (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130), т/ф (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Источник финансирования: | бюджет города Фрязино |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: указаны в приложении №2 к настоящему запросу котировок |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | г. Фрязино Московской области, ул. Луговая, д.37-1,3 подъезд |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | Декабрь 2007 года |
|  | Сведения о включенных (невключенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 90 000,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 56-7-26-74 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С 05 декабря 2007 г. по 15:00 (по Московскому времени) 12 декабря 2007 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т.ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи) |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, оплата по факту выполнения работ, на основании счет, счета фактуры, акта выполненных работ, при условии получения субсидии из федерального бюджета. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение 1

к запросу котировок  № 93 -к от «05» декабря 2007г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2007 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «_______________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ: ______________________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок

№93-к   от 05 декабря 2007 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование объекта: ул. Луговая, д.37, ремонт 1-го и 3-го подъезда

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окрашивание ранее окрашенных клеевой краской стен водоэмульсионной с расчисткой старой краски более 35% | м² | 202,00 |
| 2 | Окрашивание ранее окрашенных клеевой краской потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | м² | 190,00 |
| 3 | Окрашивание ранее окрашенных масляной краской стен акриловыми красками с расчисткой старой краски более 35% | м² | 220,00 |
| 4 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной поверхности за 1 раз стен | м² | 220,00 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м² | 11,40 |
| 6 | Масляная окраска стен (сапожок) | м² | 40,00 |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений за 2 раза | м² | 26,90 |
| 8 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | м² | 48,00 |
| 9 | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком | м² | 16,00 |
| 10 | Масляная окраска труб и радиаторов | м² | 4,20 |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за 2 раза | м² | 16,00 |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

(

город Фрязино		        «   »  __________2007 года

Администрация городского округа Фрязино Московской области, именуемая в дальнейшем    «Заказчик», в лице Главы городского округа Фрязино Московской области Ухалкина В.В.,           действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании ________________________,», с другой стороны, на основании ________________________________, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Настоящий  Контракт заключен в соответствии с  постановлением Правительства Московской области   от ______ №_____  «_________________».

1.2 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ  по _______________________  на территории городского округа Фрязино Московской области в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение №1) (далее – Работы).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

2.1. Стоимость Работ составляет  ________________рублей по всем объектам, в том числе НДС, и включает все возможные расходы по реализации предмета настоящего Контракта и подтверждается локальным сметным расчетом (Приложение №2).

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РАБОТ.

3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту устанавливается с момента подписания настоящего Контракта и до _________________ года.

3.2. Оплата выполненных Работ по Контракту осуществляется  по мере поступления финансирования в 2007 году.

- 3.3. Оплата выполненных работ по Контракту осуществляется в рамках  постановления Правительства Московской области от __________ №______ «_____________».

3.4. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п.1 ст.401 Гражданского кодекса РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из федерального бюджета на лицевой счет Заказчика.

3.5. Авансовый платеж по Контракту не производится.

3.6. Оплата выполненных мероприятий производится после предоставления Исполнителем  Заказчику следующих документов, оформленных установленным порядком:

- акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- паспорта и сертификата на примененные строительные материалы и изделия;

- пакета  исполнительной  документации по работам, выполненным за отчетный период, включая акты на скрытые работы;

- счета, счета-фактуры.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Производить документальную приемку и оплату выполненных Исполнителем работ.

4.1.2. Координировать действия по выполнению задач настоящего Контракта.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Контролировать качество и полноту выполнения работ Исполнителя.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. На основании дефектных ведомостей (Приложение №1) и локального сметного расчета (Приложение №2) осуществить выполнение Работ.

4.3.3. Осуществить технический надзор за проведением  работ и окончанием работ к установленному настоящим  Контрактом сроку.

4.3.4. Осуществлять свои функции в тесном взаимодействии с эксплуатирующими организациями, учитывая их замечания по качеству и объемам выполненных работ.

4.3.6. Обязуется обеспечить производство работ в полном соответствии с нормативно-технической документацией и проектно-сметной документацией (ГОСТ, СНиП, Правила безопасности и т.д.) и действующим законодательством РФ.

4.3.7. Обязуется обеспечить во время производства работ мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности материалов и оборудования до подписания Акта выполненных работ Контракта.

4.3.8. Обязуется предоставить Заказчику при передаче результата мероприятий по настоящему Контракту всю необходимую исполнительную документацию.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1 Привлечь к выполнению Работ соисполнителей.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

5.1. Гарантийный срок на произведенные работы составляет ____ месяцев  со дня подписания актов выполненных работ, за исключением тех изделий, материалов и оборудования, гарантийный срок к которым устанавливается заводом-изготовителем - в соответствии с гарантией изготовителя.

5.2.   При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов Заказчик должен заявить о них Исполнителю в течение 7 (семи) дней после их обнаружения.

5.3.  Если в период гарантийной эксплуатации   обнаружатся дефекты в выполненных работах или в установленном оборудовании, возникшие не по вине Заказчика, Исполнитель  обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком  сроки. Для участия в составлении актов, фиксирующих дефекты, согласования и порядка и сроков их устранения, Исполнителья обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.4.  В течение гарантийного срока эксплуатации Исполнитель обязан за свой счет устранять дефекты в выполненных работах, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и систем, вышедших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации   и если их повреждение не явилось результатом действий третьих лиц, носящих вредоносный характер.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить, а также Заказчик освобождается от ответственности в случае отсутствия бюджетного финансирования в соответствии с  постановлением Правительства Московской области   от _______ №______ «__________».

6.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по решению суда или по согласованию сторон.

8 ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ:

| Техническое задание | Приложение № 1 |
| --- | --- |

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: