| Согласовано Заместитель главы администрации Куренев В.П. _____________________ (подпись) «27» августа 2007г. | Утверждаю Заместитель главы администрации Котов О.В. _____________________ (подпись) «27» августа 2007г. |
| --- | --- |
| Согласовано Директор МУП «Водоканал» Волков И.И. _____________________ (подпись) «27» августа 2007г. | Согласовано Заместитель главы администрации Гомольский А.Ю. _____________________ (подпись) «27» августа 2007г. |

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса №17-ок

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции напорно-самотечного коллектора от камеры гашения ЛЭП до камеры РТС»

# 2007

# ЧАСТЬ I. КОНКУРС

# РАЗДЕЛ I. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Извещение о проведении открытого конкурса №17-ок

Форма торгов: открытый конкурс

Заказчик: Администрация города Фрязино

Место нахождения: 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А

Почтовый адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А

Телефоны: (495) 526-90-60, факс 8 (496) 56-7-26-74

E-mail: econ@fryazino.org

Организатор конкурса:

Отдел экономической политики и развития города Фрязино Администрации г. Фрязино

Место нахождения: 141190, Московская область, г.Фрязино, пр. Мира, д.15А, каб. 114

Почтовый адрес: 141190, Московская область, г.Фрязино, пр. Мира, д.15А, каб. 114

Телефоны: (495) 526-90-60 (доп. 130), факс: (496) 56-7-26-74

Контактно лицо: Кутилин Вадим Анатольевич

E-mail: econ@fryazino.org

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции напорно-самотечного коллектора от камеры гашения ЛЭП до камеры РТС.

Объем выполняемых работ: согласно технической части конкурсной документации.

Место выполнения работ: Московская область, г. Фрязино.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 000 000,00 руб.

Порядок предоставления конкурсной документации: на основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется в письменной  форме или в электронном виде, в том числе по электронной почте. Плата за конкурсную документацию не взимается. Ознакомиться с конкурсной документаций можно на сайте www.fryazino.org.

Место и  срок предоставления конкурсной документации: Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, администрация города Фрязино, каб. 114, с 29 августа 2007 г. по 02 октября 2007 г., с 9.00 до 18.00 (по Московскому времени) ежедневно кроме выходных.

Место вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, рассмотрения заявок, подведения итогов конкурса: Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, администрация города Фрязино, каб. 209

Дата и время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 15.00 (по Московскому времени) 02 октября 2007г.

Дата рассмотрения заявок: 04 октября 2007г.

Дата оценки и сопоставления заявок: 05 октября 2007г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются.

# РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

    - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ.

  - Заказчик, уполномоченный орган

    - Заказчик, уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

  - Предмет конкурса. Место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

    - Заказчик, уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта.

    - Победивший Участник конкурса должен будет поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, либо в конкурсном предложении победившего Участника, в случае предложенного им сокращения сроков и за договорную цену, обозначенную в его предложении.

    - Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

  - Начальная цена контракта

    - Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

  - Источник финансирования и порядок оплаты

    - Заказчик, уполномоченный орган направляет средства на финансирование муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного конкурса, из источника, указанного в Информационной карте конкурса.

    - Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

  - Правомочность участников конкурса

    - В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

    - Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса.

    - Никакое аффилированное лицо Заказчика (уполномоченного органа), имеющее непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от Заказчика (уполномоченного органа), выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, не может подать заявку на участие в конкурсе, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и/или организационно-правового устройства, позволяющая Заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица  и осуществлять контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов.

    - Юридические и физические лица, которые были привлечены Заказчиком, уполномоченным органом для выполнения услуг по организации конкурса в отношении названого выше муниципального контракта, а также их дочерние структуры не являются правомочными по участию в конкурсе. Если Заказчиком, уполномоченным органом будет выявлено участие такой организации, физического лица, то такая заявка будет отклонена.

    - Участник размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность специализированной организации, также не может подать заявку на участие в конкурсе.

  - Условия участия. Требования к участникам конкурса

    - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

    - Чтобы претендовать на получение муниципального контракта, Участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.

    - При размещении заказа путем проведения конкурса заказчик (уполномоченный орган) вправе установить дополнительные требования к Участникам конкурса, которые указаны в Информационной карте конкурса.

    - Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядные организации в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе, и Заказчик, уполномоченный орган или специализированная организация ни в коем случае не будет нести ответственности или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

  - Преференции

    - Заказчик, уполномоченный орган вправе устанавливать при размещении заказа преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержится в Информационной карте конкурса. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса, но не более пятнадцати процентов, в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Раздела.

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I. | Извещение о проведении открытого конкурса |
| Раздел II | Общие условия проведения конкурса |
| Раздел III | Информационная карта конкурса |
| Раздел IV | Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа |
| Часть II | Проект муниципального контракта |
| Часть III | Техническая часть конкурсной документации |

    - Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Единая  комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации, и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной Участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки в основном не отвечающей формальным требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском Участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

    - Заявка участника, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику, в уполномоченный орган или специализированную организацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

    - Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа, в соответствии с указаниями в Информационной карте конкурса.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между Заказчиком, уполномоченным органом, специализированной  организацией и Участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык, и в таком случае в целях интерпретации заявки такой перевод будет превалировать.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе IV настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

    - При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Требования к предложениям о цене контракта

    - Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса.

    - Участник  конкурса производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по форме, приведенной в Разделе IV.

  - Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг

    - Описание поставляемого товара, работ, услуг производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме, приведенной в Разделе IV.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

    - При описании условий и предложений Участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

    - Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Все документы, представленные Участниками, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов кроме нотариально заверенных копий должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

    - Все документы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

    - Заявка на участие в конкурсе, поданная Участником в письменной форме или в форме электронного документа, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

    - После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

    - Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, но не позже времени, указанного в Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы по адресу, указанному в Информационной карте конкурса.

    - Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела, регистрируются Заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией. При получении Заказчиком заявки участника – на соответствующем конверте и в журнале регистрации проставляется порядковый номер полученной заявки. Представитель участника, доставивший конверт, расписывается в журнале регистрации. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

    - При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с         пунктом 3.6. настоящего Раздела направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона  №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить, или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе путем письменного уведомления Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации об этом до истечения срока подачи заявок, установленного в соответствии с пунктом 4.1.1. настоящего Раздела.

    - Изменения конкурсной заявки должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3.6. и 4.1. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с заявками.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою конкурсную заявку, уведомляет Заказчика в письменной форме до наступления последнего срока подачи конкурсных заявок. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование организации-участника, отзывающем заявку. Возврат отозванной заявки осуществляется при вскрытии конвертов соответствующему участнику.

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

    - Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе Заказчиком (уполномоченным органом) конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам конкурса вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются  Заказчиком (уполномоченным органом) в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и действовать до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- Не требуется.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

    - Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

    - Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

    - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Представители Участников, присутствующие при этом, расписываются в журнале регистрации, свидетельствующем об их присутствии. Представители участников конкурса предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников, не являющихся первыми лицами организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего Участника размещения заказа по форме, прилагаемой в Разделе IV.

    - В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе информацию об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация вправе сразу размещать на официальном сайте.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.

    - Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

    - Не допускается изменение Участником размещения заказа положений представленной им заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Единая комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к Участникам конкурса.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие Участников конкурса требованиям, установленным в пунктах 1.7.2. и 1.7.3. настоящего Раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

    - В основном отвечающей формальным требованиям заявкой считается та, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенным отклонением или оговоркой являются те:

а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем, качество или функциональные показатели поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг;

б)	которые ограничивают любым существенным образом права Заказчика, уполномоченного органа или обязательства Участника конкурса по муниципальному контракту, как они предусмотрены в конкурсной документации;

в)	исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других Участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - Единая комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо Участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 5.4. настоящего Раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Единой комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами;

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса);

б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

- непредоставления определенных пунктом 3.3. настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пунктах 1.7.2. и 1.7.3. настоящего Раздела;

- невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если конкурсной документацией установлено требование обеспечения заявки;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

а)	заявка не является полной;

б)	документы не подписаны должным образом;

в)	заявка подана участником, не отвечающим критериям правомочности, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Заказчик, а также если у Участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, - уполномоченный орган, Единая комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

    - В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его Участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным Участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

    - Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса.

    - Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.10. настоящего Раздела.

    - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

    - В случае, если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Единая комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных Участников конкурса.

    - Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, уполномоченного органа, второй передается победителю конкурса. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта, не подлежит раскрытию Участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

    - Единая комиссия вправе отклонить заявку на участие в конкурсе, получив на то предварительное согласие со стороны уполномоченного федерального органа, если он установит, что Участник размещения заказа, представивший данную заявку, предложил, дал или согласился дать, прямо или косвенно, члену Единой комиссии, или другому представителю государственной власти, имеющему отношение к проведению настоящего конкурса, вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие Единой комиссией решения, связанного с выбором победителя.

    - В случае, если Заказчику, уполномоченному органу или Единой комиссии станет известен факт заключения Участником размещения заказа соглашение о зафиксированной цене или иное тайное соглашение с одним или более Участниками размещения заказа с целью оказания влияния на результаты конкурса, заявка на участие в конкурсе такого Участника отклоняется. Такое отклонение заявки и его причины заносятся в протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а Участнику размещения заказа, заявка которого отклонена, незамедлительно сообщается об этом путем направления соответствующего уведомления.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - Порядок принятия решения о присуждения контракта

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

    - Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

    - В случае, если после объявления победителя конкурса Заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к Участникам конкурса, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается следующий по ранжированию Участник (см. пункт  6.1.1. настоящего Раздела) из числа остальных Участников конкурса.

  - Публикация результатов конкурса

    - Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

    - Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией соответственно в течение одного дня и пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

  - Срок заключения контракта

    - Муниципальный контракт между победителем конкурса и Заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты передачи проекта контракта Заказчиком или уполномоченным органом победителю конкурса в соответствии с пунктом 6.2.1. настоящего Раздела.

    - В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

    - Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются Заказчиком, уполномоченным органом в Реестр муниципальных контрактов.

  - Обеспечение исполнения обязательств по контракту

- Не требуется.

  - Права и обязанности победителя конкурса

    - Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.2. настоящего Раздела.

    - В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 7.1. настоящего Раздела, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1. настоящего Раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

    - Участник конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктом 7.4.4. настоящего Раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта

  - Права и обязанности заказчика

    - Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с Участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

      - проведения ликвидации Участников конкурса – юридических лиц или проведения в отношении Участников конкурса – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

      - приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

      - предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

      - нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

    - Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

    - Заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.1. настоящего Раздела. При этом заключение муниципального контракта для Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 5.3. и 5.4. настоящего Раздела. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, Заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать Участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1. настоящего Раздела. При этом муниципальный контракт заключается с Участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

    - Решение Заказчика, уполномоченного органа или Единой комиссии об отстранении Участника размещения заказа от участия в конкурсе, либо решение Единой комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким Участником.

    - Допуск Заказчиком, уполномоченным органом или Единой комиссией к участию в конкурсе Участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7. настоящего Раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

    - Включение сведений об Участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об Исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

    - Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Единой комиссии в досудебном не является препятствием для обжалования Участником размещения заказа действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной комиссии в судебном порядке.

    - Обжалование действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Единой комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Единой комиссии осуществляется только в судебном порядке.

    - Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации только судом.

    - Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Единой комиссии при размещении заказа на выполнение работ для федеральных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.

    - Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Единой комиссии при размещении заказа для нужд субъекта Российской Федерации в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

    - При подаче жалобы на действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Единой комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7. и 8.1.8. настоящего Раздела Участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно Заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию, Единую комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.

    - Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке товары, работы, услуги работы изменяют и/или дополняют положения Раздел II. Общие условия проведения конкурсов. При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями Раздела II Общие условия проведения конкурса.

| № п/п | Наименование пункта | Пояснения |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заказчика, контактная информация | Заказчик: Администрация города Фрязино Место нахождения: 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А Почтовый адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А Телефоны: (495) 526-90-60, факс 8 (496) 56-7-26-74 E-mail: econ@fryazino.org |
|  | Организатор конкурса | Отдел экономической политики и развития города Фрязино Администрации г. Фрязино Место нахождения: 141190, Московская область, г.Фрязино, пр. Мира, д.15А, каб. 114 Почтовый адрес: 141190, Московская область, г.Фрязино, пр. Мира, д.15А, каб. 114 Телефоны: (495) 526-90-60 (доп. 130), факс: (496) 56-7-26-74 Контактно лицо: Кутилин Вадим Анатольевич E-mail: econ@fryazino.org |
|  | Вид и предмет конкурса | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции напорно-самотечного коллектора от камеры гашения ЛЭП до камеры РТС. |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Фрязино Московской области |
|  | Условия и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Не позднее 25 декабря 2007г. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 1 000 000,00 руб. |
|  | Источник финансирования | Бюджет г. Фрязино |
|  | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта в заявке участника размещения заказа должна быть окончательна, в том числе с учетом транспортных расходов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Безналичный расчет, аванс 30% в течение 7-ми банковских дней после предоставления счета, 70% после подписания акта выполненных работ в течение 15 банковских дней.. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного или муниципального контракта; | - |
|  | Правомочность участников размещения заказа | В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
|  | Требования к участникам размещения заказа | Участник размещения заказа должен удовлетворять следующим обязательным требованиям: а) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; б) наличие действующих лицензий на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по предмету конкурса (если деятельность лицензируется); в) отсутствие аффилированности с Заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, а также с их сотрудниками; г) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; д) неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; е) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
|  | Преференции | Преференции учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов при участии в размещении заказа не предусмотрены. |
|  | Формы заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи) |
|  | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | 1. Опись документов (форма 1) 2. Конкурсная заявка (форма 2) 3. Анкета участника (форме 3) 4. Ценовое предложение (форма 4) 6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости); 8. Копии действующих лицензий на осуществление деятельности в рамках конкурса. |
|  | Требования к предложениям о цене контракта | Участники размещения заказа указывают расценки по всем категориям и пунктам товаров, работ, услуг по объектам, описанным в Техническом задании. Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником размещения заказа, будут включены в муниципальный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком, уполномоченным органом после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом задании. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа. |
|  | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе. Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа и иметь сквозную нумерацию страниц начиная с первой страницы. - Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. Конкурсная заявка, включая документы, входящие в состав конкурсной заявки, предоставляются в одном общем запечатанном конверте, подготовленном и оформленном в соответствии с установленными требованиями. На конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. В случае разбиения предмета конкурса на лоты также указывается номер и наименование лотов, по которым подается заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Если конверт не запечатан и не маркирован, в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик, уполномоченный орган не будут нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. При получении Заказчиком заявки участника – на соответствующем конверте и в журнале регистрации проставляется порядковый номер, дата и время получения заявки. |
|  | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | с 9.00 (по Московскому времени) 30 августа 2007 г. до 15.00 (по Московскому времени) 02 октября 2007 г. |
|  | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Администрация г.Фрязино 141190, г. Фрязино Московской области, проспект Мира, д.15А, каб. 114 тел. (495) 526-90-60 (доп. 130), (496) 56-4-57-82, т/ф (496) 56-7-26-74 E-mail: econ@fryazino.org |
|  | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе | Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, администрация города Фрязино, каб. 209, в 15.00 (по Московскому времени) 02 октября 2007г. |
|  | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | - Стоимость выполняемых работ (коэф. вес-ти. 0,5) - Срок выполнения работ (коэф. вес-ти. 0,5) Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется в следующем порядке: каждый из критериев оценивается Единой комиссией по 5-ти бальной системе. Затем полученные балы по каждому критерию оценки умножаются на их коэффициент весомости (указаны выше) и суммируются. Участнику размещения заказа набравшему наибольшее количество баллов присваивается первое место и он объявляется победителем открытого конкурса, остальным участникам размещения заказа присваиваются места согласно набранным баллам в порядке убывания. |
|  | Срок заключения контракта | В течение 10-20 дней со дня оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |

# РАЗДЕЛ IV ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ.

Форма  1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе

Настоящим ____________________________________________ (наименование участника размещения заказа) подтверждает, что для участия в

открытом конкурсе ________________________ (наименование предмета конкурса, номер и наименование лота(ов)) направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Заявка на участие в конкурсе (форма 2) |  |
|  | Анкета участника конкурса (форма 3) |  |
|  | Ценовое предложение (форма 4) |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса |  |
|  | Копия лицензии на осуществления деятельности в рамках конкурса |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

______________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

# Форма 2

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на _________________________________________________________________.

(наименование конкурса, номер и наименование лотов)

Дата «___» _____________ г.

1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование участника размещения заказа) в лице _____________________________________ (Ф.И.О. уполномоченного представителя участника) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны [поставить товары, выполнить работы, оказать услуги] в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции напорно-самотечного коллектора от камеры гашения ЛЭП до камеры РТС

| № п/п | Наименование | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость выполняемых работ |  |  |
|  | Срок выполнения работ |  |  |

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации влияющими на стоимость [выполнения работ, оказания услуг, поставку товаров]. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки [на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров], составляющие полный комплекс [работ, услуг, товаров], которые должны быть [выполнены, оказаны или поставлены] в соответствии с предметом конкурса, данные [работы, услуги, товары] будут [выполнены, оказаны или поставлены] в любом случае в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство [выполнить работы, оказать услуги, поставить товары] в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (указать значение) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика (уполномоченного органа, специализированной организации), не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на [выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров] в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса.

8. В случае, если наши предложения будут вторыми по выгодности после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на [выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров] в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен _______________________________________________________ (контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

10. В случае признания нас победителем конкурса настоящая заявка будет носить характер предварительного договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _______ стр.

12. Настоящая заявка действует до заключения муниципального контракта.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

______________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

|  | Фирменное наименование и организационно-правовая форма (для юридического лица) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Сведения о месте нахождения (для юридического лица) |  |
|  | Сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
|  | Контактные телефоны |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
| Банковские реквизиты: |  |  |
|  | Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Код БИК |  |
|  | 10. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

______________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

_________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых для нужд [указать название заказчика].

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Единой  комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

# Форма 4

# ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата «___» ____________ 200__г.

Наименование участника конкурса ______________________________________

Наименование предмета конкурса (Лота)

| №п/п | Наименование работ | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

__________________         _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер				___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

ЧАСТЬ II Проект муниципального контракта

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции напорно-самотечного коллектора от камеры гашения ЛЭП до камеры РТС

| г. Фрязино Московской области | « » 2007г. |
| --- | --- |

- Администрация города Фрязино Московской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы города Фрязино Ухалкина Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения единой комиссии (протокол от «    »                2007г. №     ) заключили настоящий контракт на выполнение работ (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

- 1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции напорно-самотечного коллектора от камеры гашения ЛЭП до камеры РТС (далее – работы) и передать полученные при выполнении работ результаты и отчитаться о выполненных работах в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контракто

- 1.2. Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта, в соответствии с утвержденным  техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- 1.3. Заказчик обязуется  обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных п.1.1., в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.4.Срок выполнения работ:

- начало работ: с момента заключения контракта  2007 года

- окончание работ: __________ 2007 года

2. Общие положения контракта

2.1. Требования к работам и услугам:

2.1. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, окружающей среды, имущества, соответствовать требованиям сертификации, а также иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.

2.2. Результат работ может иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Все права на результат работ считаются переданными Исполнителем Заказчику с момента подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику несет Исполнитель.

2.5. Результат работ передается Исполнителем Заказчику с необходимыми принадлежностями, которыми могут быть копии сертификата, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.

2.6. Работы должны отвечать лицензионным требованиям и условиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.2. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства:

2.2.1 .При исполнении обязательств по настоящему Контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные  права  Заказчика и других лиц.  Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя.

2.2.2. Исполнитель гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.2.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 24 месяца.

3 . Стоимость (цена) и порядок оплаты

3.1. Стоимость (цена) выполняемых работ и оказываемых услуг по Контракту составляет ____________________ рублей (_______________________),  в том числе НДС 18 % - _______________рублей. Стоимость  (цена) включает в себя все затраты, издержки, вознаграждение и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.2. Заказчик, при исполнении Контракта вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ, услуг не более чем на 10 процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными Контрактом, или прекращения потребности  в предусмотренной Контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем  Заказчик вправе изменить цену Контракта  пропорционально объему указанных дополнительных работ,  но не более чем на 10 процентов от начальной цены контракта.

3.2. Оплата выполненных работ и оказанных услуг по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:

3.3. Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 процентов от стоимости (цены), предусмотренной в п. 3.1. настоящего Контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Контракта  при условии своевременного поступления средств из муниципального бюджета.

3.4. В случаях досрочного исполнения обязательств Исполнителем и предъявления к оплате подписанного Сторонами акта выполненных работ по Контракту, Заказчик вправе без уплаты указанного размера аванса, произвести расчет с Исполнителем.

3.5. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного  Сторонами акта выполненных работ по Контракту по установленным Заказчиком формам и при условии своевременного поступления средств из муниципального  бюджета.

4. Порядок сдачи–приемки выполненных работ

4.1. Сдача-приемка выполненных надлежащим образом работ осуществляется в сроки, предусмотренные п.1.4. Контракта.

4.2. Выполненные работы принимаются Заказчиком по акту выполненных работ по Контракту с приложением к нему документов (материалов).

4.3. По окончании выполнения работ Исполнителем предоставляется Заказчику подписанный им акт выполненных работ. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Исполнителем акта выполненных работ Заказчик проводит экспертизу выполненных работ Исполнителем на предмет их соответствия требованиям и условиям настоящего Контракта. В случае привлечения Заказчиком к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций  срок экспертизы по настоящему Контракту не может превышать 30 (тридцати) дней.

4.4.В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ  Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить выявленные недостатки в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе.

4.5. Подписанный между Заказчиком и Исполнителем акт выполненных работ является основанием оплаты Исполнителю выполненных работ

.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя  надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта, а также требовать устранения выявленных по результатам экспертизы недостатков.

5.1.2. В случае выполнения Исполнителем работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе отказаться от  их оплаты и потребовать возврата уплаченных Исполнителю денежных средств в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного требования.

5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных  работ.

5.1.4. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ и оказания услуг по настоящему Контракту.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Создать Исполнителю условия для проведения работ, предусмотренных Контрактом.

5.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю в письменной форме о недостатках, выявленных в ходе выполнения работ.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

6. Права и обязанности Исполнителя

6.1. Исполнитель вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ по окончании выполнения работ при условии истечения срока проведения экспертизы.

6.1.2. Требовать  своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом выполненных работ.

6.1.3.Исполнитель  с письменного согласия Заказчика вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субисполнителями. Привлечение субисполнителей не влечет за собой изменения стоимости (цены) и объемов работ по настоящему Контракту.

6.2.  Исполнитель обязан:

6.2.1. Выполнить работы услуги лично, за исключением случая, предусмотренного п. 6.1.3 настоящего Контракта.

6.2.2.Обеспечивать работы материалами и оборудованием, соответствующим требованиям действующего законодательства.

6.2.3. Выполнить все работы надлежащим образом, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику в установленный срок.

6.2.3. Обеспечить:

– выполнение работ в полном соответствии с техническим заданием;

– качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, техническими условиями, техническими регламентами.

6.2.4. За свой счет устранять выявленные недостатки в сроки, определенные  Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков в течение гарантийного срока (п.2.2.3. настоящего Контракта).

7. Ответственность Сторон

7.1. Ответственность Заказчика

7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ответственность Исполнителя

7.2.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки.

7.2.2. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности

7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). В рамках настоящего Контракта под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся природные явления, военные действия, решения органов власти, повлекшие невозможность надлежащего исполнения настоящего Контракта.

7.3.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны уведомить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок со дня их наступления. В случае невыполнения настоящего условия виновная сторона не имеет права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Контракта.

8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все  споры  и  разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров и в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В  претензии перечисляются допущенные при  исполнении Контракта  нарушения со  ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражаются  стоимостная оценка  ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с обязательным последующим представлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд.

9. Срок действия, изменение и расторжение Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.2. Контракт действует до  исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Контракта Заказчиком осуществляется при условии предоставления Исполнителем акта выполненных работ  до ________________ 2007 года.

9.3. Изменение положений  настоящего Контракта или его приложений осуществляется  по инициативе Сторон в письменной форме.

10. Прочие условия Контракта

10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Контракта, с указанием их контактных телефонов.

10.2. Все приложения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченными Сторонами лицами. Дополнения к настоящему Контракту после их подписания вступают в силу с даты их регистрации Заказчиком.  Все приложения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.3. Настоящий Контракт составлен в 3 (трех) экземплярах,  по одному для каждой из Сторон и Фрязинского финансового управления.

Реквизиты и подписи сторон

| «Заказчик» | «Исполнитель» |
| --- | --- |
| Администрация г. Фрязино Московской области |  |
| Место нахождения: 141190, Московская область, г. Фрязино, Проспект Мира, 15а. | Место нахождения: __________ ____________________________ |
| Банковские реквизиты: ##### ИНН 5052002128 КПП: 505201001 | Банковские реквизиты: ##### ИНН _________________ КПП: _________________ |
| УФК по МО (Фрязинское финансовое управление МФ МО л/с 02008100400 (Администрация г. Фрязино л/с 03000000030) Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, 705 Расчетный счет 40204810000000002264 | р/с _______________________________ __________________________________ к/с _______________________________ __________________________________ |
| БИК 044583001 | БИК _____________ |
|  | ОКОПФ ___________ |
|  | ОКПО _____________ |
|  | ОКВЭД ____________ |

| ЗАКАЗЧИК: Глава города Фрязино | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ________________В.В. Ухалкин | _________________ |
| М.П. | М.П. |

ЧАСТЬ III Техническая часть конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной

документации по реконструкции участка напорно-самотечного

коллектора от камеры гашения ЛЭП

1. Выполнить исходно-разрешительную документацию в составе инженерно-геодезических и   инженерно-геологических изысканий, и   разработать   проект реконструкции участка   самотечного коллектора пропускной    способностью -20 м3/сут,   протяженностью - 800 м, с   заменой ж/б труб   Ду=1000мм. По  трассе коллектора предусмотреть смотровые канализационные  колодцы  из ж/б колец. Реконструкцию провести по существующей трассе коллектора. Разработать   камеру   гашения   и   переключения   с   запорной арматурой из ж/б блоков; размер камеры определить проектом.

2.	Запорно-регулирующую   арматуру принять отечественного производства.
Материал труб определить по согласованию   с   МУП   «Водоканал» г.Фрязино.
Диаметр труб определить проектом.

- Состав проекта должен соответствовать требованиям СНиП «Инструкция о порядке   разработки,   согласования,   утверждения      и      составе      проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

- Разработать разделы проекта «Охрана окружающей среды» и «ИТМ ГО и
ЧС»

5.Согласовать проект в соответствии с действующим законодательством. 6.Провести экспертизу в ГУ МО «Мособлэкспертиза».