ЗАПРОС КОТИРОВОК № 21/08-к

«Выполнение работ по ремонту малых форм и декоративных

ограждений в городе Фрязино»

| г. Фрязино |  | Дата 29 апреля 2008 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Администрация города Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А |
|  | Телефоны: | 8(496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | fryazino@mosreg.ru |
|  | Организатор запроса котировок: | Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: | (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130), т/ф (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Источник финансирования: | Бюджет города Фрязино |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение №2 к запросу котировок. |  |
| 5. | Место выполнения работ, оказания услуг: | Московская область, город Фрязино |
| 6. | Срок выполнения работ, оказания услуг: | До 30.06.2008 г. |
| 7. | Сведения о включенных (невключенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей. |
| 8. | Максимальная цена контракта: | 385 000,00 руб. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок: | Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 56-7-26-74 |
| 10. | Срок подачи котировочных заявок: | С 29 апреля 2008 г. по 13 мая 2008 года по 15:00 (по Московскому времени) |
| 11. | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т.ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002 г. об электронной цифровой подписи) |
| 12. | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, по факту выполнения работ, на основании подписанных сторонами актов выполненных работ |
| 13. | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
| 14. | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение 1

к запросу котировок  №21/08-к от «29» апреля 2008г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2008 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «_______________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг) : ______________________.

- Срок гарантии качества на выполненные работы: ___________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок  №21/08-к от «29» апреля 2008г.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

Выполнение работ по ремонту малых форм и декоративных ограждений в городе Фрязино

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проспект Мира | "Колобок" | Аллея Героев | ул. Советская | Администрация | площадь Победы | Сквер ул. Ленина и пам. Ленина | ул. Полевая (Автстан.) | ул. Вокзальная | ул. Московская | Фонтан | тумбы и стенды по городу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград за 1 раз | 100 м 2 | 20,084 | 16,31 | 0,55 | 1,39 | 0,14 | 1,694 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей урн за 1 раз | 100 м 2 | 0,292 | - | 0,02 | 0,144 | - | - | 0,064 | 0,032 | - | - | - | 0,032 | - |
| 3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий скамеек и диванов за 1 раз | 100 м 2 | 0,326 | - | - | 0,11 | - | 0,101 | 0,043 | 0,016 | - | - | - | 0,058 | - |
| 4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей скамеек и диванов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м 2 | 0,54 | - | - | 0,21 | - | 0,136 | 0,084 | 0,032 | - | - | - | 0,078 | - |
| 5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей МАФ за 1 раз | 100 м 2 | 0, 35 | - | 0,10 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей флагштоков, светильников, стоек за 1 раз | 100 м2 | 0,546 | 0,15 | - | 0,109 | - | 0,117 | 0,07 | - | 0,10 | - | - | - | - |
| 7 | Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет | 1000 шт. | 0,502 | 0,113 | - | - | - | - | 0,087 | - | - | 0,143 | 0,159 | - | - |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей: стеллы, фрагментов, афишных стендов, тумб, вазонов | 100 м2 | 1,44 | 0,20 | - | 0,15 | - | 0,06 | 0,13 | - | - | - | - | - | 0,9 |
| 9 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей стен памятников и постаментов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,49 | 0,01 | - | - | - | - | 0,18 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| 10 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности стен памятника простых за 1 раз | 100 м2 | 0,094 | 0,094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на выполнение работ по ремонту малых форм и декоративных

ограждений в городе Фрязино

г. Фрязино							                            «___ »_______2008  г.

Администрация города Фрязино Московской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________________________, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании ________________________, с другой     стороны, на основании _______________________________________________, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий  Контракт заключен на основании протокола рассмотрения и оценки             котировочных заявок № _______ от ____________.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение работ  по ремонту малых форм и декоративных ограждений в городе Фрязино в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение №1) (далее – Работы).

2. Цена контракта.

2.1. Стоимость Работ составляет  ________________рублей, в том числе НДС, и включает все        возможные расходы по реализации предмета настоящего Контракта и подтверждается локальным сметным расчетом (Приложение №2).

3. Сроки выполнения работ, порядок расчета и  приема-передачи работ.

3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту устанавливается с момента подписания      настоящего Контракта и до  30 июня 2008 года.

3.2. Оплата выполненных Работ по Контракту осуществляется  безналичным расчетом, по факту выполненных работ после предоставления Исполнителем  Заказчику следующих документов, оформленных в установленном порядке:

- акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- счета, счета-фактуры.

4.  Права и обязанности сторон.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Производить документальную приемку и оплату выполненных Исполнителем работ.

4.1.2. Координировать действия по выполнению задач настоящего Контракта.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Контролировать качество и полноту выполнения работ Исполнителя.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. На основании дефектных ведомостей (Приложение №1) и локального сметного       расчета (Приложение №2) осуществить выполнение Работ.

4.3.2. Осуществить технический надзор за проведением  работ и окончанием работ к            установленному настоящим  Контрактом сроку.

4.3.3. Осуществлять свои функции в тесном взаимодействии с эксплуатирующими организациями, учитывая их замечания по качеству и объемам выполненных работ.

4.3.4. Обязуется обеспечить производство работ в полном соответствии с нормативно-технической документацией и проектно-сметной документацией (ГОСТ, СНиП, Правила безопасности и т.д.) и действующим законодательством РФ.

4.3.5. Обязуется обеспечить во время производства работ мероприятия по технике            безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности материалов и оборудования до      подписания Акта выполненных работ Контракта.

4.3.6. Обязуется предоставить Заказчику при передаче результата мероприятий по             настоящему Контракту всю необходимую исполнительную документацию.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1  Привлечь к выполнению Работ соисполнителей.

5. Гарантии качества работ

5.1. Гарантийный срок на произведенные работы составляет ____ месяцев  со дня              подписания актов выполненных работ, за исключением тех изделий, материалов и оборудования,    гарантийный срок к которым устанавливается заводом-изготовителем - в соответствии с гарантией изготовителя.

5.2.   При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов Заказчик должен заявить о них Исполнителю в течение 7 (семи) дней после их обнаружения.

5.3.  Если в период гарантийной эксплуатации   обнаружатся дефекты в выполненных         работах или в установленном оборудовании, возникшие не по вине Заказчика, Исполнитель  обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком  сроки. Для участия в составлении актов, фиксирующих дефекты, согласования и порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан       направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения       Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения     дефектов.

5.4.  В течение гарантийного срока эксплуатации Исполнитель обязан за свой счет устранять дефекты в выполненных работах, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей       оборудования и систем, вышедших из строя или изменивших первоначальные технические              параметры при условии их надлежащей эксплуатации   и если их повреждение не явилось                результатом действий третьих лиц, носящих вредоносный характер.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение    своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после        заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти           обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)               календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.    Ответственность сторон

6.1. 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему           Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по решению суда или по             согласованию сторон.

8  Порядок урегулирования споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех         претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная          претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Контракт составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон