|  | Утверждаю Начальник Управления образования администрации г. Фрязино Мишина Е.А. _____________________ (подпись) «24» сентября 2008г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 93/08-к

«Выполнение работ по ремонту спортивного зала муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад» № 4 г. Фрязино»

| г. Фрязино |  | Дата «24» сентября 2008 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Управление образования администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 29 |
|  | Телефоны: | 8(256) 25-5-59-77, 25-5-59-72 |
|  | E-mail: | gorono_fryazino@inbox.ru |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: | (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130), т/ф (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич, Кистенева Светлана Анатольевна, Куликова Светлана Викторовна |
|  | Источник финансирования: | Бюджет г. Фрязино. |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение № 2 к запросу котировок |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | ДОУ № 4 Московская область, г. Фрязино, ул. Советская д. 9а |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | В течение 20 дней после подписания муниципального контракта |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 257 370, 00 (Двести пятьдесят семь тысяч триста семьдесят) рублей 00 коп. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 56-7-26-74 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «24» сентября 2008 г. по 15: 00 (по Московскому времени) «06» октября 2008 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет на основании счета, счет – фактуры, акта выполненных работ |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении № 1 |  |

Приложение 1

к запросу котировок  № 93/08-к от «24» сентября 2008 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2008 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «_______________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг): ______________________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок  № 93/08-к от «24» сентября 2008 г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ:

выполнение работ по ремонту спортивного зала муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад» № 4 г. Фрязино

| № п.п. | Наименование работ | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных | м | 28,2 |
| 2 | Разборка покрытий полов дощатых | м² | 49,0 |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов лаг из брусков | м² | 49,0 |
| 4 | Разборка покрытий полов из ковролина | м² | 49,0 |
| 5 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе СКС-65-ГП | м² | 49,0 |
| 6 | Устройство подстилающих слоев песчаных толщ. 30 см | м³ | 14,7 |
| 7 | Устройство подстилающих слоев щебеночных толщ. 30 см | м³ | 14,7 |
| 8 | Устройство тепло-и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ. 30 см | м³ | 14,7 |
| 9 | Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм | м² | 49,0 |
| 10 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | м² | 49,0 |
| 11 | Устройство полов из плит | м² | 49,0 |
| 12 | Антисептирование плит пастами экстрактными | м² | 124,5 |
| 13 | Устройство ковровых покрытий из готовых ковров на комнату на клее «Бустилат» | м² | 49,0 |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м | 28,2 |
| 15 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с земли | м² | 28,2 |
| 16 | Акриловая окраска стен, ранее окрашенных клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | м² | 28,2 |
| 17 | Покрытие акриловым лаком по окрашенной поверхности за 1 раз стен | м² | 28,2 |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

Выполнение работ по ремонту спортивного зала муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад» № 4 г.   Фрязино

г. Фрязино								       ___________ 2008 г.

Управление образования администрации г. Фрязино, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления образования Мишиной Елены Алексеевны с одной стороны,  муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад» № 4, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице заведующей Балуевой Веры Алекссеевны с другой стороны, и__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________ с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и нормативными актами  органов местного самоуправления города Фрязино заключили  настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ремонту спортивного зала ДОУ № 4 по адресу: 141190 Московская обл., г. Фрязино, ул. Советская д.9а.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ  спортивного зала ДОУ № 4 г. Фрязино в соответствии со Спецификацией выполняемых работ (Приложение №1) (далее – Работы).

          - 1.3. Выполняемая Работа оплачивается Получателем в строгом соответствии с объемом и источником выделенных бюджетных ассигнований.

    - 1.4. Настоящий Контракт составлен на основании протокола открытого аукциона ________________

- Цена Контракта

2.1. Стоимость Работ составляет  ____________________________________ и включает все возможные расходы по реализации предмета настоящего Контракта и подтверждается локальным сметным расчетом (Приложение №2).

3. Сроки выполнения Работ

Порядок расчета и приема-передачи работ

3.1. Срок начала Работ по настоящему Контракту устанавливается с момента подписания      настоящего Контракта и заканчивается не позднее 30 сентября 2008 года.

3.2. Оплата выполненных Работ по Контракту осуществляется  по мере поступления финансирования в 2008 году.

3.3. Оплата стоимости Контракта осуществляется следующим образом:

3.3.1. Получатель оплачивает Исполнителю стоимость по Контракту на основании на основании счета, счет - фактуры, акта выполненных работ после выполнения Работ.

3.4. Оплата выполненных Работ производится после предоставления Исполнителем  Получателю следующих документов, оформленных установленным порядком:

- акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- паспорта и сертификата на примененные строительные материалы и изделия;

- счета, счета-фактуры.

4. Права и обязанности сторон

Заказчик:

4.1. Поручает Исполнителю выполнение Работ по ремонту спортивного зала ДОУ № 4  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

4.2. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта.

Получатель:

4.3. Следит за ходом выполнения Работ.

4.4. Координирует  действия по выполнению задач настоящего Контракта.

4.5. Производит документальную приемку и оплату выполненных Исполнителем Работ.

Исполнитель:

4.6. На основании Спецификации выполняемых работ (Приложение №1) и локального сметного  расчета (Приложение №2) осуществляет выполнение Работ.

4.7. Осуществляет технический надзор за проведением и окончанием Работ к            установленному настоящим  Контрактом сроку.

4.8. Осуществляет свои функции в тесном взаимодействии с эксплуатирующими организациями, учитывая их замечания по качеству и объемам выполненных Работ.

4.9. Обеспечивает производство Работ в полном соответствии с нормативно-технической документацией и проектно-сметной документацией (ГОСТ, СНиП, Правила безопасности и т.д.) и действующим законодательством РФ.

4.10. Обеспечивает во время производства Работ мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности материалов и оборудования до подписания Акта выполненных работ Контракта.

4.11. Предоставляет Получателю при передаче результата мероприятий по настоящему Контракту всю необходимую исполнительную документацию.

5. Гарантии качества работ

5.1. Гарантийный срок на произведенные работы составляет 24 месяца  со дня              подписания актов выполненных работ, за исключением тех изделий, материалов и оборудования,    гарантийный срок к которым устанавливается заводом-изготовителем - в соответствии с гарантией изготовителя.

5.2.   При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов Получатель должен заявить о них Исполнителю в течение 7 (семи) дней после их обнаружения.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации   обнаружатся дефекты в выполненных  Работах, возникшие не по вине Получателя, Исполнитель  обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Получателем  сроки. Для участия в составлении актов, фиксирующих дефекты, согласования и порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Получателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения  дефектов.

5.4.  В течении гарантийного срока эксплуатации Исполнитель обязан за свой счет устранять дефекты в выполненных Работах, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и систем, вышедших из строя или изменивших первоначальные технические  параметры при условии их надлежащей эксплуатации и если их повреждение не явилось результатом действий третьих лиц, носящих вредоносный характер.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти  обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему           Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2. Настоящий Контракт может быть, досрочно расторгнут по решению суда или по  согласованию сторон.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

9. Заключительные положения

9.1. Ни одна из Сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.2. Настоящий Контракт составлен в 4 (четырех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, один для Фрязинского финансового управления, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.3. Настоящий Контракт заключен на срок с __________________________ 31 декабря 2008 года, а по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик; Управление образования администрации г. Фрязино Юридический адрес: 141190, Московская обл, г. Фрязино, ул. Нахимова, д.1 Почтовый адрес: 141190, Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая, д.29 телефон: 8(256) 25-5-59-77, 25-5-59-72 адрес электронной почты: obuh.fryazino@mail.ru ИНН 5052012574 КПП 505201001 УФК по Московской области (Фрязинское финансовое управление МФ МО (Управление образования администрации г.Фрязино) р/с 40204810000000002264 к/с 30101810000000000362 БИК 044583001 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва, 705 Л/счет 03112530249. Получатель; Муниципальное почтовый адрес: телефон: ИНН КПП л/счет –. Исполнитель.