«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»

Глава города Фрязино	Заместитель главы администрации

______________________В.В. Ухалкин	___________________О.В. Котов

Заместитель главы администрации

___________________А.Ю. Гомольский

Заместитель главы администрации

___________________А.А. Куров

Директор МУП «ДПРН Фрязино»

___________________А.Г. Михальченков

Начальник Фрязинского Финансового управления

___________________Л.Н. Смирнова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение функций Генерального подрядчика по «Строительству муниципального детского дошкольного образовательного учреждения на 
180 мест по адресу: г. Фрязино, микрорайон №6»

(в рамках Перечня мероприятий Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2008-2012 годы, реализуемых в 2008 году).

__________________________________________________________________

Источник финансирования: средства бюджета города Фрязино.

Срок выполнения работ:

начало: январь 2008 года;

окончание: 20 декабря 2008 года.

Максимальная цена контракта: 42 242 660,68 рублей.

Оплата работ: осуществляется Заказчиком – застройщиком за счет средств бюджета города Фрязино безналичным расчетом в следующем порядке:

аванс 30% от стоимости контракта в течение 15 (пятнадцати) дней на основании выставленного Исполнителем счета;

окончательный расчет после подписания актов приемки – сдачи выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) дней на основании выставленного Исполнителем счета и счет – фактуры.

Требования к участникам конкурса: наличие действующей лицензии на выполнение данных работ.

Обязательное условие: Исполнитель осуществляет отчетность за выполнение работ перед Заказчиком – застройщиком.

Наименование работ.

1.	Завершение строительно – монтажных работ здания согласно проекту и проектно – сметной документации, прошедших государственную экспертизу.

2.	Внутренние инженерные сети.

3.	Строительство наружных сетей.