Приложение 6

к отчету об исполнении бюджета города Фрязино за 2005 год

Исполнение реализации программы развития города Фрязино

как наукограда Российской Федерации

за 2005 год

/тыс.руб./

| Пункт программы | Наименование мероприятий и проектов программы | Назначено | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| За счет средств федерального бюджета |  |  |  |
| 1 | Ремонт, реконструкция, строительство и оснащение оборудованием и спец.техникой объектов инженерной инфраструктуры | 36 680,0 | 32 006,1 |
| 1.1 | Ремонт и реконструкция систем городского водоснабжения: | 12 180,0 | 8 178,0 |
| 1.1.1 | Приобретение оборудования и спец.техники для реконструкции системы городского водоснабжения и водоотведения | 8 180,0 | 8 178,0 |
| 1.1.2 | Завершение строительства Каблуковского водозаборного узла | 4 000,0 | 0 |
| 1.2 | Приобретение оборудования и автотранспортной техники (землеройной, уборочной, аварийной) для предприятий ЖКХ г.Фрязино | 3 500,0 | 3 499,8 |
| 1.3 | Ремонт внутриквартальных дорог и благоустройство прилегающих территорий (1-й микрорайон, блок 1а: улицы Советская, Московская, Школьная, Институтская) | 2 300,0 | 2 070,0 |
| 1.4 | Приобретение материалов и оборудования для реконструкции тепловых сетей (ул.Полевая, от ул.Горького до ул.Попова, ул.60 лет СССР) | 16 200,0 | 16 197,6 |
| 1.5 | Приобретение оборудования, материалов и капитальный ремонт внешнего электроснабжения муниципальных общежитий по ул.Окружной проезд: | 2 500,0 | 2 060,7 |
| 2 | Создание безопасных зон наблюдения в городских социальных объектах - школах, детских дошкольных учреждениях, ДК "Исток", пассажирской ж/д станции, спортивном комплексе "Олимп" | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 3 | Оснащение оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения. Проведение капитального ремонта помещений | 15 500,0 | 10 295,0 |
| 3.1 | Приобретение оборудования для МУЗ "ЦГБ им.М.В.гольца" | 10 500,0 | 10 295,0 |
| 3.2 | Ремонт помещений МУЗ "ЦГБ им.М.В.Гольца" | 5 000,0 | 0 |
| 4 | Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной инфраструктуры | 16 400,0 | 4 548,3 |
| 4.1 | Капитальный ремонт и реконструкция большого игрового зала спортивного комплекса "Олимп" | 6 900,0 | 0 |
| 4.2 | Капитальный ремонт ДК "Исток" и приобретение оборудования для ДК "Исток" | 2 000,0 | 198,9 |
| 4.3 | Приобретение и установка спортивных (во дворах 1,4,5,6 школ) и детских игровых площадок (ул.Нахимова 29, ул.60 лет СССР 11, Пр.Мира 6 и 20) | 7 500,0 | 4 349,4 |
| 5 | Создание в структуре технопарка городского научно-технического центра разработок в области информатики и нанотехнологий | 11 000,0 | 2 076,0 |
| 5.1 | Создание городского инновационно-технологического инкубатора | 11 000,0 | 2 076,0 |
| 5.1.1 | Разработка ПСД инновационно-технологического инкубатора | 980,0 | 0 |
| 5.1.2 | Реконструкция помещений муниципальных зданий под размещение инновационно-технологического инкубатора | 3 100,0 | 0 |
| 5.1.3 | Приобретение оборудования для инновациооно-технологического инкубатора | 6 920,0 | 2 076,0 |
|  | ИТОГО: | 83 580,0 | 52 925,4 |
| За счет средств областного бюджета |  |  |  |
|  | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры инновационной деятельности, реализация инновационных проектов |  |  |
| 8 | Оказание услуг по организации и представлению экспозиций наукограда Фрязино на выставках, приобретение выставочного оборудования, издание методического пособия | 190,0 | 190,0 |
|  | Подпрограмма "Реализация программ социально-экономического развития города" |  |  |
| 11.2 | Реконструкция систем городского теплоснабжения | 10 810,0 | 10 809,9 |
| 11.3 | Реконструкция систем городского водоснабжения | 1 000,0 | 994,3 |
| 11.4 | Реконструкция и капитальный ремонт систем городского электроснабжения | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 11.5 | Реконструкция внутридомового газового оборудования | 1 500,0 | 1 499,6 |
| 11.6 | Ремонт и замена лифтов, отработавших нормативный срок | 2 298,0 | 2 298,0 |
| 12.1 | Материально-техническое оснащение, приобретение оборудования и капитальный ремонт МУЗ "ЦГБ им.М.В.Гольца" и стоматологической поликлиники | 3 500,0 | 3 499,5 |
| 13.1 | Подготовка и издание учебно-методического комплекта по основам местного самоуправления для средней школы | 100,0 | 100,0 |
| 13.2 | Материально-техническое оснащение, приобретение оборудования и капитальный ремонт образовательных и дошкольных учреждений г.Фрязино | 12 100,0 | 12 099,9 |
| 14.1 | Реконструкция стадиона "Олимп" г.Фрязино | 1 000,0 | 1000,0 |
| 15.1 | Капитальный ремонт ДК "Исток". Приобретение оборудования. | 1 500,0 | 1 499,9 |
|  | ИТОГО: | 35 498,0 | 35 491,1 |
| За счет остатка средств федерального бюджета на 01.01.2005г. |  |  |  |
| 3 | Создание технопарка и подготовка муниципальной промышленной зоны для реализации инновационных проектов и организации производств наукоемкой продукции | 2 136,0 | 600,0 |
| 6 | Создание системы городского кабельного телевидения и городской студии телевизионного вещания | 551,9 | 128,0 |
| 8.2 | Реконструкция и ремонт внутриквартальных дорог и благоустройство прилегающих территорий | 1 087,7 | 1 087,7 |
| 8.3 | Реконструкция систем городского теплоснабжения | 17,3 | 16,5 |
| 10.1 | Материально-техническое оснащение МУЗ «ЦГБ им.М.В.Гольца» | 200,6 | 170,5 |
|  | ИТОГО: | 3 993,5 | 2 002,7 |