проект

Договор №

О развитии застроенной территории кварталов  № 21, 22 в г. Фрязино

г. Фрязино							                      “____”_____________2007

Администрация города Фрязино, (сведения о государственной регистрации и ИНН), в лице Главы города Ухалкина В.В., действующего на основании Устава городского округа Фрязино МО, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и организация или Индивидуальный предприниматель (сведения о государственной регистрации и ИНН) и именуемые в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерального директора (Индивидуального предпринимателя), действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах  открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории кварталов №21, 22 (далее «Договор») подписали  договор о нижеследующем.

1. Предмет «Договора»

Предметом «Договора» является развитие застроенной территории города Фрязино кварталов № 21, 22, на которой расположены многоквартирные жилые дома, признанные постановлением Главы города Фрязино от 03.03.2006 № 94, постановлением Главы города от 22.03.2007 №196 аварийными и подлежащими сносу и в отношении которой постановлением Главы города от 07.08.2007 № 533  принято решение о ее развитии.

2. Местоположение и площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:

Квартал № 21 расположен в северо-западной части жилой застройки г.Фрязино (2-ой кадастровый массив), ограничен улицами Горького, Попова, Ленина и Станционная (проектируемая Клубная), площадь квартала в красных линиях застройки около 2,6 га.

Признаны аварийными и подлежащими сносу многоквартирные жилые дома №№ 4,6,8,10,12,12а по ул. Горького, многоквартирные жилые дома №№ 5,7,9,11 и нежилое здание – дом № 3 по ул. Попова.

Квартал № 22 расположен в северо-западной части жилой застройки г.Фрязино (2-ой кадастровый массив), ограничен улицами Горького, Нахимова, Ленина и Станционная (проектируемая Клубная). Площадь квартала в красных линиях застройки около 2,4 га. Признаны аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома №№ 3,5,5а,7,7а,9 по ул. Горького и многоквартирные жилые дома №№ 4,6,8,10 по ул. Нахимова.

3. Цена права на заключение «Договора»

Цена права на заключение Договора установлена в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона и составляет ________ руб. Оплата права осуществляется застройщиком не позднее 01.02.2008 путем перечисления денежных средств  на  лицевой счет Организатора аукциона со следующими  реквизитами:

ИНН 5000001451 КПП 505231001 Фрязинское финансовое управление Министерства финансов МО (КУИЖВ администрации г.Фрязино л/с 05003530376),

Счет 40302810400100002042 в КБ «Московский капитал» (ООО) г. Москва,

к/с 30101810800000000782, БИК 044552782

Сумма ранее внесенного задатка засчитывается в счет оплаты по данному Договору.

4. Обязанности сторон

4.1. Застройщик обязан.

4.1.1. В соответствии с расчетными показателями обеспечения кварталов города Фрязино объектами социального и коммунально – бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, утвержденными решением Совета депутатов города от 15.03.2007 № 209 (в редакции от 11.10.2007 №277) подготовить проект планировки застроенной территории кварталов №  21, 22, включая проект межевания данной территории кварталов  № 21, 22 , в срок до 01.06.2008.

4.1.2. Создать (приобрести) и передать в муниципальную собственность в срок до 31.12.2010 благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории кварталов №  21, 22, в соответствии с согласованным с администрацией города графиком предоставления квартир.

4.1.3. В течение месяца после утверждения проекта планировки в установленном порядке согласовать с администрацией очередность строительства и график сноса и расселения жилых домов и предоставления квартир.

4.1.4. Уплатить выкупную цену за изымаемые на основании постановления Главы города, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений  и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе и в общей долевой собственности Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации, муниципального образования города Фрязино, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с п. 2.3.4. данного постановления,   или заключить с собственниками жилых помещений, подлежащих изъятию, соглашение в порядке, установленном ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации в срок до 31.12.2010.

4.1.5. Изготовить кадастровые планы земельных участков в границах, определенных проектами  планировки и межевания под строительство (домов и объектов инфраструктуры) и в течение месяца после расселения жильцов и сноса аварийных многоквартирных домов заключить с администрацией города договор аренды на свободный земельный участок.

4.1.6. Осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов  социального и коммунально – бытового назначения, объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обеспечения застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с техническими условиями, выданными МУП «Теплосеть» от 05.10.2007 № 245, МУП «Водоканал» от 04.10.2007 № 312/3, МУП «Электросеть» от 08.10.2007 № 329, ООО «Фрязинская Телефонная Сеть» от 08.10.2007 № ФТ - 0110-07, Отдел ЖКХ ТиС администрации г.Фрязино от 22.10.2007 № 312-22, отделом архитектуры и градостроительства от 01.10.2007 № 460, ООО «Фрязинские Мультисервисные Сети» от 22.10.2007 в срок до 31.12.2009.

4.1.7. Передать по окончании строительства в муниципальную собственность безвозмездно в срок до 31.12.2009:

- тепловые сети от реконструируемой котельной № 13 до вновь строящихся кварталов;

- самотечный коллектор от 21 и 22 кварталов до КНС «Московская»;

- две трансформаторные подстанции типа 2КТПН и электрические сети.

4.2. Администрация обязана.

4.2.1. Утвердить представленный Застройщиком проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории кварталов № 21, 22 в срок до 31.12.2008.

4.2.2. В установленном порядке принять решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома срок до 01.06.2008.

4.2.3. После выполнения Застройщиком обязательств, указанных в пунктах 4.1.1 - 4.1.4. предоставить Застройщику без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории кварталов № 21, 22 земельный участок в аренду под застройку на период строительства в срок не позднее одного месяца с даты постановки земельных участков на кадастровый учет.

5. Срок договора – 31.12.2012

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором, действующим  законодательством Российской Федерации и Московской области.

6.2. За нарушение срока об оплате права на заключение Договора, установленного п. 3. данного Договора, в том числе в связи с неправильным начислением платы, Застройщик уплачивает Администрации неустойку в размере 0,05% от неуплаченной или неправильно начисленной суммы за каждый день просрочки. Неустойка в размере, установленном настоящим пунктом, начисляется с даты регистрации настоящего Договора в КУИЖВ администрации.

8. Изменение, расторжение и прекращение договора

Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются путем подписания Сторонами Соглашений о внесении изменений в Договор, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом РФ и Договором.

9. Рассмотрение  и урегулирование споров

Все споры, связанные с исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10. Прочие условия Договора

10.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента регистрации в отделе г. Фрязино Управления Федеральной регистрационной службы по Московской области.

10.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Застройщика.

10.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для отдела по г. Фрязино Управления Федеральной регистрационной службы по Московской области.

10.4. Передача права Договора на развитие застроенной территории не предусматривается.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация						Застройщик

| Адрес: 141195, Московская обл., | Адрес: 141190, г. Фрязино, |
| --- | --- |
| г. Фрязино, Проспект Мира, дом 15 а |  |
| Телефон: 526-90-60 | Телефон: |
| Факс: Банковские реквизиты: | Факс: Банковские реквизиты: |

# Подписи сторон:

«Администрация»				                                                 «Застройщик»

___________					 	                 	____________

М.П.                                        				М.П.