ГЛАВА ГОРОДА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2016 № 247

О   внесении   изменений   в   постановление

администрации города  от 28.02.2014 № 106

«Об утверждении  краткосрочного  (сроком

до трех лет) плана реализации региональной

программы Московской области  «Проведе-

ние капитального ремонта общего имущества

в  многоквартирных  домах,  расположенных

на   территории  Московской  области,   на

2014-2038 годы»

В соответствии со ст. 10 Закона Московской области от 01.07.2013 
№ 66/2013-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации города от 28.02.2014 № 106 «Об утверждении краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» следующие изменения:

1.1. Краткосрочный (сроком до трех лет) план реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» на 2016 год, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу пункт 1.1 постановления Главы города от 13.04.2016 №216 «О внесении изменений в постановление администрации города от 28.02.2014 №106 «Об утверждении краткосрочного (сроком до трех
лет) плана реализации региональной программы  Московской области  «Прове-

дение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».

3. Сектору пресс-службы управления социальных коммуникаций и правовых отношений администрации города Фрязино (Буров С.Г.) в десятидневный срок опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Цакаева С.Ш.

Глава города								И.М. Сергеев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы города

от__25.04.2016___ № _247_

Краткосрочный план реализации региональной программы

Московской области   «Проведение капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах,   расположенных на территории

Московской области на 2014-2038 годы» на 2016 год»

| № п/п | Наименова- ние муници-пального образования | Многоквартирный дом (адрес) | Перечень работ по капитальному ремонту (в разрезе видов работ) | Смета расходов на капитальный ремонт (имеется/ отсутствует) в разрезе МКД | Источники финан- сирования капиталь- ного ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | г.о. Фрязино | пр-д Десантников, д.9 (п. 1) | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) |
| 2. | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 27Б (п. 1) | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) |
| 3. | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 27А (п.1) | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) |
| 4. | г.о. Фрязино | ул. Московская, д. 2 | Ремонт металлической кровли, | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) |
| 5. | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 25 (п. 1-3) | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) |
| 6. | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 25А (п. 1-5) | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) |
| 7. | г.о. Фрязино | пр. Мира, д. 19(п.6) | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) |
| 8. | г.о. Фрязино | ул. Советская, д. ЗБ (п-1) | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) |
| 9. | г.о. Фрязино | пр. Мира, д. 7 (п. 1,3) | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) |
| 10. | г.о. Фрязино | ул. Московская, д. 1Б(п.,з) | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) |
| 11. | г.о. Фрязино | ул. Московская, д. 5 | Ремонт металлической кровли, | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) |
| 12. | г.о. Фрязино | ул. Вокзальная, д. 1 | ремонт оштукатуренного фасада, замена системы наружного водостока, ремонт балконных плит, козырьков подъездов, замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования, входных дверей в подъезды. | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) |
| 13. | г.о. Фрязино | ул. Центральная, д. 21 | ремонт оштукатуренного фасада, замена системы наружного водостока, ремонт балконных плит, козырьков подъездов, замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования, входных дверей в подъезды.ремонт металлической кровли. | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) |
| 14. | г.о. Фрязино | пр. Мира, д. 11 | утепление фасада с применением навесного фасада, ремонт мягкой рулонной кровли с утеплением, замена системы внутреннего газопровода (ббез газовых плит). | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) |
| 15. | г.о. Фрязино | Ул.Нахимова, д.25 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада, ремонт козырьков подъездов, замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования, входных дверей в подъезды, ремонт мягкой рулонной кровли с утеплением, замена стояков центрального отопления с радиаторами, замена стояков в квартирах, замена разводящих трубопроводов, замена систем канализации, системы внутреннего газопровода, ремонт системы пожаротушения, ремонт фундамента, отмостков, замена общедомовой системы освещения. | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) |
| 16. | г.о. Фрязино | ул. Институтская, д. 19 | Ремонт металлической кровли, | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) |
| 17. | г.о. Фрязино | ул. Попова, д. 1 | Ремонт металлической кровли | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) |