ГЛАВА ГОРОДА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2016 № 258

О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2014 № 629 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы»

В соответствии с Уставом городского округа Фрязино Московской области, постановлением администрации города от 04.09.2013 № 540 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области»

постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Фрязино 
Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы» (далее – муниципальная Программа), утверждённую постановлением администрации города от 01.10.2014 № 629 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы», следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к подпрограмме «Безопасность дорожного движения» муниципальной Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1.5 постановления Главы города 
от 17.03.2016 № 149 «О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2014 № 629 «Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино» на 
2015-2019 годы».

3. Сектору пресс-службы управления социальных коммуникаций и правовых отношений администрации города Фрязино опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте города Фрязино в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления бухгалтерского учета и отчетности, экономики и инвестиций Широкова А.В.

Глава города   						        И.М. Сергеев

Приложение № 1

к постановлению Главы города

от _28.04.2016__ № _258_

«Приложение № 2

к подпрограмме «Безопасность дорожного движения» муниципальной Программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2015-2019 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 | Содержание и установка светофорных объектов | Итого | 2015-2019 | 340 | 5 651,92 | 1 021,02 | 417,9 | 1 323 | 1 403 | 1 487 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 340 | 5 651,92 | 1 021,02 | 417,9 | 1 323 | 1 403 | 1 487 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Задача 2 | Содержание и установка дорожных знаков | Итого | 2015-2019 | 490,25 | 2 910,8 | 475 | 604,8 | 0 | 889 | 942 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 490,25 | 2 910,8 | 475 | 604,8 | 0 | 889 | 942 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Задача 3 | Нанесение горизонтальной разметки | Итого | 2015-2019 | 696,35 | 3 959,02 | 693,22 | 993,8 | 0 | 1 103 | 1 169 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 696,35 | 3 959,02 | 693,22 | 993,8 | 0 | 1 103 | 1 169 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Задача 4 | Установка и ремонт дорожных ограждений | Итого | 2015-2019 | 131,78 | 1 532,9 | 131,4 | 509,5 | 0 | 433 | 459 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 131,78 | 1 532,9 | 131,4 | 509,5 | 0 | 433 | 459 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Задача 5 | Вырубка и формовочная обрезка деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения | Итого | 2015-2019 | 0 | 1 544,42 | 446,42 | 0 | 0 | 533 | 565 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 1 544,42 | 446,42 | 0 | 0 | 533 | 565 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Задача 6 | Разработка КСОДД | Итого | 2015-2019 | 0 | 2 360 | 2 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 2 360 | 2 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г. Фрязино |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Задача 7 | Инвентаризация и увеличение парковочных машиномест | Итого | 2015-2019 | 0 | 3 013,62 | 397,62 | 0 | 0 | 1 270 | 1 346 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 3 013,62 | 397,62 | 0 | 0 | 1 270 | 1 346 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Задача 8 | Устройство площадок и приобретение оборудования для обустройства автогородков | Итого | 2015-2019 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | Управление образов. и подвед. уч-я |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Задача 9 | Обустройство, содержание и ремонт автобусных площадок и павильонов | Итого | 2015-2019 | 0 | 1 045,9 | 173,7 | 872,2 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 1 045,9 | 173,7 | 872,2 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | Задача 10 | Обустройство пешеходных переходов и обслуживание объектов пешеходных переходов со светофором Т7 | Итого | 2015 2019 | 0 | 957,2 | 0 | 957,2 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 957,2 | 0 | 957,2 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |