АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2015 № 27

О внесении изменений в постановление администрации  города  Фрязино  от  01.10.2013 
№ 587 «Об утверждении муниципальной  программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2014 – 2018 годы»

В соответствии с Уставом городского округа Фрязино Московской 
области, постановлениями администрации города Фрязино от 04.09.2013 № 540 «О Порядке разработки и реализации программ городского округа Фрязино Московской области», от 01.10.2013 № 586 «О Перечне муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, реализация которых планируется с 2014 года» (в редакции от 01.09.2014 № 569)

п о с т а н о в л я ю:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации города Фрязино от 01.10.2014 № 631 признать утратившим силу с 01.01.2015.

2. Внести в муниципальную программу городского округа Фрязино Московской области «Жилище», утвержденную постановлением администрации города от 01.10.2013 № 587 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2014 – 2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города от 30.04.2014 № 253, от 18.08.2014 № 545, от 01.10.2014 № 631), следующие изменения:

2.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2014 – 2018 годы изложить в редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению;

2.2. Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2014 – 2018 годы изложить в редакции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению;

2.3. Приложение № 4 к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2014 – 2018 годы изложить в редакции согласно приложения № 3 к настоящему постановлению;

2.4. Приложение № 7 к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2014 – 2018 годы изложить в редакции согласно приложения № 4 к настоящему постановлению.

3. Вносимые изменения вступают в силу с момента опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя администрации Михайлову В.А.

Временно исполняющий обязанности

Руководителя администрации			                         И.М. Сергеев

Приложение  № 1

к постановлению администрации города

от_29.01.2015_ №__27___

ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной программы |  | Муниципальная программа городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2014 – 2018 годы (далее – Муниципальная программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели Муниципальной программы |  | Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городском округе Фрязино Московской области |  |  |  |  |  |
| Задачи Муниципальной программы |  | Развитие застроенных территорий. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в городе Фрязино, в порядке очередности и вне очереди. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов. Повышение эффективности деятельности администрации города Фрязино. |  |  |  |  |  |
| Координатор Муниципальной программы |  | Первый заместитель Руководителя администрации Михайлова Валентина Алексеевна |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Муниципальной программы |  | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |
| Исполнители Муниципальной программы |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино; Управление образования администрации г. Фрязино; отдел здравоохранения администрации г. Фрязино; отдел по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Муниципальной программы |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  | Подпрограмма 1. Развитие застроенных территорий Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей Подпрограмма 3. Обеспечение жильем многодетных семей Подпрограмма 4. О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов Подпрограмма 5. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов Подпрограмма 6. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования Муниципальной программы. В том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2014 год * | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Всего: в том числе: | 62725,683 |  | 39355,918 | 19757,345 | 3612,420 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета города Фрязино ** | 13074,970 |  | 7582,576 | 3720,474 | 1771,920 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области *** | 7048,285 |  | 7048,285 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета **** | 7723,463 |  | 4042,463 | 1840,500 | 1840,500 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 34878,965 |  | 20682,594 | 14196,371 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Годовой объем ввода жилья в г. Фрязино в 2014 году – 39,5 тыс. кв. м, в 2015 году – 30,0 тыс. кв. м, в 2016 году – 30,0 тыс. кв. м, в 2017 году – 31,94 тыс. кв. м, в 2018 году – 32,0 тыс. кв. м 2. Годовой объем ввода жилья экономического класса в 2014 году – 0 тыс. кв. м, в 2015 году – 0,867 тыс. кв. м, в 2016 году – 1,370 тыс. кв. м, в 2017 году – 1,571 тыс. кв. м, в 2018 году – 2,468 тыс. кв. м 3. Доля годового ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса: в 2014 году – 0%, в 2015 году – 2,89 %, в 2016 году – 4,56 %, в 2017 году – 4,91 %, в 2018 году – 7,71 % 4. Количество семей стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в 2014 году - 846, в 2015 году - 738, в 2016 году - 721, в 2017 году – 699, в 2018 году - 676 5. Доля семей, обеспеченных жильем, в общем количестве семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий: в 2014 году – 3,3 %, в 2015 году – 1,9 %, в 2016 году – 1,7 %, в 2017 году – 2,4 %, в 2018 году – 2,7 % 6. Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья относительно средней стоимости одного квадратного метра жилья в 2012 году составит: в 2014 году – 0 %, в 2015 году – 4,9 %, в 2016 году – 6,2 %, в 2017 году – 2,5 %, в 2018 году – 2,9 % 7. Уровень обеспеченности населения жильем составит в 2014 году – 23,98 кв.м, в 2015 году – 24,1 кв. м, в 2016 году – 24,23 кв. м, в 2017 году – 24,37 кв. м, в 2018 году – 24,34 кв. м 8. Коэффициент доступности жилья составит в 2014 году – 3,5 лет, в 2015 году – 3,1 года, в 2016 году – 2,6 лет, в 2017 году – 2,6 лет, в 2018 году – 2,4 лет 9. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда составит в 2014 году – 169 человек, в 2015 году – 61 человек, в 2016 году – 96 человек, в 2017 году – 97 человек, в 2018 году – 181 человек 10. Площадь расселенных жилых помещений составит в 2014 году – 2682,2 кв. м, в 2015 году – 867,2 кв. м, в 2016 году – 1370,3 кв. м, в 2017 году – 1571,4 кв. м, в 2018 году – 2468,1 кв. м 11. Количество расселяемых жилых помещений составит в 2014 году – 66, в 2015 году – 24, в 2016 году – 39, в 2017 году – 37, в 2018 году – 66 12. Количество свидетельств, выданных молодым семьям, в том числе на погашение ипотечных жилищных кредитов: в 2014 году - 5, в 2015 году - 4 13. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в 2014 году – 60 процентов, в 2015 году – 75 процентов 14. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями в 2014 году - 0 человек, в 2015 году – 0 человек, в 2016 году – 0 человек, в 2017 году – 0 человек, в 2018 году – 0 человек 15. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями в 2014 году - 0 человек, в 2015 году – 0 человек, в 2016 году – 0 человек, в 2017 году – 0 человек, в 2018 году – 0 человек 16. Доля граждан, получивших жилищный ипотечный кредит, в общей численности граждан, желающих получить ипотечный жилищный кредит (процент/человек) в 2014 году – 100/1, в 2015 году – 100/2, в 2016 году –0, в 2017 году –0, в 2018 году – 0 17. Количество участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования в 2014 году – 1 человек, в 2015 году – 1 человек 18. Количество участников Подпрограммы, получивших компенсацию, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному кредиту в 2014 году – 0 человек, в 2015 году – 0 человек, в 2016 году – 0 человек, в 2017 году – 1 человека, в 2018 году – 1 человек 19. Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия в 2014 году – 4, в 2015 году – 2, в 2016 году – 2, в 2017 году – 2, в 2018 году – 2 20. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в 2014 году – 2, в 2015 году – 1, в 2016 году – 1 |  |  |  |  |  |  |

*)    Величина бюджетов включает денежные средства выделенные восьми молодым семьям – участникам Подпрограммы из списка участников 2013 года, реализовавших свое право на улучшение жилищных условий

**)		  Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета города Фрязино на соответствующий финансовый год.

***) 	    Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.

****) 	    Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным 
объемом бюджетных ассигнований из федерального бюджета на соответствующий 
финансовый год.

Приложение  № 2

к постановлению администрации города

от__27.01.2015___ №__27___

Приложение № 2

к муниципальной программе городского

округа Фрязино Московской области

«Жилище» на 2014-2018 годы

Подпрограмма

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ

| Наименование под- программы |  |  | Обеспечение жильем молодых семей муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2014-2018 годы (далее – Подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Подпрограммы |  |  | Улучшение жилищных условий молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный за-казчик Подпрограммы |  |  | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители Подпро-граммы |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино (далее – КУИЖВ); отдел по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы |  |  | Выполнение мероприятий по оказанию поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилого помещения или строительстве индивидуального жилого дома. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Подпрограммы |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств. В том числе по годам: | Наименование Подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год* | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
|  | Обеспечение жильем молодых семей | адми-нист-рация города Фря-зино |  | Всего: в том числе | 28687,608 | 10249,721 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38937,329 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета ** | 2252,183 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2252,183 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета *** | 5665,459 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5665,459 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета **** | 5909,796 | 1875,774 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7785,570 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 14860,17 | 8373,947 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23234,117 |
| Планируемые резуль- таты реализации Под- программы |  | Выдача 9 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений молодым семьям. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в общей численности молодых семей, изъявивших желание принять участие в реализации Подпрограммы, к 2018 году - - 100 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Величина бюджетов включает денежные средства выделенные восьми молодым семьям – участникам Подпрограммы из списка участников 2013 года, реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий:

**) Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из федерального бюджета на соответствующий финансовый год.

***) Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.

****) Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета города  Фрязино на соответствующий финансовый год.

1. Краткое описание подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

и  прогноз развития сферы ее реализации

Подпрограмма разработана в  соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» и соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития городского округа Фрязино Московской области.

Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным направлением жилищной политики в городском округе Фрязино.

Большинство молодых семей городского округа Фрязино, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы является увеличение количества молодых семей города Фрязино улучшивших жилищные условия: в 2014 году – 13 семей (из них 8 семей – участники Подпрограммы в 2013 году), в 2015 году – 4 семьи.

Оказание поддержки молодым семьям, имеющим место жительства в городе Фрязино, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

- 2. Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является улучшение жилищных условий молодых семей.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачу: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и механизм их реализации

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является администрация города Фрязино.

Исполнителями Подпрограммы являются КУИЖВ и отдел по делам молодежи и туризму администрации города Фрязино.

Механизм реализации Подпрограммы предполагает выполнение следующих основных мероприятий:

- организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди молодых семей по освещению целей и задач Подпрограммы;

-  формирование и утверждение списка молодых семей - участниц Подпрограммы по  городу Фрязино, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году;

-  заключение Соглашения с Министерством строительного комплекса Московской области;

- заключение Соглашения с банком, прошедшим отбор в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

При принятии решения об участии в Подпрограмме администрация города Фрязино заключает с Министерством строительного комплекса Московской области соглашение (договор) о намерениях по софинансированию мероприятий Подпрограммы.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.

Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат и их использования устанавливается Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (приложение 
№ 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище») с нижеперечисленными дополнениями:

- 1. При определении молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в целях участия в подпрограмме должна учитываться общая площадь жилого помещения, в котором зарегистрирована молодая семья, а также другие жилые помещения, принадлежащие на праве собственности (по договору социального найма) молодой семье и другим членам семьи, зарегистрированным совместно с молодой семьей.

- Для признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий необходимо постоянное проживание одного из супругов на территории Московской области не менее пяти лет, в том числе в городе Фрязино не менее одного года.

- В случае, если члены молодой семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в разное время, датой признания молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, считать ранее установленную дату признания нуждающимся одного из членов молодой семьи.

- 2. Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты осуществляется Комитетом по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города.

- 3. КУИЖВ администрации города Фрязино на этапах принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении, признания молодой семьи участницей Подпрограммы, выдачи свидетельства на предоставление социальной выплаты направляет в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запросы о наличии в собственности молодой семьи и членов семьи, постоянно проживающих с молодой семьей объектов недвижимого имущества, а также о совершенных членами молодой семьи сделках с жилыми помещениями за последние пять лет.

- 4. Внесение изменений в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом году осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным Правительством Московской области.

- Внесение изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы осуществляется в соответствии с решением общественной комиссии по формированию списка молодых семей - участников Подпрограммы, утвержденным постановлением администрации города в следующем порядке:

- молодая семья - участница Подпрограммы при изменении обстоятельств, влияющих на предоставление социальной выплаты: изменения состава молодой семьи в связи с рождением (усыновлением или удочерением), заключением (расторжением) брака, смертью членов молодой семьи, изменением паспортных данных и прочими обстоятельствами, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента наступления изменений и получения соответствующих документов  подает в КУИЖВ администрации города заявление с приложением копий документов, подтверждающие данные изменения;

- КУИЖВ администрации города:

- в течение 3-х рабочих дней проводит проверку достоверности представленных сведений;

- в течение 13 рабочих дней запрашивает по межведомственному взаимодействию и готовит документы для принятия решения общественной комиссией по формированию списка молодых семей - участников Подпрограммы;

- в течение 11 рабочих дней готовит проект постановления администрации города;

в течение 3-х рабочих дней доводит решение администрации города до заявителя и  Государственного заказчика.

- 4. Условия предоставления и методика расчета социальных выплат

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию городской округ Фрязино Московской области, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участницы Подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию  городской округ Фрязино Московской области ежеквартально устанавливается администрацией города Фрязино, но этот норматив не должен превышать величины средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в Московской области, определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию городской округ Фрязино Московской области, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной Советом депутатов города Фрязино, в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата.

Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, может находиться на территории города Фрязино Московской области, из средств бюджета которого предоставляется социальная выплата молодой семье, либо по решению молодой семьи на территории любого муниципального образования Московской области.

Размер социальных выплат, осуществляемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджета города Фрязино, составляет не менее:

30 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, - для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более.

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

В случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным или жилищным займам, на приобретение жилого помещения или строительство объекта индивидуального жилищного строительства, полученным до 01.01.2011, размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

5. Порядок взаимодействия Исполнителей Подпрограммы с Министерством строительного комплекса

Контроль за реализацией настоящей Подпрограммы осуществляет администрация города Фрязино по следующим показателям:

- принятие молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- проверка документов, предоставляемых молодыми семьями для участия в муниципальной Подпрограмме;

- формирование списков молодых семей – участниц Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году;

- определение ежегодных объемов финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа Фрязино;

- выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино осуществляет работу, направленную на  своевременное выполнение мероприятий Подпрограммы, производит оценку реализации Подпрограммы и представляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы в Министерство строительного комплекса  Московской области.

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок испол-нения меро-приятия | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год*) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Участие в реализации Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" долгосрочной целевой программы Московской области "Жилище" на 2013-2015 годы | 1. Организация информационно- разъяснительной работы среди молодых семей по освещению целей и задач Подпро- граммы | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность администрации города Фрязино | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  | КУИЖВ, отдел по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино | Список претендентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 2. Постановка молодых семей на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Организация деятельности общественной комиссии по включению молодых семей в списки участников Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Формирование и утверждение списка молодых семей - участниц Подпрограммы по городу Фрязино, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | 1. Формирование единой базы данных об участниках молодых семей Подпрограммы . | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность администрации города Фрязино | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  | КУИЖВ | Список молодых семей - участниц Подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 2. Организация учета молодых семей, учавствующих в Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отбор банков в соответствии с законодательством Российской Федерации для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат | Заключение Соглашения с банком, прошедшим отбор в соответствии с законодательством Российской Федерации. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность администрации города Фрязино | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  | КУИЖВ | Наличие банка, для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат |
| 4. | Участие в конкурсном отборе | Заключение Соглашения с Министерством строительного комплекса Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность администрации города Фрязино | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  | КУИЖВ | Соглашение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5. | Формирование и утверждение списка молодых семей - на получение социальных выплат в соответствующем году | Формирование списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность администрации города Фрязино | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  | КУИЖВ | Утвержденный список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты |
|  |  | Утверждение в установленном порядке списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация работы по выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 1. Проверка достоверности сведений по учетным делам участников Подпрограммы. 2. Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты или отказ в выдаче свидетельств. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность администрации города Фрязино | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  | КУИЖВ | Получение свидетельств молодыми семьями |
| 7. | Предоставление социальной выплаты молодым семьям - участникам Подпрограммы | Проверка документов, представленных банком и молодыми семьями | Средства федерального бюджета**) | 2014-2018 годы | 2252,183 | 2252,183 | 0,0 |  |  |  | КУИЖВ | Приобретенные жилые помещения |
|  |  | Перечисление финансовых средств на расчетный счет банка | Средства бюджета Московской области***) |  | 5665,459 | 5665,459 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино ****) |  | 7785,570 | 5909,796 | 1875,774 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | Привлечение собственных и заемных средств молодых семей для приобретения жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Признание молодых семей, имеющими достаточные доходы для оплаты рассчетной стоимости жилья | Собственные и заемные средства молодых семей | 2014-2018 годы | 23234,117 | 14860,170 | 8373,947 |  |  |  | КУИЖВ | Заключения о признании молодых семей имеющими достаточные доходы |
|  | ИТОГО: |  |  | 2014-2018 годы | 38937,329 | 28687,608 | 10249,721 |  |  |  |  |  |
|  | *) Величина бюджетов включает денежные средства, выделенные восьми молодым семьям – участникам Подпрограммы из списка участников 2013 года, реализовавших свое право на улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **) Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***) Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из федерального бюджета на соответствующий финансовый год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ****) Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета города Фрязино на соответствующий финансовый год.». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище на 2014-2018 годы

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2014-2018 годы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых

на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Подпрограммы |  | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Подпрограммы |  | Объем финансирования дополнительного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество участников Подпрограммы, улучшив-ших жилищные условия с помощью мер государст-венной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования, в том числе: учителей, врачей | 2014 год | 5 | 2014 год | 5 | 2014 год | Дополнительные мероприятия не потребуются | 0 |
|  | 2015 год | 4 | 2015 год | 4 | 2015 год | Дополнительные мероприятия не потребуются | 0 |
|  | 2016-2018 годы | 0 | 2016-2018 годы | 0 | 2016-2018 годы | Дополнительные мероприятия не потребуются | 0 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых

на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Подпрограммы |  | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае уменьшения объемов финансирования Подпрограммы |  | Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество участников Подпрограммы, улучшив-ших жилищные условия с помощью мер государст-венной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования, в том числе: учителей, врачей | 2014 год | 5 | 2014 год | 4 | 2014 год | Мероприятия не исключаются | 265,913 |
|  | 2015 год | 4 | 2015 год | 3 | 2015 год | Мероприятия не исключаются | 225,454 |
|  | 2016-2018 годы | 0 | 2016-2018 годы | 0 | 2016-2018 годы | Мероприятия не исключаются | 0 |

Приложение  № 3

к постановлению администрации города

от_______________ №_________

Приложение № 4

к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области

«Жилище» на 2014-2018 годы

Подпрограмма «О поддержке отдельных категорий граждан  при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области

«Жилище» на 2014-2018 годы

Паспорт

| Наименование подпрограммы |  |  |  | О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с использованием ипотечных жилищных кредитов |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |
| Исполнители подпрограммы |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино; Управление образования администрации г. Фрязино; Отдел здравоохранения администрации г. Фрязино |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |  | Выполнение мероприятий по оказанию поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финан-сирова-ния подпро-граммы по годам реализации и главным распо-рядителям бюджетных средств В том числе по годам: | Наиме-нование подпро-граммы | главный распо-рядитель бюд-жетных средств | Источ-ник финан-сиро-вания | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
|  | О под-держке отдель-ных катего-рий граждан при улуч-шении ими жилищных условий с исполь-зова-нием ипотеч-ных жилищных креди-тов | адми-нистра-ция города Фрязино | Всего: в том числе: | 7278,030 | 5895,204 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13173,234 |
|  |  |  | Сред-ства бюд-жета города Фрязи-но* | 72,780 | 72,780 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,560 |
|  |  |  | Вне-бюд-жет- ные источ-ники | 5822,424 | 5822,424 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11644,848 |
|  |  |  | Сред-ства бюд-жета Мос-ковс-кой обла-сти** | 1382,826 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1382,826 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Количество участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования, в том числе: учителей, врачей – 2 семьи. Доля граждан, получивших жилищный ипотечный кредит, в общей численности учителей, врачей, желающих получить жилищный ипотечный кредит, составляет не менее – 100 процентов. Количество участников Подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основного долга по ипотечному жилищному кредиту – 2 семьи. |  |  |  |  |  |  |  |

*) Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с установленной предельной стоимостью 1 кв. м общей площади жилья в г. Фрязино Московской области на квартал текущего года, утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета города Фрязино на соответствующий финансовый год и с учетом размеров ипотечных жилищных кредитов.

**) Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с установленной предельной стоимостью 1 кв. м общей площади жилья в г. Фрязино Московской области на квартал текущего года,  утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год и с учетом размеров ипотечных жилищных кредитов.

- Краткое описание подпрограммы «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов» и прогноз развития сферы ее реализации

Подпрограмма разработана в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2010 № 1201-р, в соответствии с подпрограммой «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» и соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития городского округа Фрязино Московской области.

Реализация конституционных прав граждан на достойное жилье рассматривается как важнейшая социально-политическая и экономическая задача, стоящая перед администрацией города Фрязино. От выбора подходов к решению этой задачи в значительной мере зависят общий масштаб и темпы жилищного строительства, реальное благосостояние людей, политические оценки и мотивация поведения.

Большинство граждан не в состоянии самостоятельно улучшить свои жилищные условия и приобрести жилье соразмерно своим потребностям. Удовлетворение потребности в жилье социально уязвимых слоев населения происходит чаще всего с привлечением бюджетных средств.

Значительную роль в обеспечении доступности жилья играет ипотечное жилищное кредитование.

На сегодняшний день стоит проблема обеспечения жильем учителей и врачей.

В последние годы ощущается нехватка и отток квалифицированных кадров из сферы образования, здравоохранения и их последовательный переход в другие сферы профессиональной деятельности. Одной из причин этого является неспособность решения жилищной проблемы при существующем размере оплаты их труда. Как правило, граждане указанных категорий не имеют доступа на рынок ипотечного кредитования ввиду неспособности накопить на первоначальный взнос, минимальный размер которого в настоящее время составляет 20 процентов от стоимости жилья. Средний размер процентной ставки колеблется на уровне 11-13 процентов годовых, что в итоге создает непосильные условия для приобретения собственного жилья.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита, создаст для отдельных категорий граждан стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Необходимость устойчивого функционирования системы мер по поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

- является одной из приоритетных и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни граждан города Фрязино;

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие города Фрязино Московской области.

- 2. Цель и задачи Подпрограммы.

- Основной целью Подпрограммы является улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с использованием ипотечных жилищных кредитов.

- Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачу, выполнение мероприятий по оказанию поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья.

- 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

и механизм их реализации

Механизм реализации Подпрограммы предполагает выполнение в 2014-2018 годах мероприятий, начатых в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище», по оказанию государственной поддержки отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий путем предоставления жилищных субсидий на оплату (частичную оплату) первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита, привлекаемого в целях приобретения жилого помещения на основании договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве или строительства (реконструкции) индивидуального жилого дома (далее - приобретение, строительство жилого помещения) и на частичное погашение основной части долга по ипотечному жилищному кредиту.

В 2014-2015 годах планируется предоставление участникам Подпрограммы жилищных субсидий на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, привлекаемого в целях приобретения, строительства жилого помещения, в размере не более 20 процентов от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения.

Данное мероприятие по предоставлению жилищных субсидий на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, привлекаемого в целях приобретения, строительства жилого помещения, реализуется с 2014 года в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище».

В 2016-2018 годах предусмотрены меры по компенсации расходов участников Подпрограммы, связанных с погашением основной части долга по ипотечному кредиту, в размере до 49 процентов от расчетной суммы основного долга по привлеченному ипотечному кредиту. Размер такой компенсации составляет до 7 процентов от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения ежегодно в течение 7 лет спустя 3 года с момента получения жилищной субсидии на оплату первоначального взноса.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.

Участие в Подпрограмме могут принять граждане Российской Федерации, при наличии  следующих оснований в совокупности:

принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или признанные администрацией города Фрязино, принимающей участие в реализации Программы;  нуждающимся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по основаниям, предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом признание их малоимущими не требуется.

имеющие доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой жилищной субсидии;

имеющие место жительства в Московской области не менее 10 лет;

являющиеся:

учителями муниципальных образовательных учреждений города Фрязино, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в городе Фрязино, для которых работа в образовательных учреждениях является основным местом работы, имеющие педагогический стаж работы не менее 5 лет (далее - учителя);

врачами муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Фрязино Московской области и врачами государственных учреждений социального обслуживания города Фрязино Московской области, для которых работа в указанных учреждениях является основным местом работы, имеющие стаж работы в соответствующих отраслях не менее 5 лет (далее - врачи).

Порядок и условия признания учителей и врачей, имеющими доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой жилищной субсидии, устанавливаются администрацией города Фрязино.

Кроме этого, учителя и врачи могут стать участниками Подпрограммы только при условии:

согласования потребности в указанных работниках работодателей с администрацией города Фрязино путем заключения договора о намерениях: со стороны администрации города Фрязино – выделить средства бюджета города Фрязино на софинансирование жилищной субсидии, со стороны работодателя – обеспечить занятость учителя или врача на срок не менее 5 лет;

согласия на возврат полученной жилищной субсидии в случае использования её не по целевому назначению и на осуществление профессиональной деятельности на территории города Фрязино, в котором они осуществляют свою профессиональную деятельность на момент принятия решения о предоставлении им жилищной субсидии на первоначальный взнос, в течение последующих 5 лет;

согласия на возврат полученной компенсации расходов, связанных с погашением основной части долга по ипотечному кредиту в случае использования её не по целевому назначению.

Право учителей и врачей на получение жилищной субсидии  удостоверяется Свидетельством о предоставлении жилищной субсидии на погашение первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения (далее соответственно – жилищная субсидия, Свидетельство).

Полученное Свидетельство  сдается получившими их учителем или врачом в банк (кредитную организацию), заключивший с администрацией города Фрязино соглашение по реализации мероприятий подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище», где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления жилищной субсидии.

Жилищная субсидия предоставляется владельцу Свидетельства в безналичной форме путем зачисления средств, предоставляемых в качестве жилищной субсидии, на его банковский счет, открытый в банке (кредитной организации).

Жилищные субсидии используются врачами и учителями на оплату (частичную оплату) первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, привлекаемого в целях:

приобретения жилого помещения на основании договора купли-продажи жилого помещения;

для оплаты договора участия в долевом строительстве жилого помещения (жилых помещений) в многоквартирном доме (домах), благоустроенного (благоустроенных) применительно к условиям населенного пункта, заключенного с любым юридическим лицом (одним или несколькими);

для оплаты договора на создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, заключенного с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (одним или несколькими) на строительство индивидуального жилого дома (жилых домов), благоустроенного (благоустроенных) применительно к условиям населенного пункта;

для оплаты приобретенных гражданином строительных материалов в целях осуществления индивидуального строительства жилого помещения собственными силами.

При этом, размер субсидии на оплату первоначального взноса не может быть более 20 процентов от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения и не должен превышать сумму первоначального взноса по предоставляемому банком (кредитной организацией) жилищному ипотечному кредиту.

Кроме того, в целях создания условий для погашения в течение 10 лет задолженности по указанным ипотечным жилищным кредитам Подпрограммой предусмотрены компенсации в размере до 49 процентов от расчетной суммы основного долга по привлеченному ипотечному кредиту (далее – компенсация). Размер такой компенсации составляет до 7 процентов от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения ежегодно в течение 7 лет спустя 3 года с момента получения жилищной субсидии 1 на оплату первоначального взноса.

Размер компенсации не должен превышать сумму основного долга по предоставляемому банком (кредитной организацией) жилищному ипотечному кредиту.

Право учителей и врачей на получение жилищной субсидии 2 (компенсации) удостоверяется Свидетельством о предоставлении компенсации на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения.

Основными принципами реализации Подпрограммы являются:

-  добровольность участия в Подпрограмме;

- возможность реализовать право на поддержку за счет бюджетных средств при улучшении жилищных условий в рамках Подпрограммы только один раз.

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание поддержки учителям и врачам в улучшении жилищных условий путем предоставления жилищной субсидии  и компенсации.

Жилищная субсидия предоставляется участникам Подпрограммы при условии, что они привлекают в качестве жилищного ипотечного кредита средства банка (кредитной организации), заключившей соответствующее соглашение с Муниципальным заказчиком.

Формирование списков граждан, изъявивших желание стать участниками Подпрограммы, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов (приложение № 2 к подпрограмме «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище») (далее – Правила).

Мероприятия по формированию списков учителей и врачей, изъявивших желание стать участниками подпрограммы «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов» осуществляет Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино пПриложение № 1 к Подпрограмме).

Предоставление жилищных субсидий и их расходование участниками Подпрограммы определяется Правилами.

Мероприятия по предоставлению жилищных субсидий и их расходование участниками Подпрограммы осуществляет Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино (приложение № 1 к Подпрограмме).

Жилищные субсидии  учителям и врачам на первоначальный взнос и компенсации при получении ипотечных жилищных кредитов (займов) предоставляются в пределах расчетной нормы площади жилого помещения за счет средств бюджета города Фрязино, бюджета Московской области.

Размер жилищных субсидий 1, 2 определяется на дату получения жилищной субсидии по оплате первоначального взноса.

Расчет размера субсидии на оплату (частичную оплату) первоначального взноса врачами и учителями (КПВ) осуществляется по формуле:

КПВ = A x B x 0,2, где:

A - расчетная норма общей площади жилого помещения, которая составляет:

33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан;

42 кв. метра - для семьи, состоящей из 2 человек;

18 кв. метров на каждого члена семьи - для семьи, состоящей из 3 и более человек;

B - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором учитель или врач приобретает или строит жилое помещение, установленная уполномоченным Правительством Московской области центральным исполнительным органом государственной власти Московской области для использования в качестве предельной цены приобретения жилья за счет средств бюджета Московской области, предельной выкупной цены единицы общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и предельной цены единицы общей площади жилых помещений, приобретаемых для предоставления взамен изымаемых жилых помещений.

0,2 - коэффициент расчетного размера первоначального взноса по жилищному ипотечному кредиту.

Расчет размера компенсации (КОСН ) осуществляется по формуле:

КОСН   = (A x B x 0,8) x 0,07, где:

0,8 - коэффициент расчетного размера основного долга по жилищному ипотечному кредиту;

0,07 - коэффициент, определяющий расчетный размер компенсации.

В случае если на момент предоставления компенсации остаток задолженности по основному долгу по выданному банком (кредитной организацией) ипотечному кредиту меньше размера компенсации, указанная компенсация подлежит корректировке в сторону уменьшения.

Площадь приобретаемого (строящегося) с помощью жилищной субсидии  жилого помещения в расчете на одного члена семьи не должна быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной решением Совета депутатов в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Фрязино.

Приобретаемое (строящееся) жилое помещение должно находиться в границах территории городского округа Фрязино.

Приобретаемое (построенное) жилое помещение оформляется в собственность всех граждан, включенных в Свидетельство. Допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность супруга (супруги) участника Подпрограммы или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в администрацию города Фрязино нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью жилищной субсидии  жилое помещение в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

Участники Подпрограммы могут привлекать в целях приобретения (строительства) жилого помещения собственные средства, а также средства материнского (семейного) капитала.

Условием предоставления жилищной субсидии является наличие соглашения по осуществлению трудовой деятельности на территории города Фрязино, в котором учителя, врачи осуществляют свою трудовую деятельность на момент принятия решения о предоставлении им жилищной субсидии, в течение всего периода предоставления государственной поддержки в рамках Подпрограммы при улучшении её учителями, врачами жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов, заключенного учителями и врачами с администрацией города Фрязино и работодателем (далее – Соглашение).

Соглашение содержит условие о том, что в случае расторжения трудового договора до 5 лет с даты получения жилищной субсидии по инициативе учителя, врача или по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 части первой статьи 81, пунктом 4 части первой статьи 83, пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации, Управление образования администрации города Фрязино или отдел здравоохранения администрации города Фрязино обязан в течение 3 дней с даты увольнения учителя или врача этот факт довести до Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино, а КУИЖВ администрации города обязан в течение 10 дней с даты увольнения учителя или врача предъявить требование о возврате в полном объеме средств жилищной субсидии 1 в бюджет города Фрязино, а учитель или врач в месячный срок осуществить возврат средств бюджета, полученных им в виде жилищной субсидии.

Управление образования и отдел здравоохранения формируют списки учителей и врачей, утверждают их у руководителя администрации города Фрязино и представляют их в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, осуществляющие исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере образования, охраны здоровья, (далее - центральные исполнительные органы государственной власти) в соответствии с Правилами.

4. Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета города Фрязино Московской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы

Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Московской области предоставляются бюджету города Фрязино в виде субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при предоставлении жилищных субсидий и на компенсацию в соответствии с государственной программой Московской области «Жилище».

Средства бюджета города Фрязино Московской области на софинансирование субсидии 1 предусмотреть в размере пяти (5) процентов от расчетной величины жилищной субсидии на первоначальный взнос.

Средства бюджета города Фрязино Московской области по софинансированию компенсации основного долга предусмотреть в размере одного (1) процента от расчетной величины компенсации основного долга.

Количество денежных средств бюджета города Фрязино подлежит корректировке с учетом предусмотренных в бюджете города Фрязино  в соответствующем году средств на софинансирование мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов и количества граждан, принимающих участие в Подпрограмме.

Источниками внебюджетных средств определены собственные и заемные средства граждан - участников Программы, используемые для погашения основного долга и начисленных процентов по предоставленным банком (кредитной организацией) ипотечным жилищным кредитам.

Размер субсидий города Фрязино определяется по формуле:

N                                                  N

СФр. = ∑ КПВ *0,05 + ∑ КОСН *0,01

i=1                                i=1

СФр. - субсидия бюджета городского округа Фрязино на год;

СФрi  - субсидия, предоставляемая i-ой семье;

N – количество семей участников Подпрограммы.

5. Методика расчета показателей реализации Подпрограммы

- Оценка эффективности Подпрограммы ежегодно производится отделом экономики администрации города Фрязино на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Подпрограммы.

6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Подпрограммы

Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам:

- принимает участие в подготовке нормативно-правовых документов городского округа Фрязино Московской области, предусмотренных Подпрограммой;

- предоставляет в администрацию города Фрязино заявку на уточнение расходов бюджета города Фрязино на финансирование Программы в текущем финансовом году;

- осуществляет расчет жилищной субсидии участникам Подпрограммы;

- принимает от граждан, Управления образования администрации города Фрязино, отдела здравоохранения администрации города Фрязино и запрашивает по межведомственному взаимодействию документы, необходимые для рассмотрения на заседании общественной комиссии по жилищным вопросам с целью принятия их на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и включения их в список участников Подпрограммы, готовит соответствующие проекты постановления администрации города, доводит решение администрации до граждан, Управления образования администрации города Фрязино и отдела здравоохранения администрации города Фрязино;

- принимает Решение о признании учителей и врачей, имеющими доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой жилищной субсидии;

- по результатам проверки на основании информации, содержащейся в документах учетного дела составляет заключение, которое подписывается Председателем КУИЖВ администрации города и заверяется печатью;

- готовит проект постановления о включении гражданина в список участников Подпрограммы;

- формирует учетные дела граждан, осуществляет их ведение и хранение;

- готовит согласие на возврат полученной жилищной субсидии в случае использования ее не по целевому назначению гражданином;

- готовит согласие на возврат полученной компенсации расходов, связанных с погашением основной части долга по ипотечному кредиту в случае использования ее не по целевому назначению;

- формирует списки участников Подпрограммы и предоставляет их в Министерство образования,  Министерство здравоохранения и Министерство строительного комплекса и ЖКХ Московской области;

- выполняет мероприятия по предоставлению участникам Подпрограммы жилищных субсидий в соответствии с Правилами.

- представляет ежеквартальный и ежегодный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы в Министерство строительного комплекса Московской области по форме и в сроки, установленные на основании Правил.

- Управление образования, отдел здравоохранения:

- принимают документы от работодателя на включение граждан в список участников Подпрограммы;

- готовят трехстороннее соглашение по осуществлению трудовой деятельности учителя или врача на территории городского округа Фрязино на момент принятия решения о предоставлении ему жилищной субсидии в течение всего периода предоставления государственной поддержки в рамках Подпрограммы, заключаемое гражданином с администрацией города и работодателем;

- предоставляют, после проверки, в КУИЖВ документы, полученные от работодателя.

Работодатель:

- принимает заявление от гражданина об участии в Подпрограмме;

- готовит Решение по существу заявления гражданина и готовит служебную характеристику гражданина, предоставляет в Управление образования администрации города Фрязино или в отдел здравоохранения администрации города Фрязино  соответствующие документы;

- оформляет следующие документы:

копию документа, подтверждающего трудовые отношения гражданина;

копию трудовой книжки гражданина;

копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личность членов семьи гражданина (паспорт или иной документ, его заменяющий);

служебную характеристику гражданина;

письменное согласие гражданина на осуществление трудовой деятельности на территории городского округа Фрязино, в сроки и на условиях, установленных Подпрограммой;

- является одной из сторон трехстороннего соглашения (работодатель, гражданин, администрация города) по осуществлению трудовой деятельности врача (учителя) на территории городского округа Фрязино (работодатель, гражданин, администрация города);

- направляет документы и ходатайство о включении в список граждан, изъявивших желание стать участниками Подпрограммы в соответствующее структурное подразделение администрации города (Управление образования администрации города Фрязино или отдел здравоохранения администрации города Фрязино).

Копии документов заверяются печатью соответствующей организации.

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение меро-приятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансиро- вания | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Формирование и утверждение списков участников Подпрограммы городского округа Фрязино | Формирование списков участников Подпрограммы в сфере образования. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации г.Фрязино | Список участников Подпрограммы |
|  |  | Формирование списков участников Подпрограммы в сфере здравоохранения. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  | Отдел здравоохранения администрации г.Фрязино | Список участников Подпрограммы |
| 2. | Подготовка документов и предоставление их в Министерство строительного комплекса к проведению конкурсного отбора для участия в Подпрограмме Московской области | 1. Подготовка документов, списков участников Подпрограммы, утверждение их в установленном порядке. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | 2014 -2015 годы |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.Фрязино | Включение в программу Московской области "Поддержка отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий, в том числе с использо-ванием ипотеч-ных жилищных кредитов на 2013-2024 годы" |
|  |  | 2. Предоставление документов и списков участников Подпрограммы в Правительство Московской области. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | 2014 -2015 годы |  |  |  |  |  |  |  | Включение в программу Московской области "Поддержка отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий, в том числе с использо-ванием ипотеч-ных жилищных кредитов на 2013-2024 годы" |
| 3. | Получение субсидий из бюджета Московской области в бюджет городского округа Фрязино Московской области на оплату первоначального взноса и погашение основного долга по полученным кредитам граждан - участников Подпрограммы | Заключение Соглашений с Министерством строительного комплекса о предоставлении средств бюджета Московской области на софинансировние мероприятий по оказанию государственной поддержки отдельным категориям граждан городского округа Фрязино | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | 2014 -2018 годы |  |  |  |  |  |  |  | Соглашения, о предоставлении средств бюджета Московской области на софинансировние мероприятий по оказанию государственной поддержки отдельным категориям граждан городского округа Фрязино |
|  |  | Получение средств из бюджета Московской области | Средства бюджета Московской области * | 2014-2018 годы | 1382,826 | 1382,826 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Финансовое управление администрации г.Фрязино, Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.Фрязино | Распределение средств бюджета Московской области между участниками Подпрограммы |
|  |  | Формирование в бюджете города Фрязино средств на софинансирование Подпрограммы | Средства бюджета города Фрязино ** | 2014-2018 годы | 145,560 | 72,780 | 72,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.Фрязино, Финансовое управление администрации г.Фрязино | Расходная статья бюджета города Фрязино |
| 4. | Привлечение в жилищную сферу собственных и заемных средств граждан, приобретающих жилые помещения по договорам ипотечного жилищного кредитования | Информирование населения городского округа Фрязино об условиях участия в реализации Подпрограммы | Внебюджетные источники | 2014-2018 годы | 11644,848 | 5822,424 | 5822,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.Фрязино | Свидетельства о государственной регистрации права на недвижимость и сделок с ним (без обременения) |
| 5. | Мониторинг обеспечения жильем учителей и врачей, желающих улучшить свои жилищные условия с помощью мер государствен-ной поддержки | Сбор и обобщение сведений и предоставление отчетов в Министерство строительного комплекса | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.Фрязино | Результаты выполнения запланирован-ных количест-венных показателей |
| ИТОГО: |  |  |  | 2014-2018 годы | 13173,234 | 7 278,030 | 5895,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | *) Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с установленной предельной стоимость. 1 кв.м общей площади жилья в г. Фрязино Московской области на квартал текущего года, утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год и с учетом размеров ипотечных жилищных кредитов **) Объем собственнык средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета городского округа Фрязино на соответствующий финансовый год и с учетом размеров ипотечных жилищных кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме «О поддержке отдельных катего-				рий граждан  при  улучшении  ими  жилищных  условий

с использованием ипотечных жилищных кредитов»

муниципальной программы городского округа Фрязино

Московской области «Жилище на 2014-2018 годы

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2014-2018 годы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых

на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Подпрограммы |  | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Подпрограммы |  | Объем финансирования дополнительного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество участников Подпрограммы, улучшив-ших жилищные условия с помощью мер государст-венной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования, в том числе: учителей, врачей | 2014 год | 1 | 2014 год | 1 | 2014 год | Дополнительные мероприятия не потребуются | 0 |
|  | 2015 год | 1 | 2015 год | 1 | 2015 год | Дополнительные мероприятия не потребуются | 0 |
|  | 2016-2018 годы | 0 | 2016-2018 годы | 0 | 2016-2018 годы | Дополнительные мероприятия не потребуются | 0 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых

на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Подпрограммы |  | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае уменьшения объемов финансирования Подпрограммы |  | Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество участников Подпрограммы, улучшив-ших жилищные условия с помощью мер государст-венной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования, в том числе: учителей, врачей | 2014 год | 1 | 2014 год | 0 | 2014 год | Мероприятия не исключаются | 72,780 |
|  | 2015 год | 1 | 2015 год | 0 | 2015 год | Мероприятия не исключаются | 72,780 |
|  | 2016-2018 годы | 0 | 2016-2018 годы | 0 | 2016-2018 годы | Мероприятия не исключаются |  |

Приложение  № 4

к  постановлению администрации города

от_______________ №____________

Приложение № 7

к муниципальной программе

городского  округа  Фрязино

Московской области  «Жилище» 								на 2014 – 2018 годы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм

| Наименование мероприятий подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |  | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 Развитие застроенных территорий |  |  |  |  |  |
| 1. Определение территории для развития и многоквартирных домов подлежащих сносу | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |
| 2. Подготовка и проведение Аукциона |  |  |  |  |  |
| 3. Переселение граждан |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |
| 1. Участие в реализации Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" долгосрочной целевой программы Московской области "Жилище" на 2013-2015 годы | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность администрации города Фрязино |  |  |  |  |
| 2. Формирование и утверждение списка молодых семей - участниц Подпрограммы по городу Фрязино, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году |  |  |  |  |  |
| 3. Отбор банков в соответствии с законодательством Российской Федерации для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат |  |  |  |  |  |
| 4. Участие в конкурсном отборе |  |  |  |  |  |
| 5. Формирование и утверждение списка молодых семей - на получение социальных выплат в соответствующем году |  |  |  |  |  |
| 6. Организация работы по выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |  |  |  |  |  |
| 7. Предоставление социальной выплаты молодым семьям - участникам Подпрограммы | Средства федерального бюджета | Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет: для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м; для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 и более детей) - по 18 кв. м на каждого члена семьи. Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле: СтЖ = Н x РЖ, где: Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу Фрязино, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы; РЖ - размер общей площади жилого помещения. Размер социальных выплат, осуществляемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджетов муниципальных образований Московской области, составляет не менее: 30 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы для молодых семей, не имеющих детей; 35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы для молодых семей, имеющих одного ребенка и более. С = 0,3 (0,35) х СтЖ C - величина социальных выплат молодым семьям | Размер средств федерального бюджета подлежат уточнению ежегодно. На 2014 год средства федерального бюджета Cфб = 0,168 х C C - величина социальных выплат молодым семьям | 2014 - 2252,183 |  |
|  |  |  |  | 2015 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: 2252,183 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | Размер средств бюджета Московской области подлежат уточнению ежегодно. На 2014 год средства бюджета Московской области Соб = 0,416 х С C - величина социальных выплат молодым семьям | 2014 – 5665,459 |  |
|  |  |  |  | 2015 –0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017- 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: 5665,459 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | Размер средств бюджета городского округа Фрязино подлежат уточнению ежегодно. На 2014 год средства бюджета города Фрязино Сбг = 0,416 х С | 2014 – 5909,796 |  |
|  |  |  |  | 2015 – 1875, 774 |  |
|  |  |  |  | 2016 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017- 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: 7785,570 |  |
| 8. Привлечение собственных и заемных средств молодых семей для приобретения жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Собственные и заемные средства молодых семей |  | Размер собственных и заемных средств молодых семей подлежат уточнению ежегодно. Cзс = СтЖ – C, где С = Cфб + Соб + Сбг C - величина социальных выплат молодым семьям | 2014 – 14860,17 |  |
|  |  |  |  | 2015 – 8373,947 |  |
|  |  |  |  | 2016 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: 23234,117 |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение жильем многодетных семей |  |  |  |  |  |
| 1. Корректировка и утверждение Сводного списка многодетных семей - участниц муниципальной подпрограммы | В пределах финансовых средств, предусмотренных бюджетом города Фрязино на текущий финансовый год |  |  |  |  |
| 2. Подбор жилых помещений для многодетных семей из муниципального жилищного фонда |  |  |  | 2014 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 - 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 – 0,0 |  |
| 3. Корректировка и утверждение списка многодетных семей на улучшение жилищных условий в соответствующем году. |  |  |  | 2017 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 – 0,0 |  |
| 4. Организация работы по предоставлению жилых помещений |  |  |  | Итого: 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование и утверждение списков участников Подпрограммы городского округа Фрязино | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |
| 2. Подготовка документов и предоставление их в Министерство строительного комплекса к проведению конкурсного отбора для участия в Подпрограмме Московской области |  |  |  |  |  |
| 3. Получение субсидий из бюджета Московской области в бюджет городского округа Фрязино | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | Расчет финансовых ресурсов на оплату первоначального взноса: Кпв = A x B x 0,2*Уп*Кс , где: Kпв - размер жилищной субсидии на оплату первоначального взноса; A - расчетная норма общей площади жилого помещения; В - предельная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по городскому округу Фрязино; 0,2 -коэффициент расчетного размера первоначального взноса по жилищному ипотечному кредиту; Уп-количество участников Подпрограммы; Кс-коэффициент софинансирования мероприятий Подпрограммы составляет 95% за счет средств бюджета Московской области). Расчет финансовых ресурсов на погашение основного долга: Косн = (A x B x 0,8) x 0,07 х 0,99 , где: Косн - размер жилищной субсидии на погашение основного долга; 0,8 - коэффициент расчетного размера основного долга по жилищному ипотечному кредиту; 0,07 – коэффициент, определяющий расчетный размер компенсации основного долга по жилищному ипотечному кредиту |  | 2014 – 1382,826 |  |
|  |  |  |  | 2015 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 -0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 - 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: 1382,826 |  |
|  | Средства бюджета города Фрязино | Расчет финансовых ресурсов на оплату первоначального взноса: Кпв = A x B x 0,2*Уп*Кс , где: Kпв - размер жилищной субсидии на оплату первоначального взноса; A - расчетная норма общей площади жилого помещения; В - предельная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по городскому округу Фрязино; 0,2 -коэффициент расчетного размера первоначального взноса по жилищному ипотечному кредиту; Уп-количество участников Подпрограммы; Кс-коэффициент софинансирования мероприятий Подпрограммы составляет 5 процентов за счет средств бюджета городского округа Фрязино. Расчет финансовых ресурсов на погашение основного долга: Косн = (A x B x 0,8) x 0,07 х 0,01 , где: Косн - размер жилищной субсидии на погашение основного долга; 0,8 - коэффициент расчетного размера основного долга по жилищному ипотечному кредиту; 0,07 – коэффициент, определяющий расчетный размер компенсации основного долга по жилищному ипотечному кредиту |  | 2014 – 72,780 |  |
|  |  |  |  | 2015 – 72,780 |  |
|  |  |  |  | 2016 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 – 0.0 |  |
|  |  |  |  | Итого: 145,560 |  |
| 4. Привлечение в жилищную сферу собственных и заемных средств граждан, приобретающих жилые | Внебюджетные источники | Расчет финансовых ресурсов по привлеченным собственным и заемным средствам: Рсзсг = (Рвк - Кпв - Косн) х Уп, где: Рсзсг - размер собственных и заемных средств граждан; Рвк - расчетная величина кредита; Кпв - размер жилищной субсидии на оплату первоначального взноса; Косн - размер жилищной субсидии на погашение основного долга; Уп - количество участников Подпрограммы |  | 2014 – 5822,424 |  |
|  |  |  |  | 2015 – 5822,424 |  |
|  |  |  |  | 2016 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: 11644,848 |  |
| 5. Мониторинг обеспечения жильем учителей и врачей, желающих улучшить свои жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1. Уточнение Списка № 1 и Списка № 2 | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |
| 2. Получение от Министерства строительного комплекса Московской области, утвержденной выписки из сводного списка граждан, подлежащих обеспечению в текущем финансовом году |  |  |  |  |  |
| 3. Организация работы по выдаче свидетельств на право получения мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |
| 4. Организация работы по приобретению жилых помещений | Средства федерального бюджета | Расчет средств федерального бюджета подлежит уточнению. Сфб = Y х N x СтЖ где: Сфб - средства федерального бюджета на обеспечение одного участника Подпрограммы; СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной поддержки; N – норма предоставления жилого помещения по Московской области, определяемая в соответствии с требованиями Подпрограммы (18 кв. м или 36 кв. м); Y – количество участников Подпрограммы |  | 2014 – 1790,28 |  |
|  |  |  |  | 2015 – 1840,5 |  |
|  |  |  |  | 2016 – 1840,5 |  |
|  |  |  |  | 2017 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: 5471,280 |  |
|  | Средства бюджета города Фрязино | Расчет средств бюджета городского округа Фрязино, необходимых для оплаты разницы в стоимости жилого помещения, приобретаемого по муниципальному контракту осуществляется по следующей формуле: Rобщ =R1× K1 + R2× K2 где: Rобщ - планируемые средства бюджета города Фрязино; R1 – разница в стоимости жилых помещений, приобретаемых по муниципальному контракту, для предоставления жилого помещения по договору социального найма гражданину, включенному в Сводный список 1; R2 - разница в стоимости жилых помещений по приобретаемых по муниципальному контракту, для предоставления жилого помещения по договору социального найма гражданину, включенному в Сводный список 2; K1 - расчетное количество граждан в муниципальном образовании, включенных в Сводный список 1; K2 - расчетное количество граждан в муниципальном образовании, включенных в Сводный список 2; при этом: R1 = Sобщ × B ⁻ Цп ×36; R2= Sобщ × B ⁻ Цп ×18; где: Sобщ – общая площадь приобретаемого жилого помещения, кв. м. B - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в городском округе Фрязино Московской области, утвержденная распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области. Цп - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области, установленная федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, на дату расчета субвенции. |  | 2014 - 1600 |  |
|  |  |  |  | 2015 – 1771,92 |  |
|  |  |  |  | 2016 – 1771,92 |  |
|  |  |  |  | 2017 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: 5143,84 |  |
| 5. Предоставление меры социальной поддержки на обеспечение жилым помещением | В пределах выделенных финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 1. Принятие на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети сироты) в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |
| 2. Формирование и утверждение сводного списка детей-сирот в установленном порядке |  |  |  |  |  |
| 3. Расчет субвенции, предоставляемой бюджету города Фрязино |  |  |  |  |  |
| 4. Приобретение жилых помещений для детей - сирот с помощью открытых конкурсов и аукционов либо выделение жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда | Средства бюджета Московской области | Расчет денежных средств необходимых для приобретения жилых помещений производится по формуле: m SΣ = ΣSi i=1 Si = Ki x ( Ri x N), где: SΣ – общее количество денежных средств на приобретение жилых помещений для предоставления детям - сиротам; Si - размер денежных средств необходимых для приобретения жилого помещения для предоставления одному ребенку-сироте; Ki – прогнозируемое число детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в текущем финансовом году; Ri - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения для городского округа Фрязино, утвержденная распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области; N – норма предоставления жилого помещения на одного ребенка-сироту (27 кв. м); m – прогнозируемое количество детей-сирот, обеспечиваемых жильем в текущем финансовом году. |  | 2014 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 – 0,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: 0,0 |  |
| 5. Заключения договоров специализированного найма жилых помещений с детьми - сиротами | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |