АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2014 № 625

Об утверждении муниципальной программы

городского   округа    Фрязино   Московской

области  «Охрана  окружающей  природной

среды   городского  округа   Фрязино»   на

2015-2019 годы

В целях реализации мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Фрязино, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации города от 04.09.2013 № 540 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города от 24.12.2013 № 744), от 22.04.2014 № 226 «О Перечне муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, реализация которых планируется с 2015 года» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города от 01.09.2014 № 570, от 30.09.2014 № 621), Уставом городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную  программу городского округа Фрязино Московской  области «Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы (прилагается).

2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя администрации Котова О.В.

Руководитель администрации 					В.А. Михайлова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации  города

от _01.10.2014__№__625______

Муниципальная программа «Охрана

окружающей природной среды

городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы

| Наименование муниципальной программы | «Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1. Улучшение экологической обстановки на территории города. 2. Повышение уровня экологического воспитания и информирования населения по вопросам экологии и природопользования. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Проведение комплексных мероприятий по мониторингу атмосферного воздуха, водных объектов, своевременное выявление и устранение источников загрязнения на территории городского округа Фрязино. 2. Проведение мероприятий по сохранению и улучшению состояния зеленого фонда, предотвращению загрязнения окружающей среды отходами (1-го класса опасности), предупреждению возникновений инфекционных заболеваний на территории городского округа Фрязино. 3. Проведение мероприятий по организации и развитию системы экологического образования, воспитания и просвещения населения города Фрязино. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | И.о. заместителя Руководителя администрации Хмылова Н.В. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Средства бюджета города Фрязино | 8 486 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 747 | 1 747 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Своевременное выявление и устранение источников загрязнения на территории городского округа Фрязино. 2. Сохранение и улучшение состояния зеленого фонда, предотвращение загрязнения окружающей среды особо опасными отходами производства, предупреждение возникновения инфекционных заболеваний на территории городского округа Фрязино. 3. Повышение уровня экологического образования населения, формирование бережного отношения к природе. |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния

рассматриваемой сферы социально-экономического развития

городского округа Фрязино, основные проблемы и прогноз развития.

На территории городского округа Фрязино расположено более 10 градообразующих предприятий и организаций, более 80 обрабатывающих производств, 39 строительных предприятий оказывающих влияние на состояние окружающей среды.

Общий выброс предприятиями расположенными на территории города твердых, газообразных и жидких веществ в атмосферный воздух составляет 448,2 т/год, без учета выброса автотранспортными средствами. В программу «Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы включены мероприятия по проведению мониторинга атмосферного воздуха, ежегодно планируется проведение анализов атмосферного воздуха на выбросы загрязняющих веществ. По результатам  указанных работ возможно принимать управленческие решения с учетом состояния окружающей среды.

Необходимо осуществлять радиационный контроль за выявлением участков, объектов технологического воздействия радиоактивного загрязнения на территории городского округа Фрязино с целью дальнейшего проведения мероприятий по дезактивации радиоактивных загрязнений.

В городском округе Фрязино основной объем хозяйственно – бытовых стоков  поступает на очистные сооружения ЗАО «Экоаэросталкер», расположенные в Щелковском районе. В то же время, из-за отсутствия системы очистки ливневого стока на территории города на рельеф местности и в водоемы попадает большое количество взвешенных веществ, нефтепродуктов и более 25 наименований других веществ. Сброс неочищенных ливневых стоков приводит к загрязнению воды, заиливанию русла реки Любосеевка, зарастанию зеленой растительностью.

В связи с увеличением жилищного строительства, антропогенная нагрузка на экологическую систему города резко возросла. Имеется угроза загрязнения прилегающих территорий, в т.ч. водных объектов озера «Большое» и реки «Любосеевка». Необходимо проведение  лабораторного контроля за состоянием открытых водоемов с целью разработки мероприятий по устранению негативного воздействия на указанные водные объекты.

Одной из важнейших задач отдела ЖКХ, Т и С администрации города Фрязино является проведение мониторинга степени загрязнения окружающей среды. Мероприятия муниципальной программы позволят осуществить комплексный контроль за экологической обстановкой на территории городского округа Фрязино для оперативного выявления и устранения нарушений действующего природоохранного законодательства.

В рамках муниципальной программы будут осуществляться мероприятия по проведению мониторинга водных объектов, включающие в себя обследование реки «Любосеевка» и озера «Большое» на территории городского округа Фрязино. Реализация комплекса мероприятий по обследованию водных объектов позволит собрать данные о состоянии водоохранных зон, донных отложений дна, берегов и подготовить основания для выработки предложений по ликвидации причин загрязнения.

Начиная с 1996 года, городской округ Фрязино участвует в проведении Общероссийских дней защиты от экологической опасности. В образовательных учреждениях города проводятся смотры, конкурсы, организуются мероприятия по уборке территорий, посадке зеленых насаждений. Выполнение мероприятий программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов по  улучшению качества окружающей среды. Программный метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результат их выполнения.

Проведение мониторинга степени загрязнения окружающей среды позволит осуществить комплексный контроль за экологической обстановкой на территории городского округа Фрязино для оперативного выявления и устранения нарушений действующего природоохранного законодательства, подготовки оснований для выработки предложений по улучшению ситуации негативного воздействия на окружающую среду, позволит обеспечить органы  местного самоуправления данными о физических, химических и динамических процессах, которые контролируют эмиссию, перенос и отложения загрязняющих примесей, а также выявить степень интенсивности и неоднородности распределения  экологических опасностей.

Выполнение мероприятий программы «Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино на 2015-2019» годы  поможет  формированию экологической культуры, развитию экологического образования и воспитания; а также обеспечит эффективное участие граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы «Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы  являются:

1. Улучшение экологической обстановки на территории города.

2. Повышение уровня экологическое воспитания и информирования населения по вопросам экологии и природопользования.

Задачами муниципальной программы «Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы  являются:

1. Проведение комплексных мероприятий по мониторингу атмосферного воздуха, водных объектов, своевременное выявление и устранение источников загрязнения на территории городского округа Фрязино.

2. Проведение мероприятий по сохранению и улучшению состояния зеленого фонда, предотвращению загрязнения окружающей среды отходами (1-го класса опасности), предупреждению возникновений инфекционных заболеваний на территории городского округа Фрязино.

3. Проведение мероприятий по организации и развитию системы экологического образования, воспитания и просвещения населения города Фрязино.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы, обоснование их необходимости.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Фрязино.

При формировании Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Результаты реализации муниципальной программы «Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы отражены в приложении № 2 к настоящей программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Объем финансовых средств рассчитывается на основании Закона Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (с изм. от 11 ноября 2012 г. № 169/2012-ОЗ), с учетом инфляции.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы ежегодно производится муниципальным заказчиком на основе использования целевых показателей и индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и программных мероприятий, в рамках реализации Программы.

Задача 1. Проведение комплексных мероприятий по мониторингу атмосферного воздуха, водных объектов, своевременное выявление и устранение источников загрязнения на территории городского округа Фрязино.

Показатель «Количество анализов атмосферного воздуха на выбросы загрязняющих веществ»;

Показатель «Количество исследований состояния открытых водоемов»;

Показатель «Радиационно-гигиенический паспорт территории города Фрязино».

Данные показатели определяются количеством необходимых регулярных наблюдений,  за состоянием загрязнения атмосферного воздуха, открытых водоемов на территории городского округа Фрязино.

Задача 2. Проведение мероприятий по сохранению и улучшению состояния зеленого фонда, предотвращению загрязнения окружающей среды отходами (1-го класса опасности), предупреждению возникновений инфекционных заболеваний на территории городского округа Фрязино.

Проведение мероприятий по санитарной обрезке, удалению сухостойных/аварийных деревьев, посадке зеленых насаждений;

Проведение посадок зеленых насаждений на территории города с последующим уходом за ними;

Осуществление своевременного сбора и вывоза с территории города отходов 1-го класса опасности для предотвращения загрязнения окружающей среды;

Обработка прибрежной полосы и мест отдыха на озере «Большое» с предварительным энтомологическим обследованием (против клещей);

Обработка прибрежной полосы и мест отдыха на озере «Большое» с предварительным энтомологическим обследованием (против малярийных комаров);

Cбор и сдача в специализированные учреждения использованных автомобильных шин.

Данные показатели определяются на основании статистических данных за предыдущие периоды реализации программы.

Задача 3. Проведение мероприятий по организации и развитию системы экологического образования, воспитания и просвещения населения города Фрязино.

Показатель «Количество мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и просвещению молодежи».

Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с муниципальным заказчиком программы

Муниципальный заказчик программы организует управление реализацией программы и взаимодействие с функциональными и отраслевыми органами реализации программы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий программы в рамках параметров программы на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий программы, целевых значений показателей программы;

-осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

-осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий программы в целом.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией города Фрязино.

Муниципальный заказчик программы раз в полугодие до 20 числа, месяца следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Отдел экономики и Финансовое управление. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономики и Финансовое управление для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации  муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов;

- таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании  средств  бюджета городского округа Фрязино, привлекаемых для реализации муниципальной программы;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный (годовой) отчет о реализации муниципальной программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино, утвержденным постановлением  администрации города от 04.09.2013 № 540 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города  от 24.12.2013 № 744).

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Охрана окружающей природной среды

городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО» НА  2015-2019 годы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Фрязино на 2015-2019 годы | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Итого: | 8 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Проведение комплексных мероприятий по мониторингу атмосферного воздуха, водных объектов, своевременное выявление и устранение источников загрязнения на территории городского округа Фрязино. | 210 | - | анализ атмосферного воздуха на выбросы загрязняющих веществ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 210 | - | исследование состояния открытых водоемов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 120 | - | изготовление радиационно-гигиенического паспорта территории города Фрязино | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Задача 2 Проведение мероприятий по сохранению и улучшению состояния зеленого фонда, предотвращению загрязнения окружающей среды отходами (1-го класса опасности), предупреждению возникновений инфекционных заболеваний на территории городского округа Фрязино. | 3711 | - | проведение мероприятий по санитарной обрезке, удалению сухостойных/аварийных деревьев | шт. | 850 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 |
|  |  | 2500 | - | посадка зеленых насаждений и ухода за ними (в течение года) | шт. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  | 380 | - | осуществление своевременного сбора и вывоза с территории города отходов 1-го класса опасности (люминесцентных ламп, темометров и т.д.) | шт. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  |  | 630 | - | обработка прибрежной полосы и мест отдыха на озере «Большое» с предварительным энтомологическим обследованием (против клещей) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 255 | - | обработка прибрежной полосы и мест отдыха на озере «Большое» с предварительным энтомологическим обследованием (против малярийных комаров) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 190 | - | сбор и сдача в специализированные учреждения использованных автомобильных шин | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Задача 3 Проведение мероприятий по организации и развитию системы экологического образования, воспитания и просвещения населения города Фрязино. | 280 | - | мероприятия по экологическому воспитанию, образованию и просвещению молодежи | ед. | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Охрана окружающей природной среды

городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО» НА  2015-2019 ГОДЫ

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по Программе: |  | 2015-2019 | 8 486 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 747 | 1 747 |  |  |
| 1. | Проведение комплексных мероприятий по мониторингу атмосферного воздуха, водных объектов, своевременное выявление и устранение источников загрязнения на территории городского округа Фрязино. |  |  |  |  |  |  |  |  | И.о. заместителя Руководителя администрации Хмылова Н.В | Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха. |
| 1.1 | Анализ атмосферного воздуха на выбросы загрязняющих веществ | Итого |  | 210 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино | - | 210 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | И.о. заместителя Руководителя администрации Хмылова Н.В |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Исследование состояния открытых водоемов | Итого |  | 210 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино | - | 210 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | И.о. заместителя Руководителя администрации Хмылова Н.В |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Изготовление радиационно-гигиенического паспорта территории города Фрязино | Итого |  | 120 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино | - | 120 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | И.о. заместителя Руководителя администрации Хмылова Н.В |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 Проведение мероприятий по сохранению и улучшению состояния зеленого фонда, предотвращению загрязнения окружающей среды отходами (1-го класса опасности), предупреждению возникновений инфекционных заболеваний на территории городского округа Фрязино. |  |  |  |  |  |  |  |  | И.о. заместителя Руководителя администрации Хмылова Н.В | улучшение состояния зеленого фонда, предотвращение загрязнения окружающей среды отходами (1-го класса опасности), предупреждение возникновения инфекционных заболеваний на на территории городского округа Фрязино. |
| 2.1. | проведение мероприятий по санитарной обрезке, удалению сухостойных/аварийных деревьев | Итого |  | 3 711 | 769 | 769 | 769 | 702 | 702 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 3 711 | 769 | 769 | 769 | 702 | 702 | И.о. заместителя Руководителя администрации Хмылова Н.В |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | посадка зеленых насаждений и ухода за ними (в течение года) | Итого |  | 2 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 2 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | И.о. заместителя Руководителя администрации Хмылова Н.В |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | осуществление своевременного сбора и вывоза с территории города отходов 1-го класса опасности (люминесцентных ламп, термометров и т.д.) | Итого |  | 380 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 380 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | И.о. заместителя Руководителя администрации Хмылова Н.В |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | обработка прибрежной полосы и мест отдыха на озере «Большое» с предварительным энтомологическим обследованием (против клещей) | Итого |  | 630 | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 630 | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | И.о. заместителя Руководителя администрации Хмылова Н.В |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | обработка прибрежной полосы и мест отдыха на озере «Большое» с предварительным энтомологическим обследованием (против малярийных комаров) | Итого |  | 255 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 255 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | И.о. заместителя Руководителя администрации Хмылова Н.В. |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | сбор и сдача в специализированные учреждения использованных автомобильных шин | Итого |  | 190 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 190 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | И.о. заместителя Руководителя администрации Хмылова Н.В |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 Проведение мероприятий по организации и развитию системы экологического образования, воспитания и просвещения населения города Фрязино. | Итого |  | 280 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |  | Улучшение экологического образования, воспитания и просвещения населения города Фрязино. |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 280 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | И.о. заместителя Руководителя администрации Хмылова Н.В. |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель

Руководителя администрации   ___________________		  О.В. Котов