# ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2021  № 98

### О подготовке и проведении противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории городского округа Фрязино Московской области в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Московской области от 29.01.2021 № 33-РП «О подготовке и проведении противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории Московской области в 2021 году», в целях устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории городского округа Фрязино Московской области, на основании Устава городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

- Создать на период действия паводковой опасности 2021 года Комиссию по противопаводковым и противополоводным мероприятиям городского округа Фрязино Московской области (далее – Комиссия) и утвердить ее состав (прилагается).

- Утвердить План подготовки и проведения противопаводковых и противополоводных мероприятий городского округа Фрязино Московской области в 2021 году (прилагается).

- Заместителю главы администрации Медведеву Д.А.:

  - Провести проверку готовности к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных возможными половодьем и паводками, дежурно- и аварийно-диспетчерских служб, аварийно-восстановительных бригад подведомственных ресурсоснабжающих организаций.

  - Организовать мероприятия по приведению в надлежащее санитарное состояние территорий, прилегающих к объектам водоснабжения (артезианским скважинам, водозаборным узлам), канализования и водоотведения (канализационным насосным станциям).

  - Взять под личный контроль выполнение комплекса превентивных мероприятий на объектах жилого фонда и коммунального хозяйства, проводимых подведомственными организациями жилищно-коммунального хозяйства, а также управляющими компаниями, обслуживающими жилой фонд, расположенный на подведомственной территории.

3.4. Организовать работу по прочистке ливневых канализаций, отводных канав от дорог городского округа Фрязино Московской области.

3.5. Уточнить расчёт сил и средств, которые будут привлекаться к проведению предупредительных, противопаводковых, аварийно- восстановительных и других неотложных работ и мероприятий на подведомственной территории в ходе паводкоопасного периода 2021 года, определив конкретные организации и предприятия, выделяющие инженерную технику, строительные материалы и другие ресурсы для этих целей, координаты руководителей и исполнителей, порядок их привлечения, в том числе в нерабочее время, разработать другие необходимые противопаводковые мероприятия, исходя из особенностей подведомственной территории.

4. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций городского округа Фрязино Московской области:

4.1. Уточнить наличие и, при необходимости, восполнить резервы оборудования и расходных материалов, используемых при ликвидации аварийных ситуаций на подведомственных коммунально-энергетических сетях и объектах жизнеобеспечения населения.

4.2. Организовать мероприятия по очистке от снега и наледи территорий объектов жизнеобеспечения, защите подвальных и полуподвальных помещений данных объектов, независимо от форм собственности, от затопления (подтопления) паводковыми водами (канализационно-насосные станции, котельные, водозаборные узлы, электрические подстанции и т. д.).

4.3. Предусмотреть резерв водооткачивающей техники (мотопомпы, КПМ и т.д.) и резервных источников электроснабжения.

5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений городского округа Фрязино Московской области, независимо от форм собственности, провести мероприятия по очистке от снега и наледи территорий, защите подвальных и полуподвальных помещений от затопления (подтопления) паводковыми водами.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

7. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Фрязино от 06.03.2020 № 137 «О подготовке к ликвидации возможных последствий весеннего половодья и паводков на территории городского округа Фрязино в 2020 году».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Бощевана Н.В.

Глава городского округа Фрязино	Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы городского округа Фрязино

от 18.02.2021  № 98

С О С Т А В

комиссии по противопаводковым и противополоводным мероприятиям городского округа Фрязино Московской области

| № п/п | Фамилия, инициалы | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Медведев Д.А. | заместитель главы администрации городского округа Фрязино (председатель комиссии) |
| 2. | Оганезова В.В. | начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа Фрязино (заместитель председателя комиссии) |
| 3. | Гришаков С.А. | начальник отдела благоустройства и экологии управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа Фрязино (секретарь комиссии) |
| Члены комиссии |  |  |
| 4. | Голованёва М.Л. | начальник Щёлковского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (по согласованию) |
| 5. | Дашевская О.Е. | директор МБУ города Фрязино «Городское хозяйство» |
| 6. | Маркин М.Н. | начальник управления безопасности администрации городского округа Фрязино |
| 7. | Никонов В.И. | начальник «37 ПСО ГПС ГУ МЧС России по МО» (по согласованию) |
| 8. | Осипов В.С. | директор МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 9. | Пащанина Н.В. | начальник сектора дорожного хозяйства, транспорта и связи управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа Фрязино |
| 10. | Хаиров Р.С. | начальник Отдела полиции городского округа Фрязино МУ МВД России «Щёлковское» (по согласованию) |
| Рабочий аппарат комиссии |  |  |
| 11. | Согласно графику дежурства | оперативный дежурный МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 12. | Согласно графику дежурства | диспетчер Системы-112 отдела МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 13. | Согласно графику дежурства | дежурный диспетчер «37 ПСО ГПС ГУ МЧС России по МО» (по согласованию) |

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением Главы

- городского округа Фрязино

- от 18.02.2021  № 98

ПЛАН

подготовки и проведения противопаводковых и противополоводных мероприятий

городского округа Фрязино Московской области в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Откорректировать «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера городского округа Фрязино Московской области». Спрогнозировать ожидаемые зоны подтопления объектов экономики, объектов жизнеобеспечения (водоснабжения, водоотведения), попадающих в них, в случае угрозы затопления (подтоплення) | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | 05.03.2021 |
|  | На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Фрязино Московской области рассмотреть вопрос о минимизации ущерба и возможных рисков, вызванных последствиями прохождения паводка | КЧС и ОПБ городского округа Фрязино | 28.02.2021 |
|  | Актуализировать электронный паспорт территорий городского округа Фрязино Московской области по рискам затоплений и по запасам материальных, технических и финансовых средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | 05.03.2021 |
|  | Провести проверку и подготовку объектов жизнеобеспечения населения (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) к безаварийной работе в период весеннего половодья и паводков, а также переключающего, откачивающего и перекачивающего оборудования | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации | в период паводка и половодья |
|  | Провести очистку водосточных коллекторов под автомобильными дорогами | УО, МБУ города Фрязино «Городское хозяйство» | в период паводка и половодья |
|  | Обеспечить круглосуточный сбор и передачу информации о паводковой обстановке в ЦУКС ГУ МЧС России Московской области | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | в период паводка и половодья |
|  | Создать оперативный штаб по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. Обеспечить круглосуточный сбор и передачу информации о паводковой обстановке с целью оперативного принятия решений на выполнение практических мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в период половодья и паводков | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации | в период паводка и половодья |
|  | Обеспечить работоспособность местной системы централизованного оповещения населения городского округа Фрязино Московской области на случай угрозы подтопления территорий | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | в период паводка и половодья |
|  | Организовать разъяснительную работу с населением по правилам поведения в период весеннего половодья и паводка. Привлечь для разъяснительной работы ВОД «Волонтеры Победы» и ВОО «Молодая Гвардия Единой России» | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» МУ «Молодежный центр г. Фрязино» | в период паводка и половодья |
|  | В учебных учреждениях организовать проведение занятий с учащимися по мерам безопасности на водоемах в период весеннего половодья и паводка | Управление образования администрации | в период паводка и половодья |
|  | В целях удержания паводковых вод организовать и выполнить комплекс мероприятия по недопущение подтоплений жилых домов, дачных построек и дорог | Руководители УО, МБУ г. Фрязино «Городское хозяйство» Председатель СНТ «Восход» | в период паводка и половодья |
|  | Принять участие в межведомственной рабочей группе по проверке готовности функциональной и территориальной подсистем РСЧС по вопросам подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Московской области. Акты проверки готовности муниципальных образований Московской области к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года представить в Главное управление МЧС России по Московской области | Администрация городского округа Фрязино | до 08.03.2021 |
|  | Создать оперативную группу для оперативного реагирования и проведения мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых и половодных вод | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации | 05.03.2021 |
|  | Спланировать силы промышленных и транспортных организаций для предупреждения и локализации аварий и других ситуаций, вызванных прохождением весеннего половодья и паводков | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации | в период паводка и половодья |
|  | В рамках работы Комиссии провести обследование территории СНТ «Восход» и частных домовладений, на предмет их готовности к безопасному пропуску паводковых и половодных вод, с обязательным включением данных мероприятий в Акт готовности муниципального образования Московской области к безаварийному пропуску паводковых и половодных вод в 2021 году | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации | в период паводка и половодья |
|  | Совместно с руководством СНТ «Восход» разработать дорожную карту по надлежащему содержанию территорий и прилегающих участков с целью недопущения возможных подтоплений | Председатель СНТ «Восход», Управление ЖКХ, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации | 05.03.2021 |
|  | Провести работы, не требующие разработки проектной документации и, по расчистке водной поверхности и берегов от мусора, водной растительности, хлама, поваленных и сухостойных аварийных деревьев и кустарников, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на озере Большое и реке Любосеевка | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи | в период паводка и половодья |
|  | Проводить своевременно очистку дренажных и водоотводных канав, колодцев ливневой канализации. Обеспечить очистку от снега, наледи тротуаров, пешеходных дорожек, внутридворовых территорий, мест массового прохода населения | Главные инженеры УО, МБУ г. Фрязино «Городское хозяйство» | 15.04.2021 |