# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2023 № 197

О подготовке и проведении противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории городского округа Фрязино Московской области в 2023 году

В целях устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории городского округа Фрязино Московской области,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской области,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить План подготовки и проведения противопаводковых и      противополоводных мероприятий на территории городского округа Фрязино Московской области в 2023 году (приложение 1).

2. Создать на период действия паводковой опасности 2023 года Комиссию по противопаводковым и противополоводным мероприятиям городского округа Фрязино Московской области и утвердить ее состав (далее-Комиссия) (приложение 2).

3. Создать оперативный штаб  по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории городского округа Фрязино Московской области и утвердить его состав (приложение 3).

4. Создать оперативную группу  для оперативного реагирования и проведения мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых и половодных вод на территории городского округа Фрязино Московской области и утвердить ее состав (приложение 4).

5. Заместителю главы администрации городского округа Фрязино (Медведев Д.А.):

5.1. Провести проверку готовности к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных возможными половодьем и паводками, дежурно и аварийно-диспетчерских служб, аварийно-восстановительных бригад подведомственных ресурсоснабжающих организаций.

5.2.  Организовать мероприятия по приведению в надлежащее санитарное состояние территорий, прилегающих к объектам водоснабжения (артезианским скважинам, водозаборным узлам), канализования и водоотведения (канализационным насосным станциям).

5.3. Взять под личный контроль выполнение комплекса превентивных мероприятий на объектах жилого фонда и коммунального хозяйства, проводимых подведомственными организациями жилищно-коммунального хозяйства, а также управляющими компаниями, обслуживающими жилой фонд, расположенный на подведомственной территории.

6. Опубликовать настоящее постановление в периодическом  печатном издании, распространенном на территории городского округа Фрязино Московской области (еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ») и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

7. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Фрязино от 14.02.2022 № 94 «О подготовке и проведении противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории городского округа Фрязино Московской области в 2022 году».

8.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации городского округа Фрязино Бощевана Н.В.

Глава городского округа Фрязино                                                         Д.Р. Воробьев

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 09.03.2023 № 197

подготовки и проведения противопаводковых и противополоводных мероприятий

на территории городского округ Фрязино Московской области в 2023 году

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Откорректировать «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера городского округа Фрязино Московской области». Спрогнозировать ожидаемые зоны подтопления объектов экономики, объектов жизнеобеспечения (водоснабжения, водоотведения), попадающих в них, в случае угрозы затопления (подтоплення) | Отдел безопасности, ГО и ЗН Управления безопасности администрации городского округа Фрязино | 09.03.2023 |
| 2. | На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Фрязино Московской области рассмотреть вопрос о минимизации ущерба и возможных рисков, вызванных последствиями прохождения паводка | КЧС и ОПБ городского округа Фрязино | 07.02.2023 |
| 3. | Актуализировать электронный паспорт территорий городского округа Фрязино Московской области по рискам затоплений и по запасам материальных, технических и финансовых средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | 03.03.2023 |
| 4. | Провести проверку и подготовку объектов жизнеобеспечения населения (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) к безаварийной работе в период весеннего половодья и паводков, а также переключающего, откачивающего и перекачивающего оборудования | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии и связи администрации городского округа Фрязино, Управление благоустройства, дорожного хозяйства транспорта администрации городского округа Фрязино; | в период паводка и половодья |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. |  | Провести очистку водосточных коллекторов под автомобильными дорогами | Управляющие организации, МБУ«Городское хозяйство» |  | в период паводка и половодья |  |
| 6. |  | Обеспечить круглосуточный сбор и передачу информации о паводковой обстановке в ЦУКС ГУ МЧС России Московской области | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |  | в период паводка и половодья |  |
| 7. |  | Оперативному штабу обеспечитьбезаварийный пропуск весеннего половодья. Обеспечить круглосуточный сбор и передачу информации о паводковой обстановке с целью оперативного принятия решений на выполнение практических мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в период половодья и паводков | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии и связи администрации городского округа Фрязино, Управление благоустройства, дорожного хозяйства транспорта администрации городского округа Фрязино;, МБУ «Городское хозяйство», MKУ «ЕДДС г. Фрязино» |  | в период паводка и половодья |  |
| 8. |  | Обеспечить работоспособность местной системы централизованного оповещения населения городского округа Фрязино Московской области на случай угрозы подтопления территорий | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |  | в период паводка и половодья |  |
| 9. |  | Организовать разъяснительную работу с населением по правилам поведения в период весеннего половодья и паводка. Привлечь для разъяснительной работы ВОД «Волонтеры Победы» и BOO «Молодая Гвардия Единой России» | МКУ «ЕДДС г. Фрязино», МУ «МЦ г. Фрязино» |  | в период паводка и половодья |  |
| 10. |  | В учебных учреждениях организовать проведение занятий с учащимися по мерам безопасности на водоемах в период весеннего половодья и паводка | Управление образования администрации городского округа Фрязино |  | в период паводка и половодья |  |
| 11. |  | В целях удержания паводковых вод организовать и выполнить комплекс мероприятия по недопущение подтоплений жилых домов, дачных по- строек и дорог | Руководители управляющих организаций, МБУ «Городское хозяйство», Председатель CHT «Восход» |  | в период паводка и половодья |  |
| 12. |  | Принять участие в межведомственной рабочей группе по проверке готовности функциональной и территориальной подсистем РСЧС по вопросам подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Московской области. Акты проверки готовности муниципальных образований Московской области к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2023 года представить в Главное управление МЧС России по Московской области. | Администрация roродского округа Фрязино |  | До 10.03.2023 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| 13. | Оперативной группе оперативно реагировать на складывающуюся обстановку для проведения мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых и половодных вод |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии и связи администрации городского округа Фрязино, Управление благоустройства, дорожного хозяйства транспорта администрации городского округа Фрязино; MKУ «ЕДДС г. Фрязино» | в период паводка и половодья |  |  |
| 14. | Спланировать силы промышленных и транспортных организаций предупреждения и локализации аварий и других ситуаций, вызванных прохождением весеннего половодья и паводков |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии и связи администрации городского округа Фрязино, Управление благоустройства, дорожного хозяйства транспорта администрации городского округа Фрязино; | в период паводка и половодья |  |  |
| 15. | В рамках работы Комиссии провести обследование территории CHT «Bocход» и частных домовладений, на предмет их готовности к безопасному пропуску паводковых и половодных вод, с обязательным включением данных мероприятий в Акт готовности муниципального образования Moсковской области к безаварийному пропуску паводковых и половодных вод в 2023 году |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии и связи администрации городского округа Фрязино, Управление благоустройства, дорожного хозяйства транспорта администрации городского округа Фрязино; | в период паводка и половодья |  |  |
| 16. | Совместно с руководством CHT «Восход» разработать дорожную карту по надлежащему содержанию территорий и прилегающих участков с целью недопущения возможных подтоплений |  | Председатель CHT «Восход», Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии и связи администрации городского округа Фрязино, Управление благоустройства, дорожного хозяйства транспорта администрации городского округа Фрязино; | 10.03.2023 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| 17. | Провести работы, не требующие разработки проектной документации и, по расчистке водной поверхности и берегов от мусора, водной растительности, хлама, поваленных и сухостойных аварийных деревьев и кустарников, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на озере Большое и реке Любосеевка. |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии и связи администрации городского округа Фрязино, Управление благоустройства, дорожного хозяйства транспорта администрации городского округа Фрязино; | в период паводка и половодья |  |  |
| 18. | Проводить своевременно очистку дренажных и водоотводных канав, колодцев ливневой канализации. Обеспечить очистку от снега, наледи тротуаров, пешеходных дорожек, внутридворовых территорий, мест массового прохода населения |  | Главные инженеры Управляющих организаций, МБУ «Городское хозяйство» | 15.04.2023 |  |  |
| 19. | Уточнить расчёт сил и средств, которые будут привлекаться к проведению предупредительных, противопаводковых, аварийно- восстановительных и других неотложных работ и мероприятий на подведомственной территории в ходе паводкоопасного периода 2023 года, определив конкретные организации и предприятия, выделяющие инженерную технику, строительные материалы и другие ресурсы для этих целей, координаты руководителей и исполнителей, порядок их привлечения, в том числе в нерабочее время. |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии и связи администрации городского округа Фрязино, Управление благоустройства, дорожного хозяйства транспорта администрации городского округа Фрязино; | 15.03.2023 |  |  |
| 20. | Уточнить наличие и, при необходимости, восполнить резервы оборудования и расходных материалов, используемых при ликвидации аварийных ситуаций на подведомственных коммунально-энергетических сетях и объектах жизнеобеспечения населения. |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций городского округа Фрязино Московской области | 15.03.2023 |  |  |
| 21. | Организовать мероприятия по очистке от снега и наледи территорий объектов жизнеобеспечения, защите подвальных и полуподвальных помещений данных объектов, независимо от форм собственности, от затопления (подтопления) паводковыми водами (канализационно-насосные станции, котельные, водозаборные узлы, электрические подстанции и т. д.) |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций городского округа Фрязино Московской области | в период паводка и половодья |  |  |
| 22. | Предусмотреть резерв водооткачивающей техники (мотопомпы, KПM и т.д.) и резервных источников электроснабжения. |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций городского округа Фрязино Московской области | в период паводка и половодья |  |  |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 09.03.2023 № 197

С О С Т А В

комиссии по противопаводковым и противополоводным мероприятиям

городского округа Фрязино Московской области

Медведев Д.А.	 	заместитель главы администрации городского округа 						Фрязино (председатель комиссии);

Фрибус О.Е.		начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, 					экологии и связи администрации городского округа Фрязино

(заместитель председатель комиссии);

Рязанцева Н.Л.		начальник Управления благоустройства, дорожного хозяйства и				транспорта администрации городского округа Фрязино;

Торопов Д.Ю.		начальник отдела безопасности, гражданской обороны и

защиты населения Управления безопасности администрации

городского 	округа Фрязино (секретарь комиссии);

Голованёва М.Л.		начальник Щёлковского территориального отдела Управления 					Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Московской области (по

согласованию);

Камозин И.Н.		директор МБУ «Городское хозяйство»(по согласованию);

Маркин М.Н.		начальник	Управления	безопасности администрации 						городского округа Фрязино;

Hикoнoв В.И		начальник «37 ПCO ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской

области » (по  согласованию);

Осипов В.С.			директор MKУ «ЕДДС г. Фрязино» (по согласованию);

Пащанина Н.В.	           начальник сектора дорожного хозяйства и транспорта  					                                                                                                                                                           Управления	благоустройства, 	дорожного хозяйства и

транспорта  администрации городского округа Фрязино;

Материенко А.А.		начальник Отдела полиции по городскому округу Фрязино

МУ МВД России «Щёлковское» (по согласованию).

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 09.03.2023 № 197

С О С Т А В

оперативного штаба по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья

на территории городского округа Фрязино Московской области

Медведев Д.А.	 	заместитель главы администрации городского округа 						Фрязино (председатель комиссии);

Фрибус О.Е.		начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства,					экологии и связи администрации городского округа Фрязино

(заместитель председатель комиссии);

Рязанцева Н.Л.		начальник Управления благоустройства, дорожного хозяйства и				транспорта администрации городского округа Фрязино;

Торопов Д.Ю.		начальник отдела безопасности, гражданской обороны и

защиты населения Управления безопасности администрации

городского 	округа Фрязино (секретарь комиссии);

Голованёва М.Л.		начальник Щёлковского территориального отдела Управления 					Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Московской области (по

согласованию);

Камозин И.Н.		директор МБУ «Городское хозяйство» (по согласованию);

Маркин М.Н.		начальник	Управления	безопасности администрации 						городского округа Фрязино;

Hикoнoв В.И		начальник «37 ПCO ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской

области» (по  согласованию);

Осипов В.С.			директор MKУ «ЕДДС г. Фрязино» (по согласованию);

Пащанина Н.В.		начальник сектора дорожного хозяйства и транспорта  					                                                                                                                                                                      Управления	благоустройства, дорожного хозяйства и

транспорта администрации городского округа Фрязино;

Материенко А.А.		начальник Отдела полиции погородскому округу Фрязино

МУ МВД России «Щёлковское» (по согласованию).

Приложение 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 09.03.2023 № 197

С О С Т А В

оперативной группы для оперативного реагирования и проведения мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых и половодных вод на территории городского округа Фрязино Московской области

Фрибус О.Е.		начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, 					экологии и связи администрации городского округа Фрязино;

Рязанцева Н.Л.		начальник Управления благоустройства, дорожного хозяйства и				транспорта  администрации городского округа Фрязино;

Камозин И.Н.		директор МБУ «Городское хозяйство»(по согласованию);

Осипов В.С.		директор MKУ «ЕДДС г. Фрязино» (по согласованию);

Пащанина Н.В.		начальник сектора дорожного хозяйства и транспорта 					                                                                                                                                                             Управления	благоустройства, дорожного хозяйства и

транспорта администрации городского округа Фрязино