# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2023 № 411

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014 – 2049 годы» по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Фрязино, на 2023-2025 годы

В соответствии со статьей 10 Закона Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской области,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2049 годы» по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Фрязино, на 2023-2025годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино (еженедельная общественно – политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Фрязино Оганезову В.В.

Глава городского округа Фрязино                                                       Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 03.05.2023 № 411

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2049 годы» по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Фрязино, на 2023-2025годы

| Кпр 2023-2025 (2023) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.п. | Адрес МКД | год постройки | Вид работ | Объем работ | Год последнего капитального ремонта по данному виду работ | Стоимость (с учетом разработки проектной документации и строительного контроля) | примечания |
| 1 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 1 | 1938 | Ремонт скатной крыши | 1263 кв.м | не проводился | 18457080,01 |  |
| 2 | г. Фрязино, ул. Центральная, д. 10 | 1979 | Ремонт плоской крыши | 1703 кв.м | не проводился | 16972192,79 |  |
| 3 | г. Фрязино, ул. Центральная, д. 10А | 1980 | Ремонт плоской крыши | 1166,8 кв.м | не проводился | 11628393,75 |  |
| 4 | г. Фрязино, ул. Центральная, д.8 | 1991 | Ремонт плоской крыши | 955,1 кв.м | 2008 | 9518579,76 |  |
| 5 | г. Фрязино, ул. Попова, д. 2А | 1961 | Ремонт скатной крыши | 1093,2 кв.м | 2010 | 15975676,86 |  |
| 6 | г. Фрязино, ул. Институтская, д. 21 | 1951 | Ремонт скатной крыши | 1460,2 | не проводился | 21222424,13 |  |
| 7 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 27 | 1963 | Ремонт плоской крыши | 695 | не проводился | 6926408,63 |  |
| 8 | г. Фрязино, Спортивный пр., д.3 | 1957 | Ремонт скатной крыши | 950,4 | не проводился | 13149577,21 |  |
| 9 | г. Фрязино, ул. Советская, д.13А | 1965 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло- , газо-,водоснабжения, водоотведения; | 13734,30 | не проводился | 20601688,38 | перенос из КПР 2022 |
|  |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 1 | не проводился | 1054079,46 | перенос из КПР 2022 |
| Кпр 2023-2025 (2024) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Фрязино, Спортивный пр., д.5 | 1957 | Ремонт скатной крыши | 981,1 | не проводился | 13574337,33 |  |
| 2 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 25 | 1962 | Ремонт плоской крыши | 698,5 | не проводился | 7132562,30 |  |
| 3 | г. Фрязино, ул. Нахимова, д.19 | 1965 | Ремонт плоской крыши | 520 | 2010 | 5309853,26 |  |
| 4 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.5 | 1972 | Ремонт плоской крыши | 1460 | не проводился | 14908434,15 |  |
| 5 | г. Фрязино, пр. Мира, д.10 | 1972 | Ремонт плоской крыши | 1637,5 | 2006 | 17564578,88 |  |
| 6 | г. Фрязино, пр. Мира, д. 12 | 1972 | Ремонт плоской крыши | 1805 | 2009 | 19361260,99 |  |
| 7 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.15 | 1965 | Ремонт скатной крыши | 1553 | 2009 | 22571171,53 |  |
| 8 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.21 | 1965 | Ремонт скатной крыши | 395 | не проводился | 13007854,81 |  |
| 9 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 21 А | 1978 | Ремонт плоской крыши | 278,8 | не проводился | 2990537,15 |  |
| 10 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 23 | 1962 | Ремонт скатной крыши | 905 | не проводился | 13153193,97 |  |
| 11 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 29 | 1962 | Ремонт плоской крыши | 706,9 | не проводился | 7582534,84 |  |
| 12 | г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.26 | 1963 | Ремонт плоской крыши | 510 | не проводился | 5470494,80 |  |
| 13 | г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.28 | 1956 | Ремонт скатной крыши | 1470 | 2011 | 21364856,51 |  |
| 14 | г. Фрязино, ул. Луговая, д. 29 А | 1977 | Ремонт плоской крыши | 301 | не проводился | 3228664,57 |  |
| 15 | г. Фрязино, ул. Луговая, д. 35 | 1964 | Ремонт плоской крыши | 969 | 2007 | 10393940,11 |  |
| 16 | г. Фрязино, ул. Луговая, д. 37 | 1964 | Ремонт плоской крыши | 909 | 2009 | 9750352,48 |  |
| 17 | г. Фрязино, ул. Полевая, д. 13 | 1976 | Ремонт плоской крыши | 1950 | не проводился | 20916597,75 |  |
| 18 | г. Фрязино, ул. Полевая, д. 14 | 1974 | Ремонт плоской крыши | 1861,4 | не проводился | 19966233,35 |  |
| 19 | г. Фрязино, ул. Попова, д. 8 | 1967 | Ремонт плоской крыши | 938,31 | 2008 | 20905871,28 |  |
| 20 | г. Фрязино, ул. Попова, д.10 | 1968 | Ремонт плоской крыши | 1949 | 2008 | 10064745,05 |  |
|  | г. Фрязино, ул. Барские пруды, д7 | 1997 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 14; Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 14 | 2 шт | не проводился | 11370365,47 |  |
| Кпр 2023-2025 (2025) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Фрязино, пр. Мира, д. 5 | 1970 | Ремонт плоской крыши | 498,5 | 2007 | 5347140,51 |  |
| 2 | г. Фрязино, пр. Мира, д. 8 | 1980 | Ремонт плоской крыши | 3836 | не проводился | 41146702,02 |  |
| 3 | г. Фрязино, пр. Мира, д. 9 | 1973 | Ремонт плоской крыши | 498,5 | не проводился | 5347140,51 |  |
| 4 | г. Фрязино, ул. Ленина, д.14 | 1955 | Ремонт скатной крыши | 713,4 | не проводился | 10368495,66 |  |
| 5 | г. Фрязино, ул. Ленина, д. 16 | 1955 | Ремонт скатной крыши | 707 | не проводился | 10275478,60 |  |
| 6 | г. Фрязино, ул. Ленина, д. 18 | 1952 | Ремонт скатной крыши | 1028,4 | не проводился | 14946679,21 |  |
| 7 | г. Фрязино, ул. Полевая, д. 27 А | 1990 | Ремонт плоской крыши | 710 | не проводился | 7615786,88 |  |
| 8 | г. Фрязино, ул. Полевая, д. 27 Б | 1990 | Ремонт плоской крыши | 618,9 | не проводился | 6638606,33 |  |
| 9 | г. Фрязино, ул. Полевая, д. 27 В | 1996 | Ремонт плоской крыши | 753,6 | не проводился | 8083460,55 |  |
| 10 | г. Фрязино, ул. Полевая, д. 27 Г | 1993 | Ремонт плоской крыши | 617 | не проводился | 6618226,06 |  |
| 11 | г. Фрязино, ул. Светская, д. 3 А | 1965 | Ремонт плоской крыши | 986,2 | не проводился | 10578435,24 |  |
| 12 | г. Фрязино, ул. Светская, д. 3 Б | 1988 | Ремонт плоской крыши | 696,7 | не проводился | 7473124,95 |  |
| 13 | г. Фрязино, ул. Павла Блинова, д.2 | 2003 | Ремонт плоской крыши | 723 | не проводился | 7775230,85 |  |
| 14 | г. Фрязино, ул. Павла Блинова, д.4 | 2004 | Ремонт плоской крыши | 723 | не проводился | 7775230,85 |  |
| 15 | г. Фрязино, пр. Мира, д.22 | 1974 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400кг с количеством остановок 14; | 14 шт | не проводился | 65139218,46 |  |