# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### от 14.02.2022   № 94

### О подготовке и проведении противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории городского округа Фрязино Московской области в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории городского округа Фрязино Московской области, на основании Устава городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:

- Создать на период действия паводковой опасности 2022 года Комиссию по противопаводковым и противополоводным мероприятиям городского округа Фрязино Московской области (далее – Комиссия) и утвердить ее состав (Приложение 1).

- Утвердить План подготовки и проведения противопаводковых и противополоводных мероприятий городского округа Фрязино Московской области в 2022 году (Приложение 2).

- Заместителю главы администрации городского округа Фрязино Медведеву Д.А.:

  - Провести проверку и подготовку объектов жизнеобеспечения населения городского округа Фрязино Московской области (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) к безаварийной работе в период весеннего половодья и паводков, а также переключающего, откачивающего и перекачивающего оборудования.

  - Организовать мероприятия по приведению в надлежащее санитарное состояние территорий, прилегающих к объектам водоснабжения (артезианским скважинам, водозаборным узлам), канализования и водоотведения (канализационным насосным станциям).

  - Взять под личный контроль выполнение комплекса превентивных мероприятий на объектах жилого фонда и коммунального хозяйства, проводимых подведомственными организациями жилищно-коммунального хозяйства, а также управляющими компаниями, обслуживающими жилой фонд, расположенный на подведомственной территории.

3.4. Организовать работу по прочистке ливневых канализаций, отводных канав от дорог городского округа Фрязино Московской области.

3.5. Определить конкретные организации и предприятия, выделяющие инженерную технику, строительные материалы и другие ресурсы для проведения предупредительных, противопаводковых, аварийно-восстановительных и других неотложных работ и мероприятий на территории городского округа Фрязино Московской области в ходе паводкоопасного периода 2022 года.

4. Директору МКУ «ЕДДС г. Фрязино» уточнить расчет сил и средств, которые будут привлекаться в соответствии с подпунктом 3.5 настоящего постановления.

5. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций городского округа Фрязино Московской области:

5.1. Уточнить наличие и, при необходимости, восполнить резервы оборудования и расходных материалов, используемых при ликвидации аварийных ситуаций на подведомственных коммунально-энергетических сетях и объектах жизнеобеспечения населения.

5.2. Организовать мероприятия по очистке от снега и наледи территорий объектов жизнеобеспечения, защите подвальных и полуподвальных помещений данных объектов, независимо от форм собственности, от затопления (подтопления) паводковыми водами (канализационно-насосные станции, котельные, водозаборные узлы, электрические подстанции и т. д.).

5.3. Предусмотреть резерв водооткачивающей техники (мотопомпы, КПМ и т.д.) и резервных источников электроснабжения.

6. Рекомендовать руководителям юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Фрязино Московской области, независимо от их форм собственности, провести мероприятия по очистке от снега и наледи территорий, защите подвальных и полуподвальных помещений от затопления (подтопления) паводковыми водами.

7. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области (еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Бощевана Н.В.

Глава городского округа Фрязино	Д.Р. Воробьев

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

### от 14.02.2022   № 94

С О С Т А В

комиссии по противопаводковым и противополоводным мероприятиям городского округа Фрязино Московской области

| № п/п | Фамилия, инициалы | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Медведев Д.А. | заместитель главы администрации городского округа Фрязино (председатель комиссии) |
| 2. | Оганезова В.В. | начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа Фрязино (заместитель председателя комиссии) |
| 3. | Фрибус О.Е. | заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа Фрязино – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства (секретарь комиссии) |
| Члены комиссии |  |  |
| 4. | Голованёва М.Л. | начальник Щёлковского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (по согласованию) |
| 5. | Зыкин Д.Б. | заместитель генерального директора филиала МУП «Межрайонный Щелковский водоканал» - «Водоканал городского округа Фрязино» (по согласованию) |
| 6. | Материенко А.А. | начальник Отдела полиции городского округа Фрязино МУ МВД России «Щёлковское» (по согласованию) |
| 7. | Никонов В.И. | начальник 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию) |
| 8. | Осипов В.С. | директор МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 9. | Палилов В.А. | заместитель главы администрации городского округа Фрязино |
| 10. | Пащанина Н.В. | начальник сектора дорожного хозяйства, транспорта и связи управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа Фрязино |
| 11. | Танасийчук Н.С. | директор АО «Теплосеть Фрязино» (по согласованию) |
| 12. | Чиликина Т.Н. | директор МБУ Фрязино «Городское хозяйство» |
| Рабочий аппарат комиссии |  |  |
| 11. | Согласно графику дежурства | оперативный дежурный МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 12. | Согласно графику дежурства | диспетчер Системы-112 отдела МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 13. | Согласно графику дежурства | дежурный диспетчер «37 ПСО ГПС ГУ МЧС России по МО» (по согласованию) |

- Приложение 2

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением Администрации

- городского округа Фрязино

### от 14.02.2022   № 94

ПЛАН

подготовки и проведения противопаводковых и противополоводных мероприятий

городского округа Фрязино Московской области в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Откорректировать «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера городского округа Фрязино Московской области». Спрогнозировать ожидаемые зоны подтопления объектов экономики, объектов жизнеобеспечения (водоснабжения, водоотведения), попадающих в них, в случае угрозы затопления (подтоплення) | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | 04.03.2022 |
|  | На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Фрязино рассмотреть вопрос о минимизации ущерба и возможных рисков, вызванных последствиями прохождения паводка | КЧС и ОПБ городского округа Фрязино | 15.02.2022 |
|  | Актуализировать электронный паспорт территорий городского округа Фрязино Московской области по рискам затоплений и по запасам материальных, технических и финансовых средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | 04.03.2022 |
|  | Провести проверку и подготовку объектов жизнеобеспечения населения (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) к безаварийной работе в период весеннего половодья и паводков, а также переключающего, откачивающего и перекачивающего оборудования | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа Фрязино | в период паводка и половодья |
|  | Провести очистку водосточных коллекторов под автомобильными дорогами | Управляющие организации, МБУ «Городское хозяйство», ГБУ Московской области «Мосавтодор» | в период паводка и половодья |
|  | Обеспечить круглосуточный сбор и передачу информации о паводковой обстановке в ЦУКС ГУ МЧС России Московской области | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | в период паводка и половодья |
|  | Обеспечить круглосуточный сбор и передачу информации о паводковой обстановке, с целью оперативного принятия решений на выполнение практических мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в период половодья и паводков | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | в период паводка и половодья |
|  | Обеспечить работоспособность местной системы централизованного оповещения населения городского округа Фрязино Московской области на случай угрозы подтопления территорий | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | в период паводка и половодья |
|  | Организовать разъяснительную работу с населением по правилам поведения в период весеннего половодья и паводка. Привлечь для разъяснительной работы ВОД «Волонтеры Победы» и ВОО «Молодая Гвардия Единой России» | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» МУ «Молодежный центр г. Фрязино» | в период паводка и половодья |
|  | В учебных учреждениях организовать проведение занятий с учащимися по мерам безопасности на водоемах в период весеннего половодья и паводка | Управление образования администрации городского округа Фрязино | в период паводка и половодья |
|  | В целях удержания паводковых вод организовать и выполнить комплекс мероприятия по недопущение подтоплений жилых домов, дачных построек и дорог | Руководители управляющих организаций, МБУ «Городское хозяйство», руководители объектов потребительского рынка, председатель СНТ «Восход» | в период паводка и половодья |
|  | Принять участие в межведомственной рабочей группе по проверке готовности функциональной и территориальной подсистем РСЧС по вопросам подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Московской области. Акты проверки готовности муниципальных образований Московской области к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года представить в Главное управление МЧС России по Московской области | Администрация городского округа Фрязино | до 07.03.2022 |
|  | Спланировать силы промышленных и транспортных организаций для предупреждения и локализации аварий и других ситуаций, вызванных прохождением весеннего половодья и паводков | Комитет по экономике администрации городского округа Фрязино, управление ЖКХ, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа Фрязино | в период паводка и половодья |
|  | Провести обследование территории СНТ «Восход» и частных домовладений, на предмет их готовности к безопасному пропуску паводковых и половодных вод, разработать дорожную карту по надлежащему содержанию территорий и прилегающих участков с целью недопущения возможных подтоплений | Председатель СНТ «Восход», управление ЖКХ, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа Фрязино | в период паводка и половодья |
|  | Провести работы, не требующие разработки проектной документации и, по расчистке водной поверхности и берегов от мусора, водной растительности, хлама, поваленных и сухостойных аварийных деревьев и кустарников, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на озере Большое и реке Любосеевка | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи городского округа Фрязино | в период паводка и половодья |
|  | Проводить своевременно очистку дренажных и водоотводных канав, колодцев ливневой канализации. Обеспечить очистку от снега, наледи тротуаров, пешеходных дорожек, внутридворовых территорий, мест массового прохода населения | Управляющие организации, МБУ «Городское хозяйство», руководители объектов потребительского рынка | 15.04.2022 |