Приложение

к постановлению Администрации городского округа Фрязино

от 05.03.2025 № 193

«Утверждена

постановлением Администрации городского округа Фрязино

от 19.04.2023 №358

**Муниципальная программа городского округа Фрязино  
«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

**1. Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»** **на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Фрязино Н.В. Силаева | | | | | |
| Муниципальный заказчик  муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Фрязино объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.  Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» | МКУ «Управление капитального строительства» | | | | | |
| 2. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | МКУ «Управление капитального строительства» | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Обеспечение населения городского округа Фрязино объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг. | | | | | |
| 2. Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 6 397,292 | 0 | 6 397,292 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 69 789,55 | 9 523,7 | 13 698,75 | 17 926,3 | 17 820,4 | 10 820,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 76 186,842 | 9 523,7 | 20 096,042 | 17 926,3 | 17 820,4 | 10 820,4 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем**

Дошкольное, общее и дополнительное образование

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования являются повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения городского округа Фрязино Московской области возникает необходимость обеспечения доступности образовательными учреждениями населения города и сельских жителей.

Система образования в городе Фрязино является одной из наиболее развитых в Московской области и включает в себя:

15 дошкольных образовательных организаций с охватом 3256 ребенка;

7 общеобразовательных организаций с контингентом 6634 обучающихся;

6 образовательных организаций дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность по программам дополнительного образования и воспитания детей и подростков с охватом 3218 обучающихся.

В городе Фрязино обеспечены высокие, в сравнении со средними по Московской области, показатели охвата образовательными услугами:

услугами дошкольного образования охвачено 100 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет;

услугами общего образования охвачено 99,97 процента детей и подростков;

услугами дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования охвачено 47,3 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно.

Анализ текущего состояния системы образования в городе Фрязино Московской области позволяет обозначить ряд проблем, решение которых органами местного самоуправления представляется необходимым в рамках муниципальной программы.

1. Доступность дошкольного образования.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) выполнена задача ликвидации к 2027 году очередей в дошкольные образовательные организации и обеспечено 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

К 2027 году в городе Фрязино прогнозируется рост численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, что усилит потребность семей в услугах дошкольного образования и повлечет увеличение контингента учащихся в общеобразовательных организациях и увеличению риска сохранения второй смены, в связи с этим планируется строительство и реконструкция объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

2. Современное качество дошкольного и общего образования.

В настоящее время все виды благоустройства имеют 95 процентов зданий дошкольных образовательных организаций. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования потребует в ближайшей перспективе укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в дошкольных образовательных организациях в городе Фрязино.

Техническое состояние отдельных школьных зданий требует капитального ремонта. Сложившаяся ситуация вызвана тем, что здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и в них производился только косметический ремонт.

**Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных МКУ «Управление капитального строительства»**

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа Фрязино.

Основными целями деятельности Учреждений являются:

сопровождение процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Московской области в отдельных сферах строительной и градостроительной деятельности, переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

обеспечение реализаций полномочий технического заказчика по выполнению строительно-монтажных работ в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), а также по проверке объемов и качества работ при осуществлении строительства, и реконструкции объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых полностью за счет средств бюджета Московской области;

обеспечение реализации полномочий технического заказчика МКУ «Управление капитального строительства» в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых полностью за счет бюджетных средств.

**3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации**

**муниципальной программы**

Дошкольное, общее и дополнительное образование

Важнейшим стимулом для развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей в городе Фрязино до 2027 года станет рост численности детей в возрасте от 0 до 7 лет и в возрасте от 7 до 17 лет. Это потребует существенного роста расходов на строительство и содержание зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования.

Реализация мероприятий программы позволит организовать обучение 100% численности воспитанников дошкольных образовательных организаций по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство дошкольных образовательных организаций и введение в эксплуатацию здания, которое передано Управлению образования с целью в дальнейшем в качестве дошкольного учреждения 9 ремонтные работы запланированы на 2022 – 2026 годы). Однако с учетом возможностей бюджета города Фрязино, а также прогнозируемого изменения демографического тренда после 2022 года, наряду со строительством дошкольных образовательных организаций, должны получить развитие вариативные формы, осуществляться поддержка негосударственного сектора услуг дошкольного образования, внедряться механизмы государственно-частного партнерства.

**4. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | N подпрограммы X | N основного мероприятия YY | N мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | 01 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования | единиц | Акт ввод в эксплуатацию дошкольной образовательной организации |
| 2 | 3 | 06 | 01 | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц | единиц | Акт ввод в эксплуатацию дошкольной образовательной организации |

**5. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция),** **капитальный ремонт объектов образования»**

**5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 06.  Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 7 572,134 | 0 | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | |  |  |  |  |
| I | II | | III | | IV | |
| 7 572,134 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 6 397,292 | 0 | 6 397,292 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 174,842 | 0 | 1 174,842 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 06.01 Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 7 572,134 | 0 | 7 572,134 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 6 397,292 | 0 | 6 397,292 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 174,842 | 0 | 1 174,842 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц | 2023-2027 годы | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | II | | III | | IV | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования | 2023-2027 годы | Итого: | 1555,538 | 0 | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | |  |  |  | Администрация городского округа Фрязино |
| I | II | | III | | IV | |
| 1555,538 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1555,538 | 0 | 1555,538 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 07.01 Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 1555,538 | 0 | 1555,538 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 555,538 | 0 | 1555,538 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I | | II | | III | | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | Итого: | 9 127,672 | 0 | 9 127,672 |  | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 6 397,292 | 0 | 6 397,292 |  | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 2 730,380 | 0 | 2 730,380 |  | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

5.2. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области предусмотренная мероприятием 06.01

подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта (имущества), адрес объекта (местонахожде-ния имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификато-ром | Сроки проведения работ \* | Открытие объекта/ завершение работ\* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.24  (тыс. руб.) \*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости  до завершения работ  (тыс. рублей) |
| всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Фрязино | Х | Х | Х | Х | Х | 190269,635 | Итого: | 7572,134 | 7572,134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160078,833 | Средства бюджета Московской области | 6397,292 | 6397,292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30190,802 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1174,842 | 1174,842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | МБОО СОШ №4 г.о.Фрязино МО (дошкольное отделение) | Х | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.22-01.09.24 | 01.09.2023 | 198113,649 | 190269,639 | Итого: | 7572,134 | 7572,134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160078,833 | Средства бюджета Московской области | 6397,292 | 6397,292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30190,802 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1174,842 | 1174,842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | МБОО СОШ №1 г.о.Фрязино МО МБОО СОШ №4 г.о.Фрязино МО | Х | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 24.11.22-01.09.23  25.11.22-01.09.2023 | 01.09.2023 | Х | Х | Итого: | 1555,538 | 1555,538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1555,538 | 1555,538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Всего: | 9127,672 | 9127,672 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 6397,292 | 6397,292 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 2730,380 | 2730,380 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Всего: | 9127,672 | 9127,672 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 6397,292 | 6397,292 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 2730,380 | 2730,380 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

**6. Подпрограмма 7«Обеспечивающая подпрограмма»**

**6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 7«Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2023-2027 годы | Итого: | 67 059,17 | 9 523,7 | 10 968,37 | 17 926,3 | 17 820,4 | 10 820,4 | МКУ «Управление капитального строительства» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 67 059,17 | 9 523,7 | 10 968,37 | 17 926,3 | 17 820,4 | 10 820,4 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2023-2027 годы | Итого: | 67 059,17 | 9 523,7 | 10 968,37 | 17 926,3 | 17 820,4 | 10 820,4 | МКУ «Управление капитального строительства» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 67 059,17 | 9 523,7 | 10 968,37 | 17 926,3 | 17 820,4 | 10 820,4 |
|  | Итого по подпрограмме 7 | | Итого: | 67 059,17 | 9 523,7 | 10 968,37 | 17 926,3 | 17 820,4 | 10 820,4 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 67 059,17 | 9 523,7 | 10 968,37 | 17 926,3 | 17 820,4 | 10 820,4 |