ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2019 № 223

О проведении месячника благоустройства территории городского округа Фрязино

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» и в целях принятия мер по наведению чистоты на территории городского округа Фрязино по окончании зимнего периода, улучшения санитарного состояния и благоустройства

п о с т а н о в л я ю:

- Провести с 30 марта по 30 апреля  2019 года месячник благоустройства территории городского округа Фрязино и определить 30.03.2019, 06.04.2019, 13.04.2019 днями проведения общегородских субботников, 20.04.2019 день проведения областного субботника.

- Управлению жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи (Зернов А.Д.) организовать работы по проведению месячника благоустройства территории городского округа Фрязино.

- Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи организовать работы по проведению месячника благоустройства на территории городского округа Фрязино с привлечением населения и общественных организаций.

- Руководителям предприятий, организаций, учреждений оказать содействие в предоставлении необходимой техники и сотрудников для участия в мероприятиях по проведению месячника благоустройства территории.

- Утвердить состав комиссии по проведению месячника благоустройства территории городского округа Фрязино (прилагается).

- Утвердить план мероприятий по проведению месячника благоустройства территории городского округа Фрязино в период с 30 марта по 30 апреля 2019 года (прилагается).

- Отчеты о проделанной работе исполнителям, указанным в плане мероприятий по проведению месячника благоустройства территории городского округа Фрязино в период с 30 марта по 30 апреля 2019 года, представлять в Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи Администрации городского округа Фрязино до 30.03.2019, 06.04.2019, 13.04.2019 и 20.04.2019 с 12.00 до 14.00  часов на электронный адрес: jkh@fryazino.org по форме согласно приложениям к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Лапидуса Г.Л.

Глава городского округа Фрязино                                                  К.В. Бочаров

УТВЕРЖДЁН

постановлением Главы

городского округа Фрязино

от _28.03.2019__№ _223__

СОСТАВ

комиссии по проведению месячника благоустройства

территории городского округа Фрязино

Председатель комиссии:

Лапидус Г.Л. 	заместитель главы администрации

Заместитель председателя комиссии:

Зернов А.Д. 	начальник управления жилищно-коммунального хозяйства,
 	благоустройства, транспорта и связи

Члены комиссии:

Князева Н.В. 	заместитель начальника управления финансово-
 	экономического развития - начальник отдела

Козлова Т.А.  	начальник отдела СМИ Муниципального казенного
 	учреждения «Дирекция Наукограда» (по согласованию)

Куприянова Н.Г. 	начальник Управления образования администрации
 	городского округа Фрязино

Шувалова Ю.М. 	начальник Управления культуры, физической культуры и
 	спорта администрации городского округа Фрязино

Чистяков Е.И.  	директор МБУ «Городское хозяйство»

Бор Г.В. 	директор ООО «УК «ГЖУ г.Фрязино» (по согласованию)

Чижов Е.А. 	директор ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» (по согласованию)

Сорокин А.И. 	генеральный директор ООО «ЖЭС» (по согласованию)

Спорышев А.В. 	генеральный директор ООО «ЖЭС-2» (по согласованию)

Мотов В.Н. 	директор ООО «ЖЭУ 567» (по согласованию)

Мотов В.Н. 	директор ООО «УиЭО» (по согласованию)

Вахранеева Н.В. 	генеральный директор ООО «Жилсервис» (по согласованию)

Панов А.Л. 	генеральный директор ООО «Эксплстройсервис» (по согласованию)

Русаков К.В.	председатель Торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Глава городского округа Фрязино                                                     К.В. Бочаров

УТВЕРЖДЁН

постановлением Главы

городского округа Фрязино

от __28.03.2019___№ __223___

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника благоустройства

территории городского округа Фрязино

в период с 30 марта по 30 апреля 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доведение плана мероприятий по проведению месячника благоустройства территории городского округа Фрязино до исполнителей. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи, управление финансово-экономического развития, Управление образования администрации городского округа Фрязино, Управление культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино | до 30.03.2019 |
| 2 | Заготовка строительных и ремонтных материалов, уборочного инвентаря, посадочного материала для озеленения и очистки территории городского округа Фрязино. | Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности. | до 30.03.2019 |
| 3 | Проверка готовности предприятий, организаций и управляющих компаний к проведению месячника благоустройства территории городского округа Фрязино до исполнителей. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи, руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности. | до 30.03.2019 |
| 4 | Очистка площадей, дорог, тротуаров от песка, грязи и мусора. Восстановление (ремонт) дорожного покрытия, пешеходных дорожек, тротуаров, дорожных знаков и дорожной разметки. Ямочный ремонт нарушенных твердых покрытий, отсыпка пешеходных дорожек. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи и подрядные организации, осуществляющие комплекс работ по содержанию дорог и тротуаров. Собственники, владельцы или пользователи объектов или территорий. | с 30.03.2019 по 30.04.2019 |
| 5 | Очистка системы ливневой канализации, водоотводных кюветов и канав от грязи и мусора. Приведение в надлежащее состояние инженерных наружных коммуникаций (тепловых коллекторов, колодцев) | МБУ «Городское хозяйство» | с 30.03.2019 по 30.04.2019 |
| 6 | Уборка улиц, внутридворовых территорий, газонов, скверов, парков и закрепленных территорий. | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, жители городского округа Фрязино. | с 30.03.2019 по 30.04.2019 |
| 7 | Вырубка сухостойных деревьев, обрезка деревьев и кустарников на территории общего пользования и закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями, физ. лицами. | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, жители индивидуальной жилой застройки городского округа Фрязино. | с 30.03.2019 по 30.04.2019 |
| 8 | Пересадка деревьев и кустарников (саженцы) с территории общего пользования городского округа Фрязино, покрытой зелеными насаждениями на требующие озеленения территории. Побелка стволов деревьев, восстановление газонов. Установка вазонов для высадки цветов. | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, жители городского округа Фрязино. | с 30.03.2019 по 30.04.2019 |
| 9 | Ремонт, приведение в надлежащее состояние автобусных остановок, железнодорожных станций, автовокзалов. | Балансодержатели. | с 30.03.2019 по 30.04.2019 |
| 10 | Ремонт внутридворовых детских игровых и спортивных площадок. Установка и ремонт городской мебели. | МБУ «Городское хозяйство», Управление культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино, Управляющие компании многоквартирными жилыми домами, подрядные организации, обслуживающие территории общего пользования городского округа Фрязино. | с 30.03.2019 по 30.04.2019 |
| 11 | Ремонт и покраска ограждений, бордюров, цоколей, фасадов зданий, сооружений, вазонов, урн, скамеек на территориях учреждений и объектах культуры. | Управление культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино. | с 30.03.2019 по 30.04.2019 |
| 12 | Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, мемориалов и памятников | МКУ «Ритуальные услуги». | с 30.03.2019 по 30.04.2019 |
| 13 | Приведение в надлежащее состояние опор наружного и уличного освещения. Восстановление освещения и архитектурно-художественной подсветки. Производство работ, связанных с содержанием зеленых насаждений в охранной зоне ЛЭП. | МБУ «Городское хозяйство», ГБУ МО «Мосавтодор» | с 30.03.2019 по 30.04.2019 |
| 14 | Очистка территорий садоводческих некоммерческих товариществ и прилегающей к их границам территории (не менее 5 метров). Оборудование контейнерных площадок, заключение договоров на вывоз ТБО. | Председатели садоводческих некоммерческих товариществ. | Постоянно |
| 15 | Приведение в надлежащее состояние наружной рекламы, ремонт и покраска рекламных щитов, досок объявлений. | Балансодержатели, МКУ «Дирекция Наукограда», рекламораспространители (в соответствии с условиями договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), Торгово-промышленная палата города Фрязино. | Постоянно |
| 16 | Информирование населения и работников предприятий, организаций и учреждений о проведении месячника благоустройства территории городского округа и дате проведения общегородского субботника. | МКУ «Дирекция Наукограда», руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности. Средства массовой информации, Торгово-промышленная палата города Фрязино. | до 30.03.2019 |
| 17 | Выявление, предоставление информации о местонахождении и объемах несанкционированных свалок строительных, бытовых и древесно-растительных отходов. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи, МБУ «Городское хозяйство», руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, жители городского округа Фрязино. | Постоянно |
| 18 | Очистка территорий в пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач, линий связи от мусора и сухостоя. | МБУ «Городское хозяйство», ОАО «РЖД», ГБУ МО «Мосавтодор» | с 30.03.2019 по 30.04.2019 |
| 19 | Оборудование пунктов мойки и чистки колес автотранспорта в период весенней распутицы на строительных объектах. | Руководители строительных организаций. | Постоянно |
| 20 | Удаление граффити (изображения, рисунки или надписи), выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях промышленных и коммунальных объектов, не соответствующие архитектурно-художественному облику городского округа Фрязино | МБУ «Городское хозяйство», ГБУ МО «Мосавтодор», управляющие организации. | Постоянно |
| 21 | Вывоз брошенных разукомплектованных транспортных средств и пеналов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи, ОГИБДД УМВД. | с 30.03.2019 по 30.04.2019 |
| 22 | Организация рейдов с целью выявления нарушений в части соблюдения требований чистоты и порядка на территории городского округа Фрязино и привлечения виновных к административной ответственности. | Территориальный отдел № 9 Госадмтехнадзора МО, управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи. | постоянно |
| 23 | Привлечение жителей к участию в месячнике благоустройства уличных, дворовых территорий и в общегородском субботнике | Председатели уличных комитетов, председатели советов домов, старшие по домам, Общественная палата города Фрязино. | с 30.03.2019 по 30.04.2019 |
| 24 | Представление отчетов о проделанной работе в Управление ЖКХ Администрации городского округа Фрязино, для подготовки сводного отчета | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи. | 30.03.2019; 06.04.2019; 13.04.2019; 13.04.2019 |

Примечание:  Руководители предприятий, учреждений организаций представляют отчеты о проделанной работе, с нарастающим итогом, в установленные настоящим планом сроки в управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи, в установленные планом сроки, для подготовки сводного отчета в Министерство  жилищно-коммунального хозяйства Московской области.