ГЛАВА ГОРОДА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2017 № 415

Об утверждении графика работ по проведению асфальтирования внутри-квартальных дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий и дорог общего пользования в 2017 году

В рамках проведения благоустройства внутриквартальных дорог, в соответствии с постановлением Главы города от 30.12.2016 № 899 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы», Уставом городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю :

- Утвердить график работ по проведению асфальтирования внутриквартальных дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий и дорог общего пользования в 2017 году (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи Залетина Д.В.

Глава города                                                                                            И.М. Сергеев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы города

от_30.05.2017_ №_415_

ГРАФИК РАБОТ

по проведению асфальтирования внутриквартальных дворовых территорий

в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий

и дорог общего пользования в 2017 году

| № п/п | Адрес | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Город Фрязино, улица Полевая, дома 2, 4; проспект Мира, дома 2, 6, 4/1, 4/2 | 31.05 — 09.06 |
| - 2 | Город Фрязино, проспект Мира, дома 14, 16 | 05.06 — 14.06 |
| - 3 | Город Фрязино, улица Центральная, дома 10а, 12; улица Школьная, дома 7, 9 | 09.06 — 18.06 |
| - 4 | Город Фрязино, улица Ленина, дома 9, 11, 13, 15 | 13.06 — 22.06 |
| - 5 | Город Фрязино, улица Полевая, дом 15; улица 60 лет СССР, дома 9, 11 | 26.06 — 05.07 |
| - 6 | Город Фрязино, улица Полевая, дома 23, 25, 25а | 01.07 — 10.07 |
| - 7 | Город Фрязино, проезд Десантников, дома 3, 5, 7, 9, 11 | 05.07 — 14.07 |
| - 8 | Город Фрязино, проспект Мира, дома 1,3; улица Луговая, дома 27, 29, 29а | 10.07 — 20.07 |
| - 9 | Город Фрязино, Окружной проезд, дома 4, 6, 10 | 15.07 — 25.07 |
| - 1 | Город Фрязино, проспект Мира, дома 19-31 (ямочный ремонт) | 20.07 — 30.07 |
|  | Город Фрязино, улица Советская | 15.06 – 30.06 |
|  | Город Фрязино, улица Центральная | 20.06 – 10.07 |
|  | Город Фрязино, улица Барские пруды | 01.07 – 20.07 |
|  | Город Фрязино, улица Вокзальная (от пересечения с улицей Московская до дома 21) | 10.07 – 30.07 |
|  | Город Фрязино, улица Дудкина | 31.07 – 15.08 |
|  | Город Фрязино, улица Попова | 10.08 – 30.08 |