ГЛАВА ГОРОДА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2017 № 713

О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2013 № 593 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Фрязино Московской области на 2014-2020 годы»

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Московской области от 07.08.2013 № 595/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», Уставом городского округа Фрязино Московской области, постановлением администрации города от 04.09.2013 № 540 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области», решением Совета депутатов города Фрязино от 01.12.2016 №130 «О бюджете города Фрязино на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,

п о с т а н о в л я ю:

- Внести в муниципальную программу городского округа Фрязино 
Московской области «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории города Фрязино Московской области на 
2014-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города от 01.10.2013 № 593 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Фрязино Московской области на 2014-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Главы города от 14.07.2017 №526) следующие изменения:

  - Пункт 10.2 раздела 10 Программы изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Илларионова В.Г.

Глава города 	И.М. Сергеев

Приложение 1

к постановлению Главы города

от _02.10.2017__№_713_

«10.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в социальной сфере»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирова-ния | Срок исполнения мероприятия | Объем финанси-рования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выпол-нение мероприятия подпро-граммы | Результа-ты выполне-ния мероприятий подпро-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Задача 2 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |  | итого | 2020 |  | 18890 | 1500 | 2470 | 2980 | 0 | 3980 | 3980 | 3980 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  |  | 18890 | 1500 | 2470 | 2980 | 0 | 3980 | 3980 | 3980 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Координация мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов бюджетной сферы |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адми-нистрация г. Фрязино руководите-ли муници-пальных учреж-дений | Экономия энергетических ресурсов, сокраще-ние затрат |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.2 | Установка приборов учета, потребляемых энергетических |  | итого | 2015 | 0 | 2910 | 1242 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководите-ли муници-пальных учреж-дений | Выполне-ние требо-вания № 261-ФЗ от 23.11.2009 |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2015 | 0 | 2910 | 1242 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ресурсов, на объектах муниципальной собственности |  | В том числе: |  | 0 | 2135 | 1147 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образова-ния и подведом-ственные учреждения |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 775 | 95 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УКФКС и подведом-ственные учреждения |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Установка энергоэффек-тивных (светодиодных) светильников на объектах муниципальной собственности. Установка интеллектуаль-ных систем управления освещением на объектах муниципальной собственности. |  | итого | 2020 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 310 | Руководите-ли муници-пальных учреж-дений | Снижение удельного расхода электри-ческой энергии, сокраще-ние затрат на оплату электри-ческой энергии |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 310 |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Управление образова-ния и подведом-ственные учреждения |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | УКФКС и подведом-ственные учреждения |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4 | Представление информации в государственные и региональные информацион-ные системы в области энергосбереже-ния |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адми-нистрация г. Фрязино, руководи-тели муници-пальных учреж-дений | Формирование экономной модели поведения |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.5 | Установка автоматизированных узлов управления теп-ловой энергии (автомати-зированные индивидуаль-ные тепловые пункты) на объектах муни-ципальной собственности (монтажные, строительные работы, разра-ботка и согласо-вание проектно-сметной доку-ментации, сопутствующие работы по заме-не и модерниза-ции внутренних сетей зданий) |  | итого | 2020 | 0 | 14150 | 258 | 802 | 2980 | 0 | 3370 | 3370 | 3370 | Руководите-ли муници-пальных учреж-дений | Экономия тепловой энергии, сокраще-ние затрат |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 14150 | 258 | 802 | 2980 | 0 | 3370 | 3370 | 3370 |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  | 0 | 11340 | 258 | 802 | 2480 | 0 | 2600 | 2600 | 2600 | Управление образова-ния и подведомст-венные учреждения |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 2810 | 0 | 0 | 500 | 0 | 770 | 770 | 770 | УКФКС и подведом-ственные учреждения |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.6 | Установка ресурсосберега-ющей сантехники, замена трубопроводов на объектах муниципальной собственности |  | итого | 2020 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | Руководи-тели муници-пальных учреж-дений | Экономия ресурсов, сокраще-ние затрат |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | Управление образова-ния и подведомственные учреждения |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | УКФКС и подведом-ственные учреждения |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.7 | Установка автоматизированных систем диспетчериза-ции, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адми-нистрация г. Фрязино, руководите-ли муници-пальных учреж-дений | Формирование экономной модели поведения |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Задача 3 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения |  | итого | 2020 | 0 | 6483 | 0 | 0 | 0 | 6483 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 4753 | 0 | 0 | 0 | 4753 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Реализация проектов по комплексной модернизации систем наружного освещения в ручном режиме |  | итого | 2020 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хо- зяйство» | Реализация участков с комплексной концепцией наружного и архитектурно-художественного освещения, создание дружественной световой среды |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2 | Замена светильников наружного освещения на энергоэффек-тивные | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | итого | 2020 | 0 | 4753 | 0 | 0 | 0 | 4753 | 0 | 0 | 0 | Адми-нистрация г. Фрязино МБУ «Городское хо- зяйство» | Снижение удельного расхода электрической энергии, сокращение затрат на оплату электрической энергии |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 4753 | 0 | 0 | 0 | 4753 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3 | Строительство новых линий наружного осве-щения на улицах, проездах, набережных, |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адми-нистрация г. Фрязино МБУ «Городское хозяйство» | Приведение уровня освещенности к нормативному значению. |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | внутриквартальных и дворовых территориях |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.4 | Проведение светотехнического обследования улиц, проездов, набережных, площадей, дворовых территорий |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адми-нистрация г. Фрязино МБУ «Городское хозяйство» | Проверка соответствия уровня осве-щенности установлен-ным норма-тивам. Сокращение жалоб жите-лей на не-достаточный уровень освещен-ности |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.5 | Замена аварийных опор и опор со сверхнорматив-ным сроком службы |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адми-нистрация г. Фрязино МБУ «Городское хозяйство» | Снижение аварийнос-ти |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.6 | Замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адми-нистрация г. Фрязино МБУ «Городское хозяйство» | Экономия электрической энергии, сокраще-ние затрат на обслуживание |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.7 | Внедрение автоматизиро-ванных систем управления наружным освещением, в том числе объединение существующих систем управления в единую систему мониторинга Московской области |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адми-нистрация г. Фрязино МБУ «Город-ское хозяйство» | Экономия электри-ческой энергии, сокраще-ние затрат |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.8 | Проведение мероприятий в целях снижения смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобиль-ных дорогах за счет приведения уровня освещенности к нормативному |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адми-нистрация г. Фрязино МБУ «Город--ское хозяйство» | Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет приведения уровня освещенности к нормативному |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Задача 4. Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования |  | итого | 2020 | 20 | 110 | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 20 | 110 | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4.1 | Информацион-ное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адми-нистра-ция г.Фрязино Управле-ние обра-зования , УКФКС и подве-домственные МУ | Формирование экономной модели поведения |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2 | Обучение специалистов ответственных за энергосбереже-ние по образователь-ным программам в области энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности |  | итого | 2020 | 20 | 110 | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | Адми-нистра-ция г.Фрязино Управле-ние обра-зования , УКФКС и подве-домственные МУ | Повыше-ние квалификации специалис-тов, ответственных за энергосбе-режение и повышение энергети-ческой эффектив-ности |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 20 | 110 | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.3 | Заключение энергосервис-ных контрактов на реализацию энергосберега-ющих мероприятий |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адми-нистра-ция г.Фрязино Управле-ние обра-зования , УКФКС и подве-домственные МУ | Экономия электрической, тепловой энергии, воды, сокраще-ние затрат |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

».