# ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 № 767

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014 – 2049 годы» по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Фрязино, на 2020-2022 годы

В соответствии со статьей 10 Закона Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», Уставом городского округа Фрязино Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2049 годы» по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Фрязино, на 2020-2022 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Фрязино Г.Л. Лапидуса.

# Глава городского округа                   			           	   	   К.В.Бочаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы

городского округа Фрязино

от 19.12.2019 № 767

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы Московской области

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Московской области на 2014-2049 годы» по проведению капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов, расположенных на территории

городского округа Фрязино, на 2020-2022 годы

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля |
|  |  | руб. | кв.м | руб. |  | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Фрязино, проспект Мира, д.24, к.3 | 17 727927,40 |  |  |  |  | 4 | 16 243 290,64 | Декабрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 137 030,34 | 347 606,42 |
| 2 | г.Фрязино, проспект Мира, д.25 | 8 011 348,65 |  |  |  |  | 2 | 7 340 632,06 | Декабрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 630,32 | 157 085,27 |
| 3 | г. Фрязино, проезд Десантников, д.7 | 8 011 348,65 |  |  |  |  | 2 | 7 340 632,06 | Декабрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 630,32 | 157 085,27 |
| 4 | г.Фрязино, проезд Новый, д.4 | 4 433 356,56 |  |  |  |  |  |  |  | 558 | 3 982 690,27 | Декабрь 2020 |  |  |  | 573,6 | 79 391,98 | Декабрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 345,75 | 86 928,56 |
| 5 | г. Фрязино, проезд Окружной, д.4 | 6 028 800,81 |  |  |  |  | 2 | 5 523 914,98 | Декабрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 674,05 | 118 211,78 |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 6 | г.Фрязино, ул. Барские пруды, д.5 | 8 765 094,93 |  |  |  |  | 3 | 8 031 056,38 | Декабрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562 173,94 | 171 864,61 |
| 7 | г. Фрязино, ул. Институтская, д.23 | 5 186 267,96 |  |  |  |  |  |  |  | 636 | 2 643 299,83 | Декабрь 2020 |  |  |  | 778,3 | 107 724,50 | Декабрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 571,71 | 101 671,91 |
| 8 | г. Фрязино, ул. Ленина, д.13 | 5 427 010,75 |  |  |  |  |  |  |  | 702 | 4 821 615,54 | Декабрь 2020 |  |  |  | 1086,6 | 151 906,68 | Декабрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 076,56 | 106 411,97 |
| 9 | г. Фрязино, ул. Нахимова, д.33 | 5 671 900,04 |  |  |  |  | 2 | 5 196 903,10 | Декабрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 783,22 | 111 213,72 |
| 10 | г. Фрязино, ул. Нахимова, д.35 | 5 671 900,04 |  |  |  |  | 2 | 5 196 903,10 | Декабрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 783,22 | 111 213,72 |
| 11 | г. Фрязино, ул. Центральная, д.27 | 5 867 804,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 5 394 726,74 | Декабрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 630,87 | 115 447,15 |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 12 | г. Фрязино, ул. Центральная, д.28 | 5 172 714,01 |  |  |  |  |  |  |  | 636,7 | 4 645 887,34 | Декабрь 2020 |  |  |  | 676,5 | 93 634,37 | Декабрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 766,52 | 101 425,78 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Фрязино, проезд Окружной, д.6. | 19 919 798,10 | 6257,42 |  | 14 816 940,31 | Декабрь 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 434 661,40 | Декабрь 2021 | 1 277 612,12 | 390 584,27 |
| 2 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.17 | 29 402 693,51 |  |  |  |  |  |  |  | 3400,3 | 26 351 093,24 | Декабрь 2021 |  |  |  | 3999 | 589 252,65 | Декабрь 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 885 824,22 | 576 523,40 |
| 3 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.16 | 12 699 338,58 |  |  |  |  |  |  |  | 1809,6 | 11 635 823,25 | Декабрь 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814 507,70 | 249 006,63 |
| 4 | г.Фрязино, ул. Советская, д.8А | 12 319 499,06 |  |  |  |  |  |  |  | 2236 | 11 287 794,63 | Декабрь 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 145,63 | 241 558,80 |
| 5 | г. Фрязино, ул. Школьная, д.3А 3-ий Текстильный, д.12 | 11 981 140,91 |  |  |  |  |  |  |  | 2250 | 10 977 772,5 | Декабрь 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768 444,08 | 234 924,33 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 1 | г. Фрязино, проспект Мира, д.19 | 18 568 684,63 |  |  |  |  |  |  |  | 2723,1 | 17 398 464,93 | Декабрь 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 217 892,55 | 372 327,15 |
| 2 | г. Фрязино, ул. Нахимова, 25А | 23 379 889,50 | 9 907,2 |  | 8 867 607,89 | Декабрь 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 12 554 317,62 | Декабрь 2022 | 1 499 534,79 | 458 429,20 |
| 3 | г. Фрязино, ул. Полевая, 27В | 6 543 939,26 |  |  |  |  | 2 | 5 995 912,83 | Декабрь 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 713,90 | 128 312,53 |
| 4 | г. Фрязино, ул. Советская, д.13А | 23 635 105,02 | 13 734,3 |  | 20 601 688,38 | Декабрь 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 054 079,46 | Декабрь 2022 | 1 515 903,74 | 463 433,44 |
| 5 | г. Фрязино, ул. Центральная, д.7А | 2 699 812,14 |  |  |  |  |  |  |  | 385,6 | 2 473 714,63 | Декабрь 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 160,02 | 52 937,49 |
| 6 | г. Фрязино, ул. Школьная, д.1Б | 11 431 289,45 |  |  |  |  |  |  |  | 1962 | 10 473 968,7 | Декабрь 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733 177,82 | 224 142,93 |
| 7 | г. Фрязино, ул. Школьная, д.2А | 11 550 989,97 |  |  |  |  |  |  |  | 1973,8 | 10 583 644,82 | Декабрь 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 855,14 | 226 490,01 |

# Заместитель Главы городского округа                   			           	   	   Г.Л.Лапидус